# Додаток

# Перелік організаційно-технічних заходів по реалізації міської «Програми охорони довкілля в м. Кременчуці

# на період 2008-2015 роки»

| № п/п | Найменування заходів | Строки виконання (рік) | Орієнтовна вартість (тис. грн.) | Джерело фінансування | Виконавець | Стан виконання, тис.грн. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 2 | # 3 | # 4 | # 5 | # 6 | # 7 |  |  |  |  |  |
| 1. Охорона атмосферного повітря |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удосконалення технології з метою випуску продукції, яка відповідає європейським екологічним нормам (комбінована установка з блоками ізомеризації та гідроочищення бензинових фракцій, пропарки, блок регенерації, установка по вилученню водню): - установка по вилученню водню (КЦА) | 2011-2015 | 680000 | Кошти підприємства | ПАТ «Укртатнафта» | Розробляється проектна документація стадії «Проект» 74,444 введено в експлуатацію у 2015 р. |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Будівництво установки вловлювання легких фракцій нафти при наливі | 2011-2015 | 9000 | Кошти підприємства | ПАТ «Укртатнафта» | Розроблена проектна документтація стадії «Проект» |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Перекриття нафтовідділювачів блоків зворотнього водопостачання | 2011-2015 | 3000 | Кошти підприємства | ПАТ «Укртатнафта» | Не виконано |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Будівництво блоку очистки вуглеводневого газу від сірководню | 2011-2015 | 50000 | Кошти підприємства | ПАТ «Укртатнафта» | 13702 Введений в експлуатацію у 2014 р. |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Будівництво закритих очисних споруд | 2011-2015 | 27400 | Кошти підприємства | ПАТ «Укртатнафта» | 10198,719 Виконана І черга |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Будівництво біологічної очистки стічних вод, що відкачуються на ставок-випарник (модульна установка очистки сірчано-лугових стоків) | 2011-2015 | 40700 | Кошти підприємства | ПАТ «Укртатнафта» | 7458,587 Побудований перший блок: модульна установка очистки сірчано-лугових стоків |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Регулярне проведення діагностики автотранспорту на вміст СО та димність у відпрацьованих газах | 2008 – 2015 | - | Кошти підприємства | Підприємства міста, контролюючі служби | Виконується регулярно |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Встановлення ІІ ступеню очистки на вузлі пересипання вапна на станції нейтралізації енергосилового цеху | 2012 | 200 | Кошти підприємства | ПАТ «Кременчуцький колісний завод» | 9,7 |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Проведення еколого-теплотехнічного налагодження газовикористовуючого обладнання | 2008-2014 | 105 | Кошти підприємства | Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго» | 295,248 |  |  |  |  |  |
| 1.10.1 | Реалізація проекту по реконструкції газоочисток печей ДСП-25 №3, №4 | 2012 | 13000 | Кошти підприємства | ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» | 80242,887 |  |  |  |  |  |
| 1.10.2 | Виконання проектних робіт по реконструкції газоочисток печей ДСП-25 №5, №6 | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.3 | Реалізація проекту по реконструкції газоочисток печей ДСП-25 №5, №6 | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.4 | Виконання проектних робіт по реконструкції газоочисток печей ДСП-25 №8, №9 | 2013-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.5 | Реалізація проекту по реконструкції газоочисток печей ДСП-25 №8, №9 | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Проведення моніторингу забруднення атмосферного повітря в місті | 2012-2015 | 600 | Міський ФОНПС | Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області (далі Виконавчий комітет), КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень» | 416,02 |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Модернізація системи спостереження за станом забруднення атмосферного повітря в місті | 2013-2015 | 615 | Міський ФОНПС, обласний ФОНПС | Виконавчий комітет, КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень» | 158,205 |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Проведення інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на полігоні ТПВ на Деївській горі | 2015 | 4,5 | Міський ФОНПС | КАТП-1628 | 3,5 Виконано І етап |  |  |  |  |  |
| 1.14. | Наукові дослідження з розробленням Концепції охорони атмосферного повітря міста Кременчука до 2020 р. | 2015 | 165 | Міський ФОНПС | Виконавчий комі-тет, Одеський дер-жавний екологічний університет | 109,496 |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Збільшення ефективності роботи ПГОУ при заміні рукавів фільтрів відділення уловлення та обробки1, 2, 3, 4, 5 техпотоків | 2008-2015 | 450 | Кошти підприємства | ПАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» | 9514,71 |  |  |  |  |  |
| 1.16. | Еколого-теплотехнічна наладка котла СК–29/24 в цеху №5 | 2008-2015 | 70 | Кошти підприємства | ПАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» | 740,114 |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Виконання роботи по обладнанню ПГОУ вентмережі від дільниці різання неметалевих матеріалів | 2012 | 45 | Кошти підприємства | ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» | 35,613 |  |  |  |  |  |
| 1.18. | Виконання роботи по вдосконаленню вентмережі до газоочисної споруди на вентмережі від сталеливарної печі термічного цеху ДСП-0,5 | 2013 | 30 | Кошти підприємства | ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» | 27,6 |  |  |  |  |  |
| 1.19. | Проведення часткової реконструкції деяких установок очищення газу у термічному цеху | 2015 | 110 | Кошти підприємства | ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» | 173,399 |  |  |  |  |  |
| 2. Поводження з відходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проектування та реконструкція діючого полігону твердих побутових відходів, розташованого на Деївській горі | 2008-2015 | 78000 | Міський ФОНПС, обласний, державний ФОНПС, міський бюджет | КАТП-1628, КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» | 3019,986 29,933 Перенесено в «Довкілля-2020» |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Реконструкція та розширення звалища твердих побутових відходів Північного промвузла міста (перша черга) | 2008-2015 | 10000 | Кошти підприємства | ПАТ «Укртатнафта» | 445,315 Перенесено в «Довкілля-2020» |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Рекультивація відпрацьованого кар’єру, шламами ХВО та недопалом вапна | 2008 – 2015 | 900 | Кошти підприємства | Кременчуцька ТЕЦ ПАТ «Полтаваобленерго» | 20,725 Перенесено в «Довкілля-2020» |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Будівництво споруд для збору побутових відходів | 2012-2014 | 2000 | Міський ФОНПС | КАТП-1628 | 840,998 |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Придбання сміттєвозів | 2012-2014 | 8600 | Міський бюджет, міський ФОНПС, обласний ФОНПС | КАТП-1628 | 4088 9606,06 500 |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Придбання контейнерів для збору, складування побутових, сільськогосподар-ських і промислових відходів | 2015 | 1800 | Міський ФОНПС, міський бюджет | КАТП-1628 | 129,675 Придбано 21 шт. |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Використання сумішей із збільшенням відсотків вмісту відпрацьованих футерувальних матеріалів при виготовленні вогнетривів для реакторів виробництва техвуглецю | 2008-2015 | 50 | Кошти підприємства | ПАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю» | 50 |  |  |  |  |  |
| 2.8. | Продовження робіт, щодо опрацювання способів та варіантів регенерації сумішей формувальних відпрацьованих | 2011-2014 | 50 | Кошти підприємства | ПАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» | 112 |  |  |  |  |  |
| 2.9. | Проектування та будівництво лінії сортування ТПВ | 2012-2015 | 2000 | Міський ФОНПС, обласний ФОНПС, державний ФОНПС, міський бюджет | КАТП-1628 | 0 |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Придбання машини комбінованої з муловідсмоктувачем та каналопромивочним обладнанням | 2012-2014 | 1400 | Міський ФОНПС | КП «Кременчукводо-канал» | 1400 |  |  |  |  |  |
| 2.11. | Придбання спеціалізованої техніки для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових, сільськогосподарських і промислових відходів | 2014-2015 | 8200 | Міський ФОНПС обласний ФОНПС, міський бюджет | УЖКГ, КАТП-1628 | 1166,1 |  |  |  |  |  |
| 2.12. | Проектування та будівництво мийки для автомобілів та контейнерів для збору сміття на території міського звалища на Деївській горі в м. Кременчуці | 2013-2015 | 2510 | Міський,обласний ФОНПС, кошти підприємства, міський бюджет | КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» | 1002,166 Стан готовності 22,1%, ведеться реконструкція |  |  |  |  |  |
| 3. Охорона водних ресурсів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Коригування робочого проекту та реконструкція напірного трубопроводу від СП-17 до каналізаційних очисних споруд в місті Кременчуці | 2011-2015 | 28000 | Міський ФОНПС, обласний ФОНПС, міський бюджет | КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» | 23556,24 1500 5049,75 Об’єкт введений в експлуатацію |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Коригування робочого проекту та реконструкція каналізаційної насосної станції СП-17 в м. Кременчуці | 2012- 2015 | 25000 | Міський ФОНПС, обласний ФОНПС, міський бюджет | КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівни-цтва», КП Кременчук-водоканал» | 9613,771 682,3 3378,9 Перенесено в «Довкілля-2020» |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Виготовлення проектної документації та розчищення малих річок та водойм в межах міста | 2008-2015 | 20000 | Міський ФОНПС, обласний ФОНПС | Виконавчий комітет, КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» | 89,772 |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Ведення контролю за станом забруднення підземних вод в районі діючого полігону твердих побутових відходів на Деївській горі | 2008-2015 | 96 | Кошти підприємства, міський ФОНПС | КАТП-1628 | 143 |  |  |  |  |  |
| 3.5. | Видалення рідких нафтопродуктів з підземних вод в зоні забруднення ПАТ «Укртатнафта» | 2008-2015 | 1000 | Кошти підприємства | УМЦ «Гідротон», ПАТ «Укртатнафта» | 12855,16 Перенесено в «Довкілля-2020» |  |  |  |  |  |
| 3.6. | Ведення моніторингу підземних вод в зоні забруднення ПАТ «Укртатнафта» | 2008-2015 | 250 | Кошти підприємства | УкрНДІЕП | 3296,9 Перенесено в «Довкілля-2020» |  |  |  |  |  |
| 3.7. | Реконструкція Крюківських каналізаційних очисних споруд | 2012-2015 | 2000 | Кошти підприємства | КП «Кременчук- водоканал» | 2637,19 Перенесено в «Довкілля-2020» |  |  |  |  |  |
| 3.8. | Вибір технології аерації та розробка проектно-кошторисної документації для реконструкції системи аерації системи біологічного очищення стічних вод лівобережних КОС | 2012-2015 | 34500 | Світовий банк Кошти підприємства МФОНПС | КП «Кременчук водоканал», КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» | 34082,6 тис. грн. 114,28 тис. доларів 1559,29 тис. грн. 680,834 Перенесено в «Довкілля-2020» |  |  |  |  |  |
| 3.9. | Модернізація станції нейтралізації | 2010-2015 | 100 | Кошти підприємства | ПАТ «Кредмаш» | 172 |  |  |  |  |  |
| 3.10. | Проектування та реконструкція безнапірного каналізаційного колектору діаметром 500 мм по вул. Леонова | 2012-2015 | 12200 | Міський ФОНПС | КП «Кременчукводо-канал», КВП «Кремен-чуцьке міське управ-ління капітального будівництва» | 176,2 Розроблено проект Перенесено в «Довкілля-2020» |  |  |  |  |  |
| 3.11. | Розробка проекту та відновлення водоохоронної зони р. Крива Руда по проїзду Зональному з комплексом санітарних заходів спрямованих на запобігання забрудненню водних ресурсів | 2012 | 300 | Міський ФОНПС | Виконавчий комітет | 285,16 |  |  |  |  |  |
| 3.12. | Розробка робочого проекту та виконання реконструкції системи водовідведення від жилого будинку № 80 по вулиці Мічуріна | 2012-2015 | 2040 | Міський ФОНПС, міський бюджет | КВП «Кременчуцьке міське управління ка-пітального будівництва» | 1382,87 Ступінь будівельної готовності 100% |  |  |  |  |  |
| 3.13. | Розробка робочого проекту та будівництво каналізаційної мережі від середньої школи № 3 по вулиці Мічуріна, 28 та дошкільного закладу № 24 по вулиці Мічуріна, 30 до будинку № 76 по вулиці Мічуріна в місті Кременчуці | 2012-2015 | 2200 | Міський ФОНПС, міський бюджет | КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» | 2190,793 Ступінь будівельної готовності 84,8% Перенесено в «Довкілля-2020» |  |  |  |  |  |
| 3.14. | Проектування та реконструкція об’єкту «Поліпшення технічного стану та благоустрій ставка в парку «Міський сад» | 2012-2015 | 14000 | Міський ФОНПС, міський бюджет, обласний ФОНПС | КВП «Кременчуцьке міське управління ка-пітального будівництва» | 6275,93 Ступінь будівельної готовності 57% Перенесено в «Довкілля-2020» |  |  |  |  |  |
| 3.15. | Розробка робочого проекту та виконання робіт з відновлення і підтримання сприятливого санітарного стану річки Крива Руда вздовж вулиці Ярмаркової | 2012-2014 | 500 | Міський ФОНПС | Виконавчий комітет, КП ШРБУ | 356,88 |  |  |  |  |  |
| 3.16. | Заходи направлені на ліквідацію наслідків затоплення території 3-го Занасипу | 2012-2013 | 750 | Міський ФОНПС, обласний ФОНПС | Управління надзвичайних ситуацій | 0 |  |  |  |  |  |
| 3.17. | Реконструкція безнапірного каналізаційного колектору діаметром 200 мм по вул. Пролетарській від вул. Жовтнева до вул. Леніна в м. Кременчуці | 2013-2015 | 3200 | Міський ФОНПС, міський бюджет, обласний ФОНПС | КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» | 267,7 Ступінь будівельної готовності 100% |  |  |  |  |  |
| 3.18. | Проектування та реконструкція напірного каналізаційного колектору діаметром 600 мм, довжиною 4800 м, від СП-18,19 до СП-17 | 2013-2015 | 33200 | Міський ФОНПС, міський бюджет, обласний ФОНПС | КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» | 300,13 Розроблено проект Перенесено в «Довкілля-2020» |  |  |  |  |  |
| 3.19. | Проектування та реконструкція напірного каналізаційного колектору діаметром 600 мм, довжиною 5420 м, від СП-1 до КОС | 2013-2015 | 40300 | Міський ФОНПС, міський бюджет, обласний ФОНПС | КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» | 399,7 Розроблено проект Перенесено в «Довкілля-2020» |  |  |  |  |  |
| 3.20. | Проектування та реконструкція напірного каналізаційного колектору діаметром 600 мм, довжиною 3000 м, від СП-7 до КОС | 2013-2015 | 22000 | Міський ФОНПС, міський бюджет, обласний ФОНПС | КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» | 262,4 Розроблено проект Перенесено в «Довкілля-2020» |  |  |  |  |  |
| 3.21. | Виконання проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж водоохоронної зони та прибережної захисної смуги р. Дніпро в межах м. Кременчук Полтавської області (IV етап винос проекту землеустрою в натуру) | 2013-2015 | 362 | Міський ФОНПС | Виконавчий комітет, управління земельних ресурсів | 0 Перенесено в «Довкілля-2020» |  |  |  |  |  |
| 3.22. | Розробка програми на 2014-2034 роки по відновленню і підтриманню сприятливого гідрологічного режиму, санітарного стану річок, водовідвідних, дренажних каналів та бетонних лотків в м. Кременчуці | 2014-2015 | 92 | Міський ФОНПС, міський бюджет | КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» | 92 |  |  |  |  |  |
| 3.23. | Проектування та реконструкція об’єкту «Розчистка, відновлення водності, поліпшення екологічного стану і підтримання сприятливо-го гідрологічного режиму та санітарного стану р. Крива Руда у м. Кременчуці» | 2014-2015 | 7900 | Міський ФОНПС, міський бюджет, обласний ФОНПС | КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» | 462,5 Розроблено проект Перенесено в «Довкілля-2020» |  |  |  |  |  |
| 3.24. | Проектування та реконструкція об’єкту «Розчистка, відновлення водності, поліпшення екологічного стану і підтримання сприятливо-го гідрологічного режиму та санітарного стану р. Сухий Кагамлик у м. Кременчуці» | 2014-2015 | 6300 | Міський ФОНПС, міський бюджет, обласний ФОНПС | КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» | 317,85 Розроблено проект Перенесено в «Довкілля-2020» |  |  |  |  |  |
| 3.25. | Проектування та реконструкція напірного каналізаційного колектору і мереж зливової каналізації по вул. Горького в м. Кременчуці | 2014-2015 | 3600 | Міський ФОНПС, міський бюджет, обласний ФОНПС | КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» | 375,3 Розроблено проект Перенесено в «Довкілля-2020» |  |  |  |  |  |
| 4. Збереження природно-заповідного фонду, озеленення міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Капітальний ремонт зелених насаджень місць загального користування | 2008 – 2015 | 6000 | Міський бюджет | УЖКГ | 30958,129 |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Утримання зелених насаджень місць загального користування | 2008 – 2015 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Інвентаризація зелених насаджень загального користування | 2008 - 2015 | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Розробка проекту будівництва парку «Депутатський» з організацією його території під об’єкт природно-заповідного фонду | 2011-2013 | 120,074 | Міський ФОНПС, міський бюджет | Автозаводська районна рада міста Кременчука | 81 |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Придбання посадкового матеріалу для озеленення міста | 2008 – 2015 | 9000 | Міський ФОНПС | Виконавчий комітет, КП «Благоустрій Кременчука» | 6585,08 |  |  |  |  |  |
| 4.6. | Розробка проекту реконструкції парку-памятки садово-паркового мистецтва «Придніпровський» | 2012-2013 | 300 | Міський бюджет | КЗК «Парк культури та відпочинку «Придніпровський» | 63 |  |  |  |  |  |
| 4.7. | Проектування та реконструкція міського парку культури і відпочинку «Придніпровський» | 2012-2015 | 53000 | Міський ФОНПС, міський бюджет | КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» | 4003,2 Перенесено в «Довкілля-2020» |  |  |  |  |  |
| 4.8. | Розробка проекту та реконструкція парку «Воїнів Інтернаціоналістів» під регіональний ландшафтний парк «Кагамлицький» | 2012-2015 | 50000 | Міський ФОНПС, міський бюджет, обласний ФОНПС | Автозаводська районна рада міста Кременчука, РЛП «Кагамлицький» | 298,7 Перенесено в «Довкілля-2020» |  |  |  |  |  |
| 4.9. | Утримання парку пам’ятки садово-паркового мистецтва «Парк культури та відпочинку «Придніпровський» | 2012-2015 | 2000 | Міський ФОНПС, міський бюджет | КЗК «Парк культури та відпочинку «Придніпровський» | 1567,3 Перенесено в «Довкілля-2020» |  |  |  |  |  |
| 4.10. | Будівництво парку «Депутатський» з організацією його території під об’єкт природно-заповідного фонду | 2012-2015 | 70000 | Міський ФОНПС, міський бюджет | Автозаводська районна рада міста Кременчука | 0 |  |  |  |  |  |
| 4.11. | Розробка проекту локальної екологічної мережі міста Кременчука | 2013-2015 | 100 | Міський ФОНПС | Виконавчий комітет, РЛП «Кременчуцькі плавні» | 0 |  |  |  |  |  |
| 4.12. | Проектування та реконструкція комплексної пам’ятки природи місцевого значення «Міський сад» у м. Кременчуці | 2013-2015 | 22183 | Міський ФОНПС, , бюджет розвитку міста, цільовий фонд міста | КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» | 741,6 387,18 43,04 Перенесено в «Довкілля-2020» |  |  |  |  |  |
| 4.13. | Проектування та влаштування автоматичної системи поливу комплексної пам’ятки природи місцевого значення «Міський сад» | 2015 | 500 | Міський ФОНПС, міський бюджет | КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» | 25,8 Розроблено проект Перенесено в «Довкілля-2020» |  |  |  |  |  |
| 4.14. | Проектування та влаштування автоматичної системи поливу центральної алеї в міському парку культури та відпочинку «Придніпровський» у м. Кременчуці | 2014-2015 | 500 | Міський ФОНПС, міський бюджет | КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» | 311,9 Ступінь будівельної готовності 83,8% Перенесено в «Довкілля-2020» |  |  |  |  |  |
| 4.15. | Утримання об’єкту природно-заповідного фонду України - регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький» | 2014-2015 | 1685 | Міський бюджет, міський ФОНПС | РЛП «Кагамлицький» | 9,96 1714,4 Перенесено в «Довкілля-2020» |  |  |  |  |  |
| 4.16. | Утримання та благоустрій парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Ювілейний» | 2014-2015 | 436 | Міський ФОНПС, міський бюджет | КП «Благоустрій Кременчука» | 394 Перенесено в «Довкілля-2020» |  |  |  |  |  |
| 4.17. | Проектування та реконструкція парку-памятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Ювілейний» | 2015 | 370,9 | Міський ФОНПС, міський бюджет | КП «Благоустрій Кременчука», КВП «Кременчуцьке міське управління капіталь-ного будівництва» | 0 Перенесено в «Довкілля-2020» |  |  |  |  |  |
| 5. Охорона і раціональне використання земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Розробка робочого проекту та будівництво протиерозійних, протизсувних споруд для укріплення схилу в районі вул. Хорольської в м. Кременчуці | 2012-2015 | 11000 | Міський бюджет, міський ФОНПС | КВП «Кременчуцьке міське управління капітального будівництва» | 68,76 5197,2 Перенесено в «Довкілля-2020» |  |  |  |  |  |
| 6. Наука, інформація, освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Організація та проведення виставки квітів для пропаганди охорони навколишнього природного середовища | 2011-2014 | 200 | Міський ФОНПС | Виконавчий комітет, КП «Кременчуцький центр міжнародного зв’язку та економічного розвитку міста «Кременчук Інвест» | 95,5 |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Створення оперативних реєстрів для «Реєстру стану навколишнього природного середовища» та забезпечення функціонування міської екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи для пропаганди охорони навколишнього природного середовища | 2014-2015 | 44 | Міський ФОНПС | Виконавчий комітет, КП НЦЕСД | 28,57 |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Впровадження інформаційної програми підвищення екологічної свідомості населення (соціально-екологічна реклама) | 2008-2015 | 140 | Міський ФОНПС | Виконавчий комітет | 118 |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Впровадження інформаційної програми підвищення екологічної свідомості населення – «Екологічна просвіта молоді через книгу» | 2011 | 40 | Міський ФОНПС | Виконавчий комітет | 2,68 |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики | 2008 – 2015 | 600ілля”гічного бюлетеня „ю про виконання природоохоронних заходів.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | Міський ФОНПС | Виконавчий комітет | 218,8 |  |  |  |  |  |
| 6.7. | Проведення екологічних науково-практичних конференцій | 2008 – 2015 | 120 | Кошти зацікав-лених підприємств, установ, міський, обласний ФОНПС | Виконавчий комітет | 67,85 |  |  |  |  |  |
| 6.8. | Оновлення обладнання для здійснення заходів з пропаганди охорони навколишнього природного середовища | 2010-2013 | 28 | Міський ФОНПС | Виконавчий комітет | 26,799 |  |  |  |  |  |
| 6.9. | Утримання спеціальних транспортних засобів | 2009 - 2015 | 600 | Міський ФОНПС | Виконавчий комітет | 291,4 |  |  |  |  |  |
| 6.10. | Організація та проведення виставок голубів, рідкісних птахів та домашніх тварин для про-паганди охорони навколишнього середовища | 2012-2015 | 280 | Міський ФОНПС | Виконавчий комітет | 145 |  |  |  |  |  |
| 6.11. | Підвищення кваліфікації та обмін досвідом працівників природоохоронних органів | 2008-2015 | 60 | Міський ФОНПС | Виконавчий комітет | 19,71 |  |  |  |  |  |
| 6.12. | Організація та проведення міських заходів до міжнародного Дня Дніпра для пропаганди охорони навколишнього середовища | 2015 | 5 | Міський ФОНПС | Виконавчий комітет | 5 |  |  |  |  |  |
| 6.13. | Проведення дослідницької та природоохорон-ної роботи серед молоді (фінансування заходів Кременчуцького еколого-натуралістичного центру учнівської молоді) | 2012-2015 | 120 | Міський ФОНПС | Виконавчий комітет, управління освіти, Кре-менчуцький еколого-натуралістичний центр учнівської молоді | 109,49 |  |  |  |  |  |
| 6.14. | Організація та проведення еколого-просвітницької акції «Зелена толока» для пропаганди охорони навколишнього середовища | 2015 | 65 | Міський ФОНПС | Виконавчий комітет, управління у справах сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету | 64,9 |  |  |  |  |  |
| 6.15. | Організація та проведення до Дня довкілля еколого-просвітницької акції «Загальноміський суботник» | 2015 | 140 20 90 70 | Міський ФОНПС | Виконавчий комітет, КП «Благоустрій Кременчука», КАТП-1628, виконавчий комітет Автозаводської районної ради, виконавчий комітет Крюківської районної ради | 100 0 90 70 |  |  |  |  |  |
| 6.16. | Наукові дослідження у галузі охорони і раціонального використання водних ресурсів, земель, тваринного світу, охорони атмосферного повітря, збереження природно-заповідного фонду, у сфері поводження з відходами з розробкою природоохоронних заходів для програми охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням пріоритетів міста Кременчука на 2016-2020 роки («Довкілля – 2020») | 2015 | 95 | Міський ФОНПС | Виконавчий комітет, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського | 95 |  |  |  |  |  |
| 7. Охорона і раціональне використання ресурсів тваринного світу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Облаштування притулку для утримання безпритульних тварин | 2015 | 250 | Міський ФОНПС | КП «Спецсервіс - Кременчук» | 226,59 |  |  |  |  |  |

Начальник відділу екологічної безпеки									О.М. ФЕДЮН