23.06.2016                                                                                                            №561

Про затвердження робочого проекту

«Реконструкція каналізаційної

насосної станції СП – 17 в м. Кременчуці»

Керуючись пунктом 4 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи», враховуючи позитивний експертний звіт філії ДП «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи» у Полтавській області №17-1802-15П щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області

вирішив:

1..Затвердити робочий проект «Реконструкція каналізаційної насосної станції СП – 17 в м. Кременчуці», розроблений приватним акціонерним товариством «Дніпрокомунпроект» з.. такими...техніко-економічними показниками:

| - характер будівництва | -.реконструкція |
| --- | --- |
| - загальна кошторисна вартість реконструкції тис. грн. | -37842,498 |
| в тому числі: |  |
| - будівельні роботи, тис. грн. | - 20353,681 |
| - устаткування, тис. грн. - інші витрати, тис. грн. | - 9682,837 - 7805,980 |
| в тому числі: |  |
| - загальна кошторисна вартість залишку |  |
| об’ємів робіт у поточних цінах, тис. грн. | - 33853,319 |
| в тому числі: |  |
| - будівельні роботи, тис. грн. | - 19871,760 |
| - устаткування, тис. грн. - інші витрати, тис. грн. | - 7455,660 - 6525,899 |
| - загальна кошторисна вартість фактично |  |
| виконаних робіт станом на 01.01.2015р. згідно довідки замовника складає , тис. грн. | -.3989,179 |
| в тому числі: |  |
| - будівельні роботи, тис. грн. | - 481,921 |
| - устаткування, тис. грн. - інші витрати, тис. грн. | - 2227,177 - 1280,081 |

2.  Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Кравченка Д.В.

Міський голова							          В.О. МАЛЕЦЬКИЙ