29.06.2016                                                                                                          №577

Про затвердження проекту

«Реконструкція теплових мереж

кварталу 176 у м. Кременчуці»

Керуючись пунктом 4 Порядку затвердження проектів будівництва                    і проведення їх експертизи, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи», враховуючи позитивний експертний звіт філії ДП «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи» у Полтавській області №17 - 0367 - 16П від 15 червня 2016р. щодо розгляду проектної документації в частині міцності, надійності, та довговічності об’єкту будівництва, його експлуатаційної безпеки, інженерного забезпечення та кошторисної частини, керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області

вирішив:

1..Затвердити проект «Реконструкція теплових мереж кварталу 176            у м. Кременчуці», розроблений приватним акціонерним товариством «Дніпрокомунпроект» з.. такими...техніко-економічними показниками:

|  | Показники | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вид будівництва | реконструкція |  |
| 2. | Кількісні показники: |  |  |
|  | довжина мереж, у тому числі: | п.м. | 3510 |
|  | - І черга |  | 324 |
|  | - ІІ черга |  | 3186 |
| 3. | Тривалість будівництва | місяць | 24 |
|  | - І черга |  | 2,5 |
|  | - ІІ черга |  | 22 |
| 4. | Загальна кошторисна вартість за зведенням витрат у поточних цінах станом 15.06.2016р. у тому числі: | тис. грн. | 46876,569 37473,798 9402,771 |
|  | - будівельні роботи |  |  |
|  | - інші витрати |  |  |
| 5. | Кошторисна вартість І черги будівництва у поточних цінах станом на 15.06.2016 р. у тому числі: - будівельні роботи - інші витрати | тис. грн. | 7352,944 5549,885 1803,059 |
| 6. | Кошторисна вартість ІІ черги будівництва у поточних цінах станом на 15.06.2016 р. у тому числі: - будівельні роботи - інші витрати | тис. грн. | 39523,625 31923,913 7599,712 |

2.  Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Кравченка Д.В.

Міський голова							          В.О. МАЛЕЦЬКИЙ