15.08.2016                                                                                              № 733

Про затвердження робочого проекту

«Будівництво дитячого садка - школи

в мікрорайоні № 278 в м. Кременчуці.

Коригування робочої документації»

Керуючись пунктом 4 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи», враховуючи позитивний експертний звіт філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у Полтавській області державного підприємства «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи» № 17-0566-16П від 10 серпня 2016 року щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, керуючись ст.31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області

вирішив:

1..Затвердити  робочий   проект   «Будівництво    дитячого   садка – школи в мікрорайоні № 278 в м.Кременчуці. Коригування робочої документації», розроблений державним підприємством «Державний проектний інститут містобудування «Міськбудпроект (м.Полтава)» з.. такими...техніко-економічними показниками:

1.1. Характер будівництва                                     - нове будівництво

1.2. Загальна кошторисна вартість  будівництва у поточних цінах станом на 29.07.2016 складає – 34506,651 тис.грн., в тому числі:

- будівельні роботи                                                  - 23284,823 тис.грн.

- устаткування                                                          -   3542,605 тис.грн.

- інші витрати                                                           -   7679,223 тис.грн.

1.3. Загальна кошторисна вартість залишку об’ємів робіт у поточних цінах станом на 29.07.2016 складає - 3415,208 тис.грн., в тому числі:

- будівельні роботи                                                  - 2264,026 тис.грн.

- устаткування                                                          -   176,880 тис.грн.

| - інші витрати - 974,302 тис.грн. |  |
| --- | --- |
| _______________________________________________________________________________________________ Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від _________ 20______ № ______ Сторінка 1 з 2 1.4. Загальна кошторисна вартість фактично виконаних робіт станом на 01.05.2016 згідно з довідкою замовника складає - 31091,443 тис.грн., в тому числі: - будівельні роботи - 21020,797 тис.грн. - устаткування - 3365,725 тис.грн. - інші витрати - 6704,921 тис.грн. 2. Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства. 3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Пелипенка В.М. та заступника міського голови Кравченка Д.В. Міський голова В.О.МАЛЕЦЬКИЙ _______________________________________________________________________________________________ Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від _________ 20______ № ______ Сторінка 2 з 2 |  |