12.12.2016									            	№1210

Про затвердження робочого проекту

«Влаштування автоматичної системи

поливу центральної алеї в міському парку

культури і відпочинку «Придніпровський»

в м. Кременчуці. Коригування»

Керуючись пунктом 4 Порядку затвердження проектів будівництва                  і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи», враховуючи позитивний висновок філії ДП «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи»                        у Полтавській області №17-0840-2016П від 24.11.2016 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області

вирішив:

1..Затвердити робочий проект «Влаштування автоматичної системи поливу центральної алеї в міському парку  культури і відпочинку «Придніпровський» в м. Кременчуці. Коригування», розроблений товариством з обмеженою відповідальністю «Промоснастка» з такими техніко-економічними показниками:

| - характер будівництва | - нове будівництво |
| --- | --- |
| - загальна кошторисна вартість будівництва станом на 08.09.2016, тис. грн. | - 411,701 |
| у тому числі: |  |
| - будівельні роботи, тис. грн. | - 324,004 |
| - інші витрати, тис. грн. | - 87,70 |
| -.загальна кошторисна вартість залишку об’ємів робіт станом на 08.09.2016, тис. грн у тому числі: | -.99,788 |
| - будівельні роботи, тис. грн. | - 76,577 |
| - інші витрати, тис. грн. | - 23,211 |
| -. вартість фактично виконаних робіт станом на 08.09.2016, тис. грн. у тому числі: | -.311,913 |
| - будівельні роботи, тис. грн. | - 247,427 |
| - інші витрати, тис. грн. | - 64,486 |

2.  Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Кравченка Д.В.

Міський голова							          В.О. МАЛЕЦЬКИЙ