10.05.2017											№404

Про затвердження робочого проекту

«Реконструкція будівлі під центр

муніципальних послуг по вул. Гагаріна, 14

в м. Кременчуці Полтавської області (коригування)»

Керуючись пунктом 4 Порядку затвердження проектів будівництва           і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи», враховуючи позитивний експертний звіт філії ДП «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи» у Полтавській області №17-0270-17П від 03 травня 2017 року щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області

вирішив:

1..Затвердити робочий проект «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по вул. Гагаріна,14 в м. Кременчуці Полтавської області (коригування)», розроблений комунальним госпрозрахунковим підприємством «Креміньміськпроект», з.. такими...техніко-економічними показниками:

| - характер будівництва | -.реконструкція |
| --- | --- |
| - загальна кошторисна вартість реконструкції у поточних цінах станом на 20.03.2017 складає, тис. грн. | -.43648,147 |
| в тому числі: |  |
| - будівельні роботи, тис. грн. | -.20065,419 |
| - устаткування, тис. грн. - інші витрати, тис. грн. | - 14700,589 - 8882,139 |
| - загальна кошторисна вартість залишку |  |
| об’ємів робіт у поточних цінах станом на 20.03.2017 складає, тис. грн. | -.21774,672 |
| в тому числі: |  |
| - будівельні роботи, тис. грн. | - 10619,993 |
| - устаткування, тис. грн. - інші витрати, тис. грн. | - 6807,150 - 4347,529 |
| - загальна кошторисна вартість фактично |  |
| виконаних робіт та понесених витрат станом на 25.04.2017 згідно з довідкою замовника складає, тис. грн. | -.21873,475 |
| в тому числі: |  |
| - будівельні роботи, тис. грн. - устаткування, тис. грн - інші витрати, тис. грн. | - 9445,426 - 7893,439 - 4534,610 |

2..Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 21.11.2016 № 1137 «Про затвердження робочого проекту «Реконструкція будівлі під центр муніципальних послуг по вул. Гагаріна, 14 в м. Кременчуці Полтавської області (коригування)» вважати таким, що втратило чинність.

3.  Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Кравченка Д.В.

Міський голова							          В.О. МАЛЕЦЬКИЙ