01.09.2017											№922

Про затвердження робочого проекту

«Капітальний ремонт меморіального комплексу

«Вічно живим» в м. Кременчуці»

Керуючись пунктом 4 Порядку затвердження проектів будівництва           і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи», враховуючи позитивний експертний звіт філії ДП «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи» у Полтавській області №17 – 0707 – 17П від 31 серпня  2017 року  щодо розгляду проектної документації, керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області

вирішив:

1..Затвердити робочий проект «Капітальний ремонт меморіального комплексу «Вічно живим» в м. Кременчуці», розроблений комунальним госпрозрахунковим підприємством «Креміньміськпроект»,   з такими техніко-економічними показниками:

|  | Показники | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вид будівництва | Капітальний ремонт |  |
|  | Площа покриття: |  |  |
|  | - гранітне | м2 | 2848,44 |
|  | - асфальтове | м2 | 2456,0 |
|  | Довжина бордюрів: |  |  |
|  | - ВР.100.158 | п.м. | 51,8 |
|  | - ВР.100.30.15 | п.м. | 331,4 |
|  | Площа газону садового - паркового | м2 | 781,8 |
|  | Тривалість капітального ремонту | міс. | 6,0 |
|  | Загальна кошторисна вартість капітального ремонту станом на 18.08.2017 складає, в т. ч.: | тис. грн. | 12 637,693 |
|  | -.будівельних робіт | тис. грн. | 9962,714 |
|  | -.устаткування | тис. грн. | 126,762 |
|  | -.інших витрат | тис. грн. | 2548,217 |
|  | Загальна кошторисна вартість залишку об’ємів робіт в поточних цінах станом на 18.08.2017 складає, в т. ч.: | тис. грн. | 4667,381 |
|  | - будівельних робіт | тис. грн. | 3662,273 |
|  | - устаткування | тис. грн. | 76,023 |
|  | - інших витрат | тис. грн.. | 929,085 |
|  | Загальна кошторисна вартість фактично виконаних робіт та понесених витрат станом на 25.07.2017 складає, в т. ч.: | тис. грн. | 7970,312 |
|  | - будівельних робіт | тис. грн. | 6300,441 |
|  | - устаткування | тис. грн. | 50,739 |
|  | - інших витрат | тис. грн.. | 1619,132 |

2. Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області  від 10.10.2016 № 994 «Про затвердження робочого проекту «Капітальний ремонт меморіального комплексу «Вічно живим»                       в м. Кременчуці» (коригування)  вважати таким, що втратило чинність.

3.  Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Кравченка Д.В.

Міський голова								В.О. МАЛЕЦЬКИЙ