20.07.2018											№893

Про  затвердження проектної  документації

по об’єкту «Реконструкція мереж електропостачання

по вул. Яровій в м. Кременчуці». Коригування

Керуючись пунктом 4 Порядку затвердження проектів будівництва           і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи», враховуючи позитивний експертний звіт філії ДП «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба Української державної будівельної експертизи» у Полтавській області № 17 - 0496 – 18 від 12 липня 2018  року  щодо розгляду проектної документації керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області

вирішив:

1..Затвердити проектну документацію по об’єкту «Реконструкція мереж електропостачання по вул. Яровій в м. Кременчуці». Коригування,  розроблену Кременчуцькою філією Публічного акціонерного товариства «Полтаваобленерго», з такими техніко – економічними показниками:

|  | Показники | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вид будівництва | - реконструкція |  |
|  | Категорія електропостачання | ІІІ |  |
|  | Довжина траси ЛЕП всього, в т.ч. : | км | 0,230 |
|  | - КЛ 0,4 кВ | км | 0,055 |
|  | - ВЛ 0,4 кВ | км | 0,175 |
|  | - повітряних відгалужень до житлових будинків | шт | 4 |
|  | Довжина ЛЕП по маркам та перерізам кабелів, в т.ч.: | км | 0,360 |
|  | - марки АВВГ-1 (4х70) 0,4 кВ | км | 0,055 |
|  | - марки СІП-5нг (4х50) | км | 0,175 |
|  | -.марки СІП-нг (4х16) (для відгалуження) | км | 0,035 |
|  | - марки СІП-нг (4х25) (для відгалуження) | км | 0,095 |
|  | Тривалість реконструкції | міс. | 2,0 |
|  | Загальна кошторисна вартість реконструкції станом на 23.04.2018 складає, в т.ч.: | тис. грн. | 233,998 |
|  | - будівельних робіт | тис. грн. | 105,116 |
|  | - устаткування | тис. грн. | 58,953 |
|  | - інші витрати | тис. грн. | 69,929 |
|  | З них вартість фактично виконаних складає, в т.ч.: | тис. грн. | 162,809 |
|  | - будівельних робіт | тис. грн. | 66,298 |
|  | - устаткування | тис. грн. | 58,953 |
|  | - інші витрати | тис. грн. | 37,558 |

2..Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 23.02.2018 № 198 «Про  затвердження проектної  документації по об’єкту «Реконструкція мереж електропостачання по                       вул. Яровій в м. Кременчуці» вважати таким, що втратило чинність.

3. Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства.

4..Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Кравченка Д.В.

Міський голова								В.О. МАЛЕЦЬКИЙ