21.09.2012р.	№917

Про  затвердження  робочого проекту
на будівництво  дитячого садка-школи   
в мікрорайоні 278  у  м.Кременчуці

Керуючись  Постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження  Порядку затвердження  проектів будівництва і проведення їх експертизи", ст.31  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» , виконавчий    комітет  Кременчуцької   міської   ради    Полтавської   області    В И Р І Ш И В  :

1.  Затвердити робочий проект  на будівництво дитячого садка-школи в мікрорайоні 278 у м.Кременчуці з  такими  техніко-економічними показниками:
           - характер будівництва                                           - нове

- кількість поверхів                                                 - два

- загальна площа                                                      - 6160,06 кв.м

- корисна площа                                                       - 3602,57 кв.м

- розрахункова площа                                              - 3082,26 кв.м

- будівельний об’єм будинку                                  - 22912,47 куб.м

в т.ч. підземної  частини                                - 5093,47 куб.м

- площа забудови                                                      - 2384,01 кв.м

- дитячий садок                                                         - 160  місць

- початкова школа                                                     - 110 учнівських місць

-загальна кошторисна вартість будівництва        -  29138,180  тис.грн

у  тому числі :

- вартість фактично виконаних робіт  за станом

на 03.06.2012  становить                                       -17086,386  тис.грн

________________________________________________________________________________________________

Рішення  виконавчого комітету Кременчуцької  міської  ради Полтавської області

від  __________20____       №______

Сторінка  1  з  2

- кошторисна вартість робіт , які необхідно
              виконати за станом на 03.06.2012 становить      - 12051,794 тис.грн ,

із них будівельно-монтажні роботи                         - 7359,659  тис.грн

- вартість устаткування                                          - 2164,729 тис.грн

- інші  витрати                                                          - 2527,386 тис.грн

2. Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області  від 05.08.2011  № 618  "Про затвердження робочого проекту на будівництво дитячого садка-школи в мікрорайоні  278  у м.Кременчуці"  вважати таким, що втратило чинність.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  Музику  Г.М.

Міський голова 								          О.М.БАБАЄВ

________________________________________________________________________________________________

Рішення  виконавчого комітету Кременчуцької  міської  ради Полтавської області

від  __________20____       №______

Сторінка  2  з  2