21.02.2020											№ 255

Про проведення в місті Кременчуці

трьохмісячника чистоти і порядку у період

з 10 березня по 10 червня 2020 року

З метою наведення належного порядку у місті після зимового періоду, своєчасного та безперебійного вивезення сміття з території міста, покращення його санітарного стану, підготовки до святкування Великодня, керуючись ст.ст. 15,18 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області

вирішив:

1.	Оголосити та провести в місті Кременчуці трьохмісячник чистоти і порядку у період з 10 березня по 10 червня 2020 року.

2.	Створити міський штаб з проведення трьохмісячника чистоти і порядку та затвердити його персональний склад (додаток).

3.	Керівникам підприємств, організацій усіх форм власності, навчальних закладів, установ протягом трьохмісячника чистоти забезпечити наведення порядку на прилеглих та закріплених територіях.

4.	Керівникам організацій і установ, відповідальних за утримання об’єктів культурної спадщини, згідно з рішенням виконавчого комітету Кременчуцької міської ради від 19.02.2010 № 103 «Про затвердження балансоутримувачів об’єктів культурної спадщини м. Кременчука», зі змінами та доповненнями, забезпечити виконання робіт з поточного ремонту та впорядкування братських могил, обелісків, пам’ятників та пам’ятних дощок.

5.	Департаменту житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради (Москалик І.В.) забезпечити контроль за виконанням комунальними підприємствами покладених на них зобов’язань.

6.	Комунальному підприємству «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» (Кірєєв В.В.) виконати ямковий ремонт шляхів, тротуарів, проїздів, шляхопроводів, а також підсипку та грейдерування ґрунтових шляхів міста.

7.	Кременчуцькому комунальному автотранспортному підприємству 1628 (Шиян С.О.) та комунальному підприємству «Благоустрій Кременчука» (Василенко В.В.) забезпечити технічну підтримку бюджетних та комунальних організацій і установ міста впродовж трьохмісячника чистоти і порядку.

8.	Комунальному підприємству «Благоустрій Кременчука» (Василенко В.В.) провести комплексні заходи з впорядкування території парків, скверів, інших територій, які належать до земель комунальної власності та перебувають на утриманні підприємства.

9.	Комунальному закладу культури і відпочинку «Міський сад» (Дедюрін В.М.), комунальному закладу культури і відпочинку «Парк «Крюківський» (Непша О.С.), комунальному закладу культури і відпочинку «Парк Миру» (Добрунов В.В.), комунальному закладу культури «Міський парк культури і відпочинку «Придніпровський» (Мірошніченко О.М.) забезпечити комплексні заходи з впорядкування закріплених об’єктів зеленого господарства.

10.	Комунальному підприємству «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» (Стефаненко В.В.) забезпечити заходи з поточного ремонту та впорядкування братських могил та пам’ятників, що перебувають на утриманні підприємства.

11.	ТОВ «Житлорембудсервіс» (Бондаренко О.В.), ТОВ «Місто для людей Кременчук» (Зінченко С.О.), ТОВ ЖЕП «Перспектива» (Лисенко Г.А.) привести у належний стан цоколі будинків, паркани, прибудинкові території, дитячі майданчики, що перебувають на їх утриманні, залучити мешканців до впорядкування дворових територій.

12.	Дозволити Кременчуцькому комунальному автотранспортному підприємству 1628 (Шиян С.О.) безоплатно приймати вуличне сміття та гілля від комунальних підприємств, бюджетних організацій і установ, які здійснюватимуть його транспортування, на території міського звалища «Деївська гора» протягом  проведення в місті трьохмісячника чистоти і порядку.

13.	Кременчуцькому комунальному автотранспортному підприємству 1628 (Шиян С.О.):

13.1.	 Виконати роботи з очищення прибордюрної частини шляхів від піску та бруду.

13.2. Забезпечити контроль за порядком прийому вуличного сміття та гілля від комунальних підприємств, бюджетних організацій і установ з метою недопущення змішування та вивантаження вуличного сміття та гілля разом з побутовими відходами.

13.3.	 Здійснити для проведення загальноміської екологічно-просвітницької акції «Зелена толока» закупівлю наступних витратних матеріалів з подальшою передачею їх управлінню молоді та спорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області та відшкодуванням понесених витрат з міського бюджету:

- 500 тентів поліпропіленових розміром 2 на 3 метри.

14. Департаменту фінансів виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (Неіленко Т.Г.) передбачити фінансування на відшкодування витрат КАТП 1628 (Шиян С.О.) для закупівлі витратних матеріалів для проведення загальноміської екологічно-просвітницької акції «Зелена толока» у сумі згідно з наданим комунальним підприємством локальним кошторисом.

15.	Центру телекомунікаційних послуг № 2 ПФ ПАТ «Укртелеком» (Шарлай Д.С.), КП «Теплоенерго» (Одношевний В.М.), КП «Кременчукводо-канал» (Солодяшкін В.І.), Кременчуцькій філії АТ «Полтаваобленерго» (Петрусь І.А.):

15.1.		Відновити асфальтове покриття в місцях виконання ремонтних робіт на підземних інженерних мережах, які розташовано на території пішохідних зон вулиць міста, автошляхах.

15.2.		Забезпечити закриття відкритих колодязів на інженерних мережах зв’язку та тепло,- водо,- електропостачання, що перебувають на утриманні підприємств, відповідно.

16.	Управлінню  транспорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (Івашина Р.В.) провести роботу з приватними перевізниками пасажирів по обладнанню кінцевих зупинок громадського транспорту на маршрутах у відповідності до наказу Міністерства транспорту України від 21.01.1998 № 21 «Про затвердження порядку і умов організації перевезення пасажирів та багажу автомобільним транспортом».

17.	Управлінню контролю за станом благоустрою виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області (Окунь В.В.) впродовж трьохмісячника чистоти і порядку:

17.1.	Здійснювати контроль за дотриманням Правил благоустрою території міста Кременчука, утриманням в належному санітарному стані прилеглих і закріплених територій, об’єктів благоустрою, проведенням заходів з ліквідації стихійних звалищ.

17.2.	Зобов’язати власників рекламоносіїв привести в належний стан підпорядковані їм об’єкти та прилеглі до них території.

18.	Відділу екологічної безпеки виконавчого комітету Кременчуцької  міської ради Полтавської області (Федюн О.М.) передбачити кошти на придбання саджанців дерев та кущів для посадки на міських територіях.

19.	Управлінню патрульної поліції у місті Кременчуці (Борзенко О.В.) здійснювати контроль за дотриманням Правил благоустрою території міста Кременчука в межах своїх повноважень, визначених законодавством.

20.	 Управлінню держпродспоживслужби в місті Кременчуці (Назарець О.С.) здійснювати контроль за приведенням в належний санітарний стан територій, проведенням заходів по ліквідації стихійних звалищ.

21. Автозаводській та Крюківській районним адміністраціям виконавчого комітету Кременчуцької міської ради (Заводчікова Н.Г., Лозовик Д.Б.):

21.1 Здійснювати контроль за станом виконання заходів трьохмісячника чистоти і порядку  підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, гаражними кооперативами, ОСББ, громадськими формуваннями.

21.2. Забезпечити контроль за санітарним утриманням прилеглих і закріплених територій об’єктів благоустрою, за виконанням заходів з ліквідації стихійних сміттєзвалищ на території районів.

22.	Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства.

23.	Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови Пелипенка В.М.

Перший заступник

міського голови	В. ПЕЛИПЕНКО

Додаток

до рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

Персональний склад

міського штабу з проведення трьохмісячника чистоти і порядку

Пелипенко В.М.	−	перший заступник міського голови, голова

Володимир Михайлович		штабу;

Декусар	−	заступник міського голови, заступник голови

Валерій Володимирович		штабу;

Москалик	−	директор Департаменту житлово-

Іван Володимирович		комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, заступник голови штабу;

Хлєбнікова	       −	    начальник відділу з благоустрою управління

Павлина Павлівна		    комунального господарства Департаменту

житлово-комунального господарства

виконавчого комітету Кременчуцької міської

ради, секретар штабу.

Члени штабу:

Бутенко	−      перший заступник директора Департаменту -

Катерина Вікторівна                   начальник управління комунального

господарства Департаменту житлово-

комунального господарства виконавчого

комітету Кременчуцької міської ради;

Волощенко 	−	начальник управління містобудування та

Олександра Григорівна	архітектури виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;

Жорняк	−	начальник управління розвитку

Людмила Григорівна 		підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області;

Заводчікова	−	начальник Автозаводської районної

Наталія Григорівна 		адміністрації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;

Макаров	−	начальник управління у справах сімей та дітей

Андрій Ігорович		виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;

Івашина	−	начальник управління транспорту виконавчого

Руслан Володимирович		комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області;

Кондрашов	−	начальник управління культури і туризму

Володимир Олександрович	виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області;

Лозовик	−	начальник Крюківської районної адміністрації

Дмитро Борисович		виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;

Мазур	−	начальник управління молоді та спорту

Олександр Іванович		виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області;

Москалик	−	начальник Департаменту освіти виконавчого

Геннадій Федорович		комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області;

Окунь	−	начальник управління контролю за станом

Володимир Валентинович		благоустрою виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області;

Середа	−	начальник управління охорони здоров’я

Максим Володимирович		виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області;

Назарець 	−	начальник Кременчуцького міськрайонного

Олег Степанович 		управління Головного управління держпродспоживслужби у Полтавській області (за згодою);

Федюн	−	начальник відділу екологічної безпеки

Олексій Михайлович		виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області;

Чудаков	−	начальник управління з питань надзвичайних

Ігор Віталійович		ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

Керуючий справами

виконкому міської ради		 Р. ШАПОВАЛОВ

Директор Департаменту житлово-

комунального господарства виконавчого

комітету Кременчуцької міської ради	 І. МОСКАЛИК