14.03.2024                                                                                                         №539

Про затвердження проєкту

«Реконструкція дитячого садка

по вул. Генерала Манагарова, 5-А

в м. Кременчуці». Коригування»

Керуючись пунктом 4 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи», враховуючи позитивний експертний звіт ТОВ «ЕКОЕКСПЕРТИЗА» №31/0540Е-01/24 від 31 січня 2024 року щодо розгляду проектної документації на будівництво, керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

вирішив:

1.. Затвердити проєкт «Реконструкція дитячого садка по вул. Генерала Манагарова, 5-А в м. Кременчуці». Коригування», розроблений Комунальним госпрозрахунковим підприємством «Креміньміськпроект» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, з такими техніко-економічними показниками:

| Найменування показника | Значення | Примітка |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Місцезнаходження обʼєкта | м. Кременчук, вул. Бончука лікаря, 5-А |  |  |
| Характер будівництва | реконструкція |  |  |
| Корисна площа, м2 | 1416,45 | 1370,8 до реконструкції |  |
| Площа забудови, м2 | 943,25 | 815 до реконструкції |  |
| Кількість поверхів, од. | 2 | 2+1 підвальний поверх |  |
| Кількість надземних поверхів, од. | 2 |  |  |
| Кількість підземних поверхів, од. | 1 |  |  |
| Опалювальна площа, м2 | 1632,6 |  |  |
| Загальний будівельний об’єм, м3 | 5759,3 | 5759,3 до реконструкції |  |
| Будівельний об’єм нижче відм. 0, м3 | 1613,7 | 1613,7 до реконструкції |  |
| Будівельний об’єм вище відм. 0, м3 | 4145,6 | 4145,6 до реконструкції |  |
| Опалювальний будівельний об’єм, м3 | 4811,7 |  |  |
| Річна потреба в електроенергії, МВт·год | 307,8 |  |  |
| Тривалість експлуатації (розрахунковий строк експлуатації), р. | 100 |  |  |
| Річна потреба в воді, тис м3 | 2,733 |  |  |
| Річна потреба в тепловій енергії, Гкал/рік | 482,7 |  |  |
| Тривалість будівництва, міс. | 9,5 |  |  |
| Гранична висота будівлі/ споруди, м | 7,61 | 7,61 до реконструкції |  |
| Загальна площа будівель, м2 - дитячого садка - господарського блоку | 1781,2 1632,6 148,6 | 1522,55 до реконструкції |  |
| Загальна площа приміщень, м2 | 1473,05 | 1427,4 до реконструкції |  |
| Площа приміщень (місць) загального користування (в тому числі допоміжних), м2 | 661,95 | 661,95 до реконструкції |  |
| Кошторисна вартість, тис. грн у тому числі: | 62 939,733 | Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на «31» січня 2024 р. |  |
| - будівельні роботи | 43 313,594 |  |  |
| - устаткування | 5 389,403 |  |  |
| - інші витрати | 14 236,736 |  |  |
| - понесені витрати замовника всього: | 6 895,829 | згідно довідки від 01.09.2023р. № 01-12/192 |  |
| у тому числі: - будівельні роботи | 4 409,843 |  |  |
| - устаткування | 35,965 |  |  |
| - інші витрати | 2 450,021 |  |  |

2.  Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 13.09.2019 №1249 «Про затвердження проектної документації по обʼєкту «Реконструкція дитячого садка по вул. Генерала Манагарова, 5-А в           м. Кременчуці» вважати таким, що втратило чинність.

3. Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Кравченка Д.В.

Міський голова 				           	               Віталій МАЛЕЦЬКИЙ