Пояснювальна записка до проєкту рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області

«Про погодження укладення додаткової угоди до інвестиційного

договору»

Відповідно до умов інвестиційного договору, погодженого рішенням виконкому Кременчуцької міської ради Полтавської області від 16.11.2018 №1483 «Про погодження інвестиційного договору», інвестор ТОВ «НОВЕ ТЕПЛО» повинно було розробити проектну документацію на будівництво об’єктів енергетичної інфраструктури. Зважаючи на складний та багатоетапний процес погодження технічних умов у відповідних органах, проходження топозйомки, геології та геодезії, ТОВ «НОВЕ ТЕПЛО» отримало державну експертизу пізніше обумовлених договором термінів.

Оскільки, на даний час проектна документації розроблена в повному обсязі, та ТОВ «НОВЕ ТЕПЛО» отримано дозвіл на початок будівельних робіт, пропонується внести зміни до інвестиційного договору, що дозволить інвестору продовжити реалізацію проєкту з будівництва сонячної електричної станції 75МВт в Північному промисловому вузлі м. Кременчука.

В.о. директора

КП «Інститут розвитку Кременчука»                           П.В. БЕДРАЦЬКИЙ