**ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**

**до проекту рішення** «**Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради від 31 травня 2016 року «Про залучення кредиту НЕФКО для фінансування інвестиційного проекту «Термомодернізація дитячого садка № 32 та модернізація вуличного освітлення міста Кременчук Полтавської області»**

Починаючи з 2016 року місто Кременчук спільно з Корпорацією НЕФКО здійснює реалізацію проекту з модернізації вуличного освітлення міста та термомодернізації дитячого садка № 32. Загальна вартість проекту складає 6,233 млн. грн, з яких 2,378 млн. грн. передбачено на придбання світлодіодних світильників.

Наприкінці минулого року місто отримало перший транш НЕФКО в розмірі 1,680 млн. грн, за рахунок якого було придбано 1004 світильників нового покоління потужністю 23Вт, виробництва провідного світового виробника - компанії SCHREDER. Беручи до уваги необхідність проведення повної модернізації всіх елементів системи вуличного освітлення як єдиного цілого, а не виконання серії окремих заходів протягом тривалого часу, було прийнято рішення про співфінансування цього напрямку з міського бюджету в розмірі 2,2 млн. грн. За рахунок цих коштів вже проведено два тендери та укладено договори на придбання 70 LED світильників потужністю 23Вт та 148 LED світильників потужністю 55Вт.

Реалізація проекту має дуже важливе соціальне значення для громади міста. Адже вже на даному етапі покращилась криміногенна обстановка в місті, знизилась злочинність, підвищилась ефективність роботи правоохоронних органів, підвищилась безпека на дорогах та в громадських місцях, за рахунок поліпшення видимості зменшилась кількість та тяжкість аварій у нічний час.

Проте, незважаючи на позитивні результати від впровадження проекту по модернізації вуличного освітлення, в місті до сих пір залишаються райони, які потребують термінової модернізації застарілих джерел освітлення. За результатами проведеного аналізу наразі залишається першочергова потреба в заміні майже 2500 світових точок.

Разом з цим, зважаючи на ряд проблем, які виникли під час розробки проекту по термомодернізації дитячого садка № 32, зокрема значне збільшення його вартості та неможливість технічно виконати усі заплановані заходи вчасно, виникла пропозиція перенаправити гроші проекту з НЕФКО на подальшу модернізацію вуличного освітлення.

**Заступник директора**

**КП «Кременчук Інвест» П.В. БЕДРАЦЬКИЙ**