Додаток до «Міської програми забезпечення

пожежної безпеки об’єктів житлово-комунального

господарства міста Кременчука на 2014-2018 роки»

Заходи

Міської програми забезпечення пожежної безпеки об’єктів житлово-комунального господарства

міста Кременчука на 2014-2018 роки

| № п/п | Найменування завдання | Показник | Значення показника |  |  |  |  |  | Найменування заходу | Відповідальний за виконання | Джерело фінансування | Прогнозований обсяг фінансування заходу тис.грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всього | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Оснащення небезпечних виробництв сучасними автоматичними системами протипожежного захисту, заміна застарілих електричних мереж. | Кількість об’єктів/ фінансування | 1 об’єкт |  | 1 260,0 тис.грн |  |  |  | Монтаж та введення в експлуатацію автоматизованої системи раннього виявлення надзвичайної ситуації та оповіщення людей у разі їх виявлення на складі паливо-мастильних матеріалів КП «Кремен-чукводоканал» | КП «Кременчукводо-канал» | Міський бюджет | 260,0 |
|  |  | Кількість об’єктів/ фінансування | 1 об’єкт | 1 450,0 тис.грн |  |  |  |  | Монтаж та введення в експлуатацію автоматизованої системи раннього виявлення надзвичайної ситуації та оповіщення людей у разі їх виявлення на дільниці водоочисних споруд КП «Кременчукводоканал» | КП «Кремечукводо-канал» | Міський бюджет | 450,0 |
|  |  | Кількість об’єктів/ фінансування | 1 об’єкт | 1 12,0 тис.грн |  |  |  |  | Розробка проекту, монтаж та прийняття в експлуатацію автоматичної пожежної сигналізації на котельні за адресою: вул. Ревенка, 7-б КП «Теплоенерго» | КП «Теплоенерго» | Міський бюджет | 12,0 |
|  |  | Кількість об’єктів/ фінансування | 1 об’єкт | 90,0 тис.грн | 150,0 тис.грн | 180,0 тис.грн | 140,0 тис.грн |  | Оснащення виробництв сучасними автоматич-ними системами проти-пожежного захисту, заміна застарілих електричних мереж на асфальтобетонному заводі КП «КПС ШРБУ» | КП «КПС ШРБУ» | Міський бюджет | 560,0 |
| 2. | Постійне оновлення і утримання в робочому стані обладнання протипожежного водопостачання міста. | Кількість пожгідрантів | 28 шт. | 15 шт. 15,0 тис.грн | - | - | - | 13 шт. 12,5 тис.грн | Ремонт пожежних гідрантів | КП «Кременчук-водоканал» | Міський бюджет | 27,5 |
|  |  | Кількість пожгідрантів фінансування | 105 шт | 12 шт. 17,5 тис.грн | 11 шт. 43,5 тис.грн | 62 шт. 220,0 тис.грн | 10 шт. 38,5 тис.грн | 10 шт. 15,0 тис.грн | Придбання, заміна та відновлення пожежних гідрантів | КП «Кременчук-водоканал» | Міський бюджет | 334,5 |
|  |  | Кількість покажчиків фінансування | 300 шт | 150 шт 11,0 тис.грн | - | - | - | 150 шт 11,0 тис.грн | Встановлення покажчиків розташування пожежних гідрантів | КП «Кременчук-водоканал» | Міський бюджет | 22,0 |
| 3 | Підвищення рівня пожежної захищеності житлового фонду міста | Кількість будинків/ фінансування | 9 буд. | 2 46,0 тис.грн | 2 43,5 тис.грн | 2 84,5 тис.грн | 2 46,0 тис.грн | 1 23,0 тис.грн | Приведення в робочий стан засобів пожежога-сіння та пожежного водопостачання будинків підвищеної поверховості, що знаходяться на балансі КГ ЖЕП «Автозаводське» | КГЖЕП «Автозаводське» | Міський бюджет | 243,0 |
|  |  | Кількість будинків/ фінансування | 466 буд. | 55 1213,0 тис.грн | 65 1423,0 тис.грн | 113 2284,5 тис.грн | 117 2561,5 тис.грн | 116 2521,6 тис.грн | Підвищення вогнестій-кості житлових будинків (КГЖЕП «Автозаводське»), шляхом просочення конструкцій вогнетривкими сумішами | КГЖЕП «Автозаводське» | Міський бюджет | 10003,6 |

В.о. начальника управління житлово-комунального господарства                                                           К.В.БУТЕНКО