Додаток

до комплексної програми розвитку

комунального некомерційного медичного

підприємства «Кременчуцька перша

міська лікарня ім.О.Т.Богаєвського»

на 2021-2023  роки

План заходів

підтримки та розвитку комунального некомерційного медичного підприємства

«Кременчуцька перша міська лікарня ім.О.Т.Богаєвського»

на 2021-2023 роки

| № з/п |  |  | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми |  | Строк виконання заходу | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування(вартість), тис. гривень, у тому числі: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всього | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ДОХОДИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Надходження бюджетних коштів | фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету |  | 2021 - 2023 р.р. | Бюджетні кошти | 131 138,0 | 32 520 | 40 488,2 | 58 129,8 |
| 2. |  |  | Медичні послуги населенню відповідно до договорів з Національною Службою Здоров'я України | надання послуг згідно нормативно-правових документів |  | 2021 - 2023 р.р. | Власні кошти підприємства | 158 065,0 | 46 325,0 | 52 465,0 | 59 275,0 |
| 3. |  |  | Медичні послуги за договорами з фізичними та юридичними особами | надання послуг відповідно діючих договорів, заключення договорів з іншими юридичними особами, розширення видів надання послуг |  | 2021 - 2023 р.р. | Власні кошти підприємства | 1 800,0 | 500,0 | 600,0 | 700,0 |
| 4. |  |  | Надання орендних послуг | здача приміщень та обладнання в оренду |  | 2021 - 2023 р.р. | Власні кошти підприємства | 210,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 |
| Всього доходів |  |  |  |  |  |  |  | 291 213,0 | 79 410 | 93 623,2 | 118 179,8 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  | Бюджетні кошти | 131 138,0 | 32 520,0 | 40 488,2 | 58 129,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Власні кошти підприємства | 160 075,0 | 46 890,0 | 53 135,0 | 60 050,0 |
| ВИДАТКИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поточні видатки, у тому числі: |  |  | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | 2021р. |  | Бюджетні кошти | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2021-2023р. |  | Власні кошти підприємства | 8400,0 | 2500,0 | 2800,0 | 3100,0 |
|  |  |  |  | Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів | 2021р, 2023р. |  | Бюджетні кошти | 1230,0 | 430,0 | 0 | 800,0 |
|  |  |  |  |  | 2023р. |  | В т.ч. реактиви для централіз. баклабораторії | 800,0 | 0 | 0 | 800,0 |
|  |  |  |  |  | 2021-2023р. |  | Власні кошти підприємства | 48000,0 | 14500,0 | 16000,0 | 17500,0 |
|  |  |  |  | Оплата послуг (крім комунальних) | 2021-2023р. |  | Бюджетні кошти | 1646,8 | 500,0 | 546,8 | 600,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Власні кошти підприємства | 2700,0 | 800,0 | 900,0 | 1000,0 |
|  |  |  |  | Продукти харчування | 2023р. |  | Бюджетні кошти – додаткове харчування військовослужбовців | 197,8 | 0 | 0 | 197,8 |
|  |  |  |  | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2021-2023р. |  | Бюджетні кошти | 26740,0 | 7000,0 | 9400,0 | 10340,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Власні кошти підприємства | 400,0 | 120,0 | 130,0 | 150,0 |
|  |  |  |  | Видатки на оплату праці з нарахуваннями | 2021-2023р. |  | Бюджетні кошти | 40900,0 | 12000,0 | 13800,0 | 15100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Власні кошти підприємства | 100020,0 | 28800,0 | 33120,0 | 38100,0 |
|  |  |  |  | Видатки на відрядження | 2021-2023р. |  | Власні кошти підприємства | 450,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 |
|  |  |  |  | Відшкодування витрат на виплату пільгових пенсій | 2021р. |  | Бюджетні кошти | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Відшкодування видатків на придбання лікарських засобів хворим на цукровий діабет | 2021р. |  | Бюджетні кошти | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Сплата податків, зборів, обов’язкових платежів, штрафів, пені тощо | 2022р. |  | Бюджетні кошти | 3,2 | 0 | 3,2 | 0 |
|  |  |  |  |  | 2021-2023р. |  | Власні кошти підприємства | 105,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 |
| Всього поточні видатки |  |  |  |  |  |  |  | 231 792,8 | 67 820 | 76 885 | 87 087,8 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  | Бюджетні кошти | 71 717,8 | 20 930 | 23 750 | 27 037,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Власні кошти підприємства | 160 075 | 46 890 | 53 135 | 60 050 |
| 2. |  | Капітальні видатки, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оснащення комп’ютерною технікою та оргтехнікою | 2021р. |  | Бюджетні кошти | 600,0 | 600,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | придбання санітарного автотранспорту | 2021р. |  | Бюджетні кошти | 700,0 | 700,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт із заміною ліфту в лікарняному корпусі № 2 | 2023р. |  | Бюджетні кошти | 1 104,0 | 0 | 0 | 1104,0 |
|  |  |  |  | капітальний ремонт терапевтичного відділення (загальна площа 621,3 кв. м) | 2021р. |  | Бюджетні кошти | 6 290,0 | 6 290,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | придбання обладнання і предметів довгострокового користування для терапевтичного відділення | 2021р. |  | Бюджетні кошти | 4 000,0 | 4 000,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | капітальний ремонт неврологічного відділення (загальна площа 951,5 кв.м) | 2022р. |  | Бюджетні кошти | 5 201,0 | 0 | 5 201,0 | 0 |
|  |  |  |  | придбання обладнання і предметів довгострокового користування для неврологічного відділення | 2022р. |  | Бюджетні кошти | 4 400,0 | 0 | 4 400,0 | 0 |
|  |  |  |  | придбання рентгенологічного апарату | 2022р. |  | Бюджетні кошти | 2 500,0 | 0 | 2 500,0 | 0 |
|  |  |  |  | придбання обладнання і предметів довгострокового користування для центральної стерилізаційної | 2022р. |  | Бюджетні кошти | 1 000,0 | 0 | 1 000,0 | 0 |
|  |  |  |  | капітальний ремонт пульмонологічного відділення (загальна площа 704,4 кв. м) | 2023р. |  | Бюджетні кошти | 7 000,0 | 0 | 0 | 7 000,0 |
|  |  |  |  | капітальний ремонт хірургічного відділення (загальна площа 833,5 кв. м) | 2023р. |  | Бюджетні кошти | 8 000,0 | 0 | 0 | 8 000,0 |
|  |  |  |  | придбання обладнання і предметів довгострокового користування для пульмонологічного відділення | 2023р. |  | Бюджетні кошти | 4 000,0 | 0 | 0 | 4 000,0 |
|  |  |  |  | придбання обладнання і предметів довгострокового користування для пульмонологічного та хірургічного відділень | 2023р. |  | Бюджетні кошти | 8 000,0 | 0 | 0 | 8 000,0 |
|  |  |  |  | придбання відеоколоноскопу | 2023р. |  | Бюджетні кошти | 1 500,0 | 0 | 0 | 1 500,0 |
|  |  |  |  | придбання генератора (концентратора) медичного кисню | 2022 р. |  | Бюджетні кошти | 822,0 | 0 | 822,0 | 0 |
|  |  |  |  | реконструкція системи постачання кисню 1-го та 3-го поверху будівлі 1-го корпусу КНМП «Кременчуцької першої міської лікарні імені О.Т.Богаєвського» по вул. Лікаря Богаєвського, 60/1 в м. Кременчук | 2022 р. |  | Бюджетні кошти | 1 016,2 | 0 | 1 016,2 | 0 |
|  |  |  |  | Придбання гастроскопу | 2022р. |  | Бюджетні кошти | 1 648,0 | 0 | 1 648,0 | 0 |
|  |  |  |  | Придбання ендоскопічного електрокоагулятора | 2022р. |  | Бюджетні кошти | 151,0 | 0 | 151,0 | 0 |
|  |  |  |  | Придбання стерилізатора парового для стерилізаційного відділення (2 одиниці вартістю 460 000,00 грн. за одиницю) | 2023р. |  | Бюджетні кошти | 920,0 | 0 | 0 | 920,0 |
|  |  |  |  | Придбання автоматичної мийки – дезінфектору для ендоскопів в ендоскопічний кабінет | 2023р. |  | Бюджетні кошти | 568,0 | 0 | 0 | 568,0 |
| Всього капітальні видатки |  |  |  |  |  |  |  | 59 420,2 | 11 590 | 16738,2 | 31 092,0 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  | Бюджетні кошти | 59 420,2 | 11 590 | 16738,2 | 31 092,0 |
| Всього видатків: |  |  |  |  |  |  |  | 291 213,0 | 79 410 | 93 623,2 | 118 179,8 |
| у тому числі |  |  |  |  |  |  | Бюджетні кошти | 131 138,0 | 32 520 | 40 488,2 | 58 129,8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Власні кошти підприємства | 160 075,0 | 46 890 | 53 135 | 60 050 |

Директор Департаменту охорони

здоров'я Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району  Полтавської області                                                                                                        Максим СЕРЕДА