Додаток 1

до рішення міської ради

від 10 жовтня 2017 року

##### Напрями діяльності та заходи Програми розвитку комунального госпрозрахункового житлово-експлуатаційного підприємства «Автозаводське» та  забезпечення належного утримання майна комунальної власності, що знаходиться на балансі  підприємства

##### на 2017-2018 роки

| № п/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконан-ня заходу | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всього: | 2017 рік | 2018 рік | Прим. |
| 1. | Розробка та удосконалення технологічних процедур, які пов’язані з діяльністю підприємства | 1.1 Виготовлення технічної документації, зразків оформлення документів, наглядної агітації. | 2017-2018 рр. | Місцевий бюджет | 10,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  | 1.2 Формування та ведення архіву підприємства, надання довідок. |  | Безкоштовно | - | - | - |  |
|  |  | 1.3 Ведення реєстру «Житловий фонд» управлінської геоінформаційної системи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області. |  | Місцевий бюджет | 74,0 | - | 74,0 | з/п оператора комп’ютерного набору |
|  |  | 1.4 Наповнення бази даних по нежитловим приміщенням комунальної власності територіальної громади міста Кременчука. |  |  | 74,0 | - | 74,0 |  |
|  |  | 1.5 Виготовлення схем прибудинкових територій. |  | Власні кошти Власні кошти | 40,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  |  | 1.6 Здійснення державної реєстрації об’єктів нерухомості за комунальною власністю територіальної громади міста Кременчука. |  |  | 10,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| 2. | Виготовлення технічних паспортів з проведенням технічної інвентаризації об’єктів нерухомості | 2.1 Нежитлових приміщень в житлових будинках комунальної власності міста. | 2017 р. | Місцевий бюджет | 70,0 | 70,0 | - |  |
|  |  | 2.2 Окремо стоячих нежитлових будівель комунальної власності територіальної громади міста. |  |  | 43,0 | 43,0 | - |  |
|  |  | 2.3 Проведення технічної інвентаризації житлових будинків комунальної власності міста, складання та виготовлення відсутніх інвентарних справ та технічних паспортів. | 2017-2018 рр. |  | 255,0 | 175,0 | 80,0 |  |
| 3. | Надання повноважень КГЖЕП «Автозаводське» виконувати послуги з управління нежитловими будинками та спорудами | 3.1 Організація надання послуг з технічного обслуговування електро-, газоустановок. | 2017-2018 рр. | Власні кошти підприємства | 20,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  | 3.2 Замовлення проектно-кошторисної документації, з метою надання пропозицій Власнику щодо утримання та збереження майна. |  |  | 20,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 4. | Виконання повноважень КГЖЕП «Автозаводське» | 4.1 Представляти інтереси Власника нежитлових приміщень у житлових будинках, в яких створено ОСББ (оплата ексвитрат за вільні нежитлові приміщення в ж/б, в яких створено ОСББ) | 2018 р. | Місцевий бюджет | 30,0 | - | 30,0 |  |
|  |  | 4.2 Забезпечення схоронності об’єктів нерухомості комунальної власності територіальної громади міста Кременчука. | 2018 р. | Місцевий бюджет | 100,0 | - | 100,0 |  |
|  |  |  | 2017 р. | Власні кошти | 60,0 | 60,0 | - |  |
|  |  | 4.3 Приведення до належного санітарного стану нежитлових приміщень, які тривалий час не передавались в оренду. | 2017 р. | Власні кошти підприємства | 100,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  | 4.4 Відкриття точок обліку споживання енергоносіїв в нежитлових приміщеннях. | 2017-2018 рр. | Місцевий бюджет | 240,0 | 120,0 | 120,0 |  |
|  |  | 4.5 Контроль за цільовим використанням нежитлових приміщень та оплатою орендаторами вартості оренди та спожитих житлово-комунальних послуг. |  | Власні кошти підприємства | 218,0 | 68,0 | 150,0 |  |
|  |  | 4.6 Забезпечення виконання робіт з капітального ремонту нежитлових приміщень. А саме: | 2017-2018 рр. | Місцевий бюджет |  |  |  |  |
|  |  | 4.6.1 Капітальний ремонт в тому числі проектування нежитлових приміщень по вул. Першотравнева, 33 |  |  | 470,0 | 470,0 | - |  |
|  |  | 4.6.2 Проектування та реконструкція системи опалення нежитлового будинку по вул. 1905 року, 32; |  |  | 323,0 | 323,0 | - |  |
|  |  | 4.6.3 Вишукувальні роботи та проектування робіт з підсилення несучих конструкцій будинку та капітального ремонту нежитлових приміщень по проспекту Л.Українки, 28, вул.29 Вересня, 5 |  |  | 150,0 | 80,0 | 70,0 |  |
|  |  | 4.6.4 Капітальний ремонт та проектування нежитлового приміщення по вул. Небесної Сотні, 54 |  |  | 1030,0 | 1030,0 | - |  |
|  |  | 4.6.5 Виконання робіт з укріплення несучих конструкцій та капітальний ремонт нежитлових приміщень по проспекту Л.Українки, 28 |  |  | 1000,0 | - | 1000,0 |  |
|  |  | 4.7 Поточний ремонт нежитлових приміщень та їх фасадної частини у житлових та нежитлових будинках, які належать до комунальної власності міста | 2017-2018 рр. | Місцевий бюджет | 1 224,0 | 524,0 | 700,0 |  |
|  |  | 4.8 Поточний ремонт дитячих ігрових та спортивних майданчиків,демонтаж аварійних, морально застарілих дитячих ігрових майданчиків |  |  | 384,2 | 192,1 | 192,1 |  |
|  |  | 4.9 Придбання та встановлення урн для сміття на прибудинкових територіях міста Кременчука 4.10 Переведення нежитлових приміщень комунальної форми власності в житловий фонд | 2017 р. | Місцевий бюджет | 200,0 | 200,0 | - |  |
|  |  | 4.10.1 Послуги по виготовленню проектно –кошторисної документації для виконання робіт з реконструкції нежитлових приміщень за адресою: м. Кременчук, проспект Лесі Українки, буд. 29, з метою переведення їх в житловий фонд | 2018 р. | Місцевий бюджет | 150,0 | - | 150,0 |  |
|  |  | 4.10.2 Послуги по виготовленню проектно – кошторисної документації для виконання робіт з реконструкції нежитлових приміщень за адресою: м. Кременчук, вулиця Східна, буд. 20, з метою переведення їх в житловий фонд |  |  | 250,0 | - | 250,0 |  |
|  |  | 4.10.3 Послуги по виготовленню проектно – кошторисної документації для виконання робіт з реконструкції нежитлових приміщень за адресою: м. Кременчук, вулиця Молодіжна, буд. 5, з метою переведення їх в житловий фонд |  |  | 40,0 | - | 40,0 |  |
|  |  | 4.10.4 Послуги по виготовленню проектно – кошторисної документації для виконання робіт з реконструкції нежитлових приміщень за адресою: м. Кременчук, вулиця Молодіжна, буд. 7, з метою переведення їх в житловий фонд |  |  | 30,0 | - | 30,0 |  |
| 5. | Надання послуг | 5.1 Видача довідок з питань займаної площі | 2017-2018 рр. | Власні кошти | 10,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  | 5.2 Надання довідок про наявність вільних нежитлових приміщень та рекомендацій щодо їх використання. |  | Безкоштовно | - | - | - |  |
|  |  | 5.3 Демонстрація вільних нежитлових приміщень потенційним орендаторам |  |  | - | - | - |  |
|  |  | 5.4 Оформлення договору найму житлових приміщень. |  | Власні кошти підприємства | 5,0 | 3,0 | 2,0 |  |
|  |  | 5.5 Реєстрація договорів оренди житлових приміщень (квартир), що належать фізичним та юридичним особам. |  |  | 5,0 | 3,0 | 2,0 |  |
|  |  | 5.6 Видача копій документів з технічного паспорта та інвентарної справи на будинок. |  |  | 10,0 | 5,0 | 5,0 |  |
|  |  | 5.7 Підготовка, оформлення та підписання охоронних договорів на об’єкти культурної спадщини. |  | Безкоштовно | - | - | - |  |
|  |  | 5.8 Видача технічних умов на виконання робіт, пов’язаних з втручанням у внутрішньобудинкові інженерні мережі, приміщення загального користування, допоміжні приміщення, прибудинкові території. |  | Власні кошти підприємства | 20,0 | 10,0 | 10,0 |  |

| 6. | Оплата послуг з розроблення документації з землеустрою |  | 2018 рр. | Місцевий бюджет | 120,0 | - | 120,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Вжиття заходів з енергозбереження | 7.1 Адміністративних будівель | 2018 р. | Місцевий бюджет | 212,0 | - | 212,0 |  |
|  |  | 7.2 Влаштування засобів обліку споживання енергоносіїв (електро-, водо-, теплопостачання) в нежитлових приміщеннях. | 2017-2018 р. |  | 100,0 | 30,0 | 70,0 |  |
|  |  | 7.3 Виконання заходів, з метою зменшення оплати послуг з централізованого опалення у вільних нежитлових приміщеннях, що знаходяться на балансі КГЖЕП «Автозаводське» | 2018 р. | Місцевий бюджет | 1269,7 | - | 1269,7 |  |
| 8. | Інвентаризація та паспортизація об’єктів благоустрою (дитячих ігрових та спортивних майданчиків на прибудинкових територіях) | 8.1 Проведення технічної інвентаризації дитячих майданчиків. | 2017 р. | Місцевий бюджет | 199,0 | 199,0 | - |  |
|  |  | 8.2 Виготовлення технічних паспортів дитячих майданчиків. |  |  | 199,0 | 199,0 | - |  |
| 9. | Підготовка і підвищення професійного рівня працівників. | 9.1 Навчання уповноважених підприємства з питань закупівель за державні кошти. | 2017 р. | Власні кошти | 5,3 | 5,3 | - |  |
|  |  | 9.2 Підвищення професійного рівня інженерно-технічного складу підприємства. | 2017-2018 рр. |  | 8,0 | 4,0 | 4,0 |  |
|  |  | 9.3 Відрядження, пов’язані з навчанням. |  |  | 8,0 | 4,0 | 4,0 |  |
| 10. | Покращення матеріально-технічної бази підприємства | 10.1 Облаштування архіву. | 2017 р. | Місцевий бюджет | 10,5 | 10,5 | - |  |
|  |  | 10.2 Ремонт автомобіля |  |  | 15,0 | 15,0 | - |  |
|  |  | 10.3 Придбання оргтехніки | 2017-2018 рр. | Власні кошти | 50,0 | 20,0 | 30,0 |  |
| 11. | Оплата комунальних послуг та послуг зв’язку | 11.1 Комунальні послуги (електро-, тепло-, водопостачання та водовідведення). | 2017-2018 рр. | Власні кошти підприємства | 560,6 | 280,3 | 280,3 |  |
|  |  | 11.2 Послуги зв’язку (абонплата, інтернет), інші. |  |  | 33,3 | 18,0 | 15,3 |  |
|  |  | 11.3 Оплата послуг з централізованого опалення у вільних нежитлових приміщеннях, що знаходяться на балансі КГЖЕП «Автозаводське» | 2017-2018 рр. | Місцевий бюджет | 1146,1 | 486,0 | 660,1 |  |
| 12. | Заходи на виконання Закону України про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки Заробітна плата працівників |  | 2017-2018 рр. | Місцевий бюджет | 80,0 | 60,0 | 20,0 |  |
| 13. | Заробітна плата працівників | 13.1 Заробітна плата (згідно зі штатним розписом) | 2017-2018 рр. | Місцевий бюджет | 2 286,5 | 1 008,8 | 1 277,7 |  |
|  |  | 13.2 Нарахування на заробітну плату |  |  | 440,44 | 184,9 | 255,54 |  |
| 14. | Утримання в належному санітарно-технічному стані захисних споруд |  | 2017-2018 рр. | Місцевий бюджет | 120,0 | 60,0 | 60,0 |  |
| 15. | Демонтаж адміністративної будівлі з допоміжними приміщеннями за адресою: м. Кременчук, вул. Довженка, 10 та виконання робіт з благоустрою після демонтажу |  | 2017 р. | Місцевий бюджет | 100,0 | 100,0 | - |  |
| 16. | Розробка проектно-кошторисної документації та встановлення пандусів | 16. Розробка проектно – кошторисної документації та встановлення пандусів до приміщень контакт – центрів | 2018 р. | Місцевий бюджет | 90,0 | - | 90,0 |  |
| Всього за всіма розділами, тис. грн. |  |  |  |  | 13718,64 | 6165,9 | 7552,74 |  |
| Місцевий бюджет, тис. грн. |  |  |  |  | 12753,44 | 5653,3 | 7100,14 |  |
| Власні кошти, тис. грн. |  |  |  |  | 965,2 | 512,6 | 452,6 |  |

Директор КГЖЕП «Автозаводське»                                                                                                                     О.І. КІЙЛО