- До проєкту рішення Кременчуцької

міської ради Кременчуцького району

- Полтавської області   «Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради    Кременчуцького району

- Полтавської області від 23 листопада      2021 року  «Про затвердження Стратегічної   програми розвитку освіти «Освіта   Кременчука  на    2022-2025 роки»»

- Пояснювальна записка

Департаментом освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району  Полтавської області виноситься  на чергову сесію проєкт рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району  Полтавської області  «Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району  Полтавської області від 23.11.2021 «Про затвердження Стратегічної програми розвитку освіти «Освіта Кременчука  на 2022-2015 роки»»   підпункт 7.3.1. «Фінансування заходів» викладається в новій редакції в зв’язку з фінансуванням, які відбулися протягом 2023 року та планами на 2024 рік

| заходи | Зміни |
| --- | --- |
| п.3 «Проводити капітальні та поточні ремонти (реконструкції) в закладах освіти: покрівель | Доповнено закладами загальної середньої освіти №5,25,26,28 та закладами дошкільної освіти №5,74,82 в зв’язку з нагальної потребою в реконструкції,проведенні капітального або поточного ремонту покрівель |
| спортивних залів та спортивних роздягалень (ЗЗСО 4 та ЗЗСО 26) | Виділення коштів з Стабілізаційного Фонду Кременчуцької міської територіальної громади на завершення виконання капітального ремонту спортивних залів (додаткові роботи) в Кременчуцькому ліцеї № 4 та Кременчуцької гімназії № 26 на загальну суму 1824,369 тис.грн. (рішення ВККМРКРПО№ 266 від 10.02.2023) |
| санвузлів | Доповнено закладами загальної середньої освіти № 4,6,12,17,24,30 ( рішення В КМРКРПО№ 116 від 19.01.2023) були виділені кошти з Стабілізаційного Фонду Кременчуцької міської територіальної громади на проведення капітального та реконструкції туалетних кімнат в вищевказаних закладах. Так як в 2023 році нагальної потребою було проведення капітальних ремонтів та облаштування найпростіших укриттів, встановлення пожежної сигналізації та системи оповіщення роботи, то виконання капітального ремонту санвузлів по цих закладах планується продовжити в наступних роках) |
| капітальний ремонт окремих елементів будівлі (ЗДО 57) | Виділення коштів з Стабілізаційного Фонду Кременчуцької міської територіальної громади на капітальний ремонт окремих елементів будівлі (усунення просідання стін сходових маршрутів відповідно до рекомендацій експерта) в Кременчуцькому закладі дошкільної освіти № 57 на суму 350,0 тис.грн. (рішення ВККМРКРПО № 132 від 27.01.2023) В 2023 році було виготовлено проєктно-кошторисну документацію, роботи будуть виконуватись в 2024 році при проведенні капітального ремонту найпростішого укриття. |
| - Капітальний ремонт на підключення до загальної мережі водогону (ЗЗСО 33) | В 2022 році виконувались роботи з підключення до центральних мереж водопостачання в Потоківській гімназії № 33. За рахунок коштів з Стабілізаційного Фонду Кременчуцької міської територіальної громади роботи виконані на суму 33 511,89 грн. (рішення ВККМР № 132 від 27.01.2023) |
| - реконструкція з термомодернізацією будівлі (ЗЗСО 7) | 10.10.2022 року внаслідок вибухової хвилі була пошкоджена будівля Кременчуцької гімназії №7 за адресою: 2рн..Пілотів, 41Б. Гімназію № 7 включили до переліку закладів освіти України, які мають можливість виконати роботи з відновленні гімназії, зруйнованих або пошкоджених унаслідок злочинних дій російської армії. За рахунок коштів міжнародних інвесторів. Для отримання коштів необхідно виконати ПКД за рахунок коштів бюджету Кременчуцької міської громади. Виділення коштів з Стабілізаційного Фонду Кременчуцької міської територіальної громади на виготовлення проєктно-кошторисної документації з проведенням експертизи по об’єкту «Реконструкція з термомодернізацією будівлі Кременчуцької гімназії № 7» на суму 550,0 тис. 2рн.. (рішення ВККМР № 132 від 27.01.2023) |
| - поточний ремонт з відновлення елементів благоустрою (доріжки) | На території Кременчуцького ліцею № 6 «Правобережний» були виконані роботи відновлення елементів благоустрою (доріжки) для вихованців закладу дошкільної освіти № 3, які використовують найпростіше укриття ЗЗСО 6 на умовах спільного користування (рішення ВККМР №2215 від 13.10.2023) |
| - капітальний ремонт з герметизації швів стінових панелей будівлі | Для усунення аварійної ситуації в Кременчуцькому ліцеї № 30 «Олімп», пов’язаної з розгерметизацією фасадних швів, внаслідок чого будівля втрачає тепло, відбувається затікання дощової води, що приводить до руйнації внутрішнього оздоблення |
| - капітальний ремонт із заміни мереж протипожежного водопостачання (в відповідності до вимог ДСНС) | На виконання робіт Кременчуцькій гімназії № 2 для забезпечення функціонування найпростішого укриття в частині пожежної безпеки |
| - капітальний (поточний ремонт) відмосток,ганків та гідроізоляції | - В 2023 році виділялись кошти за рахунок Стабілізаційного Фонду Кременчуцької міської територіальної громади на виконання поточного ремонту відмостки, ганків та проведення гідроізоляції в ЗЗСО 2,4,6,8,14,25,28,30,33, Кременчуцькому міському центрі позашкільної освіти «Академія майбутнього» |
| - - капітальний ремонт із заміни дверних блоків | - На виконання вимог пожежної безпеки Головного Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області в ЗЗСО 31 в 2024 році будуть проведені роботи з капітального ремонту із заміни дверних блоків |
| - Капітальний ремонт фасаду та відновлення відмостки будівлі | - Відповідно до рішення ВК КРКРПО № 264 від 01.02.2024 виділені кошти за виконані роботи в 2023 році по об’єкту «Капітальний ремонт фасаду та відновлення відмостки будівлі теплогенераторної ЗДО № 14» |
| - П.36 Обладнати приміщення закладів освіти автоматичною пожежною сигналізацією та керування евакуацією людей | Для усунення порушень вимог пожежної безпеки Головного Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області в 2023 році кошти виділені на встановлення пожежної сигналізації та системи оповіщення з евакуацією людей (з виготовленням проектно-кошторисної документації, технічним та авторським наглядом) таким закладам освіти: - ЗЗСО 1,2,3 (два корпуса),4,5,6,7,89 (спортзал та майстерні),11,12,16,17,1920,21,22 (два корпуса), 23,24(два корпуса), 25,26,27,28,29,30,31 - Будівля Департаменту освіти - Комунальна установа «Інклюзивно-ресурсний центр № 1» - ЗДО 2,3,6,10,12,14,18,23,25(два корпуса), 26, 28, 29, 33,34,35,46,48,50,55,57,58,59,60,63,64,68,70,74,77,7880,82, Кременчуцький міський центр позашкільної освіти «Академія майбутнього» по вул.Софіївський,69-А На 2024 рік планується встановлення пожежної сигналізації та системи оповіщення з евакуацією людей (з виготовленням проектно-кошторисної документації, технічним та авторським наглядом) - ЗЗСО13,18,15 (другий корпус по вул.О.Древаля,114-А),29 - ЗЗСО14 та ЗЗСО 33 в новобудованих господарських будівлях - ЗДО 5,13,23,24,32,41,46,50,61,62,65,70,73,80 - ЗДО 2,82,74 ( в найпростіших укриттях) |
| П.46 Обладнати в Міжшкільному ресурсному центрі Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області та в - ЗЗСО кабінети ЦЗ та безпеки життєдіяльності | Відповідно до наказу МОН від 10.02.2023 року № 135 «Деякі питання створення та функціонування класів безпеки у закладах освіти» затверджені рекомендації щодо створення та забезпечення функціонування класів безпеки у закладах освіти з метою створення умов для формування в учнів здоров'язбережувальних компетентностей, знань правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, алгоритму дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, надання домедичної допомоги |

Перший заступник директора

департаменту з питань фінансово-

господарської діяльності				    Світлана МИХАЙЛЕНКО