Пояснювальна записка

до проєкту рішення ____ червня 2024 року

«Про внесення змін до рішення Кременчуцької

міської ради Кременчуцького району Полтавської області

від 23 листопада 2021 року

«Про затвердження Програми діяльності та розвитку

КП «Благоустрій Кременчука» на 2022-2024 роки»

КП «Благоустрій Кременчука» спеціалізоване підприємство, діяльність якого спрямована на виконання робіт з благоустрою міста,  розвиток зелених зон, належне утриманням закріплених територій та зелених насаджень, своєчасне знесення аварійних, сухостійних та фаутних дерев, здійснення інших видів робіт з благоустрою міста Кременчука.

Для надання можливості КП «Благоустрій Кременчука» виконати капітальний ремонт зупинок громадського транспорту, з метою забезпечення безпеки мешканців міста та зручних умов під час очікування громадського транспорту, пропонуємо збільшити обсяги  фінансування у 2024 році на суму 1500,000 тис. грн.

Загальна сума на виконання Програми не зміниться.

І. У зв’язку з відсутністю фінансування заходів Програми у 2022 році виникла потреба у коригуванні фінансування наступним чином:

| Пункт Програми | Найменування заходу | 2022 рік +/- тис. грн | 2024 рік +/- тис. грн |
| --- | --- | --- | --- |
| Пункт 27 | Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту | -1500,000 | +1500,00 |

У зв’язку з непоодинокими зверненнями громадян та громадських організацій щодо необхідності капітального ремонту зупинок в нашому місті, у 2024 році КП «Благоустрій Кременчука» виконано ремонт 8 зупинок громадського транспорту.

Додатково ми плануємо відремонтувати ще 7 зупинок громадського транспорту, а саме: «Школа №1», «Парк Миру» «Автокооператив», «Міський сад», «Кобзарська», «Кафе Бджілка» та «Залізничний вокзал» (в місто) по вулиці Івана Приходька.

Підприємство потребує збільшення фінансування Програми у 2024 році на 1500,000 тис. грн.

Орієнтовна вартість заходу з урахуванням змін складатиме 3470,28 тис. грн.

Генеральний директор

КП «Благоустрій Кременчука»                                        Віктор ВАСИЛЕНКО