ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

# ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Відділ енергоменеджменту та енергетики

площа Перемоги, 2, м.Кременчук, 39600, тел. (0536) 743864

E-mail: energy@kremen.gov.ua

______________№______________                             На № ______________від______________

До питання №31

Секретаріат

Головам постійних

депутатських комісій

Відділ енергоменеджменту та енергетики Кременчуцької міської ради Полтавської області, враховуючи пропозиції депутатів, пропонує до проекту рішення «Про затвердження Програми  енергозбереження та енергоефективності міста Кременчука на 2018-2020 роки»:

- 1. В розділі «Паспорт Програми енергозбереження та енергоефективності міста Кременчука на 2018-2020 роки» пунк 8 викласти в наступній редакції:

8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування (млн.грн.) | У тому числі за роками |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Місцевий бюджет | 140,672 | 10,576 | 65,149 | 64,947 |
| Власні кошти підприємств | 0,306 | 0,141 | 0,077 | 0,087 |
| Інші, залучені відповідно до законодавства кошти | 199,653 | 0,192 | 99,713 | 99,748 |
| Всього | 340,631 | 10,909 | 164,939 | 164,783 |

- 2. В розділі 8 абзац 4, рисунок 8.1, таблицю 8.1 викласти в наступній редакції:

Обсяг фінансування Програми становить 340,631 млн. грн., у тому числі 140,888 млн. грн. – за рахунок місцевого бюджету, 0,306 млн. грн. – за рахунок коштів підприємств та організацій., 199,439 млн. грн. – за рахунок інших джерел, рис. 8.1., розподіл фінансування за роками відображено в таблиці 8.1.

Рис. 8.1. Графік розподілу джерел фінансування Програми (млн. грн.)

Таблиця 8.1

Розподіл джерел фінансування Програми енергозбереження та енергоефективності міста Кременчука на 2018 – 2020 роки за роками

| Джерела фінансування | Обсяги фінансування (млн.грн.) | У тому числі за роками (млн.грн.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Місцевий бюджет | 140,672 | 10,576 | 65,149 | 64,947 |
| Власні кошти підприємств | 0,306 | 0,141 | 0,077 | 0,087 |
| Інші залучені кошти | 199,653 | 0,192 | 99,713 | 99,748 |
| Всього по місту | 340,631 | 10,909 | 164,939 | 164,783 |

- 3.В розділі 8 абзац 5, рисунок 8.2, таблицю 8.2 викласти в наступній редакції:

Усі видатки, 340,631 млн. грн., будуть розподілені за такими категоріями: бюджетна сфера – 330,612 млн. грн., комунальна галузь – 2,819 млн. грн., житловий фонд міста – 7,2 млн. грн., розподіл фінансування за роками відображено в таблиці 8.2.

Рис. 8.2. Графік розподілу фінансування Програми за категоріями (млн. грн.)

Таблиця 8.2

Розподіл фінансування Програми енергозбереження та енергоефективності міста Кременчука на 2018 – 2020 роки за роками та категоріями

| Сфери фінансування | Обсяги фінансування (млн.грн.) | У тому числі за роками (млн.грн.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| Бюджетна сфера | 330,612 | 110,520 | 109,842 | 110,250 |
| Комунальна галузь | 2,819 | 1,486 | 0,666 | 0,666 |
| Житловий фонд міста | 7,200 | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| Всього по місту | 340,631 | 114,407 | 112,909 | 113,316 |

- 4. Додаток 1 викласти в новій редакції (додається).

Начальник відділу	Т.Д.АНДРІЄВСЬКА

енергоменеджменту та енергетики

виконавчого комітету Кременчуцької

міської ради полтавської області

| Додаток 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перелік енергозберігаючих заходів до Програми енергозбереження та енергоефективності міста Кременчука на 2018 -2020 роки |  |  |  |  |  |
| Перелік заходів | Часові рамки | Місце впровадження | Вартість, тис. грн. | Джерела фінансування | Очікуваний ефект |
| Департамент освіти |  |  |  |  |  |
| Встановлення автономної модульної теплогенераторної | 2018-2020 | ЗОШ №3, ЗОШ №22, ЗОШ №23, ДНЗ №14, ДНЗ №24 | 3910,00 | Місцевий бюджет | Оптимізація системи опалення, зменшення втрат теплової енергії |
| Встановлення приладу обліку теплової енергії | 2018-2020 | ДНЗ №10 | 55,00 | Місцевий бюджет | Зменшення витрат теплової енергії |
| Утеплення покрівель в рамках проекту ЄБРР | 2018-2020 | ЗОШ, ДНЗ | 9607,21 | Місцевий бюджет | Покращення санітарно-гігієнічних норм, зменшення втрат теплової енергії |
| Встановлення вентиляції в рамках проекту ЄБРР | 2018-2020 | ЗОШ, ДНЗ | 73617,66 | Місцевий бюджет | Покращення санітарно-гігієнічних норм |
| Термомодернізація закладів (проект ЄБРР) | 2018-2020 | ЗОШ, ДНЗ | 151086,38 | Кредитні кошти | Покращення санітарно-гігієнічних норм, зменшення втрат теплової енергії |
|  |  |  |  | Грантові кошти |  |
| Всього: |  |  | 266659,75 |  |  |
| Управління охорони здоров'я |  |  |  |  |  |
| Заміна ламп розжарювального типу на енергозберігаючі чи LED | 2018-2020 | 1 лікарня ім. О.Т.Богаєвського, 2 лікарня, КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька"", КМЗ "Лікарня відновного лікування", пологовий будинок, стоматологічна поліклініка №1, КЗ "ЦПМСД №2" | 247,96 | Місцевий бюджет | Енергоощадніші, довше служать, світлодіоди не містять ртуті та інших шкідливих речовин |
|  |  |  |  | Власні кошти |  |
| Заміна дерев’яних вікон на металопластикові | 2018-2020 | 1 лікарня ім. О.Т.Богаєвського, 2 лікарня, КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька"", КМЗ "Лікарня відновного лікування", пологовий будинок, дитяча стоматологічна поліклініка, стоматологічна поліклініка №1, КЗ "ЦПМСД №2", КЗ "ЦПМСД №3" | 5361,10 | Місцевий бюджет | Покращення санітарно-гігієнічних норм, зменшення втрат теплової енергії |
|  |  |  |  | Власні кошти |  |
| Заміна дерев’яних дверей на утеплені | 2018-2020 | 2 лікарня, КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька"", пологовий будинок, стоматологічна поліклініка №1, КЗ "ЦПМСД №3" | 445,52 | Місцевий бюджет | Покращення санітарно-гігієнічних норм, зменшення втрат теплової енергії |
|  |  |  |  | Власні кошти |  |
| Заміна радіаторів системи опалення | 2018-2020 | 1 лікарня ім. О.Т.Богаєвського, 2 лікарня, КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька"", стоматологічна поліклініка №1 | 1053,43 | Місцевий бюджет | Покращення санітарно-гігієнічних норм, зменшення втрат теплової енергії |
|  |  |  |  | Власні кошти |  |
| Утеплення зовнішніх стін | 2018-2020 | 1 лікарня ім. О.Т.Богаєвського, КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька"", КМЗ "Лікарня відновного лікування", стоматологічна поліклініка №1, КЗ "ЦПМСД №2", КЗ "ЦПМСД №3" | 3169,76 | Місцевий бюджет | Покращення санітарно-гігієнічних норм, зменшення втрат теплової енергії |
|  |  |  |  | Власні кошти |  |
| Встановлення датчиків руху на освітлювальні прилади | 2018-2020 | КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька"", КМЗ "Лікарня відновного лікування" | 6,10 | Місцевий бюджет | Оптимізація системи освітлення, зменшення витрат електроенергії |
|  |  |  |  | Власні кошти |  |
| Ремонт та утеплення покрівлі | 2018 | КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька"", КМЗ "Лікарня відновного лікування", стоматологічна поліклініка №1 | 1175,00 | Місцевий бюджет | Покращення санітарно-гігієнічних норм, зменшення втрат теплової енергії |
| Встановлення автоматичних доводчиків на вхідні двері | 2018-2020 | КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька"", стоматологічна поліклініка №1 | 11,30 | Місцевий бюджет | Усунення протягів, зменшення втрат теплової енергії |
|  |  |  |  | Власні кошти |  |
| Встановлення відбиваючих зарадіаторних екранів | 2018-2020 | 2 лікарня, КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька"", КМЗ "Лікарня відновного лікування", стоматологічна поліклініка №1, КЗ "ЦПМСД №2" | 63,92 | Місцевий бюджет | Покращення санітарно-гігієнічних норм, зменшення втрат теплової енергії |
|  |  |  |  | Власні кошти |  |
| Ремонт системи опалення з гідрохімічним очищенням | 2018 | КМЗ "Лікарня відновного лікування", КЗ "ЦПМСД №2" | 65,00 | Місцевий бюджет | Покращення санітарно-гігієнічних норм, зменшення втрат теплової енергії |
| Утеплення трубопроводів системи опалення | 2018-2019 | Стоматологічна поліклініка №1,КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька"" | 1,25 | Місцевий бюджет | Зменшення втрат теплової енергії |
|  |  |  |  | Власні кошти |  |
| Встановлення приладів регулювання тепла на систему опалення | 2020 | КМЗ "Лікарня відновного лікування" | 100,00 | Місцевий бюджет | Покращення санітарно-гігієнічних норм, зменшення втрат теплової енергії |
| Термомодернізація закладів (проект ЄБРР) | 2018-2020 | КЗ "ЦПМСД №1", КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька"", КМП "Лікарня Придніпровська", пологовий будинок | 44423,00 | Кредитні кошти | Покращення санітарно-гігієнічних норм, зменшення втрат теплової енергії |
|  |  |  |  | Грантові кошти |  |
| Всього: |  |  | 56123,33 |  |  |
| Управління культури і туризму |  |  |  |  |  |
| Заміна ламп розжарювального типу на енергозберігаючі чи LED | 2018-2020 | КДМШ №2, КДМШ №3, КДХШ ім О.Д.Литовченка, КЗК "Кременчуцька міська художня галерея", КЗК "Культурно-освітній мистецький заклад "Славутич"", КЗК "Картинна галерея Наталії Юзефович", КЗК «ЦБС для дітей» | 67,20 | Місцевий бюджет | Енергоощадніші, довше служать, світлодіоди не містять ртуті та інших шкідливих речовин |
|  |  |  |  | Власні кошти |  |
| Заміна світильників на світлодіодні | 2018-2020 | КДМШ №2, КДМШ №3, КДХШ ім О.Д.Литовченка, КЗК "Культурно-освітній мистецький заклад "Славутич"", КЗК «ЦБС для дітей» | 153,60 | Місцевий бюджет | Енергоощадніші, довше служать, світлодіоди не містять ртуті та інших шкідливих речовин |
| Заміна дерев’яних вікон на металопластикові | 2018-2020 | КДМШ №3, КЗК "КМПК" | 131,00 | Місцевий бюджет | Покращення санітарно-гігієнічних норм, зменшення втрат теплової енергії |
| Заміна дерев’яних дверей на утеплені | 2018-2020 | КДМШ №3, КЗК "КМПК", КЗК "Кременчуцька міська художня галерея", КЗК "Картинна галерея Наталії Юзефович" | 38,00 | Місцевий бюджет | Покращення санітарно-гігієнічних норм, зменшення втрат теплової енергії |
| Ремонт та утеплення покрівлі | 2019 | КДМШ №3 | 210,00 | Місцевий бюджет | Покращення санітарно-гігієнічних норм, зменшення втрат теплової енергії |
| Встановлення інформаційних лайтбоксів на сонячних батареях | 2020 | КЗК "Кременчуцька міська художня галерея" | 70,00 | Місцевий бюджет | Залучення громадськості до художнього мистецтва та популяризація відновлювальних джерел енергії |
|  |  |  |  | Грантові кошти |  |
| Встановлення паркових споруд з використанням сонячної енергії | 2018-2020 | Парки міста | 720,00 | Місцевий бюджет | Популяризація відновлювальних джерел енергії, можливість підзарядки гаджетів, безкоштовний Wi-Fi |
|  |  |  |  | Грантові кошти |  |
| Всього: |  |  | 1389,80 |  |  |
| Департамент соціального захисту населення та питань АТО |  |  |  |  |  |
| Заміна ламп розжарювального типу на енергозберігаючі чи LED | 2018-2020 | Адміністративна будівля, ТЦСОАР, ТЦСОКР, міський Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів | 98,20 | Місцевий бюджет | Енергоощадніші, довше служать, світлодіоди не містять ртуті та інших шкідливих речовин |
| Заміна світильників на світлодіодні | 2020 | Міський Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів | 65,40 | Місцевий бюджет | Енергоощадніші, довше служать, світлодіоди не містять ртуті та інших шкідливих речовин |
| Заміна дерев’яних вікон на металопластикові | 2018-2020 | ТЦСОАР, ТЦСОКР, міський Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів | 1001,86 | Місцевий бюджет | Покращення санітарно-гігієнічних норм, зменшення втрат теплової енергії |
| Заміна дерев’яних дверей на утеплені | 2018-2020 | ТЦСОКР, міський Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів | 42,20 | Місцевий бюджет | Покращення санітарно-гігієнічних норм, зменшення втрат теплової енергії |
| Утеплення зовнішніх стін | 2018-2019 | ТЦСОКР, міський Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів | 390,00 | Місцевий бюджет | Покращення санітарно-гігієнічних норм, зменшення втрат теплової енергії |
| Встановлення датчиків руху на освітлювальні прилади | 2018, 2020 | Міський Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів | 4,80 | Місцевий бюджет | Оптимізація системи освітлення зменшення витрат електроенергії |
| Встановлення автоматичних доводчиків на вхідні двері | 2018, 2019 | Міський Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів | 8,30 | Місцевий бюджет | Покращення санітарно-гігієнічних норм, зменшення втрат теплової енергії |
| Ремонт та утеплення покрівлі | 2019 | ТЦСОКР, міський Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів | 485,00 | Місцевий бюджет | Покращення санітарно-гігієнічних норм, зменшення втрат теплової енергії |
| Встановлення ІТП з погодним регулюванням | 2019 | Міський Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів | 240,00 | Місцевий бюджет | Покращення санітарно-гігієнічних норм, зменшення втрат теплової енергії |
| Заміна радіаторів системи опалення | 2019 | Міський Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів | 33,00 | Місцевий бюджет | Покращення санітарно-гігієнічних норм, зменшення втрат теплової енергії |
| Встановлення відбиваючих зарадіаторних екранів | 2019 | Міський Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів | 2,00 | Місцевий бюджет | Зменшення витрат електроенергії |
| Установка сонячних батарей | 2020 | ТЦСОКР | 536,00 | Місцевий бюджет | Популяризація відновлювальних джерел енергії, економія витрат на електроенергію |
| Всього: |  |  | 2906,76 |  |  |
| Управління у справах сім’ї, дітей та молоді |  |  |  |  |  |
| Встановлення ІТП з погодним регулюванням (проект ЄБРР) | 2018-2020 | КПНЗ «Кременчуцький міський будинок дитячої та юнацької творчості» | 270,37 | Кредитні кошти | Покращення санітарно-гігієнічних норм, зменшення втрат теплової енергії |
|  |  |  |  | Грантові кошти |  |
| Встановлення балансуючих клапанів (проект ЄБРР) | 2018-2020 | КПНЗ «Кременчуцький міський будинок дитячої та юнацької творчості | 190,83 | Кредитні кошти | Покращення санітарно-гігієнічних норм, зменшення втрат теплової енергії |
|  |  |  |  | Грантові кошти |  |
| Встановлення вентиляції з рекуперацією (проект ЄБРР) | 2018-2020 | КПНЗ «Кременчуцький міський будинок дитячої та юнацької творчості | 3071,57 | Кредитні кошти | Покращення санітарно-гігієнічних норм |
|  |  |  |  | Грантові кошти |  |
| Всього: |  |  | 3532,76 |  |  |
| Комунальна галузь |  |  |  |  |  |
| Встановлення ІТП з погодним регулюванням | 2018-2020 | Адміністративна будівля виконавчого комітету, адміністративна будівля Автозаводської районної адміністрації, адміністративна будівля Крюківської районної адміністрації | 720,00 | Місцевий бюджет | Покращення санітарно-гігієнічних норм, зменшення втрат теплової енергії |
| Заміна ламп розжарювального типу на енергозберігаючі чи LED | 2018 | Центр соціально-психологічної реабілітації дітей | 31,40 | Місцевий бюджет | Енергоощадніші, довше служать, світлодіоди не містять ртуті та інших шкідливих речовин |
| Заміна дерев’яних вікон на металопластикові |  |  | 26,50 |  | Покращення санітарно-гігієнічних норм, зменшення втрат теплової енергії |
| Утеплення зовнішніх стін |  |  | 432,00 |  |  |
| Капітальний ремонт покрівлі |  |  | 330,00 |  |  |
| Реконструкція системи опалення у вільних приміщеннях | 2018-2020 | КГЖЕП "Автозаводське" | 412,95 | Місцевий бюджет | Зменшення витрат теплової енергії |
| Встановлення твердопаливної котельні на водоочисній станції | 2018-2020 | КП "Кременчукводоканал" | 865,75 | Місцевий бюджет | Скорочення залежності від газу, економія на опаленні. |
| Всього: |  |  | 2818,60 |  |  |
| Житловий фонд міста |  |  |  |  |  |
| Встановлення ІТП з погодним регулюванням | 2018-2020 | ОСББ | 7200,00 | Місцевий бюджет | Зменшення витрат на виробництво та споживання теплової енергії. Компенсується половина вартості ІТП. Відповідно до заяви ОСББ рішення приймає комісія УЖКГ |
| Всього: |  |  | 7200,00 |  |  |
| Всього на 3 роки: |  |  | 340631,00 |  |  |

Примітка: ціни актуальні на час складання програми, кредитні кошти перераховані в гривню по курсу євро 31,00 грн.

Начальник відділу													Т.Д.АНДРІЄВСЬКА

енергоменеджменту та енергетики

виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області