Додаток

до рішення міської ради

від 21 грудня 2017 року

Заходи Програми діяльності та розвитку

комунального підприємства «Благоустрій Кременчука» на 2017 рік

| № з/п | Найменування заходів | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Придбання посадкового матеріалу | 3500,0 | весна, осінь |
| 2. | Інвентаризація зелених насаджень | 190,0 | квітень-жовтень |
| 3. | Придбання механізмів | 767,0 | протягом року |
| 4. | Придбання транспортних засобів | 7910,0 | протягом року |
| 5. | Ремонт зупинок громадського транспорту | 85,0 | протягом року |
| 6. | Утримання в належному санітарному стані територій міста, розподільчих смуг, площ, скверів, парків, бульварів, фонтанів, прибирання зупинок громадського транспорту, витрати на демонтаж і евакуацію безхазяйного майна і майна, що розміщене на території міста з порушенням правил благоустрою | 11386,0 | Протягом року |
| 7. | Утримання станцій перекачок зливових вод | 1725,0 | протягом року |
| 8. | Покіс трави | 5010,6 | квітень-жовтень |
| 9. | Поточний ремонт зелених насаджень | 8580,0 | протягом року |
| 10. | Встановлення та обслуговування Новорічної ялинки, придбання та оновлення новорічного обладнання | 680,0 | грудень, січень |
| 11. | Видалення аварійних дерев протягом доби | 292,0 | протягом року |
| 12. | Ремонт та утримання в належному санітарному стані пам’ятників міста | 160,0 | протягом року |
| 13. | Реконструкція об’єкту благоустрою зеленої зони круг-розворот на пивзаводі | 400,0 | квітень-червень |
| 14. | Будівництво системи автоматичного поливу клумб вздовж проспекту Свободи | 600,0 | березень-червень |
|  | Всього на 2017 рік | 41285,6 |  |

Генеральний директор

КП «Благоустрій Кременчука»                                                  В.В.Василенко