Пояснювальна записка.

Про внесення змін в рішення Кременчуцької міської ради від                        21 грудня 2017 року «Про затвердження проєкту «Підвищення енергоефективності громадських будівель м. Кременчук», призначення комунального підприємства  «Кременчуцька Муніципальна Енергосервісна Компанія» відповідальним виконавцем та надання йому згоди на укладання кредитного договору Європейським банком реконструкції та розвитку під гарантію Кременчуцької міської ради та укладання договору гранту»

В межах виконання проєкту «Підвищення Енергоефективності Громадських Будівель у місті Кременчук», затвердженого рішенням Кременчуцької міської ради Полтавської області від 21 грудня 2017 року, Комунальним підприємством «Кременчуцька Муніципальна Енергосервісна Компанія» укладені контракти № 1 та № 2 від 09.11.2020 з підрядною організацією -  Представництвом «ММС АРТ-ПРОЖЕ».

Військова агресія російської федерації проти України та повномасштабне вторгненням в 2022 році, призвели до скорочення  фахівців будівельних спеціальностей, в результаті чого роботи по виконанню контрактів призупинялись, а строк дії контрактів було продовжено до 31.12.2025.

Крім того, військова агресія російської федерації проти України вплинула також на термін виконання робіт, в результаті чого виникла необхідність у коригуванні контрактів з підрядною організацією. Зокрема, пропонується внести зміни в Контракти № 1 та № 2 від 09.11.2020 р стосовно графіку виконання робіт , плану фінансування та вартості товару та послуг. При цьому, загальна вартість контрактів в еквіваленті в євро, по вказаним контрактам не змінюється.

Приймаючи до уваги вище наведену інформацію, а також для забезпечення реалізації проєкту «Підвищення Енергоефективності Громадських Будівель у місті  Кременчук», пропонується уповноважити директора Комунального підприємства «Кременчуцька Муніципальна Енергосервісна Компанія» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області на підписання Додаткових угод  до Контракту №1 та Контракту №2   від                   09 листопада 2020 року з виконавцем робіт, підрядною організацією - Представництвом «ММС АРТ-ПРОЖЕ».

Директор КП «КМЕК» 					      Лариса ПРОКОПЕНКО