Додаток 1
до Програми охорони довкілля

Кременчуцької міської територіальної громади на період 2026–2030 роки 

(«Довкілля–2030»)

Завдання та заходи з виконання «Програми охорони довкілля 

Кременчуцької міської територіальної громади на період 2026–2030 роки» («Довкілля–2030»)

	№№
	Найменування 

(перелік) заходів
	Головний розпорядник коштів, виконавець 
	Джерела фінансування
	Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання, тис. грн.
	У тому числі за роками
	Очікуваний результат

	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Напрям 1. Кліматична політика: пом'якшення та адаптація до зміни клімату



	Завдання 1. Удосконалення енергоефективності, енергозабезпечення та здійснення моніторингу звітності викидів парникових газів

	1.1.1
	Виробництво власної електричної енергії з відхідного газу з метою покриття 100 % власного споживання
	ТОВ «Кременчуцький завод технічного вуглецю»
	Кошти
підприємства


	100,00
	50,00
	50,00
	–
	–
	–
	0,0 т СО2/т тв «вуглецевого сліду» по Сфері 2

	1.1.2
	Проєктування турбогенератора потужністю 7,5 МВт
	ТОВ «Кременчуцький завод технічного вуглецю»


	Кошти
підприємства
	100000,00
	50000,00
	50000,00
	–
	–
	–
	Збільшення виробництва власної електроенергії, раціональне використання енергетичних ресурсів

	1.1.3
	Установка електростанції на сонячних панелях
	ПрАТ 
«Данон Кремез»
	Кошти підприємства
	3100,00
	3100,00
	–
	–
	–
	–
	Перехід на використання відновлюваної енергії та підвищення енергоефективності

	1.1.4
	Проведення моніторингу, звітності викидів парникових газів, верифікація Звітів оператора про викиди парникових газів, підготовка до впровадження системи торгівлі квотами на викиди парникових газів
	ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ»
	Кошти

підприємства


	1752,00
	336,00
	342,00
	342,00
	366,00
	366,00
	Моніторинг викидів СО2. виконання вимог законодавства щодо кліматичної політики

	1.1.5
	Впровадження альтернативних джерел енергії шляхом встановлення (нове будівництво) дахової сонячної електростанції на об’єкті критичної інфраструктури             КП «Кременчукводоканал» за адресою м. Кременчук, проспект Полтавський, 4а
	Департамент ЖКГ,
КП «Кременчукводоканал»
	Кошти підприємства, 

місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, обласний бюджет, державний бюджет, 
інші джерела
	4197,82
	4197,82
	–
	–
	–
	–
	Зменшення  споживання енергії і викопного палива, що призводить до скорочення викидів парникових газів

	1.1.6
	Підвищення енергоефективності адміністративної будівлі                КП «Кременчукводоканал» за адресою: м. Кременчук,                вул. Героїв Маріуполя, 35а:
	Департамент ЖКГ,
КП «Кременчукводоканал»
	Кошти підприємства, 

місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, обласний бюджет, державний бюджет, 
інші джерела 
	
	
	
	
	
	
	Енергоефективні рішення для будівлі 
(сертифікат з енергоефективності ES01:4895-6771-3532-5022) дозволять зменшити споживання енергії і викопного палива, що призведе до емісії СО2 еквівалентних парникових газів на 17 т/рік

	
	- розроблення ПКД
	
	
	100,00
	100,00
	–
	–
	–
	–
	

	
	- реалізація проєкту
	
	
	3955,90
	–
	3955,90
	–
	–
	–
	

	1.1.7
	Підвищення енергоефективності адміністративно-виробничої будівлі КП «Кременчукводоканал» за адресою: м. Кременчук,            вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова, 121:
	Департамент ЖКГ,
КП «Кременчукводоканал»
	Кошти підприємства, 

місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, обласний бюджет, державний бюджет, 
інші джерела
	
	
	
	
	
	
	Енергоефективні рішення для будівлі 
(сертифікат з енергоефективності ES01:6013-9777-4346-0135) дозволять зменшити споживання енергії і викопного палива, що призведе до емісії СО2 еквівалентних парникових газів на 43 т/рік

	
	- розроблення ПКД
	
	
	100,00
	100,00
	–
	–
	–
	–
	

	
	- реалізація проєкту
	
	
	7035,23
	–
	–
	7035,23
	–
	–
	

	1.1.8
	Розроблення документації та встановлення сонячних електростанцій «Нове будівництво сонячної електростанції для власного споживання квартальних котелень»
	Департамент ЖКГ,
КП «Теплоенерго»
	Кошти підприємства, 

місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, обласний бюджет, 
інші джерела
	588,587
	295,0
	293,587
	
	
	
	Збільшення долі  виробництва електроенергії за допомогою альтернативних джерел

	1.1.9
	Проєктування, постачання, монтаж, наладка і запуск в експлуатацію сонячної електростанції
	КП «Кременчуцьке тролейбусне управління 
імені Л.Я. Левітана»
	Кошти підприємства, 

місцевий бюджет, інші джерела
	4165,844
	4165,844
	
	
	
	
	Збільшення долі  виробництва електроенергії за допомогою альтернативних джерел

	Напрям 2. Запобігання промисловому забрудненню та охорона атмосферного повітря



	Завдання 1. Проведення моніторингу стану атмосферного повітря

	2.1.1
	Проведення моніторингу якості атмосферного повітря на межі СЗЗ підприємства за основними забруднювачами (згідно з проєктом СЗЗ)
	ПрАТ «Кременчуцький річковий порт»
	Кошти підприємства


	22,10
	4,10
	4,10
	4,50
	4,50
	4,90
	Забезпечення контролю за якістю атмосферного повітря на межі СЗЗ підприємства

	2.1.2
	Проведення контролю за дотриманням встановлених нормативів ГДВ на джерелах викидів забруднюючих речовин
	ПрАТ «Кременчуцький річковий порт»
	Кошти підприємства


	45,30
	8,40
	8,40
	9,20
	9,20
	10,10
	Забезпечення контролю за дотриманням нормативів ГДВ на джерелах викидів

	2.1.3
	Проведення контролю за дотриманням встановлених нормативів викидів забруднюючих речовин у відпрацьованих газах автотранспорту підприємства на відповідність вимогам ДСТУ 4276:2004, 4277:2004
	ПрАТ «Кременчуцький річковий порт»
	Кошти підприємства
	22,10
	4,10
	4,10
	4,50
	4,50
	4,90
	Забезпечення дотримання нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах автотранспорту

	2.1.4
	Моніторинг стану атмосферного повітря та проведення лабораторних вимірювань забруднюючих речовин на джерелах викидів, в санітарно- захисній зоні підприємства, в житловій зоні міста та при НМУ
	AT «Укртатнафта»
	Кошти підприємства

	9272,80
	1727,561
	1687,351
	1835,416
	1911,911
	2110,561
	Попередження
перевищень
встановлених
нормативів
гранично
допустимих
викидів

	2.1.5
	Проведення моніторингу якості атмосферного повітря на межі СЗЗ підприємства за основними забруднювачами (згідно з проєктом СЗЗ)
	ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»


	Кошти підприємства
	180,00
	180,00
	–
	–
	–
	–
	Контроль 
за якістю атмосферного повітря

	2.1.6
	Проведення контролю за дотриманням встановлених нормативів гранично допустимих викидів на джерелах викидів забруднюючих речовин та ефективності роботи газоочисних установок
	ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»


	Кошти підприємства
	1100,00
	200,00
	200,00
	200,00
	250,00
	250,00
	Попередження
перевищень
встановлених
нормативів
гранично
допустимих
викидів

	2.1.7
	Проведення контролю за дотриманням встановлених нормативів викидів забруднюючих речовин у відпрацьованих газах автотранспорту підприємства згідно з вимогою ДСТУ 4276:2004, 4277:2004
	ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»


	Кошти підприємства
	220,00
	30,00
	80,00
	30,00
	40,00
	40,00
	Контроль за дотриманням нормативів вмісту забруднюючих речовин у викидах від пересувних джерел  

	2.1.8
	Здійснення контролю за дотриманням встановлених ГДВ на території полігону на Деївській горі м. Кременчука та у межах СЗЗ
	ТОВ «Еко-Форс»
	Кошти
підприємства


	40,00
	6,00
	7,00
	8,00
	9,00
	10,00
	Попередження негативного впливу на атмосферне повітря

	2.1.9
	Проведення моніторингу забруднення атмосферного повітря на території Кременчуцької міської територіальної громади пересувною муніципальною екологічною лабораторією (ПМЕЛ)
	Виконавчий комітет,

КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень»


	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, 
інші джерела 
	10358,80
	1392,00
	1670,40
	2004,50
	2405,40
	2886,50
	Контроль за станом атмосферного повітря

	2.1.10
	Удосконалення системи моніторингу за станом забруднення атмосферного повітря в місті та створення місцевої екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи постійного контролю, розробка програми верхнього рівня для стаціонарного посту згідно з проєктом організації місцевої екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи постійного контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря в Кременчуцькій міській територіальній громаді з урахуванням фактичного стану техногенного впливу підприємств міста на формування потенційних зон забруднення (придбання обладнання і предметів довгострокового користування, оплата послуг)
	Виконавчий комітет,
КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень»


	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, обласний бюджет, 
інші джерела 
	10750,00
	2150,00
	2150,00
	2150,00
	2150,00
	2150,00
	Контроль за станом атмосферного повітря

	2.1.11
	Проведення моніторингу якості атмосферного повітря на           межі СЗЗ підприємства, лабораторно-інструментального контролю за дотриманням ГДВ, перевірка ефективності ПГОУ
	Департамент ЖКГ,
КП «Кременчуцьке КАТП 1628»
	Кошти підприємства, 
інші джерела
	70,00
	10,00
	12,00
	14,00
	16,00
	18,00
	Попередження
та зменшення негативного впливу на атмосферне повітря

	2.1.12
	Проведення моніторингу якості атмосферного повітря на території та межі СЗЗ полігону для відходів, що не є небезпечними, по вул. Петра Прокоповича, 50 у м. Кременчуці
	Департамент ЖКГ,
КП «Кременчуцьке КАТП 1628»
	Кошти підприємства,

місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, 
інші джерела 
	110,00
	18,00
	20,00
	22,00
	24,00
	26,00
	Попередження та зменшення негативного впливу на атмосферне повітря

	2.1.13
	Проведення короткострокового прогнозу метеорологічних умов забруднення атмосферного повітря у м. Кременчуці
	Полтавський
обласний центр з гідрометеорології ДСНС України, Лабораторія спостережень за забрудненням атмосферного повітря 

м. Кременчука
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, 

інші джерела
	775,00
	155,00
	155,00
	155,00
	155,00
	155,00
	Зниження рівня впливу забруднення атмосферного повітря

	Завдання 2. Зниження рівня забруднення атмосферного повітря

	2.2.1
	Проведення заміни вентиляційної установки від печі № 35 ливарного цеху
	ПрАТ «Кредмаш»
	Кошти підприємства
	35,541
	35,541
	–
	–
	–
	–
	Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

	2.2.2
	Проведення ремонту витяжної вентиляції каскаду вибивних решіток та галтовочного барабану ливарного цеху 
	ПрАТ «Кредмаш»
	Кошти підприємства
	70,00
	35,00
	35,00
	–
	–
	–
	Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

	2.2.3
	Встановлення касети з фільтруючим матеріалом на гальванічній дільниці цеху товарів народного споживання та термічній дільниці ливарного цеху
	ПрАТ «Кредмаш»
	Кошти підприємства
	30,00
	30,00
	–
	–
	–
	–
	Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

	2.2.4
	Регулярне проведення діагностики автотранспорту на вміст СО та димність у відпрацьованих газах
	Департамент ЖКГ,
КП «Кременчукводоканал»
	Кошти підприємства,
інші джерела
	400,00
	80,00
	80,00
	80,00
	80,00
	80,00
	Зменшення викидів в атмосферне повітря

	2.2.5
	Розробка науково-технічної документації: корегування документації та отримання дозволу на викиди 
	ТДВ «Кременчуцька птахофабрика»
	Кошти підприємства
	550,00
	550,00
	–
	–
	–
	–
	Дотримання природоохоронного законодавства

	2.2.6
	Своєчасна заміна фільтрувальних рукавів. Запобігання перевищенню нормативів ГДВ в атмосферу із джерел підприємства
	ТОВ «Кременчуцький завод технічного вуглецю»
	Кошти
підприємства


	30000,00
	6000,00
	6000,00
	6000,00
	6000,00
	6000,00
	Попередження забруднення атмосфери. Недопущення неефективної роботи ПГОУ

	2.2.7
	Будівництво установки з утилізації відпрацьованої гуми з отриманням вуглецевого матеріалу
	ТОВ «Кременчуцький завод технічного вуглецю»
	Кошти
підприємства


	250000,00 
	50000,00
	50000,00
	50000,00
	50000,00
	50000,00
	Уловлення та утилізація вуглецю з використанням новітніх технологій;
Подальше використання вуглецевого матеріалу у виробництві технічного вуглецю

	2.2.8
	Перевірка ефективності роботи пилогазоочисних установок, що встановлені на стаціонарних джерелах викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря
	ПП ВТК «Лукас»
	Кошти підприємства

	100,00
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	Попередження та зменшення негативного впливу на атмосферне повітря

	2.2.9
	Заміна понтона з ущільнювачем на резервуарах № 151 та № 260
	AT «Укртатнафта»


	Кошти підприємства
	1750,00
	875,00
	875,00
	–
	–
	–
	Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

	2.2.10
	Ремонт форсунок типу ПГМ-5 для спалювання палива технологічних печей – П-11, П-12, П-14 установки AT-1
	AT «Укртатнафта»
	Кошти підприємства


	480,00
	480,00
	–
	–
	–
	–
	Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

	2.2.11
	Впровадження заходів із підвищення ефективності фільтрів сухого очищення від фарбувальних дільниць ПВЦ, КПВ, СЗК
	ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»
	Кошти підприємства
	135,00
	135,00
	–
	–
	–
	–
	Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

	2.2.12
	Модернізація існуючої ГОУ від фарбувальної камери СЗК з встановлення фільтру сухого очищення викидів
	ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»
	Кошти підприємства
	250,00
	–
	250,00
	–
	–
	–
	Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

	2.2.13
	Встановлення на вентмережі заточувальних верстатів СЗК, ТЦ, ВГМетр ІРП з ліквідацією ДЗА
	ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»
	Кошти підприємства
	200,00
	60,00
	140,00
	–
	–
	–
	Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

	2.2.14
	Виконання заміни ГОУ від камер дрібоочищення ТЦ на нові з метою підвищення ефективності очищення викидів
	ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»
	Кошти підприємства
	700,00
	250,00
	150,00
	150,00
	150,00
	–
	Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

	2.2.15
	Виконання заміни фільтрувальних рукавів на фільтр ФРІЄР-110 від сталеливарної печі ТЦ
	ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»
	Кошти підприємства
	200,00
	150,00
	50,00
	–
	–
	–
	Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

	2.2.16
	Впровадження та виконання комплексних заходів із зменшення обсягів викидів від паливовикористовуючого обладнання ТЕЦ завдяки зменшенню використання природного газу внаслідок проведення енергомодернізації деяких потужностей підприємства, а також переведення опалення та гарячого водопостачання району Раківка до                        КП «Теплоенерго»
	ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»
	Кошти підприємства
	1500,00
	1500,00


	–
	–
	–
	–
	Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

	2.2.17
	Розробка проєкту зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для досягнення перспективних технологічних нормативів викидів, будівництво і виробництво установки очищення димових газів
	ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ»
	Кошти

підприємства


	15137,00 (питання вартості будівництва установки очищення димових газів буде вирішуватись після розробки проєкту)
	15137,00
	–
	–
	–
	–
	Поетапне скорочення граничного обсягу викидів N0х SO2 та пилу, досягнення перспективних технологічних нормативів викидів. Дотримання річних граничних обсягів викидів забруднюючих речовин відповідно до Національного плану скорочення викидів від великих опалювальних установок

	2.2.18
	Проведення еколого- теплотехнічного налагодження газовикористовуючого обладнання, перегляд технічної бази
	ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ»
	Кошти

підприємства


	1500,00
	–
	–
	1500,00
	–
	–
	Дотримання вимог природоохоронного законодавства 
(ст. 10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря». ГКД 34.20.507-2003 «Технічна 
експлуатація електричних станцій і мереж. Правила») 

	2.2.19
	Перевірка автомобілів на токсичність та димність, регулювання карбюраторів автомобілів на повне згорання суміші
	ППС Кагамлицька 

регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця»
	Кошти підприємства


	15,60
	3,00
	3,06
	3,12
	3,18
	3,24
	Виконання вимог ст.56 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»

	2.2.20
	Зменшення споживання газу та електроенергії на одиницю виготовленої продукції. Ізоляція трубопроводів для зменшення втрат теплової енергії
	ПрАТ «Данон Кремез»
	Кошти підприємства


	19500,00
	7500,00
	3000,00
	3000,00
	3000,00
	3000,00
	Скорочення викидів парникових газів, підвищення енергоефективності

	2.2.21
	Проведення технічного обслуговування та планово попереджувальних ремонтів обладнання, у т.ч. установок очистки газу
	АТ «Укртранснафта»
	Кошти підприємства


	За фактом виконання заходів
	Підтримання   у  справному  стані обладнання, у т.ч. установок 
очистки  газу

	2.2.22
	Здійснення контролю ефективності роботи установок очистки газу відповідно до умов дозволів на викиди
	АТ «Укртранснафта»
	Кошти підприємства


	За фактом виконання заходів
	Відповідність фактичних параметрів проєктним  

	2.2.23
	Проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення навколишнього природного середовища (у т. ч. розробка документів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря)
	Департамент ЖКГ,
КП «Благоустрій Кременчука»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, обласний бюджет, 
інші джерела
	150,00
	70,00
	80,00
	–
	–
	–
	Попередження забруднення атмосферного повітря

	2.2.24
	Розроблення документації для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами на території підприємства
	Департамент ЖКГ,

КП «Кременчуцьке КАТП 1628»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, обласний ФОНПС, обласний бюджет, 

інші джерела
	99,00
	99,00
	–
	–
	–
	–
	Попередження забруднення атмосферного повітря

	2.2.25
	Розроблення робочих проєктів та встановлення когенераційних установок на 5 об’єктах
	Департамент ЖКГ,
КП «Теплоенерго»
	Кошти підприємства, 

місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, обласний бюджет, 
інші джерела
	6318,021
	6318,021
	–
	–
	–
	–
	Зменшення питомих витрат палива на виробництво теплової енергії

	2.2.26
	Проведення реконструкції димових труб та встановлення утилізатора
	Департамент ЖКГ,
КП «Теплоенерго»
	Кошти підприємства, 

місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, обласний бюджет, 
інші джерела
	3036,00


	3036,00
	–
	–
	–
	–
	Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

	2.2.27
	Проведення реконструкції котелень КП «Теплоенерго»
	Департамент ЖКГ,
КП «Теплоенерго»
	Кошти підприємства, 

місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, обласний бюджет, 
інші джерела
	21431,058


	17553,0
	3878,058


	–
	–
	–
	Модернізація устаткування та зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

	Завдання 3. Дослідження стану атмосферного повітря 

	2.3.1
	Дослідження атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони, що знаходиться за адресами: м. Кременчук,   вул. Сержанта Мельничука, 186 та вул. Івана Приходька, 69
	ПП ВТК «Лукас»
	Кошти підприємства

	125,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	25,00
	Попередження негативного впливу на атмосферне повітря

	2.3.2
	Проведення лабораторно-інструментального контролю дотримання нормативів гранично-допустимих викидів на стаціонарних джерелах викидів підприємства
	ПП ВТК «Лукас»
	Кошти підприємства

	100,00
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	Попередження негативного впливу на атмосферне повітря

	2.3.3
	Проведення щорічних замірів ГДВ
	ПрАТ «Данон Кремез»


	Кошти підприємства


	500,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	Контроль нормативів гранично-допустимих викидів забруднюючих речовин

	2.3.4
	Лабораторний контроль викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел
	ППС Кагамлицька 

регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця»
	Кошти підприємства


	13,00
	2,50
	2,55
	2,60
	2,65
	2,70
	На виконання вимог ст.10 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»

	2.3.5
	Проведення лабораторного контролю за дотриманням ГДВ на території та межі СЗЗ підприємства 
	Департамент ЖКГ

КП «Благоустрій Кременчука»
	Кошти підприємства,
інші джерела


	70,00
	10,00
	12,00
	14,00
	16,00
	18,00
	Попередження та уникнення негативного впливу на атмосферне повітря

	Напрям 3. Ефективне управління відходами



	Завдання 1. Екологічно безпечне управління відходами

	3.1.1
	Здійснення заходів з управління відходами (передача на відновлення та видалення іншим суб'єктам господарювання) згідно із затвердженим Планом управління відходами по     ПрАТ «Кременчуцький річковий порт»
	ПрАТ «Кременчуцький річковий порт»
	Кошти підприємства
	270,00
	50,00
	50,00
	55,00
	55,00
	60,00
	Забезпечення поводження з відходами згідно з вимогами
законодавства про управління
відходами

	3.1.2
	Моніторинг виконання плану управління відходами на підприємстві
	Департамент ЖКГ

КП «Теплоенерго»
	Кошти підприємства,
інші джерела
	20,00
	–
	–
	–
	20,00
	–
	Ефективне управління відходами

	3.1.3
	Розробка плану управління відходами ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»
	ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»
	Кошти підприємства
	50,00
	–
	–
	50,00
	–
	–
	Забезпечення дотримання умов законодавства



	3.1.4
	Передача промислових відходів спеціалізованим підприємствам, які мають відповідні дозволи і ліцензії
	ПрАТ «Кредмаш»
	Кошти підприємства
	750,00
	150,00
	150,00
	150,00
	150,00
	150,00
	Запобігання забрудненню промисловими відходами навколишнього середовища

	3.1.5
	Передача відходів для оброблення суб’єктам господарювання у сфері управління відходами, які мають відповідні дозволи та ліцензії
	ТОВ «Кременчуцький завод технічного вуглецю»
	Кошти
підприємства


	2500,0
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00
	500,00
	Виконання вимог Закону України «Про управління відходами»

	3.1.6
	Зменшення використання ртутних ламп, перехід на LED лампи
	ТОВ «Кременчуцький завод технічного вуглецю»
	Кошти
підприємства


	500,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	Зменшення утворення відходів відпрацьованих ртутних ламп

	3.1.7
	Рекультивація території кар'єру будівельних матеріалів відходами шламу хімводоочищення та недопалу вапна
	ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ»
	Кошти

підприємства
	91,00
	15,00
	17,00
	19,00
	20,00
	20,00
	Відновлення 
поверхні порушених земель, відновлення природних 
матеріалів

	3.1.8
	Залучення в переробку нафтової сировини важких фракцій з шламонакопичувачів підприємства
	АТ
«Укртатнафта»
	Кошти підприємства

	151000,00
	1000,00
	75000,00
	75000,00
	–
	–
	Зменшення впливу на навколишнє середовище

	3.1.9
	Збір та передача на видалення абсорбентів, фільтрувальних матеріалів (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір’я та захисний одяг
	ППС Кагамлицька 

регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця»
	Кошти підприємства
	10,40
	2,00
	2,04
	2,08
	2,12
	2,16
	На виконання вимог ст.55 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»

	3.1.10
	Збір та передача на видалення нафтошламових відходів
	ППС Кагамлицька 

регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця»
	Кошти підприємства
	4840,00
	930,00
	948,50
	967,50
	987,00
	1007,00
	На виконання вимог ст.55 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»

	3.1.11
	Збір та передача на видалення спеціалізованим підприємствам змішаних побутових відходів
	ППС Кагамлицька 

регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця»
	Кошти підприємства
	22,039
	4,235
	4,320
	4,406
	4,494
	4,584
	На виконання вимог ст.55 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»

	3.1.12
	Проведення очищення полів фільтрації згідно з планом ремонтних робіт та очисних заходів підприємства
	ТДВ «Кременчуцька птахофабрика»
	Кошти підприємства
	100,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	Зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє середовище

	3.1.13
	Проведення очищення карт пометосховища згідно з планом ремонтних робіт та очисних заходів    підприємства
	ТДВ «Кременчуцька птахофабрика»
	Кошти підприємства
	100,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	Зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє середовище

	3.1.14
	Укладання договорів у сфері поводження з токсичними, медичними та небезпечними відходами, які утворюються в результат господарської діяльності підприємства, а саме збирання, зберігання, оброблення видалення, знешкодження, перевезення та організація утилізації відходів
	ТДВ «Кременчуцька птахофабрика»
	Кошти підприємства
	100,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	20,0
	Зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє середовище

	3.1.15
	Безпечне управління відходами підприємства (передача на оброблення):
- люмінесцентних ламп та інших ртутьвмісних відходів
	Департамент ЖКГ,

КП «Міськсвітло»
	Кошти підприємства, інші джерела
	299,00
	56,00
	56,00
	61,00
	61,00
	65,00
	Безпечне управління відходами

	
	- моторних, індустріальних та мастильних олив
	
	
	5,50
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,50
	

	
	- відпрацьованих шин
	
	
	10,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	2,00
	

	
	- свинцевих батарей
	
	
	5,50
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,50
	

	3.1.16
	Вилучення частини відходів з полігону на Деївській горі у        м. Кременчуці та спалювання їх на власній сміттєспалювальній установці
	ТОВ «Еко-Форс»
	Кошти
підприємства


	700,00
	100,00
	120,00
	140,00
	160,00
	180,00
	Забезпечення ефективної системи управління відходами

	3.1.17
	Відкачування фільтрату з полігону на Деївській горі у
м. Кременчуці
	ТОВ «Еко-Форс»
	Кошти
підприємства


	450,00
	50,00
	70,00
	90,00
	110,00
	130,00
	Забезпечення ефективної системи управління відходами, попередження забруднення ґрунтів 

та підземних вод

	3.1.18
	Забезпечення    екологічно    безпечного   тимчасового зберігання відходів
	АТ «Укртранснафта»
	Кошти підприємства


	За фактом виконання заходів
	Тимчасове зберігання відходів відповідно вимог природоохоронного законодавства

	3.1.19
	Роздільне сортування побутових відходів (папір, картон, ПЕТ-пляшки, скло) та передавання 
	АТ «Укртранснафта»
	Кошти підприємства


	За фактом виконання заходів
	Зменшення обсягів відходів, що видаляються на полігони побутових відходів

	3.1.20
	Передача відходів, що утворилися, суб’єктам господарювання у сфері управління відходами
	АТ «Укртранснафта»
	Кошти підприємства


	За фактом виконання заходів
	Вчасно передані відходи суб’єктам господарювання у сфері управління відходами. Відсутність випадків забруднення довкілля

	3.1.21
	Передача відходів підприємства на оброблення
	Департамент ЖКГ,
КП «Благоустрій Кременчука»
	Кошти підприємства,
інші джерела


	250,00
	30,00
	40,00
	50,00
	60,00
	70,00
	Забезпечення екологічно безпечних заходів з управління відходами

	3.1.22
	Передача відходів підприємства на оброблення
	Департамент ЖКГ,
КП «Кременчуцьке КАТП 1628»
	Кошти підприємства,
інші джерела
	350,00
	50,00
	60,00
	70,00
	80,00
	90,00
	Забезпечення екологічно безпечних заходів з управління відходами

	3.1.23
	Передача небезпечних відходів, зібраних від населення, на оброблення  (лампи, термометри)
	Департамент ЖКГ,
КП «Кременчуцьке КАТП 1628»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, 
інші джерела
	600,00
	100,00
	110,00
	120,00
	130,00
	140,00
	Забезпечення екологічно безпечних заходів з управління відходами

	3.1.24
	Розробка місцевого плану управління відходами Кременчуцької міської територіальної громади
	Департамент ЖКГ,

виконавчий комітет, науково-проєктні організації,
КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, 

інші джерела
	350,00
	350,00
	–
	–
	–
	–
	Забезпечення екологічно безпечних заходів з управління відходами на території громади

	Завдання 2. Модернізація інженерної інфраструктури

	3.2.1
	Придбання приладів для обліку стічних, зворотних вод та рідких осадів в системі водовідведення м. Кременчука
	Департамент ЖКГ

КП «Кременчукводоканал»
	Кошти підприємства, 

місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, обласний бюджет, державний бюджет, 

інші джерела
	
	
	
	
	
	
	Забезпечення виконання вимог НПА, ліцензійних умов на провадження господарської діяльності

	
	Розроблення ПКД
	
	
	1000,00
	1000,00
	–
	–
	–
	–
	

	
	Реалізація проєкту
	
	
	20000,00
	–
	5000,00
	5000,00
	5000,00
	5000,00
	

	3.2.2
	Придбання мобільного подрібнювача для переробки будівельного сміття та відходів після проведення аварійно-відновлювальних робіт
	Департамент ЖКГ

КП «Кременчукводоканал»
	Кошти підприємства, 

місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, обласний бюджет, державний бюджет, 

інші джерела
	8500,00
	8500,00
	–
	–
	–
	–
	Зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє середовище, повторне використання будівельних відходів

	3.2.3
	Придбання обладнання для збору побутових відходів  (контейнерів), запасних частин і комплектуючих для контейнерів (кришки для контейнерів тощо)
	Департамент ЖКГ,
КП «Кременчуцьке КАТП 1628»
	Кошти підприємства,

місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, обласний бюджет, 

інші джерела
	207158,10
	39721,30
	41436,80
	42000,00
	42000,00
	42000,00
	Забезпечення екологічно безпечних заходів 

з управління відходами

	3.2.4
	Придбання спеціалізованої техніки та обладнання для збору, транспортування, складування побутових відходів 
	Департамент ЖКГ,
КП «Кременчуцьке КАТП 1628»
	Кошти підприємства,

місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, обласний бюджет, 

інші джерела
	576712,70
	100232,30
	116480,40
	120000,00
	120000,00
	120000,00
	Забезпечення екологічно безпечних заходів з управління відходами

	Завдання 3. Здійснення реконструкції, будівництва,  переоснащення, модернізації

	3.3.1
	Реконструкція звалища під полігон відходів, що не є небезпечними, АТ «Укртатнафта»
	АТ «Укртатнафта»
	Кошти підприємства

	25030,00
	10950,00
	4700,00
	4000,00
	5380,00
	–
	Зменшення впливу на навколишнє середовище

	3.3.2
	Модернізація місця тимчасового зберігання  відходів підприємства
	ПрАТ 
«Данон Кремез»
	Кошти підприємства


	3500,00
	1000,00
	1000,00
	1000,00
	250,00
	250,00
	Збільшення обсягів роздільного збирання (заготівлі) відходів для вторинної переробки відновлення, рециклінгу

	3.3.3
	Реконструкція і технічне переобладнання цеху механічного зневоднення (фільтр-пресу «HUBER») блоку доочищення на дільниці з експлуатації водовідвідних мереж і споруд Крюкова
	Департамент ЖКГ,
КП «Кременчукводоканал»
	Кошти підприємства,

інші джерела
	500,00
	500,00
	–
	–
	–
	–
	Відповідальне споживання водних ресурсів, створення очисних споруд міста Кременчука з підвищеною ефективністю поводження з відходами

	3.3.4
	Реконструкція полігону для відходів, що не є небезпечними, по вул. Петра Прокоповича, 50 у  м. Кременчуці
	Департамент ЖКГ,
КП «Кременчуцьке КАТП 1628»
	Кошти підприємства,

місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, обласний бюджет, 

інші джерела
	Вартість визначається проєктно-кошторисною документацією
	Забезпечення екологічно безпечних заходів з управління відходами

	3.3.5
	Розроблення проєктно-кошторисної документації та будівництво огорожі по периметру полігону для відходів, що не є небезпечними, по вул. Петра Прокоповича, 50 у м. Кременчуці
	Департамент ЖКГ,
КП «Кременчуцьке КАТП 1628»
	Кошти підприємства,

місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, 

інші джерела
	8132,466
	–
	8132,466
	–
	–
	–
	Забезпечення екологічно безпечних заходів з управління відходами

	3.3.6
	Розроблення проєктно-кошторисної документації будівництва/буріння спостережних свердловин навколо полігону для відходів, що не є небезпечними, по вул. Петра Прокоповича, 50 у м. Кременчуці
	Департамент ЖКГ,
КП «Кременчуцьке КАТП 1628»
	Кошти підприємства,

місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, обласний бюджет, 

інші джерела
	100,00
	–
	100,00
	–
	–
	–
	Забезпечення екологічно безпечних заходів з управління відходами

	3.3.7
	Будівництво/буріння спостережних свердловин навколо полігону для відходів, що не є небезпечними, по вул. Петра Прокоповича, 50 у м. Кременчуці
	Департамент ЖКГ,
КП «Кременчуцьке КАТП 1628»
	Кошти підприємства,

місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, обласний бюджет, 

інші джерела
	Вартість визначається проєктно-кошторисною документацією
	Забезпечення екологічно безпечних заходів 

з управління відходами

	3.3.8
	Будівництво майданчика для тимчасового екологічно безпечного зберігання відходів руйнувань будівель та споруд на території полігону для відходів, що не є небезпечними, по вул. Петра Прокоповича, 50 у м. Кременчуці 
	Департамент ЖКГ,
КП «Кременчуцьке КАТП 1628»
	Кошти підприємства,

місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, обласний бюджет, 

інші джерела
	23348,732
	23348,732
	–
	–
	–
	–
	Забезпечення екологічно безпечних заходів з управління відходами

	3.3.9
	Розроблення проєктно-кошторисної документації реконструкції полігону для відходів, що не є небезпечними, по вул. Петра Прокоповича, 50 у м. Кременчуці
	Департамент ЖКГ,
КП «Кременчуцьке КАТП 1628»
	Кошти підприємства,

місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, обласний бюджет, 

інші джерела
	3500,00
	–
	–
	3500,00
	–
	–
	Забезпечення екологічно безпечних заходів з управління відходами

	3.3.10
	Проєктування та будівництво контейнерних майданчиків для складування побутових відходів, здійснення авторського та технічного нагляду
	Департамент ЖКГ,
КП «Кременчуцьке КАТП 1628»
	Кошти підприємства,

місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, обласний бюджет, 

інші джерела
	21237,048
	5245,296
	3991,752
	4000,00
	4000,00
	4000,00
	Забезпечення екологічно безпечних заходів з управління відходами

	Напрям 4. Збалансоване використання природних ресурсів



	Завдання 1. Здійснення охорони та раціонального використання водних ресурсів

	4.1.1
	Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок та інших водойм в межах Кременчуцької міської територіальної громади шляхом розчищення та поглиблення прибережних (пляжних) літоралей, у тому числі за допомогою багатофункціональної самохідної установки класу амфібія Truxor, з метою забезпечення екологічно безпечного функціонування річок, озер та інших водних об’єктів
	Департамент ЖКГ,
КП «Кременчук Аква-Сервіс»
	Кошти підприємства,

місцевий бюджет, 
обласний бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, 

інші джерела
	16987,40
	8354,90
	3455,30
	1542,30
	1767,90
	1867,00
	Припинення заростання малих річок і водойм та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища

	4.1.2
	Проведення дослідження якості поверхневих вод на Камʼянському водосховищі та малих річках
	Виконавчий комітет,

КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, 

інші джерела
	210,00
	38,00
	40,00
	42,00
	44,00
	46,00
	Контроль за станом поверхневих вод на території громади

	4.1.3
	Проведення заходів щодо підтримання санітарного стану річок шляхом зариблення водойм і водосховищ комплексного призначення, а саме: Кам’янського водосховища, річок та інших водойм у межах Кременчуцької міської територіальної громади
	Виконавчий комітет,

Управління Державного агентства з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм у Полтавській області,
КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, обласний бюджет, державний, 

інші джерела
	5 200,00
	1 000,00
	1 020,00
	1 040,00
	1 060,00
	1 080,00
	Забезпечення збалансованої структури іхтіофонду, здійснення біологічної меліорації та підтримання біологічного різноманіття і поліпшення санітарного стану водойми

	4.1.4
	Розчистка, регулювання, упорядкування водовідвідних каналів
	Департамент ЖКГ

КП «Благоустрій Кременчука»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, 

інші джерела
	700,00
	100,00
	120,00
	140,00
	160,00
	180,00
	Ліквідація заростання водовідвідних каналів та запобігання забрудненню навколишнього природного середовища

	Завдання 2. Реконструкція та будівництво каналізаційних споруд

	4.2.1
	Проведення очистки відстійника станції нейтралізації та нафтовловювача
	ПрАТ «Кредмаш»
	Кошти підприємства
	500,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	Запобігання забруднення стічних вод шкідливими речовинами

	4.2.2
	Реконструкція каналізаційної насосної станції СП-17 у 

м. Кременчуці
	КВП «Кременчуцьке міське управління

капітального будівництва»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, обласний бюджет, 

інші джерела
	43288,764
	43288,764
	–
	–
	–
	–
	Запобігання виникненню аварійних ситуацій на каналізаційних спорудах та забрудненню навколишнього середовища стічними водами

	4.2.3
	Розробка техніко-економічного обґрунтування міжнародного формату з  реконструкції об’єктів Лівобережних очисних споруд каналізації та Крюківських очисних споруд каналізації міста Кременчука
	Департамент ЖКГ

КП «Кременчукводоканал»
	Кошти підприємства, 

місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, обласний бюджет, міжнародні

гранти,

інші джерела
	20000,00
	10000,00
	10000,00
	–
	–
	–
	Вибір оптимальних напрямків реконструкції двох очисних споруд водовідведення для подальшого пошуку джерел потенційного фінансування реалізації

	4.2.4
	Реконструкція Крюківських каналізаційних очисних споруд та мереж Крюкова (Крюківські КОС, скид у р. Дніпро)
	Департамент ЖКГ

КП «Кременчукводоканал»
	Кошти підприємства, 

місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, обласний бюджет, державний бюджет,

 інші джерела
	
	
	
	
	
	
	Забезпечення сучасного рівня очистки стічних вод згідно нових стандартів та гранично-допустимих  скидів (ГДС). Скорочення викидів забруднюючих речовин до поверхневих вод

	
	Розроблення ПКД
	
	
	6000,00
	–
	6000,00
	–
	–
	–
	

	
	Реалізація проєкту за окремими пусковими комплексами
	
	
	225000,00
	–
	–
	75000,00
	75000,00
	75000,00
	

	4.2.5
	Реконструкція Лівобережних очисних споруд каналізації  (Лівобережні КОС, скид у 

р. Псел). Розроблення ПКД
	Департамент ЖКГ

КП «Кременчукводоканал»
	Кошти підприємства, 

місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, обласний бюджет, державний бюджет, 

інші джерела
	10000,00
	–
	–
	5000,00
	5000,00
	–
	Забезпечення сучасного рівня очистки стічних вод згідно нових стандартів та гранично-допустимих  скидів (ГДС). 
Скорочення викидів забруднюючих речовин до поверхневих вод

	4.2.6
	Реконструкція напірного каналізаційного колектора діаметром 400 мм довжиною 3975 м.п. від СП-15 до Крюківських КОС в місті Кременчуці
	Департамент ЖКГ

КП «Кременчукводоканал»
	Кошти підприємства, 

місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, обласний бюджет, державний бюджет, 

інші джерела
	
	
	
	
	
	
	Зменшення кількості аварійних ситуацій на каналізаційних мережах.  
Зменшення рівня
 експлуатаційних витрат.  Покращення якості послуг з водовідведення. Зменшення ризику забруднення довкілля

	
	Корегування ПКД
	
	
	300,00
	–
	–
	300,00
	–
	–
	

	
	Реалізація проєкту
	
	
	50000,00
	–
	–
	–
	25000,00
	25000,00
	

	4.2.7
	Реконструкція напірного каналізаційного колектору діаметром 500 мм довжиною 5035 м.п. від СП-12 до міських КОС (одна нитка колектору)
	Департамент ЖКГ

КП «Кременчукводоканал»
	Кошти підприємства, 

місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, обласний бюджет, державний бюджет, 

інші джерела
	
	
	
	
	
	
	Зменшення кількості аварійних ситуацій на каналізаційних мережах. 
 Зменшення рівня експлуатаційних витрат.  Покращення якості послуг з водовідведення. Зменшення ризику забруднення довкілля

	
	Корегування ПКД
	
	
	1000,00
	–
	–
	1000,00
	–
	–
	

	
	Реалізація проєкту
	
	
	50000,00
	–
	10000,00
	15000,00
	15000,00
	10000,00
	

	4.2.8
	Реконструкція напірного каналізаційного колектору діаметром 600 мм довжиною 5500 м.п. від СП-7 до міських КОС
	Департамент ЖКГ

КП «Кременчукводоканал»
	Кошти підприємства, 

місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, обласний бюджет, державний бюджет, 

інші джерела
	
	
	
	
	
	
	Зменшення кількості аварійних ситуацій на каналізаційних мережах.  Зменшення рівня експлуатаційних витрат.  Покращення якості послуг з водовідведення. Зменшення ризику забруднення довкілля

	
	Розроблення ПКД
	
	
	1200,00
	–
	1200,00
	–
	–
	–
	

	
	Реалізація проєкту
	
	
	70000,00
	–
	17500,00
	17500,00
	17500,00
	17500,00
	

	4.2.9
	Реконструкція напірного каналізаційного колектору діаметром 600 мм від СП-18 та СП-19 довжиною 4800 м.п. до СП-17
	Департамент ЖКГ

КП «Кременчукводоканал»
	Кошти підприємства, 

місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, обласний бюджет, державний бюджет, 

інші джерела
	
	
	
	
	
	
	Зменшення кількості аварійних ситуацій на каналізаційних мережах.  Зменшення рівня експлуатаційних витрат.  Покращення якості послуг з водовідведення. Зменшення ризику забруднення довкілля

	
	Корегування ПКД
	
	
	1000,00
	–
	–
	1000,00
	–
	–
	

	
	Реалізація проєкту
	
	
	75000,00
	–
	–
	25000,00
	25000,00
	25000,00
	

	4.2.10
	Реконструкція напірного каналізаційного колектору діаметром 500 мм довжиною 3000 м.п. від СП-10 до СП -12
	Департамент ЖКГ

КП «Кременчукводоканал»
	Кошти підприємства, 

місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, обласний бюджет, державний бюджет, 

інші джерела
	
	
	
	
	
	
	Зменшення кількості аварійних ситуацій на каналізаційних мережах.  Зменшення рівня експлуатаційних витрат.  Покращення якості послуг з водовідведення. Зменшення ризику забруднення довкілля

	
	Розроблення ПКД
	
	
	1000,00
	–
	1000,00
	–
	–
	–
	

	
	Реалізація проєкту
	
	
	40000,00
	–
	10000,00
	10000,00
	10000,00
	10000,00
	

	4.2.11
	Реконструкція напірного каналізаційного колектору діаметром 300 мм довжиною 900 м.п. від СП-9 до СП -1
	Департамент ЖКГ

КП «Кременчукводоканал»
	Кошти підприємства, 

місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, обласний бюджет, державний бюджет, 

інші джерела
	
	
	
	
	
	
	Зменшення кількості аварійних ситуацій на каналізаційних мережах.  Зменшення рівня експлуатаційних витрат.  Покращення якості послуг з водовідведення. Зменшення ризику забруднення довкілля

	
	Розроблення ПКД
	
	
	500,00
	–
	–
	500,00
	–
	–
	

	
	Реалізація проєкту
	
	
	6000,00
	–
	–
	3000,00
	3000,00
	–
	

	4.2.12
	Капітальний ремонт аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектору діаметром 250 мм по вул. Левка Лук’яненка в м. Кременчуці довжиною 230 м.п.
	Департамент ЖКГ

КП «Кременчукводоканал»
	Кошти підприємства,

місцевий бюджет


	7431,00 
	7431,00 
	–
	–
	–
	–
	Зменшення ризику забруднення довкілля.

Покращення якості послуг з водовідведення

	4.2.13
	Реконструкція аварійної ділянки самопливного колектору діаметром 800 мм довжиною 200 м.п. по вул. Козацькій до СП-20
	Департамент ЖКГ

КП «Кременчукводоканал»
	Кошти підприємства, 

місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, обласний бюджет, державний бюджет, 

інші джерела
	
	
	
	
	
	
	Зменшення кількості аварійних ситуацій на каналізаційних мережах. Зменшення рівня експлуатаційних витрат. Покращення якості послуг з водовідведення. Зменшення ризику забруднення довкілля

	
	Розроблення ПКД
	
	
	300,00
	300,00
	–
	–
	–
	–
	

	
	Реалізація проєкту
	
	
	8000,00
	–
	–
	–
	8000,00
	–
	

	4.2.14
	Реконструкція аварійної ділянки самопливного колектору діаметром 200 мм довжиною 100 м по         вул. Перемоги
	Департамент ЖКГ

КП «Кременчукводоканал»
	Кошти підприємства, 

місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, обласний бюджет, державний бюджет, 

інші джерела
	
	
	
	
	
	
	Зменшення кількості аварійних ситуацій на каналізаційних мережах.  Зменшення рівня експлуатаційних витрат.  Покращення якості послуг з водовідведення. Зменшення ризику забруднення довкілля

	
	Розроблення ПКД
	
	
	200,00
	200,00
	–
	–
	–
	–
	

	
	Реалізація проєкту
	
	
	5000,00
	–
	5000,00
	–
	–
	–
	

	4.2.15
	Реконструкція ділянки самопливного колектору діаметром 600 мм довжиною 600 м.п. по вул. Героїв України до СП-19
	Департамент ЖКГ

КП «Кременчукводоканал»
	Кошти підприємства, 

місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, обласний бюджет, державний бюджет, 

інші джерела
	
	
	
	
	
	
	Зменшення 

кількості аварійних ситуацій на каналізаційних мережах.  Зменшення рівня експлуатаційних витрат.  Покращення якості послуг з водовідведення. Зменшення ризику забруднення довкілля

	
	Розроблення ПКД
	
	
	350,00
	350,00
	–
	–
	–
	–
	

	
	Реалізація проєкту
	
	
	6000,00
	–
	–
	6000,00
	–
	–
	

	4.2.16
	Реконструкція самопливного колектору діаметром 300-700 мм довжиною 600 м по         вул. Героїв Маріуполя
	Департамент ЖКГ

КП «Кременчукводоканал»
	Кошти підприємства, 

місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, обласний бюджет, державний бюджет, 

інші джерела
	
	
	
	
	
	
	Зменшення кількості аварійних ситуацій на каналізаційних мережах.  Зменшення рівня експлуатаційних витрат. Покращення якості послуг з водовідведення. Зменшення ризику забруднення довкілля

	
	Розроблення ПКД
	
	
	500,00
	–
	500,00
	–
	–
	–
	

	
	Реалізація проєкту
	
	
	10000,00
	–
	–
	10000,00
	–
	–
	

	4.2.17
	Нове будівництво споруд із приймання рідких нечистот від асенізаційних машин на каналізаційній насосній станції СП-1 по вул. Леонова, 1в у           м. Кременчуці
	Департамент ЖКГ

КП «Кременчукводоканал»
	Кошти підприємства, 

місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, обласний бюджет, державний бюджет, інші джерела
	
	
	
	
	
	
	Зменшення забруднення підземних вод.

Організація системи централізованого приймання стічних вод від неканалізованих територій, попередження неконтрольовано-го потрапляння стічних вод у водні об’єкти

	
	Корегування ПКД
	
	
	350,00
	350,00
	–
	–
	–
	–
	

	
	Реалізація проєкту
	
	
	10000,00
	–
	5000,00
	5000,00
	–
	–
	

	4.2.18
	Нове будівництво споруд із приймання рідких нечистот від асенізаційних машин по набережній Лейтенанта Дніпрова, 121 у м. Кременчуці 
	Департамент ЖКГ

КП «Кременчукводоканал»
	Кошти підприємства, 

місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, обласний бюджет, державний бюджет, інші джерела
	
	
	
	
	
	
	Попередження забруднення підземних вод.

Організація системи централізованого приймання стічних вод та рідких відходів від асенізаційної техніки, попередження неконтрольованого потрапляння стічних вод у водні об’єкти

	
	Корегування ПКД (кошторисної частини)
	
	
	100,00
	100,00
	–
	–
	–
	–
	

	
	Реалізація проєкту
	
	
	10000,00
	5000,00
	5000,00
	–
	–
	–
	

	4.2.19
	Капітальний ремонт  аераційної системи резервної лінії  аеротенку КП «Кременчук-водоканал» за адресою:                 м. Кременчук, вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова, 121. Реалізація проєкту
	Департамент ЖКГ

КП «Кременчукводоканал»
	Кошти підприємства, інші джерела
	5286,00
	5286,00
	–
	–
	–
	–
	Зменшення забруднення поверхневих вод шляхом покращення якості очистки стічних вод. Зменшення споживання електричної енергії. Підвищення надійності роботи КОС

	Завдання 3. Проведення моніторингу поверхневих і підземних вод

	4.3.1
	Ведення моніторингу підземних вод в зоні забруднення               АТ «Укртатнафта»
	АТ
«Укртатнафта»
	Кошти підприємства

	2445,00
	489,00
	489,00
	489,00
	489,00
	489,00
	Попередження забруднення підземних вод нафтопродуктами

	4.3.2
	Проведення моніторингу якості підземних вод за вмістом нафтопродуктів по системі спостережних свердловин підприємства
	ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»
	Кошти підприємства
	500,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	Контроль за якістю підземних вод

	4.3.3
	Проведення моніторингу якості госпфекальних стічних вод, які скидаються до мережі                   КП «Кременчукводоканал»
	ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»
	Кошти підприємства
	500,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	Недопущення перевищення встановлених ДК на скиді

	4.3.4
	Проведення моніторингу якості госпфекальних стічних вод, які скидаються до мережі                 КП «Кременчукводоканал»
	ПрАТ «Кременчуцький річковий порт»
	Кошти підприємства
	99,40
	18,40
	18,40
	20,20
	20,20
	22,20
	Недопущення перевищення встановлених ДК на скиді

	4.3.5
	Контроль підземних вод у мережі спостережних свердловин та якості поверхневих вод у районі впливу шламонакопичувачів, шламовідстійників
	ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ»
	Кошти підприємства


	190,00
	30,00
	35,00
	35,00
	45,00
	45,00
	Забезпечення дотримання вимог природоохоронного законодавства; попередження забруднення підземних вод

	4.3.6
	Моніторинг за станом підземних вод зі свердловин, розташованих на території полігону на Деївській горі міста Кременчука
	ТОВ «Еко-Форс»
	Кошти
підприємства


	70,00
	10,00
	12,00
	14,00
	16,00
	18,00
	Виявлення та попередження забруднення підземних вод

	4.3.7
	Обладнання локальної мережі спостережувальних свердловин для контролю за якісним станом підземних вод довкола місця тимчасового розміщення побічних продуктів тваринного виробництва
	ТДВ «Кременчуцька птахофабрика»
	Кошти підприємства
	100,0
	50,00
	50,00
	–
	–
	–
	Попередження забруднення підземних вод

	4.3.8
	Обладнання локальної мережі спостережувальних свердловин для контролю за якісним станом підземних вод довкола місця скиду зворотних стічних вод
	ТДВ «Кременчуцька птахофабрика»
	Кошти підприємства
	200,00
	100,00
	100,00
	–
	–
	–
	Попередження забруднення підземних вод

	4.3.9
	Лабораторний контроль за скидом стічних та зворотних вод
	ППС Кагамлицька 

регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця»
	Кошти підприємства


	13,00
	2,50
	2,55
	2,60
	2,65
	2,70
	Забезпечення дотримання вимог природоохоронного законодавства

	4.3.10
	Проведення моніторингу якості поверхневих вод у фонових створах на р. Крива Руда,                р. Сухий Кагамлик, р. Дніпро
	Департамент ЖКГ
КП «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління»
	Кошти підприємства,

місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, 

інші джерела
	131,00
	–
	55,00
	–
	–
	76,00
	Контроль за станом поверхневих вод

	4.3.11
	Проведення контролю за якісним станом підземних вод у зоні впливу полігону для відходів, що не є небезпечними, по вул. Петра Прокоповича, 50 в м. Кременчуці
	Департамент ЖКГ

КП «Кременчуцьке КАТП 1628»
	Кошти підприємства,

місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, інші джерела
	460,00
	75,00
	85,00
	95,00
	100,00
	105,00
	Виявлення та попередження забруднення підземних вод

	4.3.12
	Проведення контролю за якісним станом стічної води, яка скидається у р. Крива Руда (Сухий Кагамлик)
	Департамент ЖКГ

КП «Кременчуцьке КАТП 1628»
	Кошти підприємства,

місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, 

інші джерела
	95,00
	15,00
	17,00
	19,00
	21,00
	23,00
	Виявлення та попередження забруднення поверхневих вод

	4.3.13
	Проведення контролю за якісним станом стічної води, яка скидається у міську каналізацію
	Департамент ЖКГ

КП «Кременчуцьке КАТП 1628»
	Кошти підприємства, інші джерела
	95,00
	15,00
	17,00
	19,00
	21,00
	23,00
	Виявлення та попередження забруднення

	Завдання 4. Технічне забезпечення об’єкту  і розробка документації

	4.4.1
	Будівництво ефективних дренажних систем (систем зовнішньої каналізації) для відведення поверхневих стічних вод, що утворюються під час екстремальних злив;
будівництво споруд (каналізаційних систем, тощо) для ефективного та економного збирання, очищення та використання вод поверхневого стоку (дощових та ін.) у системах водопостачання
	ТДВ «Кременчуцька птахофабрика»
	Кошти підприємства
	200,0
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	Попередження забруднення водних об’єктів

	4.4.2
	Проведення технічного обслуговування та планово попереджувальних ремонтів водоканалізаційного обладнання
	АТ «Укртранснафта»
	Кошти підприємства


	За фактом виконання заходів
	Відсутність випадків поривів водопровідних та каналізаційних трубопроводів, охорона водних ресурсів

	4.4.3
	Видалення рідких нафтопродуктів
з підземних вод у зоні забруднення АТ «Укртатнафта»
	АТ «Укртатнафта»
	Кошти підприємства

	23025,00
	4605,00
	4605,00
	4605,00
	4605,00
	4605,00
	Попередження забруднення підземних вод нафтопродуктами

	4.4.4
	Технічна інвентаризація та паспортизація мереж зливової каналізації на території Кременчуцької міської територіальної громади
	Департамент ЖКГ
КП «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління»
	Кошти підприємства,

місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, 

інші джерела
	4500,00
	900,00
	900,00
	900,00
	900,00
	900,00
	Отримання даних про техніко-експлуатаційний стан та конструкцію мереж для визначення необхідності в модернізації або ремонту для запобігання підтопленню зливовими водами

	4.4.5
	Розробка документів для отримання дозволу на спеціальне водокористування
	Департамент ЖКГ
КП «Благоустрій Кременчука»
	Кошти підприємства, інші джерела
	70,00
	70,00
	–
	–
	–
	–
	Забезпечення дотримання вимог законодавства

	4.4.6
	Проєктування та влаштування автоматичної системи поливу центральної алеї об’єкту природно-заповідного фонду – ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Парк Крюківський»
	Управління культури і туризму,

КЗКіВ «Парк Крюківський»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, 

інші джерела
	2400,00
	600,00
	600,00
	600,00
	600,00
	–
	Збереження зелених насаджень, трав’яного покриву об’єкту природно-заповідного фонду

	4.4.7
	Придбання насосного та технологічного обладнання для заміни на комунальних каналізаційних системах (заміна насосних агрегатів, механічних грабельних решіток на КОС та станціях перекачки стоків)
	Департамент ЖКГ

КП «Кременчукводоканал»
	Кошти підприємства, 

місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, обласний бюджет, державний бюджет, 

інші джерела
	50000,00
	10000,00
	10000,00
	10000,00
	10000,00
	10000,00
	Економія електроенергії   та забезпечення надійності перекачування стічних вод, запобігання аварійним ситуаціям на каналізаційних насосних станціях 

	4.4.8
	Придбання спеціалізованого транспорту, обладнання (асенізаційні машини, гідродинамічні машини, мулососи)
	Департамент ЖКГ

КП «Кременчукводоканал»
	Кошти підприємства, 

місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, обласний бюджет, державний бюджет, 

інші джерела
	25000,00
	5000,00
	5000,00
	5000,00
	5000,00
	5000,00
	Зменшення ризиків забруднення природного середовища. Підвищення надійності системи водовідведення

	4.4.9
	Придбання плаваючих фонтанів-аераторів та їх установка 
	Управління культури і туризму,

КЗКіВ «Міський сад»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, інші джерела
	850,00
	350,00
	500,00
	–
	–
	–
	Збереження об’єкту природно-заповідного фонду

	Завдання 5. Здійснення охорони та раціонального використання земель і ґрунтів

	4.5.1
	Боротьба з карантинними рослинами на території громади
	Департамент ЖКГ,
КП «Благоустрій Кременчука»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, 

інші джерела
	7000,00
	1000,00
	1200,00
	1400,00
	1600,00
	1800,00
	Захист довкілля та населення від негативних факторів впливу

	4.5.2
	Рекультивація заповнених карт полігону для відходів, що не є небезпечними, по вул. Петра Прокоповича, 50 в м. Кременчуці
	Департамент ЖКГ,

КП «Кременчуцьке КАТП 1628»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, 

інші джерела
	458079,64
	–
	–
	–
	458079,64
	–
	Рекультивація діючих перевантажених карт полігону

	4.5.3
	Проведення обстеження ґрунтів на території та у межах  СЗЗ полігону для відходів, що не є небезпечними по вул. Петра Прокоповича, 50 в м. Кременчуці
	Департамент ЖКГ

КП «Кременчуцьке КАТП 1628»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, 

інші джерела
	450,00
	70,00
	80,00
	90,00
	100,00
	110,00
	Виявлення та попередження забруднення ґрунту

	4.5.4
	Моніторинг за станом ґрунтів на території та у межах СЗЗ полігону на Деївській горі у           м. Кременчуці
	ТОВ «Еко-Форс»
	Кошти
підприємства


	70,00
	10,00
	12,00
	14,00
	16,00
	18,00
	Виявлення та попередження забруднення ґрунтів

	Завдання 6. Здійснення охорони та раціонального використання ресурсів тваринного світу

	4.6.1
	Обстеження технічного стану водозабірних споруд КП «Кременчукводоканал» з рибозахисними пристроями
	Департамент ЖКГ,
КП «Кременчукводоканал»
	Кошти підприємства, інші джерела
	250,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	Забезпечення захисту риби, запобігання її травмування, а також загибелі молоді та дорослих особин риб

	4.6.2.
	Облаштування території,  монтаж та експлуатація утилізатора для знищення органічних відходів, проведення комунікацій на території громади
	Департамент ЖКГ,

КП «Спецсервіс-Кременчук»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, 

інші джерела
	1050,00
	200,00
	350,00
	300,00
	100,00
	100,00
	Зменшення кількості безпритульних тварин, покращення санітарно-епідемічного стану громади

	4.6.3.
	Облаштування та забезпечення обладнанням для утримання об’єкту по вул. Івана Мазепи, 39
	Департамент ЖКГ,

КП «Спецсервіс-Кременчук»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, 

інші джерела
	11130,00
	930,00
	2700,00
	1700,00
	3500,00
	2300,00
	Зменшення кількості безпритульних тварин, покращення санітарно-епідемічного стану громади

	4.6.4
	Облаштування пункту тимчасової перетримки тварин та реконструкція частини виробничого корпусу БМЗ під адміністративно-господарський корпус КП «Спецсервіс-Кременчук»
	Департамент ЖКГ,

КП «Спецсервіс-Кременчук»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, 

інші джерела
	12900,00
	6000,00
	4600,00
	1300,00
	500,00
	500,00
	Зменшення кількості безпритульних тварин, покращення санітарно-епідемічного стану громади

	Напрям 5. Збереження i відновлення бiорiзноманiття та природних екосистем, розвиток природоохоронних територій та об’єктів



	Завдання 1. Належне утримання і розвиток об’єктів природно-заповідного фонду. Озеленення. Екологічна мережа

	5.1.1
	Утримання та благоустрій об’єкту природно-заповідного фонду РЛП «Кагамлицький»
	Управління культури і туризму,

РЛП «Кагамлицький»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, 

інші джерела
	20650,00
	3300,00
	3600,00
	4250,00
	4450,00
	5050,00
	Охорона та збереження природно-заповідного фонду

	5.1.2
	Оновлення асортименту деревно-чагарникової рослинності  на території РЛП «Кагамлицький»
	Управління культури і туризму,

РЛП «Кагамлицький»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, 

інші джерела
	1500,00
	200,00
	500,00
	300,00
	250,00
	250,00
	Захист довкілля та населення від негативних факторів впливу

	5.1.3
	Реконструкція господарської зони та зони стаціонарної рекреації РЛП «Кагамлицький» 
	КВП «Кременчуцьке міське управління

капітального будівництва»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, 

інші джерела
	7824,108
	–
	–
	7824,108
	–
	–
	Збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, щляхом створення поліфункціональної природно-заповідної території із зонуванням щодо режиму її використання

	5.1.4
	Утримання та благоустрій території об’єкту природно-заповідного фонду -  комплексної пам’ятки природи місцевого значення «Міський сад»
	Управління культури і туризму,

КЗКіВ «Міський сад»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, 

інші джерела
	8000,00
	800,00
	1200,00
	1600,00
	2000,00
	2400,00
	Охорона та збереження природно-заповідного фонду

	5.1.5
	Роботи з укріплення берегової смуги озера на території об’єкту природно-заповідного фонду – комплексної пам’ятки природи місцевого значення «Міський сад» та ремонтні роботи з підтримання функціональності берегової смуги озера
	Управління культури і туризму,

КЗКіВ «Міський сад»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, 

інші джерела
	4000,00
	1500,00
	500,00
	600,00
	650,00
	750,00
	Збереження об’єктів природно-заповідного фонду

	5.1.6
	Утримання та благоустрій об’єкту природно-заповідного фонду – ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Парк Крюківський»
	Управління культури і туризму,

КЗКіВ «Парк Крюківський»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, 

інші джерела
	3300,00
	660,00
	660,00
	660,00
	660,00
	660,00
	Охорона та збереження природно-заповідного фонду

	5.1.7
	Капітальний ремонт будівель об’єкту природно-заповідного фонду – ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Парк Крюківський»
	Управління культури і туризму,

КЗКіВ «Парк Крюківський»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, 

інші джерела
	3000,00
	1000,0
	1000,0
	1000,0
	–
	–
	Утримання об’єкту природно-заповідного фонду в належних умовах

	5.1.8
	Придбання, посадка та організація догляду за зеленими насадженнями на території об’єкту природно-заповідного фонду – ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Парк Крюківський»
	Управління культури і туризму,

КЗКіВ «Парк Крюківський»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, 

інші джерела
	500,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	Збільшення біологічного різноманіття на території природно-заповідного фонду

	5.1.9
	Проведення інвентаризації зелених насаджень об’єкту природно-заповідного фонду – ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Парк Крюківський»
	Управління культури і туризму,

КЗКіВ «Парк Крюківський»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, 

інші джерела
	150,00
	150,00
	–
	–
	–
	–
	Охорона та збереження зелених насаджень

	5.1.10
	Утримання та благоустрій об’єкту природно-заповідного фонду – парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Придніпровський міський парк» – ІІ черга парк «Слави» (колишня назва «Ювілейний»)
	Департамент ЖКГ,

КП «Благоустрій Кременчука»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, 

інші джерела
	4500,00
	700,00
	800,00
	900,00
	1000,00
	1100,00
	Охорона та збереження природно-заповідного фонду

	5.1.11
	Оновлення асортименту деревно-чагарникової рослинності на території об’єкту природно-заповідного фонду – парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Придніпровський міський парк» - І черга парк «Придніпровський»
	Управління культури і туризму,

КЗК «МПКіВ «Придніпровський»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, 

інші джерела
	1590,00
	240,00
	300,00
	350,00
	350,00
	350,00
	Захист довкілля та населення від негативних факторів впливу

	5.1.12
	Утримання та благоустрій об’єкту природно-заповідного фонду – парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Придніпровський міський парк» - І черга парк «Придніпровський»
	Управління культури і туризму,

КЗК «МПКіВ «Придніпровський»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, 

інші джерела
	21300,00
	3400,00
	3700,00
	4100,00
	4750,00
	5350,00
	Охорона та збереження природно-заповідного фонду

	5.1.13
	Утримання, збереження та охорона території об’єкту природно-заповідного фонду РЛП «Кременчуцькі плавні»
	Виконавчий комітет,

КУ ПЗФ РЛП «Кременчуцькі плавні» Полтавської обласної ради
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, 

інші джерела
	1750,00
	350,00
	350,00
	350,00
	350,00
	350,00
	Охорона та збереження природно-заповідного фонду

	5.1.14
	Виготовлення та встановлення інформаційних та охоронних знаків на території об’єкту природно-заповідного фонду РЛП «Кременчуцькі плавні» у межах м. Кременчука
	Виконавчий комітет,

КУ ПЗФ РЛП «Кременчуцькі плавні» Полтавської обласної ради
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, 

інші джерела
	600,00
	120,00
	120,00
	120,00
	120,00
	120,00
	Забезпечення дотримання режиму використання об’єкту природно-заповідного фонду

	5.1.15
	Розробка, виготовлення та встановлення екологічної стежки на території об’єкту природно-заповідного фонду РЛП «Кременчуцькі плавні» 

у межах м. Кременчука
	Виконавчий комітет,

КУ ПЗФ РЛП «Кременчуцькі плавні» Полтавської обласної ради
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, 

інші джерела
	750,00
	150,00
	150,00
	150,00
	150,00
	150,00
	Формування екологічної свідомості, екологічної освіти

	5.1.16
	Придбання посадкового матеріалу для озеленення Кременчуцької міської територіальної громади
	Департамент ЖКГ,

КП «Благоустрій Кременчука»
	Місцевий бюджет,

Обласний

Бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, 

інші джерела
	28000,00
	7000,00
	4500,00
	5000,00
	5500,00
	6000,00
	Захист довкілля та населення від негативних факторів впливу

	5.1.17
	Збільшення площі зелених насаджень у населених пунктах, а також іншої зеленої інфраструктури за межами населених пунктів
	Департамент ЖКГ,

КП «Благоустрій Кременчука»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, 

інші джерела
	65133,50
	13026,70
	13026,70
	13026,70
	13026,70
	13026,70
	Захист довкілля та населення від негативних факторів впливу

	5.1.18
	Проведення робіт з інвентаризації зелених насаджень на території парку «Студентський» 
	Департамент ЖКГ,

КП «Благоустрій Кременчука»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, 

інші джерела
	378,80
	–
	–
	378,80
	–
	–
	Охорона та збереження зелених насаджень

	5.1.19
	Проведення робіт з інвентаризації зелених насаджень на території об’єкту природно-заповідного фонду – парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення «Придніпровський міський парк» – ІІ черга парк «Слави» (колишня назва «Ювілейний»)
	Департамент ЖКГ,

КП «Благоустрій Кременчука»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, 

інші джерела
	180,00
	–
	180,00
	–
	–
	–
	Охорона та збереження зелених насаджень

	5.1.20
	Проведення робіт з інвентаризації зелених насаджень на території громади 
	Департамент ЖКГ,

КП «Благоустрій Кременчука»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, 

інші джерела
	825,00
	–
	–
	275,00
	275,00
	275,00
	Охорона та збереження зелених насаджень

	5.1.21
	Проведення заходів із озеленення території та санітарно-захисної зони підприємства                               КП «Кременчукводоканал»
	Департамент ЖКГ,

КП «Кременчукводоканал»
	Кошти підприємства, інші джерела
	150,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	Захист довкілля та населення від негативних факторів впливу

	5.1.22
	Проведення заходів з озеленення на території ТДВ «Кременчуцька птахофабрика»
	ТДВ «Кременчуцька птахофабрика»
	Кошти підприємства
	50,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	Захист довкілля та населення від негативних факторів впливу

	5.1.23
	Утримання території                     АТ «Укртатнафта» в належному санітарному стані
	АТ
«Укртатнафта»
	Кошти підприємства
	55955,00
	39350,00
	16605,00
	–
	–
	–
	Зменшення негативного впливу на навколишнє середовище

	5.1.24
	Озеленення території підприємства 

	АТ
«Укртатнафта»
	Кошти підприємства
	15,00
	15,00
	–
	–
	–
	–
	Зменшення негативного впливу на навколишнє середовище

	5.1.25
	Озеленення території підприємства
	ПрАТ «Данон Кремез»
	Кошти підприємства
	500,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	Збільшення площі зелених насаджень

	5.1.26
	Висадження зелених насаджень на території та в санітарно-захисній зоні підприємства
	ПрАТ «Кредмаш»
	Кошти підприємства
	200,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	Зменшення негативного впливу на навколишнє середовище, відновлення флори

	5.1.27
	Розробка проєкту екологічної мережі Кременчуцької міської територіальної громади
	Виконавчий комітет,

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, науково-проєктні організації
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, 

інші джерела
	174,50
	–
	174,50
	–
	–
	–
	Формування екологічної мережі на всю територію територіальної громади з урахування інформації містобудівного та земельного кадастрів

	Напрям 6. Ефективне державне управління у сфері охорони довкілля та природокористування

	Завдання 1. Наука, інформація та освіта, підготовка кадрів, оцінка впливу на довкілля, стратегічна екологічна оцінка

	6.1.1
	Проведення наукових досліджень у галузі охорони і раціонального використання природних ресурсів з метою пропаганди охорони навколишнього природного середовища та екологічної освіти шляхом розробки Програми охорони довкілля Кременчуцької міської територіальної громади на період 2031–2035 роки» («Довкілля–2035»). Розробка СЕО для Програми «Довкілля–2035»
	Виконавчий комітет, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського, науково-проєктні організації
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, 

інші джерела
	200,00
	–


	–
	–
	–
	200,00
	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища та екологічна освіта, оцінка впливу на довкілля документу державного планування

	6.1.2
	Організація проведення стратегічної екологічної оцінки (СЕО) проєктів документів державного планування
	Виконавчий комітет, КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень»
	Місцевий бюджет, 

міський ФОНПС,

інші джерела
	1250,00
	250,00
	250,00
	250,00
	250,00
	250,00
	Оцінювання 

наслідків виконання документів державного планування для довкілля, у тому 

числі для здоров’я населення

	6.1.3
	Утримання спеціального транспортного засобу (водний транспорт)
	Виконавчий комітет, КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

інші джерела
	300,00
	60,00
	60,00
	60,00
	60,00
	60,00
	Контроль за станом водних ресурсів і виконанням охоронних зобов’язань 

об’єктів природно-заповідного 

фонду

	6.1.4
	Утримання транспортних засобів (у т.ч. приладів і обладнання пересувної муніципальної екологічної лабораторії (ПМЕЛ)
	Виконавчий комітет,

КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС,

інші джерела


	3775,00
	655,00
	705,00
	755,00
	805,00
	855,00
	Контроль 

за станом атмосферного повітря

	6.1.5
	Проходження курсів, вебінарів та семінарів для фахівців з природоохоронної роботи на підприємстві
	АТ «Укртатнафта»
	Кошти підприємства

	85,00
	17,00
	17,00
	17,00
	17,00
	17,00
	Підвищення кваліфікації працівників та спеціалістів

	6.1.6
	Проходження процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД) для новостворених об’єктів підприємства, та об’єктів, що реконструюються
	АТ «Укртатнафта»
	Кошти підприємства

	1300,00
	650,00
	–
	650,00
	–
	–
	Оцінка впливу планованої діяльності підприємства на довкілля

	6.1.7
	Підвищення кваліфікації фахівця з охорони навколишнього середовища та підвищення екологічної свідомості працівників
	ПрАТ «Данон Кремез»


	Кошти підприємства
	250,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	50,00
	Формування екологічних цінностей

	6.1.8
	Професійна підготовка, підвищення кваліфікації працівників з питань охорони навколишнього природного середовища
	ТОВ «Еко-Форс»
	Кошти
підприємства


	50,00
	6,00
	8,00
	10,00
	12,00
	14,00
	Екологічна освіта

	6.1.9
	Організація і здійснення робіт з підвищення кваліфікації та обміну досвідом роботи працівників природоохоронних підрозділів
	Департамент ЖКГ,

КП «Кременчукводоканал»
	Кошти підприємства, інші джерела
	200,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	40,00
	Підвищення кваліфікаційного рівня фахівців з ОНПС

	6.1.10
	Інформаційне забезпечення, підвищення кваліфікації з охорони навколишнього середовища, створення структурного підрозділу з охорони навколишнього середовища
	TOB «Кременчуцька ТЕЦ»
	Кошти

підприємства
	84,00
	15,00
	15,00
	16,00
	18,00
	20,00
	Підвищення рівня професійності спеціалістів з охорони навколишнього середовища, виконання вимог законодавства 3акон України «Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення»

	6.1.11
	Розробка оцінки впливу на довкілля TOB «Кременчуцька ТЕЦ»
	TOB «Кременчуцька ТЕЦ»
	Кошти

підприємства
	1000,00
	1000,00
	–
	–
	–
	–
	Забезпечення екологічної безпеки, охорона довкілля у процесі провадження господарської діяльності

	6.1.12
	Забезпечення професійної підготовки, підвищення кваліфікації та проведення атестації фахівців у сфері поводження з відходами
	ТДВ «Кременчуцька птахофабрика»
	Кошти підприємства
	50,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	10,00
	Підвищення рівня професійності спеціалістів з охорони навколишнього середовища

	6.1.13
	Проведення верифікації звіту з моніторингу викидів парникових газів із залученням атестованих верифікаторів
	ТОВ «Кременчуцький завод технічного вуглецю»
	Кошти
підприємства


	1500,0 
	300,00
	300,00
	300,00
	300,00
	300,00
	Виконання вимог природоохоронного законодавства

	6.1.14
	Проведення навчань працівників з питань ОНПС
	ТОВ «Кременчуцький завод технічного вуглецю»
	Кошти
підприємства


	150,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	Екологічна освіта, формування навичок безпечного проведення робіт та безаварійної експлуатації обладнання. Вивчення змін природоохоронного законодавства

	6.1.15
	Забезпечення проведення післяпроєктного моніторингу згідно з умовами висновку з ОВД по Крячинівському родовищу
	ПрАТ «Кременчуцький річковий порт»
	Кошти підприємства
	332,90
	61,50
	61,50
	67,70
	67,70
	74,50
	Забезпечення моніторингу щодо впливу господарської діяльності на довкілля

	6.1.16
	Участь в роботі (безкоштовних) екологічних семінарів, конференцій, форумів, круглих столів тощо
	ПрАТ «Кредмаш»
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	–
	Підвищення кваліфікаційного рівня фахівців

	6.1.17
	Організація та проведення еколого-просвітницької акції «Зелена толока» для пропаганди охорони навколишнього природного середовища та заходів з транспортування та оброблення пальчикових батарейок та акумуляторів
	Департамент ЖКГ, КП «Кременчуцьке КАТП 1628», Департамент молоді та спорту 
	Місцевий бюджет, 

міський ФОНПС,

інші джерела
	1625,00
	264,00
	296,00
	325,00
	355,00
	385,00
	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища, підвищення екологічної свідомості та забезпечення екологічно безпечних заходів з управління відходами

	6.1.18
	Організація та проведення міських заходів для пропаганди охорони навколишнього середовища (День Дніпра)
	Виконавчий комітет, 

КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, 

інші джерела
	100,00
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	20,00
	Екологічна освіта

	6.1.19
	Проведення рекламно-інформаційних просвітницьких заходів з метою пропаганди охорони навколишнього природного середовища та підвищення екологічної свідомості населення
	Виконавчий комітет, 

КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, 

інші джерела
	145,00
	25,00
	27,00
	29,00
	31,00
	33,00
	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища та підвищення екологічної свідомості 

населення

	6.1.20
	Виготовлення поліграфічної продукції з екологічної тематики
	Виконавчий комітет, 

КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, 

інші джерела
	150,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища та підвищення екологічної свідомості населення

	6.1.21
	Проведення науково-технічних семінарів, організація та здійснення робіт з екологічної освіти та обміну досвіду роботи
	Виконавчий комітет, 

КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, інші джерела
	500,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	Екологічна освіта

	6.1.22
	Підвищення кваліфікації та обмін досвідом працівників природоохоронних органів, участь у науково-технічних конференціях, семінарах, форумах, виставках, фестивалях природоохоронного спрямування
	Виконавчий комітет,

КП «Науковий центр еколого-соціальних досліджень»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, 

інші джерела
	300,00
	60,00
	60,00
	60,00
	60,00
	60,00
	Підвищення екологічної свідомості

	6.1.23
	Придбання, установка та обслуговування систем відеоспостереження на території об’єкту природно-заповідного фонду – комплексної пам’ятки природи місцевого значення «Міський  сад»
	Управління культури і туризму,

КЗКіВ «Міський сад»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, 

інші джерела
	1100,00
	300,00
	200,00
	200,00
	200,00
	200,00
	Забезпечення охорони та функціонування об’єкта природно-заповідного фонду

	6.1.24
	Інвентаризація (облік) зелених насаджень на території об’єкту природно-заповідного фонду – комплексної пам’ятки природи місцевого значення «Міський  сад»
	Управління культури і туризму,

КЗКіВ «Міський сад»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, 

інші джерела
	200,00
	200,00
	–
	–
	–
	–
	Збереження об’єкта природно-заповідного фонду

	6.1.25
	Організація та проведення до Дня довкілля еколого-просвітницької акції «Загальноміський суботник» 
	Департамент ЖКГ,
КП «Благоустрій Кременчука»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, 

інші джерела
	3000,00
	500,00
	550,00
	600,00
	650,00
	700,00
	Проведення еколого-просвітницьких заходів з метою благоустрою Кременчуцької міської 

територіальної громади

	6.1.26
	Забезпечення професійної підготовки, підвищення кваліфікації працівників з питань охорони навколишнього природного середовища
	Департамент ЖКГ, КП «Благоустрій Кременчука»
	Кошти підприємства, інші джерела
	45,00
	5,00
	7,00
	9,00
	11,00
	13,00
	Екологічна освіта

	6.1.27
	Розробка та проведення процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД) 
	Департамент ЖКГ,

КП «Благоустрій Кременчука»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, обласний бюджет, 

інші джерела
	400,0
	400,00
	–
	–
	–
	–
	Визначення характеру, інтенсивності та ступеня небезпеки впливу планованої діяльності 

(зберігання пального, оброблення відходів деревини)

	6.1.28
	Проведення оцінки впливу на довкілля експлуатації об’єту, а саме: утилізатора для знищення органічних відходів
	Департамент ЖКГ,

КП «Спецсервіс- Кременчук»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, 

інші джерела
	500,00
	500,00
	–
	–
	–
	–
	Зменшення кількості безпритульних тварин, покращення санітарно-епідемічного стану громади

	6.1.29
	Організація практичної природоохоронної діяльності та дослідницької роботи з учнівською молоддю, забезпечення цифровізації освітнього процесу в інтересах сталого розвитку 
	Департамент освіти,

Кременчуцький міський центр позашкільної освіти «Академія майбутнього»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, 

інші джерела
	1200,00 
	475,00
	475,00
	50,00
	100,00
	100,00
	Формування у підростаючого покоління і в суспільстві в цілому екологічних цінностей

і підвищення екологічної свідомості

	6.1.30
	Забезпечення професійної підготовки, підвищення кваліфікації працівників з питань охорони навколишнього природного середовища
	Департамент ЖКГ,

КП «Кременчуцьке КАТП 1628»
	Кошти підприємства, інші джерела
	200,00
	20,00
	30,00
	40,00
	50,00
	60,00
	Екологічна освіта

	6.1.31
	Розробка та проведення процедури оцінки впливу на довкілля (ОВД) – полігону для відходів, що не є небезпечними, по вул. Петра Прокоповича, 50 в м. Кременчуці
	Департамент ЖКГ,

КП «Кременчуцьке КАТП 1628»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, 

інші джерела
	314,993
	314,993
	–
	–
	–
	–
	Визначення характеру, інтенсивності та ступеня небезпеки впливу діяльності

	6.1.32
	Розробка проєктно-кошторисної документації з розділом ОВД проєкту «Будівництво очисних споруд для очищення дощових та талих вод на водовипуску   № 7 у р. Крива Руда 
	Департамент ЖКГ,

КП «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, обласний бюджет, 

інші джерела
	1186,0
	1186,0
	–
	–
	–
	–
	Зменшення концентрації забруднюючих речовин у стічних зливових водах перед скиданням у поверхневий водний об’єкт

	6.1.33
	Розробка проєктно-кошторисної документації з розділом ОВД проєкту «Будівництво очисних споруд для очищення дощових та талих вод на водовипуску    № 2 у р. Крива Руда
	Департамент ЖКГ,

КП «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, обласний бюджет, 

інші джерела
	1186,0
	1186,0
	–
	–
	–
	–
	Зменшення концентрації забруднюючих речовин у стічних зливових водах перед скиданням у поверхневий водний об’єкт

	6.1.34
	Розробка проєктно-кошторисної документації з розділом ОВД проєкту «Будівництво очисних споруд для очищення дощових та талих вод на водовипуску    № 31 у р. Дніпро
	Департамент ЖКГ,

КП «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, обласний бюджет, 

інші джерела
	1203,00
	–
	1203,00
	–
	–
	–
	Зменшення концентрації забруднюючих речовин у стічних зливових водах перед скиданням у поверхневий водний об’єкт

	6.1.35
	Розробка проєктно-кошторисної документації з розділом ОВД проєкту «Будівництво очисних споруд для очищення дощових та талих вод на водовипуску    № 35 у р. Дніпро
	Департамент ЖКГ,

КП «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, обласний бюджет, 

інші джерела
	1203,00
	–
	1203,00
	–
	–
	–
	Зменшення концентрації забруднюючих речовин у стічних зливових водах перед скиданням у поверхневий водний об’єкт

	6.1.36
	Розробка проєктно-кошторисної документації з розділом ОВД проєкту «Будівництво очисних споруд для очищення дощових та талих вод на водовипуску    № 34 у р. Дніпро
	Департамент ЖКГ,

КП «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, обласний бюджет, 

інші джерела
	1220,00
	–
	–
	1220,00
	–
	–
	Зменшення концентрації забруднюючих речовин у стічних зливових водах перед скиданням у поверхневий водний об’єкт

	6.1.37
	Розробка проєктно-кошторисної документації з розділом ОВД проєкту «Будівництво очисних споруд для очищення дощових та талих вод на водовипуску     № 38 у р. Дніпро
	Департамент ЖКГ,

КП «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, обласний бюджет, 

інші джерела
	1220,00
	–
	–
	1220,00
	–
	–
	Зменшення концентрації забруднюючих речовин у стічних зливових водах перед скиданням у поверхневий водний об’єкт

	6.1.38
	Розробка проєктно-кошторисної документації з розділом ОВД проєкту «Будівництво очисних споруд для очищення дощових та талих вод на водовипуску     № 12 у р. Сухий Кагамлик
	Департамент ЖКГ,

КП «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, обласний бюджет, 

інші джерела
	1230,00
	–
	–
	–
	1230,00
	–
	Зменшення концентрації забруднюючих речовин у стічних зливових водах перед скиданням у поверхневий водний об’єкт

	6.1.39
	Розробка проєктно-кошторисної документації з розділом ОВД проєкту «Будівництво очисних споруд для очищення дощових та талих вод на водовипуску    № 20 у р. Сухий Кагамлик
	Департамент ЖКГ,

КП «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, обласний бюджет, 

інші джерела
	1230,00
	–
	–
	–
	1230,00
	–
	Зменшення концентрації забруднюючих речовин у стічних зливових водах перед скиданням у поверхневий водний об’єкт

	6.1.40
	Розробка проєктно-кошторисної документації з розділом ОВД проєкту «Будівництво очисних споруд для очищення дощових та талих вод на водовипуску   № 30 у р. Сухий Кагамлик
	Департамент ЖКГ,

КП «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, обласний бюджет, 

інші джерела
	1235,00
	–
	–
	–
	–
	1235,00
	Зменшення концентрації забруднюючих речовин у стічних зливових водах перед скиданням у поверхневий водний об’єкт

	6.1.41
	Розробка проєктно-кошторисної документації з розділом ОВД проєкту «Будівництво очисних споруд для очищення дощових та талих вод на водовипуску   № 17 у р. Сухий Кагамлик
	Департамент ЖКГ,

КП «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління»
	Місцевий бюджет, міський ФОНПС, 

обласний ФОНПС, обласний бюджет, 

інші джерела
	1235,00
	–
	–
	–
	–
	1235,00
	Зменшення концентрації забруднюючих речовин у стічних зливових водах перед скиданням у поверхневий водний об’єкт
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