**Пояснювальна записка**

**до проекту рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області**

**«Про надання згоди комунальному підприємству «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» на отримання кредитної лінії»**

Відповідно до запланованого на 2018 рік проведення робіт, з утримання та поточного ремонту вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів, комунальним підприємством «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» (далі за текстом - КП КПС ШРБУ) було підготовлено звернення до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради з кошторисом витрат на виконання зазначених робіт, з проханням виділити кошти з міського бюджету на 2018 рік в розмірі 57 442 919,00 гри.

В свою чергу на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету рішенням Кременчуцької міської ради від 22.12.2017 «Про міський бюджет на 2018 рік» було виділено 40 442 919,00 грн.

Рішенням Кременчуцької міської ради від 20.06.2018 «Про перерозподіл бюджетних асигнувань» КП КПС ШРБУ було надано дозвіл на отримання кредиту на виконання робіт з утримання та поточного ремонту вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів у сумі 9 928 300,00 грн. та сплату відсотків. Наразі залишок кредитних коштів становить 1 038 544,02 грн., що є недостатнім для подальшої роботи підприємства.

 У зв’язку з тим, що роботи мають сезонний характер і проводяться у теплий період року, підприємство намагається виконати всі заплановані роботи з утримання та поточного ремонту вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів вчасно. Беручи до уваги той факт, що помісячний план використання бюджетних коштів КП КПС ШРБУ розписаний лише з січня по вересень 2018 року, та відсутністю передбаченого фінансування робіт на період жовтень-грудень 2018 року, КП КПС ШРБУ може повністю зупинити проведення робіт з утримання та поточного ремонту вулично-шляхової мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів.

Для недопущення зупинення виконання запланованих робіт та проведення термінових ремонтів асфальтно-бетонного покриття вулиць та доріг м. Кременчука, пропонується надати згоду комунальному підприємству «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» на укладення договору застави рухомого та нерухомого майна, що знаходиться у власності територіальної громади м. Кременчука і закріплена за комунальним підприємством «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» на праві повного господарського відання, для забезпечення виконання комунальним підприємством своїх зобов’язань за договором.

**В.о. директора Департаменту ЖКГ І.Л.ЗЕРКАЛІЙ**