Пояснювальна записка до проекту рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області «Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 16 листопада 2017 року «Про затвердження Програми розвитку міського електротранспорту м. Кременчука на 2018 – 2022 роки»

На сьогоднішній день є потреба внести зміни в фінансові показники Програми розвитку міського електротранспорту м.Кременчука на 2018-2022 роки.

Так, через зміну графіка постачання тролейбусів проведено коригування видатків на оплату зобов’язань з обслуговування кредиту ЄБРР відповідно до прогнозованих курсів валют.

У зв’язку з відсутністю фінансування у 2018 році проектування та будівництво тролейбусної лінії, ТПС та ДЕПО на правобережній частині міста у сумі 20000,0 тис. грн. виконання  заходу перенесено з 2018 р. на 2019 р.

У зв’язку з оновленням рухомого складу витрати з обслуговування та ремонту зношеного рухомого складу зменшені.

Через відсутність власних коштів на комунальному підприємстві «Кременчуцьке тролейбусне управління» фінансування реконструкції тягових підстанцій з 2019 року передбачено за рахунок місцевого бюджету.

З 2019 року витрати на придбання електроенергії збільшились  згідно з прогнозом зростання тарифів.

Також передбачається збільшення заробітної плати з 2019 року для закріплення кадрів (через велику плинність) та приведення заробітної плати до середньої по галузі, керуючись змінами і доповненнями до Галузевої угоди між міністерством інфраструктури України та Центральним комітетом профспілки працівників житлово-комунального господарства.

Відповідно до зростання заробітної плати збільшені відрахування ЄСВ.

У зв’язку з будівництвом Депо на правобережній частині міста витрати на послуги охорони збільшені та передбачені витрати для приведення території у відповідність до умов будівництва Депо на правобережній частині міста.

Передбачено також витрати на впровадження програми корпоративного розвитку підприємства.

У зв’язку з цим, Паспорт Програми, розділ IV «Завдання і заходи», розділ VІ «Обсяги та джерела фінансування» пропонується викласти у новій редакції.

Зміни, які вносяться у додаток до  проекту рішення міської ради від  11 жовтня 2018 року «Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 16 листопада 2017 року «Про затвердження Програми розвитку міського електротранспорту

м. Кременчука на 2018 – 2022 роки»

У Паспорті Програми рядок 8 викладено в новій редакції:

Було:

| 8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування: | 2018, тис.грн. | 2019, тис.грн. | 2020, тис.грн. | 2021, тис.грн. | 2022, тис.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: | 378449,3 | 115210,4 | 121372,8 | 127715,3 | 134715,2 |
| коштів місцевого бюджетів | 87344,3 | 101584,4 | 106093,6 | 111067,5 | 116578,4 |
| власні кошти підприємства | 12387,0 | 13626,0 | 15279,2 | 16647,8 | 18136,8 |
| інші джерела | - | - | - | - | - |
| інвестиційні кошти ЄБРР | 278718,0 | - | - | - | - |

Стало:

| 8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування: | 2018, тис.грн. | 2019, тис.грн. | 2020, тис.грн. | 2021, тис.грн. | 2022, тис.грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: | 339754,6 | 235093,9 | 155521,6 | 164200,03 | 175190,63 |
| коштів місцевого бюджетів | 67344,3 | 156263,2 | 145538,2 | 153377,71 | 163461,83 |
| власні кошти підприємства | 12387,0 | 8854,0 | 9983,4 | 10822,32 | 11728,8 |
| інші джерела | - | - | - | - | - |
| інвестиційні кошти ЄБРР | 260023,3 | 69976,7 | - | - | - |

У розділі ІV «Завдання і заходи» у таблиці «Результативні показники, за якими буде проводитися оцінювання Програми»:

Рядок 1 викладено в новій редакції:

Було:

| 1 | Реалізація проекту «Оновлення міського електротранспорту у м. Кременчуці» | 8446000,00 EUR | 278718,0 | - | - | - | - | Інвестиційні кошти ЄБРР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Стало:

| 1. | Реалізація проекту «Оновлення міського електротранспорту у м. Кременчуці» | Всього: 10 000 000,00 EUR, з них: 8 000 000,00 EUR – кредитні кошти ЄБРР 2 000 000,00 EUR – грантові кошти ЄБРР з фонду Е5Р | 260023,3 | 69976,7 | - | - | - | Інвестиційні кошти ЄБРР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8000000,00 EUR – кредитні кошти | 194023,3 | 69976,7 | - | - | - | Інвестиційні кошти ЄБРР |
|  |  | 2000000,0 EUR – грантові кошти | 66000,0 | - | - | - | - | Інвестиційні кошти ЄБРР з фонду Е5P |

Рядок 2 викладено в новій редакції:

Було:

| 2 | Проектування та будівництво тролейбусної лінії на правобережній частині міста | Згідно кошторису проектування та будівництва | 20000,0 | - | - | - | - | Міський бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Стало:

| 2. | Проектування та будівництво тролейбусної лінії, ТПС та ДЕПО на правобережній частині міста | Згідно кошторису проектування та будівництва | - | 20 000,0 | - | - | - | Міський бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рядок 4 викладено в новій редакції:

Було :

| 4 | Обслуговування та ремонт зношеного рухомого складу | ЩО – 11080од.×112,67грн.=1248384,00грн. ТО-1 – 1950од.×353,48грн.=689286,00грн. ТО-2 – 100од.×14060грн.=1406000,00грн. Разом: 3343670,00 грн. | 3343,6 | 3678,0 | 4045,8 | 4450,4 | 4895,4 | Власні кошти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Стало:

| 4 | Обслуговування та ремонт зношеного рухомого складу | ЩО – 11080од.×112,67грн.= 1248384,00 грн. ТО-1 – 1950од.×353,48грн.= 689286,00 грн. ТО-2 – 100од.×14060грн.= 1406000,00 грн. Разом: 3343670,00 грн. | 3343,60 | 1 500,00 | 1 603,40 | 1 763,74 | 1 940,12 | Власні кошти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рядако 9 викладено в новій редакції

Було:

| 9 | Реконструкція тягових підстанцій | Одна підстанція щорічно | 2400,0 | 2640,0 | 2904,0 | 3194,4 | 3513,8 | Власні кошти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Стало:

| 9 | Реконструкція тягових підстанцій | Одна підстанція щорічно | 2400,0 | - | - | - | - | Власні кошти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - | 2 640,0 | 2 904,0 | 3 194,4 | 3 513,8 | Міський бюджет |

Рядок 11 викладено в новій редакції:

Було:

| 11 | Електроенергія * | 5500000 кВт.год.×2,253828грн. | 12396,1 | 13635,7 | 14999,3 | 16499,2 | 18149,1 | Міський бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Стало:

| 11 | Електроенергія * | 6000000 кВт.год.×2,9568грн.= 17740800,0 Щорічно зріст тарифу ~ 15% | 12 396,1 | 17 740,8 | 20 401,9 | 23 462,2 | 26 981,5 | Міський бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рядок 12 викладено в новій редакції:

Було:

| 12 | Заробітна плата | Середня зарплата по галузі 6500,00 грн., чисельність 408чол.×12міс. | 31824,0 | 35006,4 | 38507,0 | 42357,7 | 46593,5 | Міський бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Стало:

| 12 | Заробітна плата | Середня зарплата по галузі 10710,0 грн., норматив чисельності ГКН 02.05.015-2003 становить 415 осіб. 415 х 10710,0 ×12міс.= 53335800 грн. | 31824,0 | 53335,8 | 58669,40 | 64536,30 | 70989,94 | Міський бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рядок 13 викладено в новій редакції:

Було:

| 13 | Єдиний соціальний внесок | 22% | 7001,3 | 7701,4 | 8471,5 | 9318,7 | 10250,6 | Міський бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Стало:

| 13 | Єдиний соціальний внесок | 22% | 7 001,30 | 11 733,90 | 12 907,30 | 14 198,00 | 15 617,80 | Міський бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рядок 23 викладено в новій редакції:

Було:

| 23 | Послуги охорони | Згідно з договором ~35300,00 на місяць, на рік 35300,00×12міс. | 423,6 | 466,0 | 512,6 | 563,9 | 620,3 | Власні кошти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Стало:

| 23 | Послуги охорони території підприємства | Всього: | 423,60 | 882,00 | 1 108,80 | 1 219,68 | 1 341,64 | В тому числі: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Охорона ДЕПО (вул. Київська, 69) Згідно з договором ~42000,00 грн. на місяць, на рік 42000,00×12міс.=504000,00 грн. | 423,60 | 504,00 | 554,40 | 609,84 | 670,82 | Власні кошти |
|  |  | Охорона ДЕПО (вул. Макаренка, 11/17) з 01.04.19 42000,00 х 9міс.=378000,00 грн. з 2020 року – щорічно | - | 378,00 | 554,40 | 609,84 | 670,82 | Міський бюджет |

Рядок 29 викладено в новій редакції:

Було:

| 29 | Юридичні, нотаріальні послуги | Згідно з договором на місяць 10300,00грн., на рік 10300,00 грн.×12міс.=123600,00грн. | 123,6 | 136,0 | 149,6 | 164,6 | 181,1 | Власні кошти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Стало:

| 29 | Адміністративні юридичні та нотаріальні послуги | Згідно з договорами на місяць 12000,00грн., на рік 12000,00грн.×12міс.=144000,00 грн. | 123,60 | 144,00 | 158,40 | 174,24 | 191,66 | Власні кошти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рядок 32 викладено в новій редакції:

Було:

| 32 | Підвищення кваліфікації | ПП фірма «Профінвест» експертно – технічний центр | 10,0 | 11,0 | 12,1 | 13,3 | 14,6 | Власні кошти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Стало:

| 32 | Підвищення кваліфікації та навчання з охорони праці | Виконання вимог ст.13 ЗУ «Про охорону праці», ПП фірма «Профінвест» експертно – технічний центр | 10,0 | 11,0 | 12,1 | 13,3 | 14,6 | Власні кошти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рядок 34 викладено в новій редакції:

Було :

| 34 | Здійснення видатків на оплату зобов'язань з обслуговування кредиту міжнародної фінансової організації Європейський банк реконструкції та розвитку, у тому числі: | Всього: | 15154,0 | 44205,1 | 42956,4 | 41651,7 | 40256,0 | Міський бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проведення аудиту | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | Міський бюджет |
|  |  | комісія за резервування 0,6% | 10 ЕUR 330,0 | - | - | - | - | Міський бюджет |
|  |  | **Відсоткова ставка 7% | 381 ЕUR 12573,0 | 505 ЕUR 16917,5 | 449 ЕUR 15266,0 | 393 ЕUR 13558,5 | 336 ЕUR 11760,0 | Міський бюджет |
|  |  | **Погашення кредиту | - | 800 EUR 26800,0 | 800 EUR 27200,0 | 800 EUR 27600,0 | 800 EUR 28000,0 | Міський бюджет |
|  |  | Послуги публічного акціонерного товариства «Укрсіббанк» з конвертації безготівкової іноземної валюти: 8446000 ЕUR 278718,00 грн.×0,7% | 1951,0 | 187,6 | 190,4 | 193,2 | 196,0 | Міський бюджет |

Стало:

| 34 | Здійснення видатків на оплату зобов'язань з обслуговування кредиту міжнародної фінансової організації Європейський банк реконструкції та розвитку | Всього: | 15 154,0 | 45 998,9 | 45 961,8 | 43 958,8 | 41 963,8 | В тому числі: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проведення аудиту | 300,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | Міський бюджет |
|  |  | комісія за резервування 0,6% | 10 ЕUR 330,0 | 8,5 ЕUR 297,5 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Міський бюджет |
|  |  | **Відсоткова ставка 7% | 381 ЕUR | 480 ЕUR | 498 ЕUR | 441 ЕUR | 384 ЕUR |  |
|  |  |  | 12 573,0 | 16 800,0 | 17 430,0 | 15 435,0 | 13 440,0 | Міський бюджет |
|  |  | **Погашення кредиту | - | 800 EUR | 800 EUR | 800 EUR | 800 EUR |  |
|  |  |  |  | 28 000,0 | 28 000,0 | 28 000,0 | 28 000,0 | Міський бюджет |
|  |  | Послуги публічного акціонерного товариства «Укрсіббанк» з конвертації безготівкової іноземної валюти та курсові різниці | 1 951,0 | 551,39 | 181,75 | 173,77 | 173,77 | Міський бюджет |

Доповнено заходи рядками 35, 36, 37:

| 35 | Витрати для приведення території у відповідність до умов будівництва депо на правобережній частині міста | Виготовлення земельної технічної документації – 30000,00 грн, Благоустрій території – 250000,00 грн, Огорожа території – 120000,00 грн, Розмежування, прокладка комунікацій та інше – 200000,00 грн. Разом: 600000,00 грн. | - | 600,0 | - | - | - | Міський бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Заміна зношених спецмашин ( для ремонту контактної мережі, техдопомога на лінії) | Техдопомога по ремонту контактної мережі марки АТ-70 – щорічно 1 од. х 1800000,0 грн. | - | 1 800,0 | 1 980,0 | 2 178,0 | 2 395,0 | Міський бюджет |
| 37 | Впровадження програми корпоративного розвитку підприємства | Автоматизація управління процесами на підприємстві: бухгалтерського обліку, заробітної плати, охорони праці, економіки та інше. | - | 1 000,0 | 1 000,0 | - | - | Міський бюджет |

Підсумковий рядок «УСЬОГО» викладено в новій редакції:

Було:

|  | УСЬОГО: |  | 378449,3 | 115210,4 | 121372,8 | 127715,3 | 134715,2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 87344,3 | 101584,4 | 106093,6 | 111067,5 | 116578,4 | Міський бюджет |
|  |  |  | 12387,0 | 13626,0 | 15279,2 | 16647,8 | 18136,8 | Власні кошти |
|  |  |  | 278718,0 | - | - | - | - | Інвестиційні кошти ЄБРР |

Стало:

|  | УСЬОГО: |  | 339754,6 | 235093,9 | 155521,6 | 164200,03 | 175190,63 | В тому числі: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 67344,3 | 156263,2 | 145538,2 | 153377,71 | 163461,83 | Міський бюджет |
|  |  |  | 12387 | 8854 | 9983,4 | 10822,32 | 11728,8 | Власні кошти |
|  |  |  | 260023,3 | 69976,7 |  |  |  | Інвестиційні кошти ЄБРР |

У розділі VI. «Обсяги та джерела фінансування» таблицю викладено в новій редакції:

Було:

| № з / п | Кошти, які планується залучити на виконання Програми | Розмір очікуваних доходів тис. грн. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |
| 1 | Власні доходи підприємства, у тому числі: | 12387,0 | 13626,0 | 15279,2 |  | 16647,8 |  | 18136,8 |
|  | - доходи від перевезення платних пасажирів | 12152,0 | 13386,0 | 15029,2 |  | 16387,8 |  | 17861,8 |
|  | - доходи від іншої діяльності (оренда, реклама) | 235,0 | 240,0 | 250,0 |  | 260,0 |  | 275,0 |
| 2 | Міський бюджет, всього, в тому числі: | 87344,3 | 101584,4 | 106093,6 |  | 111067,5 |  | 116578,4 |
|  | - фінансова підтримка міського бюджету | 51521,4 | 56643,5 |  | 62327,8 | 68525,6 | 75343,2 |  |
|  | - бюджет розвитку | 35822,9 | 44940,9 |  | 43765,8 | 42541,9 | 41235,2 |  |
| 3 | Інвестиційні кошти ЄБРР | 278718,0 | - |  | - | - | - |  |
| 4 | Усього доходів, у тому числі | 378449,3 | 115210,4 |  | 121372,8 | 127715,3 | 134715,2 |  |
|  | - місцевий бюджет | 87344,3 | 101584,4 |  | 106093,6 | 111067,5 | 116578,4 |  |
|  | - власні кошти підприємства | 12387,0 | 13626,0 |  | 15279,2 | 16647,8 | 18136,8 |  |
|  | - інші джерела | - | - |  | - | - | - |  |
|  | -інвестиційні кошти ЄБРР | 278718,0 | - |  | - | - | - |  |

Стало:

| № з / п | Кошти, які планується залучити на виконання Програми | Розмір очікуваних доходів тис. грн. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |
| 1 | Власні доходи підприємства, у тому числі: | 12387,0 | 8854,0 | 9983,4 |  | 10822,32 |  | 11728,8 |
|  | - доходи від перевезення платних пасажирів | 12152,0 | 8614,0 | 9738,4 |  | 10572,32 |  | 11473,8 |
|  | - доходи від іншої діяльності (оренда, реклама) | 235,0 | 240,0 | 245,0 |  | 250,0 |  | 255,0 |
| 2 | Міський бюджет, всього, в тому числі: | 67344,3 | 156263,2 | 145538,2 |  | 153377,71 |  | 163461,83 |
|  | - фінансова підтримка міського бюджету | 51521,4 | 83488,5 |  | 92883,0 | 103156,34 | 114610,06 |  |
|  | - бюджет розвитку | 15822,9 | 72774,7 |  | 52655,2 | 50221,37 | 48851,77 |  |
| 3 | Інвестиційні кошти ЄБРР | 260023,3 | 69976,7 |  | - | - | - |  |
| 4 | Усього доходів, у тому числі | 339754,6 | 235093,9 |  | 155521,6 | 164200,03 | 175190,63 |  |
|  | - місцевий бюджет | 67344,3 | 156263,2 |  | 145538,2 | 153777,71 | 163461,83 |  |
|  | - власні кошти підприємства | 12387,0 | 8854 |  | 9983,4 | 10822,32 | 11728,8 |  |
|  | - інші джерела | - | - |  | - | - | - |  |
|  | -інвестиційні кошти ЄБРР | 260023,3 | 69976,7 |  | - | - | - |  |

Начальник відділу транспорту 					Р.В.Івашина