Додаток

до рішення міської ради

від     липня 2016 року

ПРОГРАМА

санітарного очищення міста

Кременчука на 2016 рік

м. Кременчук

ПАСПОРТ

(загальна характеристика програми)

Програма санітарного очищення міста Кременчука на 2016 рік

(назва програми)

| 1. | Назва програми | Програма санітарного очищення міста Кременчука на 2016 рік |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ініціатор розроблення програми | Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |
| 3. | Розробник програми | Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |
| 4. | Відповідальні виконавці програми | Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, Кременчуцьке КАТП 1628 |
| 5. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |
| 6. | Учасники програми | Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, Кременчуцьке КАТП 1628 |
| 7. | Термін реалізації програми | 2016 рік |
| 8. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Місцевий бюджет |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього | 13 406,000 тис.грн |
| 9.1. | Кошти міського бюджету | 13 400,000 тис.грн |
| 9.2. | Кошти Кременчуцького КАТП 1628 | 6,000 тис.грн. |

ПРОГРАМА

санітарного очищення міста Кременчук на 2016 рік.

- Загальні положення

1.1. Програма санітарного очищення міста Кременчук на 2016 рік (далі – Програма) – це комплекс взаємопов’язаних та узгоджених в часі заходів: організаційних, технологічних, технічних, ресурсозберігаючих, екологічних, санітарно-гігієнічних, фінансово-економічних, соціальних, інформаційних тощо, спрямованих на розв’язання проблеми у сфері санітарного очищення міста Кременчук.

Програма санітарного очищення міста Кременчук на 2016 рік розроблена на підставі Закону України «Про відходи», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від  17.03.2011  № 145, рішень та розпоряджень державних, виконавчих та контролюючих органів влади, інших нормативних актів.

Програма є одним з напрямків політики Кременчуцької міської ради у сфері санітарного очищення міста, охорони навколишнього середовища, поводження з відходами.

Реалізація Програми передбачає узгодженість дій виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, підприємств та населення, в напрямку вирішення проблем санітарного очищення міста.

  - Санітарне очищення проїзної частини міських проспектів, вулиць, провулків, а також покриття за кошти міського бюджету здійснюють спеціалізовані підприємства.

2. Мета та основні завдання Програми

2.1. Основною метою Програми є розробка комплексу заходів, в сфері санітарного очищення міста та поводження із відходами, що будуть спрямовані на: підвищення якості послуг з санітарного очищення міста, поліпшення санітарно-епідеміологічного стану території міста, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє природне середовище і здоров’я людей, залучення фінансових ресурсів на оновлення та поліпшення наявного технічного потенціалу.

Для досягнення мети Програми передбачається:

- розробка схеми очищення доріг міста від снігу;

- розробка схеми посипки доріг протиожеледними матеріалами, хімічними реагентами, піщано-соляною сумішю;

- визначення обсягів робіт з санітарного очищення міста на 2016 рік та їх вартості;

- визначення (з метою подальшого придбання недостатньої кількості) необхідного переліку автомобілів та механізмів для виконання робіт по санітарному очищенню міста.

2.2. Основними завданнями Програми є:

- поліпшення екологічного та санітарного стану міста;

- ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ;

- впровадження новітніх технологій і сучасних та ефективних засобів механізації;

- забезпечення виконання вимог законодавства, нормативних, директивних документів центральних органів виконавчої влади у сфері екологічноїбезпеки та поліпшення стану навколишнього природного середовиша.

- ліквідація несанкціонованих звалищ та санація території;

- розроблення і реалізація політики у сфері санітарного очищення міста шляхом удосконалення організаційних, нормативно-правових та інформаційних передумов;

- концентрація фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів для вирішення проблеми санітарного очищення міста;

- проведення комплексу заходів із залученням коштів усіх зацікавлених суб’єктів господарювання щодо удосконалення системи санітарного очищення міста.

3. Заходи з реалізації Програми та контроль за їх виконанням

Реалізація заходів Програми здійснюється у відповідності з термінами, механізмами та обсягами фінансування, зазначиними в додатку 1 та додатку 2 до Програми.

Координацію діяльності за ефективним та цільовим використанням коштів та систематичний контроль за виконанням передбачених Програмою заходів здійснює управління житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради.

4. Орієнтовні обсяги фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється у межах асигнувань, передбачених місцевим бюджетом, а також з інших джерел, не заборонених законодавством. Під час реалізації заходів Програми можливі корегування, пов’язані з фактичним надходженням коштів, уточнення об’ємів робіт після розробки та затвердження проектно-кошторисної документації та виходячи з можливостей бюджету.

5. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

- організувати дієвий механізм санітарного очищення міста;

- упорядкувати територію міста;

- зменшити шкідливий вплив на навколишнє середовище;

-  задовольнити потреби громади щодо підтримки належного санітарного стану міста.

Додаток 1

до Програми

ЗАХОДИ

з реалізації Програми санітарного очищення міста Кременчука на 2016 рік

| № з-п | Заходи програми | Відповідальні, виконавці, співвиконавці | Термін виконання | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Розробка схеми очищення доріг міста від снігу | Кременчуцьке КАТП 1628, управління житлово-комунального господарства | 3 квартал 2016 року | Кошти Кременчуцького КАТП 1628 |
| 2 | Розробка схеми посипки доріг протиожеледними матеріалами, хімічни-ми реагентами, піщано-соляною сумішю | Кременчуцьке КАТП 1628, управління житлово-комунального господарства | 3 квартал 2016 року | Кошти Кременчуцького КАТП 1628 |
| 3 | Прибирання прибордюрної частини доріг від залишків технологічних мате-ріалів, що застосовувались для зимового утримання доріг, від наносів ґрунту після дощів спеціальними механізмами та вручну з навантаженням в автомобілі | Кременчуцьке КАТП 1628, управління житлово-комунального господарства | 2 квартал 2016 року | Кошти міського бюджету |
| 4 | Поливання покриття водою під час спеки влітку поливально-миючими автомобілями | Кременчуцьке КАТП 1628, управління житлово-комунального господарства | 2-3 квартали 2016 року | Кошти міського бюджету |
| 5 | Прибирання проїжджої частини вулиць підмітально-прибиральним автомобілем, автомобілем-пилососом та плужно-щітковими механізмами | Кременчуцьке КАТП 1628, управління житлово-комунального господарства | Протягом 2016 року | Кошти міського бюджету |
| 6 | Вивезення листя та вуличного змету з вулиць міста вантажними автомобілями | Кременчуцьке КАТП 1628, управління житлово-комунального господарства | 2-3 квартали 2016 року | Кошти міського бюджету |
| 7 | Очищення проїжджої частини доріг від снігу спеціальними автомобілями та механізмами, чергування спеціальних автомобілів та механізмів | Кременчуцьке КАТП 1628, управління житлово-комунального господарства | 1, 4 квартали 2016 року | Кошти міського бюджету |
| 8 | Механізоване навантаження снігу в автомобілі та його вивезення за необхідністю | Кременчуцьке КАТП 1628, управління житлово-комунального господарства | 1, 4 квартали 2016 року | Кошти міського бюджету |
| 9 | Посипання проїжджої частини вулиць сіллю та піщано-соляною сумішшю спеціальними автомобілями в період ожеледиці | Кременчуцьке КАТП 1628, управління житлово-комунального господарства | 1, 4 квартали 2016 року | Кошти міського бюджету |
| 10 | Заготівля і складування протиожеледних матеріалів, хімічних реагентів, приготування піщано-соляної суміші спеціальними механізмами, навантаження їх в автомобілі | Кременчуцьке КАТП 1628, управління житлово-комунального господарства | 2-4 квартали 2016 року | Кошти міського бюджету |
| 11 | Ліквідація стихійних звалищ та очищення територій | Кременчуцьке КАТП 1628, управління житлово-комунального господарства | Протягом 2016 року | Кошти міського бюджету |

Додаток 2

до Програми

Орієнтовні обсяги

фінансування Програми санітарного очищення міста Кременчука на 2016 рік

| № з-п | Заходи програми | Витрати, тис.грн. | Джерела фінансування |
| --- | --- | --- | --- |
| Заходи нормативно-інструктивного забезпечення, рекламно-інформаційні, освітньо-виховні, організаційні |  |  |  |
| 1 | Розробка схеми очищення доріг міста від снігу | 3,000 | Кошти Кременчуцького КАТП 1628 |
| 2 | Розробка схеми посипки доріг протиожеледними матеріалами, хімічними реагентами, піщано-соляною сумішю | 3,000 | Кошти Кременчуцького КАТП 1628 |
|  | ВСЬОГО за розділом | 6,000 |  |
| Заходи з санітарного очищення міста |  |  |  |
| 3 | Прибирання прибордюрної частини доріг від залишків технологічних матеріалів, що застосовувались для зимового утримання доріг, від наносів ґрунту після зливових дощів спеціальними механізмами та вручну з навантаженням в автомобілі | 5 402,425 | Кошти міського бюджету |
| 4 | Поливання покриття водою під час спеки влітку поливально-миючими автомобілями | 221,113 | Кошти міського бюджету |
| 5 | Прибирання проїжджої частини вулиць підмітально-прибиральним автомобілем, автомобілем-пилососом та плужно-щітковими механізмами | 2 752,575 | Кошти міського бюджету |
| 6 | Вивезення листя та вуличного змету з вулиць міста вантажними автомобілями | 965,913 | Кошти міського бюджету |
| 7 | Очищення проїжджої частини доріг від снігу спеціальними автомобілями та механізмами, чергування спеціальних автомобілів та механізмів | 580,670 | Кошти міського бюджету |
| 8 | Механізоване навантаження снігу в автомобілі та його вивезення за необхідністю | 167,509 | Кошти міського бюджету |
| 9 | Посипання проїжджої частини вулиць сіллю та піщано-соляною сумішшю спеціальними автомобілями в період ожеледиці | 1 635,916 | Кошти міського бюджету |
| 10 | Заготівля і складування протиожеледних матеріалів, хімічних реагентів, приготування піщано-соляної суміші спеціальними механізмами, навантаження їх в автомобілі | 506,966 | Кошти міського бюджету |
| 11 | Ліквідація стихійних звалищ та очищення територій | 1 166,915 | Кошти міського бюджету |
|  | РАЗОМ | 13 406,000 |  |
|  | з них: |  |  |
|  | - Кошти міського бюджету | 13 400,000 |  |
|  | - Кошти Кременчуцького КАТП 1628 | 6,000 |  |

Начальник УЖКГ  	І.В.МОСКАЛИК

Директор Кременчуцького КАТП 1628	С.О.ШИЯН