Звіт

заступника міського голови

Декусара Валерія Володимировича

за результатами роботи за І півріччя 2016 року

(На посаді з 22.04.2016)

Згідно зі ст. 26, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення міської ради від 01квітня 2016 року «Про заслуховування звітів заступників міського голови» пропонується звіт заступника міського голови відповідно розподілу функціональних повноважень за підсумками роботи за 6 місяців 2016 року (розпорядження міського голови № 363-Р від 21.12.2015, № 387-Р від 31.12.2015)

Управління житлово-комунального господарства

Житлово-комунальне господарство міста Кременчука налічує                              11 комунальних підприємств та 4 керуючі компанії, які виконують роботи по озелененню, освітленню міста, його санітарній очистці, ремонту доріг, благоустрою території, капітальному ремонту та поточному утриманню житлового фонду, утриманню кладовищ, засобів регулювання дорожнього руху, ліквідації аварійних ситуацій тощо. Також в своїй роботі управління ЖКГ та комунальні підприємства співпрацюють з ПАТ «Кременчукгаз», ПАТ «Полтаваобленерго», ПАТ КВБЗ, ПАТ «Укртелеком», ТОВ СРБУ «Кременчукліфт» та іншими підприємствами і організаціями міста.

Декілька слів, що характеризують об’єкти благоустрою,                                     які обслуговуються підприємствами галузі.

Загальна площа зелених насаджень складає                     -  3437 га.

в тому числі: площа зелених насаджень загального

користування (парки культури та відпочинку, сквери,

набережні, бульвари,  розподільчі смуги)                                    -  202 га.

Загальна площа 18 міських кладовищ  становить          -  86,64 га.

Протяжність інженерних мереж :

- водопостачання становить                                                  -  445,3 км,

- водовідведення                                                                     -  246,5 км,

- центрального теплопостачання та

гарячого водопостачання 				              -  220,48 км,

-    зовнішнього освітлення міста становить                               -  1075,4 км;

-    доріг                                                                                           -   414,7 км.

Крім того, до комунальної власності міста належить 3 автомобільні мости (міст через р. Дніпро, через р. Сухий Кагамлик, міст в районі Лашків) та 2 шляхопроводи.

Для забезпечення належного утримання об’єктів житлово-комунального господарства станом на 01.07.2016 з міського бюджету на 2016 рік було виділено 113 318,777 тис.грн., в тому числі на І півріччя 2016 року асигнування становлять 63 699,287 тис.грн., з них:

1. Капітальний ремонт житлового фонду - 2 087,538 тис. грн.;

2. Поточний ремонт житлового фонду (заміна поштових скриньок, влаштування пандусів) – 421,832 тис.грн.

3. Благоустрій міста - 14 743,148 тис. грн., в т.ч.:

- капітальні видатки (капремонт мереж зовнішнього освітлення, світлофорних об’єктів, знос аварійних дерев) - 2 119,315 тис. грн.;

- поточні видатки (утримання та  поточний ремонт об’єктів благоустрою) -  12 623,833 тис.грн.

4. Реконструкція житлового фонду та інших об’єктів благоустрою (влаштування дитячих майданчиків, облаштування світлофорним об’єктом зупинку «Вулиця А.Ковальова», утеплення житлових будинків) – 1 242,500 тис.грн.

5. Видатки на проведення робіт з поточного, капітального ремонту доріг, засобів регулювання дорожнього руху, нанесення дорожньої розмітки та поточного ремонту асфальтобетонного покриття прибудинкових територій – 10 488,636 тис.грн.

6. Видатки на поховання померлих без певного місця проживання, поховання померлих учасників ЧАЄС, перевезення померлих до закладів СМЕ, поховання загиблих в зоні АТО – 441,983 тис.грн.

7. Видатки на громадські роботи (КУ КРВС, КП «Міськсвітло», КП «Благоустрій Кременчука») – 30,827 тис.грн.

8. Інші видатки - 34 242,823 тис.грн., в тому числі:

- утримання комунальної установи «Кременчуцька рятувально-водолазна станція» та придбання двигуна, човна та спорядження – 622,842 тис.грн.;

- утримання та облаштування притулку для бездомних тварин, стерилізація тварин – 607,701 тис.грн.;

- КП «Кременчукводоканал» (погашення відсотків та основної суми кредиту Світового банку - 10 700,000 тис.грн.);

- КП «Теплоенерго»  (проектування теплогенеруючих потужностей) – 700,000 тис.грн.;

- фінансова підтримка комунальним підприємствам – 20 834,710 тис.грн.;

- придбання біотуалету пристосованого для потреб інвалідів-візочників – 35,000 тис.грн.;

- компенсація відсоткової ставки за кредитами ОСББ  на впровадження енергозберігаючих технологій – 64,750 тис.грн.;

- капітальний ремонт житлового фонду ОСББ – 677,820 тис.грн.

У відповідності до затверджених асигнувань протягом звітного періоду виконано робіт по капітальному, поточному ремонту та утриманню об’єктів житлово-комунального господарства на загальну суму  39 535,777 тис.грн., в тому числі:

1. Капітальний, поточний  ремонт та реконструкція житлового фонду на суму – 2 305,541 тис.грн., з нього:

- проекти та капітальний ремонт 2632,74 м2 покрівель на 5 житлових будинках (4 – шиферних, 1 – рубероідна) – 463, 860 тис. грн.;

- проекти та капітальний ремонт ремонт 15 ліфтів в 7 житлових будинках – 401,015 тис.грн.; експертиза – 30 ліфтів  в 13 житлових будинках – 125,501 тис.грн.;

- проекти та кап.ремонт (заміна) газового обладнання (18 газових плит в 7 житлових будинках) – 56,394 тис.грн.;

- проекти та кап.ремонт підкачувально-насосних станцій в 2 житлових будинках – 270,519 тис.грн.;

- проекти та кап.ремонт водонагрівачів в (7 водонагрівачів в 8 житлових будинках) – 960 020,260 тис.грн.;

- проекти та реконструкція (теплоізоляція) фасадів житлових будинків 687,634 тис.грн. на 1 житловому будинку (частково);

- поточний ремонт (заміна) поштових скриньок в житлових будинках (1074 поштових скриньок у 9 житлових будинках) – 109,366 тис.грн.;

На стадії завершення:

- капітальний ремонт шиферних покрівель на 5 житлових будинках.

За результатами роботи за І півріччя 2016 року станом на 01.07.2016 фактичні обсяги виконання робіт перевищують касові видатки відповідно до планових асигнувань. Але, вже в першій половині липня 2016 року за всі роботи сплачено.

2. Благоустрій міста - 16 627,586 тис.грн., з нього:

2.1. Поточні роботи та послуги на суму 15 372,978 тис.грн, в тому числі:

2.1.1. Поточний ремонт вулично-шляхової мережі та засобів регулювання дорожнього руху на суму 5 994,456 тис.грн.:

- ямкового ремонту –41370 м²;

- грейдерування доріг – 7450 м²;

- прочистка мереж зливової каналізації гідродинамічною машиною високого тиску  - 1649 п.м.;

- прочищено вручну зливоприймальних колодязів  - 260 шт;

- відремонтовано зливоприймальних колодязів та решіток – 16 шт;

- закрито решіток та люків -  71 шт;

- влаштовано придорожніх пандусів –10 шт.

- нанесено дорожньої розмітки  4412,96 м² (37873,4 м)

- виконано поточний ремонт дорожнього покриття на прибудинкових територіях – 2475,8 м².

2.1.2. Санітарне очищення міста на суму 2 873,889 тис.грн.

| САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ МІСТА ЗА ПІВРІЧЧЯ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЗВА РОБІТ З УТРИМАННЯ ОБ’ЄКТІВ |  | Дані за півріччя |  |  |
|  | Одиниця вим. | 2015 року (100%) | 2016 року | % (+ - порівнянні) |
| - Прибирання прибордюрної зони вулиць міста - Всього прибрано доріг міста | м³ км. | 2 349 27,6 | 4 676 45,8 | + 99,1 + 65,9 |
| - Вивезення вуличного сміття, листя з контейнерних майданчиків, вулиць міста та дворових територій | м³ | 2 183 | 5 345 | +144,8 |
| *** Прибрано прибордюрної зони та вивезено сміття під час двомісячників чистоти (вилучення з загальних показників п.1 та п.2 | м³ км. | 5 470 244,4 | 7 747 202,5 | +41,6 -17,1 |
| - Вивезення негабаритного сміття | м³ | 12 342 | 11 941 | -3,3 |
| - Прибрано та вивезено снігу (січень-березень) | м³ | 1 649 | 2 923 | +77,2 |
| - Використано посипкового матеріалу (січень-березень): ПСС Сіль | т т | 395 291 | 770,5 1 152,5 | +95,1 +296,0 |
| - Нововведення, досягнення (додатково)* |  |  |  |  |

- До нововведень підприємства слід віднести оснащення автомобіля Scania навісним обладнанням (типу грейфер), що суттєво полегшило виконання запланованої роботи протягом двомісячника чистоти та зменшило рівень завантаження іншого транспорту КАТП 1628.

Комунальним підприємством «Благоустрій Кременчука» були виконані наступні роботи по озелененню та прибиранню закріплених територій міста

| УТРИМАННЯ ОБ’ЄКТІВ ЗЕЛЕНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЗВА РОБІТ З УТРИМАННЯ ОБ’ЄКТІВ | Один. вим. | Дані за І півріччя |  |  |
|  |  | 2015 року | 2016 року | % порівняння |
| 1. Видалення аварійних, сухостійних та фаутних дерев (кількість дерев по Програмі згідно з прийнятими технаглядом актами виконаних робіт КП «Благоустрій Кременчука» | шт. | 97 | 171 | +76% |
| 2. Покіс рослинності на території зелених зон, парків, скверів, місць загального користування | га | 148,53 | 313,65 | +111% |
| 3. Покіс амброзії полинолистої | га | 54,3 | 69,79 | +28% |
| 4. Санітарне прибирання території парків, скверів, місць загального користування Парків 6 Скверів 19 Зелених зон загального користування (додатково закріплено у 2016 р. приватний сектор) | га | 200,4 | 708,4 | +253% |
| 5. Ліквідація стихійних сміттєзвалищ вивезено сміття | м³ | 183 | 220 | +20% |
| 6. Озеленення: Висаджено дерев та кущів Висаджено квітів Створено квітників | один. один. м² | 2033 78600 -- | 2661 119167 594 | +31% +52% |

2.1.3. Утримання кладовищ на суму 286,120 тис.грн.

2.1.4. Утримання мереж зовнішнього освітлення на суму 5 138,522 тис.грн.

2.1.5. Утримання доріг (утримання шляхопроводів, усунення пошкодження  колесовідбійного огородження по вул. Свіштовській) на суму 310,767 тис.грн.

2.1.6. Утримання притулку для бездомних тварин, відлов та стерилізація тварин на суму 769,224 тис.грн.

2.2. Капітальні роботи на суму 1 254,608 тис.грн, в тому числі:

2.2.1. Виконано проектування капітального ремонту внутрішньоквартальних проходів та проїздів на суму 22,997 тис.грн.

2.2.2. Розроблено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт асфальтового покриття тротуарів та проїзної частини міста, виконано капітальний ремонт дорожніх знаків 252 шт. на суму 309,664 тис.грн.

2.2.3. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення - надано попередню оплату на суму 542,930 тис.грн. для виконання робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць Садківської, Кам’яногірської, Червоноградської, пров. Лютневого, Кам'яногірського (з прилеглими провулками)  в м. Кременчуці, вулиці Залізничної та Ціолковського, вулиці Харківської, вулиці Автозаводської.

2.2.4. Розроблено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт світлофорних об’єктів на суму 50,395 тис.грн., а саме: капітального ремонту світлофорного об’єкта на перехресті вулиць Київської та Вадима Пугачова (Московської) у місті Кременчуці та капітальний ремонт світлофорного об’єкту по проспекту Полтавському в районі ЗОШ № 24 у місті Кременчуці.

2.2.5. Виконано кап.ремонт зелених насаджень на суму 328,622 тис.грн. (видалено 73 аварійних дерева, покроновано - 114 дерев).

3. Надано послуг з поховання померлих без певного місця проживання, поховання померлих учасників ЧАЄС, перевезення померлих до закладів СМЕ, поховання загиблих в зоні АТО на суму 288,536 тис.грн.

4. Фактично використано коштів на інші роботи та послуги в сумі  20 314,114 тис.грн., в тому числі:

- погашення відсотків за користування кредитом Світового банку                   КП «Кременчукводоканал» – 9 750,000 тис.грн.;

- утримання водолазно – рятувальної станції – 584,702 тис.грн.;

- фінансова підтримка комунальних підприємств, придбання техніки та матеріалів – 9 921,073 тис.грн., а саме:

- КП СКРП  83,300 тис.грн. – на видалення аварійних дерев та придбання урн;

- КП «Благоустрій Кременчука» 1 453,383 тис. грн. – на видалення карантинних бур’янів, виплату заробітної плати, немеханізоване санітарне прибирання зелених зон вздовж вулиць міста;

- КП «Теплоенерго» 5 640,795 тис.грн. на виплату заробітної плати та погашення заборгованості за газ;

- Кременчуцьке КАТП 1628 – 1 495,803 тис.грн. відшкодування витрат на прибирання снігу;

- КП КПС ШРБУ 793,000 тис.грн. на виплату заробітної плати та 88,217 тис.грн. на придбання спеціалізованого обладнання;

- КП «Квартирне управління» 366,575 тис.грн. на розвиток підприємства;

- Кременчуцьке КАТП 1628 – 35,000 тис. грн. придбання біотуалету;

- компенсація відсоткової ставки за кредитами ОСББ на впровадження енергозберігаючих технологій – 15,286 тис. грн.;

- КП «Благоустрій Кременчука» та КУ «КРВС» громадські роботи – 8,053 тис.грн.

ПОРІВНЯЛЬНА

таблиця фактичного виконаних робіт та послуг

за І півріччя 2015 та 2016 років

| № з/п | Найменування виконаних робіт та послуг (за видами робіт та послуг) | Одиниця виміру | Фактичне виконання за 1 півріччя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | +, - (%) |
| 1 | Капітальний та реконструкція житлового фонду (за рахунок коштів міського бюджету) |  |  |  |  |
| 1.1. | Капітальний ремонт покрівель житлових будинків | ж буд. /м2 | 3/1650,07 | 5/2632,74 | +60% |
| 1.2. | Капітальний ремонт вузлів та деталей ліфтів в житлових будинках | ж буд./ліфтів | - | 15 / 7 | +100% |
| 1.3. | Експертне обстеження ліфтів в житлових будинках | ж буд /ліфтів | - | 13/30 | +100% |
| 1.4. | Капітальний ремонт (заміна) водонагрівачів в житлових будинках | ж буд./ водонагр. | - | 8 / 7 | +100% |
| 1.5. | Капітальний ремонт (заміна) газового обладнання в житлових будинках | ж буд./ газ.плит | - | 7 / 18 | +100% |
| 1.6. | Капітальний ремонт (заміна) підкачувально-насосних станцій в житлових будинках | ж буд./ станцій | - | 2 / 2 | +100% |
| 1.7. | Реконструкція (теплоізоляція) фасадів житлових будинків | ж буд./м2 | 0,5 (торець) /87,80 | 0,5 / 1591,2 | +812 % |
| 1.8. | Заміна поштових скриньок в житлових будинках | ж буд./ скриньок | - | 9 / 1074 | + 100% |
| 2. | Капітальний ремонт об’єктів благоустрою (за рахунок коштів міського бюджету) |  |  |  |  |
| 2.1. | Видалено аварійних дерев | шт. | 97 | 73 | - 13% |
| 2.2 | Капітальний ремонт дорожніх знаків | шт. | - | 252 | + 100% |
| 3. | Поточний ремонт та утримання об’єктів благоустрою (за рахунок коштів міського бюджету) |  |  |  |  |
| 3.1. | Ямковий ремонт | м² | 9235,15 | 41370 | - 22,3% |
| 3.2. | Грейдерування | м² | 2530,3 | 7450 | + 33,9% |
| 3.3. | Встановлено зливоприймальних решіток та люків | шт. | 14 | 71 | + 994% |
| 3.4. | Відремонтовано зливоприймальних решіток та люків | шт. | 6 | 16 | + 226% |
| 3.5. | Нанесено дорожньої розмітки | м² | 3708,60 | 4412,96 | + 84% |
| 3.6. | Поточний ремонт прибудинкових територій | м2 | - | 2475,8 | +100% |
|  | Санітарне очищення міста |  |  |  |  |
| 3.7. | Прибирання прибордюрної зони вулиць міста - Всього прибрано доріг міста | м³ км. | 2 349 27,6 | 4 676 45,8 | + 99,1 + 65,9 |
| 3.8. | Вивезення вуличного сміття, листя з контейнерних майданчиків, вулиць міста та дворових територій | м³ | 2 183 | 5 345 | +144,8 |
| 3.9. | Прибрано прибордюрної зони та вивезено сміття під час двомісячників чистоти (вилучення з загальних показників п.1 та п.2 | м³ км. | 5 470 244,4 | 7 747 202,5 | +41,6 -17,1 |
| 3.10. | Вивезення негабаритного сміття | м³ | 12 342 | 11 941 | -3,3 |
| 3.11. | Прибрано та вивезено снігу (січень-березень) | м³ | 1 649 | 2 923 | +77,2 |
| 3.12. | Використано посипкового матеріалу (січень-березень): ПСС Сіль | т т | 395 291 | 770,5 1 152,5 | +95,1 +296,0 |
| 4. | Поточний ремонт житлового фонду (за рахунок коштів керуючих компаній) |  |  |  |  |
|  | Основні позиції (покрівлі, внутрішньо будинкові мереж, тощо): |  |  |  |  |
| 4.1. | ремонт покрівель | м2 | 11493 | 10291 | -10% |
| 4.2. | ремонт інженерних мереж | п.м. | 9337 | 5451 | - 42% |
| 4.3. | ремонт під’їздів | шт. | 156 | 78 | - 50% |
| 4.4. | ремонт оголовків | шт. | 39 | 27 | - 31% |
| 4.5. | ремонт зовнішніх стиків | п.м. | 9465 | 12259 | + 23% |

Житловий фонд міста налічує                   1157 будинків

загальною площею                                     3 214 868,53  м2

Станом на 01.07.2016 року у комунальній власності міста знаходиться 32 гуртожитки.

З них два гуртожитки не підпадають під дію Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» (визначені, як соціальне та тимчасове житло):

-  по пров. Толстого, 36;

-  по вул. Гагаріна, 24.

Впродовж першого півріччя 2016 року  керуючими компаніями, що надають послуги з управління житловим фондом, які знаходяться на балансі КГ ЖЕП «Автозаводське», по основним видам робіт  з поточного ремонту було виконано:

- заміну інженерних мереж

план              11 810 п/м

виконано      5 451 п/м

- ремонт під’їздів

план             164  шт.

виконано     78 шт.

- ремонт покрівель

план            21 090 м2

виконано   10 291 м2

З метою стимулювання створення ОСББ у місті спеціалістами житлово-експлуатаційного відділу посилено роботу з питань створення, діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та особливостей здійснення права власності в багатоквартирному будинку.

Проведено понад 80 зборів з мешканцями житлових будинків з питань реалізації ЗУ «Про особливості здійснення права власності в багатоквартирному будинку» та створення ОСББ.

Проведено роботу з інформування мешканців, а саме: розклеювання інформаційних листівок на під’їздах житлових будинків, розміщення бігбордів на вулицях міста, посилено роботу ресурсного центру при КГЖЕП «Автозаводське» для надання консультативної допомоги, розміщено інформаційний банер «Інформація для співвласників» на головній сторінці веб-порталу Кременчуцької міської ради та виконавчого комітету з посиланням на законодавчі документи та зразки документів для підготовки установчих зборів.

Створено ОСББ у 30 житлових будинках.

З міського бюджету передбачена фінансова підтримка (у розмірі                 1 600 тис.грн.) на проведення робіт з капітального ремонту у 21 житловому будинку де створено ОСББ.

З метою утримання в належному санітарному стані території міста Кременчука було вирішено питання щодо огородження контейнерних майданчиків за наступними адресами:

- квартал 278, буд. 23;

- вулиця Молодіжна, 31;

- проспект Лесі Українки, 62.

Протягом І півріччя 2015 та І півріччя 2016 року управлінням було опрацьовано наступну документацію.

| № з/р | Документація | За І півріччя 2015 р. | За І півріччя 2016 р. | +, - (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Запити на інформацію | 23 | 20 | - 13 % |
| 2 | Депутатські звернення (особисто) | 80 | 278 | + 247 % |
| 3 | Депутатські звернення (від імені мешканців) | 22 | 18 | - 18% |
| 4 | Рішення, розпорядження | 218 | 219 | + 0,5% |
| 5 | Накази по УЖКГ | 98 | 110 | + 12 % |
| 6 | Накази з кадрових питань | 57 | 53 | - 7 % |
| 7 | Вхідна кореспонденція | 1254 | 1799 | + 43% |
| 8 | Вихідна кореспонденція | 484 | 586 | + 21% |

Безпосередньо від громадян міста надійшло за І півріччя 2016 року 1094 звернень, з них: 767 звернень надійшло на розгляд з виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, 327 – безпосередньо на адресу управління.

З метою підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян та дотримання Закону України «Про звернення громадян» наказом по управлінню від 17.12.2015 № 200 було затверджено графік проведення перевірок комунальних підприємств і організацій, підпорядкованих УЖКГ та підприємств і організацій інших форм власності, які працюють у сфері надання житлово-комунальних послуг щодо додержання ними законодавства про звернення громадян. Згідно з цим графіком за І півріччя 2016 року проведено перевірки стану роботи із зверненнями громадян у 9 підприємствах.

Спеціалістами загального сектору був проведений статистичний аналіз щодо надходження заяв, скарг та пропозицій від мешканців міста за І півріччя  2015 та 2016 роки. Динаміка змін за вказаний період представлена в таблиці.

| І півріччя | Всього |
| --- | --- |
| 2015 р. | 545 |
| 2016 р. | 1094 |

У порівнянні з І півріччям 2015 р. в І півріччі 2016 р. надходження до управління заяв та скарг збільшилось на 549 шт.

В роботі управління спостерігається тенденція до покращення та якісного виконання роботи, але існує ряд питань, на які необхідно звернути особливу увагу, а саме:

- більш оперативне реагування на ліквідацію аварійних пошкоджень на дорогах та вулицях міста;

- ретельне прибирання в зимовий період прибудинкових територій під час ожеледі, своєчасне прибирання контейнерних майданчиків та недопущення зривів графіку  вивезення побутового та великогабаритного сміття;

- недопущення зволікань з накриттям відкритих люків на зовнішніх інженерних мережах міста;

- посилити контроль за підрядними організаціями та комунальними підприємствами під час виконаннями ними свої зобов’язань.

- активізувати заходів по створенню у місті ОСББ.

Відділ енергоменеджменту та енергетики

Головним завданням відділу енергоменеджменту та енергетики виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області є зниження витрат паливно-енергетичних ресурсів підприємств надавачів комунальних послуг, бюджетних установ міста за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів, а також зниження видатків з міського бюджету на утримання бюджетної сфери міста (лікувальні заклади, заклади освіти та інші бюджетні установи), покращення енергетичної ефективності шляхом управління процесами споживання паливно-енергетичних ресурсів.

Протягом І півріччя 2016 року, відповідно до Положення, відділом:

1. Розроблено та затверджено ліміти споживання електроенергії та теплової енергії на 2016 рік у натуральному виразі для бюджетних закладів міста, що фінансуються за рахунок міського бюджету. Проводиться щомісячний моніторинг дотримання лімітів.

За допомогою інтерактивної системи моніторингу споживання енергетичних ресурсів будівлями бюджетної сфери м.аКременчука відділом ведеться щоденний (2 рази на день) облік та аналіз використання енергоресурсів 159-ма об’єктами бюджетної сфери та комунальними підприємствами міста з метою виявлення установ, в яких неефективно використовуються паливно-енергетичні ресурси, а також для визначення тих об’єктів, в яких доцільно впроваджувати енергозберігаючі заходи в першу чергу.

Завдяки щоденному моніторингу енергоресурсів протягом І півріччя 2016 року вдалося зекономити 10,3 % (понад 493 тис. кВт) електроенергії та 4,9 % або 1634,05 Гкал теплової енергії, що близько 3,37 млн. грн. Також ведеться робота щодо змін та доповнення реєстру «Показники енергоспоживання».

3. З березня 2016 року міським бюджетом проводяться виплати по компенсації 15% річних відсотків сум кредитів, виданих відповідно до Програми стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів у будинках об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів міста Кременчука на 2015-2020 роки. ОСББ „ОСББ 50 років СРСР, 57” вже залучило кошти у розмірі 229 тис. грн. на облаштування індивідуального теплового пункту, що дозволить мешканцям будинку економити близько 3-х грн. на 1 м2 при розрахунках за опалення.

4. Спільно з управлінням житлово-комунального господарства подано анкети до Міністерства регіонального розвитку України, будівництва та житлово-комунального господарства України для участі у конкурсі по залученню кредитних коштів від європейського інвестиційного банку в рамках проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» за 4-ма напрямами:

- теплопостачання;

- водопостачання та водовідведення;

- вуличне освітлення;

- тверді побудові відходи.

Наразі анкети на стадії опрацювання. Опрацюванням анкет і проектів займається відділ міжнародних проектів Департаменту міжнародного співробітництва Міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України.

5. Розпочато роботу над написанням Плану дій сталого енергетичного розвитку міста Кременчука до 2020 року. Створено Дорадчий комітет щодо розробки та впровадження Плану Дій сталого енергетичного розвитку міста Кременчука до 2020 року. Наразі готуються зміни до складу Дорадчого комітету.

6. Відділом енергоменеджменту та енергетики розпочато роботу над розробкою енергопаспортів та складання рейтингу енергоефективності будівель закладів бюджетної сфери м. Кременчука. З цією метою були запрошені копії технічної документації на будівлі та приміщення, в яких розташовані заклади та установи. Інформацію надали 72 % закладів. Наразі будівлі та приміщення розподілені за певною категорією приміщень з метою розробки для окремої категорії власного переліку заходів з енергозбереження.

7. З метою участі в обласному конкурсі проектів розвитку територіальних громад на доручення міського голови було запропоновано департаментам, управлінням та відділам надати проекти з реалізації заходів з енергозбереження. Відділом енергоменеджменту та енергетики одержано 6 проектів: 3 від управління у справах сім`ї, дітей та молоді, 1 від управління культури і туризму, 1 від управління охорони здоров`я та 1 від департаменту праці, соціального захисту населення та питань АТО. Наразі документи готуються на розгляд профільної депутатської комісії, з метою визначення проекту-переможця.

8. З травня 2016 року щовівторка, щосереди та щоп’ятниці проводяться обстеження бюджетних закладів, в рамках підготовки до опалювального сезону 2016-2017 рр. Наразі обстежено близько 40 закладів. За результатами обстежень деяким закладам запропоновано додаткове фінансування в якості стимулювання за економне витрачання енергоресурсів.

9. Отримано погодження Міністерства фінансів на отримання запозичення від фінансової організації НЕФКО для реалізації проекту «Термомодернізація дитячого садка № 32 та модернізація вуличного освітлення міста Кременчук Полтавської області». Відбулася робоча зустріч з технічними консультантами щодо етапів реалізації проекту. Після внесення змін до статуту територіальної громади міста Кременчука буде підписано кредитний договір.

10. З метою реалізації на місцевому рівні державної політики енергозбереження, запровадження комплексного підходу для зменшення фінансового навантаження на мешканців міста Кременчука, що проводять заходи з енергозбереження у власних помешканнях, відділом розроблено Програму стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів населенням міста Кременчука на 2016-2020 роки. Після детального обговорення та консультацій з управлінням житлово-комунального господарства, як розпорядника коштів, її буде винесено на розгляд сесії міської ради.

Працівниками відділу у межах повноважень підготовлено 1 проект рішення міської ради, 3 рішення виконавчого комітету міської ради, 1 розпорядження міського голови, опрацьовано 4 запити та звернення депутатів міської ради, 4 звернення громадян міста, 166 листів від установ, організацій та підприємств.

Представник відділу є секретарем комісії постійно діючої комісії з вирішення питань щодо розміщення та експлуатації об’єктів альтернативної теплоенергетики для теплопостачання закладів (установ) комунальної власності міста. Голова комісії – перший заступник міського голови Пелипенко В.М., заступник голови комісії – заступник міського голови Декусар В.В.

В планах роботи відділу енергоменеджменту та енергетики на 2 півріччя:

1. доведення реєстру споживачів, що підлягають моніторингу до актуального на кінець 1 кварталу 2016 року;

2. визначення класу енергоефективності з розробкою енергопаспортів будівель бюджетної сфери;

3. розробка пропозицій щодо заходів по енергозбереженню для окремих груп бюджетних та комунальних будівель за критерієм розташування (окремо для групи будівель, для окремих будівель та для приміщень, розташованих в будівлі загального користування);

4. робота над розробкою Плану Дій Сталого Енергетичного Розвитку міста (затвердження Дорадчого комітету, проведення учбового семінару, робота в робочих групах, затвердження розробленого Плану на сесії);

5. участь у обласному конкурсі інвестиційних програм – можливо в якості консультантів КП «Кременчук Інвест»;

6. продовження обстеження бюджетних закладів, в рамках підготовки до опалювального сезону 2016-2017 рр.;

6. розробка лімітів використання енергоресурсів на 2017 рік.

Проблемні питання відділу:

- відсутність власного бюджету для  фінансування , та недостатність впливу на  розпорядників коштів в рамках виконання Програми з енергозбереження та енергоефективності міста Кременчука на 2015 -2017 роки, завдяки чому розпорядники коштів не приділяють питанню виконання Програми належної уваги.  В результаті виконання програми в бюджетних закладах за ітогами 1 півріччя 2016 року- 0 процентів;

- у зв`язку із багаточисельними змінами у структурі міськвиконкому Кременчуцької міської ради (ліквідація деяких підрозділів або приєднання/заснування інших) з`явилася потреба у внесенні змін до реєстру користувачів геоінформаційної системи моніторингу використання енергоресурсів до стану актуального станом на 1 липня 2016 року. Зміни будуть внесені після ретельного узгодження реєстру із управлінням фінансів за видом видатків за КВК «енергоносії та сплата комунальних послуг» та із розпорядниками коштів, до яких відносяться нові структурні підрозділи.

## Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради (далі - управління) протягом І півріччя 2016 року працювало відповідно до положення про управління та законодавчих і нормативно-правових актів різних рівнів, рішень міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови.

Основні завдання управління

- забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту на території міста;

- зниження техногенних і природних ризиків та підвищення рівня захисту населення;

- забезпечення виконання завдань органами управління Кременчуцької міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області (міська ланка цивільного захисту) у мирний час та в особливий період;

- організація робіт із запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення;

- здійснення разом з іншими органами управління міської ланки цивільного захисту інформаційного забезпечення, впровадження сучасних інформаційних технологій та створення банків даних з питань захисту населення.

Завдяки скоординованим діям між органами управління та силами міської ланки цивільного захисту, активній консультаційно-просвітницькій роботі серед населення, в засобах масової інформації, протягом І півріччя 2016 року на території міста вдалося забезпечити оперативне реагування на надзвичайні події та ліквідацію їх наслідків, не допустивши виникнення надзвичайних ситуацій.

Інформаційна довідка про надзвичайні події,

які виникли на території міста Кременчука у І півріччі 2016 року

| Класифікація надзвичайних подій/надзвичайних ситуацій | Кількість НП/НС | Наслідки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Загинуло людей/ з них дітей | Травмовано людей/ з них дітей | Матеріальні збитки (тис. грн.) |
| 2016 рік |  |  |  |  |
| Техногенного характеру | 106/- | 8/- | 54/1 | 376,7 |
| Природного характеру | 13/- | -/- | 14/13 | - |
| Соціального характеру | 22/- | 4/- | 11/7 | - |
| Всього: | 141/- | 12/- | 79/21 | 376,7 |
| 2015 рік |  |  |  |  |
| Техногенного характеру | 96/- | 3/- | 32/5 | 168,3 |
| Природного характеру | 10/- | 1/- | 9/9 | - |
| Соціального характеру | 22/- | 5/1 | 14/9 | - |
| Всього: | 128/- | 9/1 | 55/23 | 168,3 |

Управління у межах повноважень протягом І півріччя 2016 року виконало у повному обсязі та у встановлені терміни заходи, передбачені Планом основних заходів цивільного захисту Кременчуцької міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області на 2016 рік, перспективним планом роботи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області на І півріччя 2016 року, місячними планами роботи Кременчуцької міської ради Полтавської області, відповідними планами роботи постійних (тимчасових) комісій, штабів, робочих груп та дорученнями (вказівками) вищого керівництва.

Проведено уточнення планів реагування на надзвичайні ситуації місцевого рівня.

Розроблено та впроваджено комплекс заходів щодо недопущення загибелі людей (рибалок) на водоймах у зимово-весняний період. Працівники управління спільно з представниками Кременчуцького міськрайонного управління ГУ ДСНС України в Полтавській області з метою інформування про небезпеку під час рибної ловлі на льоду провели 7 інформаційно-роз’яснювальних рейдів з врученням пам’яток серед рибалок на льоду. В навчальних закладах додатково проводились інструктажі про заборону знаходження на льоду.

Збереження людського життя це найважливіше завдання, тому з метою недопущення загибелі людей від переохолодження у січні-лютому управління координувало виконання заходів щодо роботи пункту обігріву біля залізничного вокзалу, на яких громадяни, в основному представники малозахищених верств населення, обігрівались, отримували харчування, теплий одяг та за необхідності медичну допомогу. За період роботи пункту обігріву у ньому обігрілось 574 чоловік та було видано 1027 порцій для харчування (бутерброди, гарячий чай).

Розроблено та впроваджено комплекс організаційних і практичних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (зменшення втрат) під час льодоходу, повені та паводків. Проведено комісійну перевірку стану водозахисних дамб, стаціонарних водовідкачуючих станцій та водовідвідних, дренажних каналів розташованих на території міста, які знаходяться на балансі комунальних підприємств (КП «Кременчукводоканал», КП «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління», КП «Благоустрій Кременчука») та Кременчуцької експлуатаційної дільниці Дніпродзержинського регіонального управління водними ресурсами.

Розроблено та впроваджено комплекс заходів щодо недопущення загибелі людей на водних об’єктах та підготовки місць масового відпочинку у весняно-літній період:

- робоча група перевірила готовність до купального сезону міські пляжі (центральний міський пляж, пляж в районі парку «В. Інтернаціоналістів»);

- у складі комісії по технічному нагляду за базами для стоянки маломірних (малих) суден працівники управління взяли участь у перевірці готовності 15 човнових станцій до навігації у 2016 році. Під час перевірки особливу увагу було приділено питанням утримання прилеглої території, дотримання стану пожежної безпеки, наявності засобів першої медичної допомоги та утримання рятувальних постів.

- протягом першого місяця купального сезону працівниками управління спільно з представниками Кременчуцького міськрайонного управління ГУ ДСНС України в Полтавській області в місцях масового відпочинку громадян на водних об'єктах міста проведені 4 інформаційно-роз'яснювальні рейди з врученням пам'яток громадянам щодо правил поведінки під час відпочинку на воді, роздано 156 пам’яток, проведено 23 профілактичні бесіди про заборону вживання спиртних напоїв і знаходження в цих місцях у нетверезому стані, про небезпеку купання у необлаштованих місцях та купання у нетверезому стані. По території міста розміщено 7 плакатів на сіті-лайтах, а у громадському транспорті та на інформаційних рекламних тумбах розміщено 160 пам’яток про небезпеку купання у необлаштованих місцях та купання у нетверезому стані.

З метою підтримання системи оповіщення цивільного захисту в постійної готовності, згідно графіку проведено 6 перевірок працездатності системи оповіщення міста без вмикання сирен та 6 перевірок оповіщення органів управління цивільного захисту міста по системі циркулярного виклику. В цілому рівень готовності системи оповіщення забезпечує своєчасне доведення сигналів до керівного складу та населення міста.

На території міста Кременчука знаходиться 115 захисних споруд      (85 - сховищ та 30 - протирадіаційних укриттів)

| Найменування АТО | Сховища | ПРУ | Разом |
| --- | --- | --- | --- |
| Автозаводський район | 50 | 14 | 64 |
| Крюківський район | 35 | 16 | 51 |
| м. Кременчук | 85 | 30 | 115 |

в тому числі: - 19 комунальної власності.

Відповідно до Графіку комплексної перевірки стану захисних споруд цивільного захисту міста Кременчука на 2016 рік проведено перевірку 45 захисних споруд.

Відповідно до Графіку комплексної перевірки стану захисних споруд цивільного захисту міста Кременчука на 2015 рік проведено перевірку 115 захисних споруд. З них 52 захисні споруди готові, 15 захисних споруд обмежено готові, 48 захисних споруд не готові для укриття населення міста.

Забезпечено контроль за організацією та проведенням:

- «Дня цивільного захисту» у всіх професійно-технічних училищах та загальноосвітніх навчальних закладах міста;

- «Тижня безпеки дитини» у всіх дошкільних навчальних закладах міста.

Розроблено макети для виготовлення трьох видів пам’яток з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту кількістю 2 270 штук на загальну суму 2 999 грн.

Протягом півріччя по програмі курсового навчання на навчальній базі Кременчуцьких курсів 3-ї категорії Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності в Полтавській області підготовлено 166 осіб.

Управлінням, яке є головним розпорядником коштів по виконанню міських програм, було виконано наступне:

- одним із важливих напрямків роботи управління протягом І півріччя поточного року була реалізація заходів «Міської програми антитерористичних заходів на 2016 рік», на яку на рік передбачено кошти для покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділів суб’єктів боротьби з тероризмом у сумі 3 600 000 грн. У першому півріччі закуплено та передано суб’єктам боротьби з тероризмом та військовим частинам, які безпосередньо беруть участь в АТО матеріально-технічних засобів, будівельних матеріалів, відремонтовано військової техніки на 2 254 092 грн.

- на виконання «Міської програми розвитку та удосконалення цивільного захисту населення міста Кременчука на 2016-2018 роки» придбані трансляційні підсилювачі для гучномовців на суму 17 970 грн.;

- на виконання «Міської програми забезпечення пожежної безпеки та організації рятувальних робіт у місті Кременчуці на 2016-2018 роки» перераховані трансферти 2 пожежно-рятувальному загону м. Кременчук Головного управління ДСНС України у Полтавській області в сумі 117 600 грн. для придбання гідравлічної насосної станції V 400 S.

Працівниками управління у межах повноважень підготовлено 5 проектів рішень міської ради, 4 рішення виконавчого комітету міської ради, 16 розпоряджень міського голови, опрацьовано 1 запит депутата міської ради, 2 звернення громадян міста, 278 листів від підприємств, установ і організацій, відправлено 407 примірників вихідної кореспонденції.

Перелік комісій, робочих груп, штабів, у яких працівники управління є секретарями:

- міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій – голова комісії – перший заступник міського голови Пелипенко В.М., перший заступник голови комісії – заступник міського голови Декусар В.В., секретаріат від управління (3 засідання);

- робоча група з питань координації надання матеріально-технічної допомоги підрозділам, які беруть участь в АТО - голова робочої групи –заступник міського голови Декусар В.В. (5 засідань);

- комісія по технічному нагляду за базами для стоянки маломірних (малих) суден - голова комісії – заступник міського голови Декусар В.В., секретаріат від управління (1 засідання);

- комісія для проведення перевірки готовності підприємств установ та організацій міста до пропуску весняного льодоходу, повені та паводку – голова комісії – заступник міського голови Декусар В.В., секретаріат від управління (1 засідання);

- комісія для організації заходів, пов’язаних з проведенням технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту – голова комісії – заступник міського голови Декусар В.В., секретаріат від управління (засідання проводяться у разі необхідності);

- комісія з питань подальшого використання захисних споруд цивільного захисту – голова комісії – заступник міського голови Декусар В.В., секретаріат від управління (засідання проводяться у разі необхідності);

- керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації місцевого рівня заступник міського голови Декусар В.В. (під час виникнення надзвичайних ситуацій відповідно до їх класифікації у межах розподілу повноважень).

Завдання на ІІ півріччя 2016 року

Виконати в повному обсязі план основних заходів цивільного захисту Кременчуцької міської ланки цивільного захисту на 2016 рік, перспективний план роботи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області на ІІ півріччя 2016 року, місячні плани роботи Кременчуцької міської ради Полтавської області, відповідні плани роботи постійних (тимчасових) комісій, штабів, робочих груп та дорученням (вказівки) вищого керівництва.

Реалізувати заплановані на 2016 рік заходи міських Програм, по яких управління є головним розпорядником коштів.

Своєчасно підготувати та надати всі види звітів за 2016 рік та відпрацювати плануючі документи на 2017 рік.

Проблемні питання

1. В зв’язку з наявністю на даний час 31 будівлі підвищеної поверховості в тому числі 14 - житлового призначення, необхідно вирішити питання щодо придбання спеціального пожежного автомобіля (автодрабини) або колінчатого автопідйомника із висотою підйому понад 52 метрів, що забезпечить можливість ефективно та швидко виконувати завдання по рятуванню людей та гасінню пожеж у будівлях підвищеної поверховості.

2. Перехід на сучасні засоби стаціонарного зв'язку та створення цифрових АТС унеможливлює підключення електросирен та цифрових телефонів керівного складу цивільного захисту міста до стійок централізованого оповіщення, в зв’язку з тим що наявна апаратура адаптована для підключення до аналогових АТС. З введенням в дію цифрових АТС поступово приведе до скорочення можливості діючої централізованої системи оповіщення та погіршує оперативність та якість оповіщення в цілому.

3. Потребує вирішення питання прийому та зберігання небезпечної хімічної речовини ртуті, яка може бути знайдена на території міста.

4. Після ліквідації обласних складів цивільної оборони залишається невирішеним питання забезпечення непрацюючого населення міста засобами індивідуального захисту.

Відділ транспорту

Метою і завданням відділу транспорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області є розробка та здійснення основних напрямків розвитку галузі транспорту в місті шляхом реалізації повноважень виконавчих органів міської ради, визначених Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» «Про автомобільний транспорт», «Про транспорт», «Про міський електричний транспорт», «Про звернення громадян» в сферах транспорту.

Відділом транспорту за шість місяців 2016 року здійснювалася робота з підготовки цільових програм, координації роботи підприємств-перевізників та КП «Кременчуцьке тролейбусне управління», вжиття заходів щодо покращення роботи міського транспорту, розгляд звернень підприємств, організацій, громадян та депутатів міської ради.

Виходячи із завдань, які стояли перед відділом, проводилися наступна робота з:

1. Вирішення питання щодо повного відшкодування втрат перевізникам від безоплатного перевезення окремих категорій громадян. Департаментом праці, соціального захисту населення та питань АТО спільно з відділом транспорту було підготовлено Програму відшкодування витрат за рахунок міського бюджету за перевезення пільгових категорій населення м. Кременчука міським автомобільним транспортом, електротранспортом та приміським залізничним транспортом на 2016 рік, яка була затверджена рішенням міської ради.

2. Створення комунального автотранспортного підприємства на базі              КП «Кременчуцьке тролейбусне управління» та придбання автобусів великої пасажировмісності. У зв’язку з відсутністю в місті комунального автобусного парку (особливо гостро це питання стоїть для правобережної частини міста), було затверджено Програму розвитку міського комунального пасажирського автомобільного транспорту м. Кременчука на 2016-2020 роки. Реалізація цієї Програми забезпечить створення на базі КП «КТУ» комунального автотранспортного підприємства, покращення транспортного забезпечення та сприятиме вирішенню питання перевезення пільгових категорій населення.

3. Оновлення рухомого складу тролейбусного парку, можливості будівництва двох нових тролейбусних ліній. Задля забезпечення стабільної роботи КП «Кременчуцьке тролейбусне управління», підвищення технічного забезпечення підприємства, а також оновлення парку тролейбусів була прийнята Програма розвитку міського електротранспорту м. Кременчука на 2016-2017 роки.

4. Вищезгаданими Програмами передбачається закупівля нових тролейбусів та автобусів великої пасажировмісності, що потребує відповідних фінансових витрат. З метою вирішення цього питання ведеться активна співпраця з міжнародними кредитним організаціями. Відповідний проект через Міністерство інфраструктури було направлено до Європейського інвестиційного банку. Крім того, було проведено ряд зустрічей з представниками Європейського банку реконструкції та розвитку. З метою отримання кредитних коштів, за замовленням ЄБРР, наразі здійснюється аудит КП «КТУ». ЄБРР був підготовлений Проект оновлення тролейбусного парку м. Кременчука. Цим проектом передбачається придбання 50 нових тролейбусів та ремонтного обладнання, загальна сума пропонованого кредиту складає 10,5 млн. євро. Наразі Проект опрацьовується відповідними підрозділами міськвиконкому.

5. Здійснення контролю за дотриманням підприємствами-перевізниками умов договору на перевезення пасажирів, опрацювання листів та звернень з питань, які відносяться до компетенції відділу. У звітному періоді працівниками відділу було проведено 43 перевірки роботи транспортних засобів на міських маршрутах (кількість т/з на маршруті, дотримання графіків руху, здійснення пільгових перевезень тощо). За результатами перевірок, у випадку незадовільної роботи, підприємства-перевізники отримували попередження та вживали заходи щодо усунення виявлених недоліків, що підтверджувалося наступними перевірками. Крім того, регулярно здійснювалися перевірки санітарного стану кінцевих зупинок, а також зовнішнього виду та стану салону автобусів. Опрацьовано та перевірено 296 листів, пропозицій, скарг та заяв стосовно роботи міського пасажирського транспорту. З них 67 – це звернення громадян.

Відділом транспорту також ведеться розробка Концепції розвитку пасажирських перевезень. Цей документ на основі аналізу сучасного стану пасажирських перевезень визначатиме основні засади, напрями та цілі їх подальшого розвитку в м. Кременчуці. Основними цілями Концепції є: забезпечення гарантованого та ефективного задоволення потреб населення у безпечних і якісних послугах пасажирських перевезень, прискорення модернізації виробничо-технічної бази транспортного комплексу, вихід його на сучасний техніко-технологічний рівень, формування нових підходів в інноваційній політиці та забезпечення поетапної реалізації перетворень у транспортному секторі економіки на основі розвитку конкурентного середовища на ринку транспортних послуг. На сьогоднішній день розпорядженням міського голови було створено тимчасову робочу групу з питань розробки Концепції. На засіданні робочої групи було обговорено загальні напрями Концепції та прийнято рішення надання пропозицій  учасниками робочої групи, їх узагальнення та підготовку проекту Концепції у строк до 01.09.2016.

З метою удосконалення міських автобусних маршрутів та з метою задоволення потреби населення у перевезеннях відділом транспорту були підготовлені рішення виконкому щодо вдосконалення міської автобусної мережі та проведення конкурсів на право здійснення перевезень на автобусних маршрутах міста. Однією з основних умов конкурсу є обладнання автобусів засобами GPS-моніторингу. Поступове обладнання такими пристроями автобусів та, в майбутньому, тролейбусів має на меті створення єдиної геоінформаційної системи. Вона забезпечить населення міста інформацією про точний час прибуття транспорту на зупинки у реальному часі та дасть можливість посилити контроль за дотриманням договірних умов.

З метою надання права виконання пасажирських перевезень на міських автобусних маршрутах проводяться засідання конкурсного комітету по розгляду  конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу на право здійснення перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. Підготовка та проведення засідань конкурсного комітету відбувається за необхідності визначення перевізника на міські автобусні маршрути (закінчення строку дії договору, відмова від обслуговування маршруту тощо). За перше півріччя 2016 року було проведено 3 засідання конкурсного комітету.

Відділом визначено основні пріоритетні питання роботи на поточний рік:

- модернізація комунального пасажирського транспорту (оновлення рухомого складу в разі наявності фінансування);

- проведення обстеження пасажиропотоків на міських маршрутах з подальшими змінами у маршрутну мережу (при необхідності);

- забезпечення права пільгових категорій громадян на безоплатний проїзд (контроль за роботою підприємств-перевізників, виконанням Програми відшкодування витрат за рахунок міського бюджету за перевезення пільгових категорій);

- обладнання транспортних засобів GPS-навігаторами та сприяння у створенні центральної диспетчерської служби контролю за роботою міського пасажирського транспорту;

- контроль за дотриманням перевізниками договірних умов (проведення перевірок роботи транспортних засобів на міських маршрутах).

Квартирне управління

За І півріччя 2016 року КП «Квартирне управління» виконано наступне:

Щодо проведення інвентаризації майна комунальної власності:

- обстежено 236 кімнат в гуртожитках комунальної власності, складено 28 актів перевірки законності користування жилими приміщеннями комунальної власності громадянами, що зареєстровані в житлових будинках та гуртожитках міста Кременчука, 43 - комісійних актів за участю свідків;

- складено 3 акти законності користування жилими приміщеннями комунальної власності громадянами, що зареєстровані в житлових будинках та гуртожитках міста Кременчука (по квартирам), 5 - комісійних актів за участю свідків;

- здійснено заходів щодо державної реєстрації майна за територіальною громадою міста – 2;

- 10 справ щодо державної реєстрації майна за територіальною громадою міста знаходяться на опрацюванні.

З метою перевірки фактичного проживання громадян у житлових приміщеннях та цільовим використанням громадянами житлових приміщень, що перебувають у комунальній власності здійснюються організаційні заходи щодо обстеження законності проживання громадян у гуртожитках  комунальної власності, в кількості 31 шт. та іншого нерухомого майна, інформація стосовно якого надходить від житлово-експлуатаційних організацій, мешканців та іншим способом.

До юридичного управління виконавчого комітету Кременчуцької міської ради у звітному періоді передано 14 справ, з них 4 по квартирам та 10 - кімнати в гуртожитках.

Станом на 01 липня 2016 року на опрацюванні в КП «Квартирне управління» знаходиться 28 об’єктів нерухомого майна, з них 13 – квартири та 15 – кімнати в гуртожитку. При цьому у КП «Квартирне управління» виникають труднощі в процесі опрацюванні справ з відумерлою спадщиною та безхазяйним майном, у зв'язку з відсутністю доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Ведення квартирного обліку:

На момент створення КП «Квартирне управління» (2013 рік) на квартирному обліку при виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради перебувало 6165 сімей.

Станом на 01.07.2016 р. на квартирному обліку перебуває 1942 сім’ї, з яких: інвалідів ВВВ – 23, сиріт – 214, сім’ї загиблих військовослужбовців та прирівняних до них – 9, багатодітних сімей, які мають 5 і більше дітей – 15, ЧАЕС (громадяни, які мають посвідчення 2 категорії) – 83, ЧАЕС (громадяни, які мають посвідчення 1 категорії) – 40, учасників ВВВ – 7, учасників бойових дій – 100, багатодітних сімей – 97, одиноких матерів – 106, мешканців ветхих та аварійних будинків – 23.

До Єдиного державного реєстру внесено 1362.

Формування Єдиного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов згідно законодавства, які перебувають на квартирному обліку призупинено з 01.07.2014 (лист Полтавської ОДА від 15.08.2014 № 5616/01-13).

У період з 01.01.2016 року по 30.06.2016 рік:

- взято на квартирний облік - 60;

- знято з квартирного обліку - 2;

- видано 23 довідки про перебування на квартирному обліку;

- надано дозволів на проживання в тимчасовому житловому фонді – 3;

- видано ордерів – 5;

- через ЦНАП надано 41 консультація та перевірено 60 пакетів документів для надання адміністративних послуг;

- підготовлено 60 письмових повідомлення про взяття на квартирний облік.

Останнім часом черга перебуваючих на квартирному обліку збільшилась за рахунок учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в зоні дії АТО та бажаючих прийняти участь в житлових програмах через Полтавське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».

КП «Квартирне управління» було підготовлено проекти рішень виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, на підставі яких видано       5 ордерів на отримання житлової площі, з них:

1 (на квартиру) отримала сім’я загиблих в АТО;

1 - зняття грифу «службова»;

3 – на кімнати в гуртожитках комунальної власності (1 – на проживання в тимчасовому житловому фонді, 2 – тимчасове покращення житлових умов).

Приватизація житла:

- видано 25 свідоцтв про право власності на квартири;

- видано 59 свідоцтв про право власності на кімнати в гуртожитках;

- надано 62 дозволи громадянам на приватизацію кімнат у гуртожитках;

- видано 24 дублікати свідоцтв про право власності на житло;

- внесено змін у свідоцтво про право власності – 6;

- розглянуто 2 звернення щодо виправлення помилки у свідоцтві про право власності на житло;

- прийнято через ЦНАП: 44 заяви на приватизацію квартир, 54 – на приватизацію кімнат в гуртожитках, 22 – на видачу дублікатів та 7 заяв на внесення змін до свідоцтва про право власності на житло.

Станом на 01.07.2016 року в опрацюванні знаходиться 35 справ з питань приватизації.

На даний час знято соціальну напругу в місті з питань приватизації. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, звернення громадян зменшилось майже вдвічі. Виникають питання, які стосуються кімнат в гуртожитках, де мешканцями проведено самовільне перепланування.

До КП «Квартирне управління» надійшло 445 звернень громадян з різних питань, з них:

через ЦНАП - 190;

через відділ по роботі із зверненнями громадян – 106,

через органи вищого рівня – 149.

Підприємством вчасно, без порушення термінів, розглянуті та опрацьовані всі документи.

Крім того, безпосередньо до КП «Квартирне управління» звернулись     230 громадян, які отримали роз’яснення на всі поставлені питання.

Через ЦНАП КП «Квартирне управління» надає 8 безкоштовних адміністративних послуг:

1. «15-01» - Взяття  громадян  на квартирний облік та видача ордера на отримання житлової площі (версія 03);

2. «15-02» - Видача ордера на обмін житловими приміщеннями (версія 02);

3. «15-03» - Видача охоронного свідоцтва на бронювання житлового приміщення (версія 02);

4. «15-04» - Надання дозволу на проживання в тимчасовому або соціальному житловому фонді та видача ордера (версія 02);

5. «15-05» - Рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області про надання дозволу або відмови на приватизацію житлового приміщення у гуртожитку та видача свідоцтва про право власності на житло;

6. «15-06» - Видача свідоцтва про право власності на житло (квартира/будинок);

7. «15-07» - Видача дубліката свідоцтва про право власності на житло;

8. «15-08» - Внесення змін до свідоцтва про право власності на житло.

В рамках виконання бюджетних програм КПКВК 2511120 «Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво (придбання) житла для сімей військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, а також для інвалідів І-ІІ групи з числі військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції та потребують поліпшення житлових умов» та «Забезпечення житлом осіб, які брали безпосередню участь в антитеро-ристичній операції та/або у забезпеченні її проведення і втратили функціональні можливості нижніх кінцівок» КП «Квартирне управління» опрацьовується та передається інформація щодо осіб, які підпадають під дію програм, до Департаменту праці та соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації з метою забезпечення їх житловою площею за рахунок вищезазначених програм. За оперативною інформацією кошти на реалізацію цих програм, наразі, в процесі розподілу між областям.

Враховуючи наявність кандидатів на участь у вищезазначених програмах, а також досвід, отриманий підприємством у 2015 році, КП «Квартирне управління» повідомляє про свою готовність до реалізації програми та здійснення усіх необхідних організаційних заходів у ІІ півріччі 2016 року.

На сьогоднішній день підприємством активно ведеться робота з вивчення ринку нерухомості для успішної реалізації цих програм.

З початку 2016 року підприємством ведеться робота з інформування учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в АТО про житлову програму «Забезпечення учасників АТО та членів їх сімей житлом на 2016-2017 роки» та виявлені особи, які мають намір прийняти в ній участь через Полтавське регіональне управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».

У ІІ півріччі 2016 року, окрім виконання основних функцій, які передбачені статутом підприємства, надання 8 безкоштовних адміністративних послуг, а також делегованих повноважень та доручень виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, планується відселення мешканців з соціального житла (І під’їзд) по пров.Л.Толстого, буд.36, здійснення ремонту та заселення кімнат молоддю з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування.

Також на підприємство буде збільшено навантаження шляхом затвердження на черговому засіданні сесії Кременчуцької міської ради рішення «Про надання доручення КП «Квартирне управління» приймати участь у зборах співвласників багатоквартирного будинку від імені Кременчуцької міської ради Полтавської області як власника житлових приміщень комунальної власності територіальної громади міста Кременчука», а також шляхом надання доручення щодо зняття з реєстрації осіб, які за рішенням суду визнані як особи, що втратили право користування жилим приміщенням.

З метою забезпечення функціонування підприємства, у ІІ півріччі 2016 року, передбачається розробка та затвердження програми підтримки підприємства на 2017- 2021 роки.

В цілому, управління та відділи працюють в інтенсивному режимі. Перед нами  стоїть головне завдання, яке потребує особливої уваги – це більш-менш м`який  варіант адаптації комунальних служб до роботи в нових умовах після отримання тепломереж у  господарство міста. Нам доведеться  вчитись працювати більш злагоджено, вчитись оцінювати ризики, планувати свої капітальні витрати.  Але наші  труднощі не повинні ніяк впливати на рівень довіри громадян до влади. Якість та строки підготовки до опалювального сезону 2016-2017 років повинні забезпечити кременчужанам комфортні умови проживання у теплих квартирах.

Спеціалісти управлінь та відділів усвідомлюють важливість роботи в інтересах громади, враховують при виконанні своїх обов`язків потреби жителів міста,  створюють необхідні умови для життєдіяльності,  безпеки та комфортності пересування громадським транспортом, та поліпшення умов  життя. Також ми зацікавлені в зниженні надмірного бюджетного навантаження при сплаті видатків за енергоносії бюджетних установ.   Впровадження енергоефективних заходів в бюджетній сфері та  житловому господарстві повинно бути однією з пріоритетних завдань місцевої влади.