ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення

«Про внесення змін до рішення міської ради від 30 травня 2018 року              «Про погодження Інвестиційної програми ПАТ «Полтаваобленерго»

на 2018 рік»

До виконавчого комітету Кременчуцької міської ради звернулось            ПАТ «Полтаваобленерго» стосовно внесення змін до рішення міської ради         від 30 травня 2018 року «Про погодження Інвестиційної програми                             ПАТ «Полтаваобленерго» на 2018 рік».

Департамент житлово-комунального господарства  підготував  проект рішення «Про внесення змін до рішення міської ради від 30 травня 2018 року «Про погодження Інвестиційної програми ПАТ «Полтаваобленерго»                         на 2018 рік».

Обґрунтування необхідності внесення змін до Інвестиційної програми 
ПАТ «Полтаваобленерго»  у сфері теплопостачання на 2017 рік, на думку           заявника, полягає в наступному.

30 травня 2018 року рішенням Кременчуцької міської ради була погоджена інвестиційна програма ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» на 2018 рік у сфері теплопостачання з загальним обсягом фінансування 8506,09 тис. грн. (без ПДВ).

У рамках впровадження даної програми було заплановане виконання робіт загальною вартістю близько 7 млн. грн. без ПДВ, що становить 82% фінансування інвестиційної програми; розробка та коригування робочих проектів – 634 тис. грн. без ПДВ (більше 7%); закупівля товарно-матеріальних цінностей – більше 870 тис. грн. без ПДВ (10%). Але, внаслідок того, що корисний відпуск теплової енергії споживачам у 2018 році нижчий, ніж було заплановано, а також фактичне наповнення джерел фінансування інвестиційної програми тарифними коштами є у недостатньому обсязі, виникла нагальна необхідність у коригуванні погодженої раніше інвестиційної програми.

Відповідними змінами пропонується виключення одного з заходів інвестиційної програми, а саме захід «Заміна ділянки тепломережі № 1 діаметром 426*10 від ТК 1/14 до ТК 1/23 по вул. Бутиріна, Гоголя                              в м. Кременчук довжиною 840*2=1680 п. м. (2 етап: ділянка від ТК 1/20 до ТК 1/23)».

Після коригування сума інвестиційної програми складе 3680,80 тис. грн.. без ПДВ, у тому числі: амортизаційні відрахування – 1570,91 тис. грн. без ПДВ, виробничі інвестиції з прибутку – 2109,89 тис. грн. без ПДВ.

Директор Департаменту

житлово-комунального

господарства                                                                         І.В.МОСКАЛИК

Бутенко 3-11-98