ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області

«Про внесення змін до рішення  міської ради від 24 лютого 2016 року «Про внесення змін до рішення Кременчуцької міської ради від 22 грудня 2015 року «Про затвердження міської Програми розвитку зовнішнього освітлення  м. Кременчука «Світло» на 2016-2020 роки»

Впродовж  2016-2019 років в межах асигнувань з міського бюджету у відповідності до Програми розвитку зовнішнього освітлення м. Кременчука «Світло» на 2016-2020 роки (надалі Програма) на замовлення Департаменту житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради підрядними організаціями виконувались роботи з будівництва та капітального ремонту електромереж зовнішнього освітлення вулиць міста та внутрішньоквартальних проходів і проїздів. За браком коштів капітальний ремонт  електромереж зовнішнього освітлення, на які  були розроблені проектно-кошторисні документації,  та не  виконані в попередні роки, їх виконання перенесено на 2020 рік.

З огляду на вищевикладене виникла необхідність внесення змін в Додаток «Фінансове забезпечення Програми розвитку зовнішнього освітлення м.Кременчука «Світло» на 2016-2020 роки»  розділ ІV на 2019 рік та розділ  V на 2020 рік  шляхом перерозподілу об’єктів відповідно до фактичних та планових показників

Таблиця 1. Перерозподіл фактичних показників на 2019 рік

| № п/п | Основні завдання та планові показники Назва вулиці | Потреба по програмі, очікувана вартість, тис. грн | Перерозподіл коштів | Перерозподіл коштів Потреба по програмі з урахуванням перерозподілу, очікувана вартість, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вул. Раїси Кириченко | 1344,00 | -251,84 | 1092,16 |
| 2 | вулиця Богдана Хмельницького в районі зупинки громадського транспорту "Школа" в м. Кременчуці | 700,00 | -650,00 | 50,00 |
| 3 | Вулиця Соборна від вулиці КЗК «Кременчуцький краєзнавчий музей» до вулиці Миколи Залудяка в м. Кременчуці | 1428,00 | -128,50 | 1300,00 |
| 4 | Вулиця Соборна від вулиці Миколи Залудяка до вулиці Небесної Сотні в м. Кременчуці | 1450,00 | -1450,00 |  |
| 5 | Бульвар Автокразівський від будинку №101 по провулку Героїв Бреста до вулиці Європейської | 1500 | -200,00 | 1300,00 |
| 6 | Вулиця Великокохнівська з провулками | 550,00 | -550,00 |  |
| 7 | Вул. Героїв України | 3000,00 | -1500,00 | 1500,00 |
| 8 | Від будинку № 97 до будинку №83-А по провулку Героїв Бреста | 650,00 | -600,00 | 50,00 |
| 9 | Територія кварталу 278 в районі будинків №№ 22, 22-а, 23, 25, 26 | 890,00 | -890,00 |  |
| Всього зменшення Програми на 2019 рік : |  |  | 6220,34 |  |

Таблиця 1. Перерозподіл планових показників на 2020 рік

| № п/п | Основні завдання та планові показники Назва вулиці | Потреба по програмі, очікувана вартість, тис. грн | Перерозподіл коштів | Перерозподіл коштів Потреба по програмі з урахуванням перерозподілу, очікувана вартість, тис. грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вулиця Соборна від вулиці Миколи Залудяка до вулиці Небесної Сотні в м. Кременчуці |  | +1450,00 | 1450,00 |
| 2 | Вулиця Великокохнівська з провулками |  | +850,00 | 850,00 |
| 3 | Вулиця Богдана Хмельницького в районі зупинки громадського транспорту "Школа" в м. Кременчуці |  | +600,00 | 600,00 |
| 4 | Від будинку № 97 до будинку №83-А по провулку Героїв Бреста |  | +650,00 | 650,00 |
| 5 | Територія кварталу 278 в районі будинків №№ 22, 22-а, 23, 25, 26 |  | +890,00 | 890,00 |
| 6 | В районі будинків №№ 54,56,62 по проспекту Лесі Українки |  | +800,00 | 800,00 |
| 7 | В районі будинку №30 по вул. Володимира Великого стадіон "Новатор" |  | +300,00 | 300,00 |
| 8 | Реалізація проекту НЕФКО "Підвищення енергоефективності системи вуличного освітлення м.Кременчука", в тому числі спів фінансування з місцевого бюджету |  | +18000,00 | 18000,00 |
| Всього збільшення Програми на 2020 рік : |  |  | +23540,00 |  |

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: | 67242,308 |
| --- | --- | --- |
| 8.1. | коштів бюджету м. Кременчука | 67242,308 |

- в таблицю 1.1. підпункту 2.4.1 «Ресурсне забезпечення Програми»

Таблиця 1.1

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми, тис. грн.*; Термін виконання Програми; Усього витрат на виконання Програми. 2016рік; 2017 рік; 2018 рік; 2019 рік; 2020 рік. Капітальний ремонт, реконструкція та будівництво вуличного освітлення в м. Кременчука; 6637,20; 11203,57; 6623,35; 17610,38; 25517,81; 67592,31.

Директор Департаменту ЖКГ                                                  І.В.МОСКАЛИК

вик. Черницька Л.Ю.