Додаток

до комплексної програми розвитку

комунального некомерційного медичного

підприємства «Лікарня інтенсивного лікування

«Кременчуцька» на 2020 - 2022 роки

План заходів

комплексної  програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства

«Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька»

на 2020-2022 роки

| № з/п | Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконання заходу |  | Джерела фінансування |  | Орієнтовні обсяги фінансування(вартість), тис. гривень, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всього |  | 2020 рік |  | 2021 рік |  | 2022 рік |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| ДОХОДИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Надходження бюджетних коштів | Фінансування за рахунок коштів місцевого та державного бюджетів | 2020 - 2022 р. р. |  | Бюджетні кошти |  | 519218,4 |  | 231248,5 |  | 196588,5 |  | 91381,4 |  |
| 2. | Медичні послуги фізичним особам | Надання платних медичних послуг, згідно нормативно-правових документів | 2020 - 2022 р. р. |  | Власні кошти підприємства |  | 4310,5 |  | 1657,9 |  | 1130,5 |  | 1522,1 |  |
| 3. | Медичні послуги за договорами з юридичними особами та страховими компаніями | Надання послуг відповідно діючих договорів, укладання договорів з іншими юридичними особами, розширення видів надання послуг | 2020 - 2022 р. р. |  | Власні кошти підприємства |  | 4209,4 |  | 1619,0 |  | 1104,0 |  | 1486,4 |  |
| 4. | Надання орендних послуг | Надання приміщень та обладнання в оренду | 2020 - 2022 р. р. |  | Власні кошти підприємства |  | 505,6 |  | 194,5 |  | 132,6 |  | 178,5 |  |
| Всього доходів, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  | 528243,9 |  | 234719,9 |  | 198955,6 |  | 94568,4 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджетні кошти |  | 519218,4 |  | 231248,5 |  | 196588,5 |  | 91381,4 |
|  |  |  |  |  |  | Власні кошти підприємства |  | 9025,5 |  | 3471,4 |  | 2367,1 |  | 3187,0 |
| ВИДАТКИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поточні видатки, у тому числі: | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю |  | 2020 - 2022 р. р. | Бюджетні кошти |  | 1515,0 |  | 480,0 |  | 500,0 |  | 535,0 |  |
|  |  |  |  |  | Власні кошти підприємства |  | 1033,0 |  | 325,0 |  | 340,0 |  | 368,0 |  |
|  |  | Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів |  | 2020 - 2022 р. р. | Бюджетні кошти |  | 22939,0 |  | 7100,5 |  | 7633,0 |  | 8205,5 |  |
|  |  |  |  |  | Власні кошти підприємства |  | 1113,5 |  | 344,7 |  | 370,5 |  | 398,3 |  |
|  |  | в т.ч. закупівля розхідних матеріалів для операційного блоку та палат інтенсивної терапії для 80 пацієнтів операційного блоку кардіохірургічної служби на базі кардіологічного центру |  | 2020 - 2022 р. р.. | Бюджетні кошти |  | 15807,5 |  | 4800,0 |  | 5460,4 |  | 5547,1 |  |
|  |  | Оплата послуг (крім комунальних) |  | 2020 - 2022 р. р. | Бюджетні кошти |  | 14301,5 |  | 4426,8 |  | 4758,9 |  | 5115,8 |  |
|  |  |  |  |  | Власні кошти підприємства |  | 1510,7 |  | 467,6 |  | 502,7 |  | 540,4 |  |
|  |  | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв |  | 2020 – 2022 р. р. | Бюджетні кошти |  | 19590,4 |  | 5861,7 |  | 6506,5 |  | 7222,2 |  |
|  |  |  |  |  | Власні кошти підприємства |  | 570,7 |  | 170,8 |  | 189,5 |  | 210,4 |  |
|  |  | Видатки на оплату праці з нарахуваннями |  | 2020 - 2022 р. р. | Бюджетні кошти |  | 165505,2 |  | 50001,6 |  | 55001,7 |  | 60501,9 |  |
|  |  |  |  |  | Власні кошти підприємства |  | 2062,3 |  | 623,1 |  | 685,4 |  | 753,8 |  |
|  |  | Видатки на відрядження |  | 2020 - 2022 р. р. | Бюджетні кошти |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Власні кошти підприємства |  | 42,0 |  | 12,0 |  | 15,0 |  | 15,0 |  |
|  |  | Відшкодування витрат на виплату пільгових пенсій |  | 2020 - 2022 р. р. | Бюджетні кошти |  | 1433,6 |  | 433,1 |  | 476,4 |  | 524,1 |  |
|  |  |  |  |  | Власні кошти підприємства |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Відшкодування видатків на придбання лікарських засобів хворим на цукровий діабет |  | 2020 - 2022 р. р. | Бюджетні кошти |  | 12413,7 |  | 3750,4 |  | 4125,4 |  | 4537,9 |  |
|  |  |  |  |  | Власні кошти підприємства |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Сплата податків, зборів, обов’язкових платежів, штрафів, пені тощо |  | 2020 - 2022 р. р. | Бюджетні кошти |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Власні кошти підприємства |  | 794,4 |  | 240,0 |  | 264,0 |  | 290,4 |  |
| Всього за поточними видатками, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  | 244825,0 |  | 74237,3 |  | 81369,0 |  | 89218,7 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджетні кошти |  | 237698,4 |  | 72054,1 |  | 79001,9 |  | 86642,4 |
|  |  |  |  |  |  | Власні кошти підприємства |  | 7126,6 |  | 2183,2 |  | 2367,1 |  | 2576,3 |
| 2. | Капітальні видатки, у тому числі: | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування всього, в тому числі: |  |  | Бюджетні кошти |  | 155186,5 |  | 81696,6 |  | 70800,9 |  | 2689,0 |  |
|  |  |  |  |  | Власні кошти підприємства |  | 1784,7 |  | 1174,0 |  | 0 |  | 610,7 |  |
|  |  | Комп’ютерна техніка для забезпечення автоматизації 35 робочих місць лікарів – 600,0 тис. грн. |  | 2020р. | Бюджетні кошти |  | 600,0 |  | 600,0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Гістеропомпа АНЖГ-01 (з модулем аспірації) – 125,0 тис. грн. |  | 2020р. |  |  | 125,0 |  | 125,0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | - Набір для лапароскопічних втручань: відеокамера, джерело світла, помпа для аспірації та іригації , інсуфлятор, електрохірургічний апарат, інструменти, монітор, стійка. |  | 2020р. |  |  | 1500,0 |  | 1500,0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Аквадистилятор ДЕ-20 (3 од.) для КДЛ та ЦСВ – 900,0 тис. грн. |  | 2020р. |  |  | 900,0 |  | 900,0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Автоклав ВК-75 (4 од.), автоклав ГК-100 (2 од.) – 631,6 тис. грн. |  | 2020р. |  |  | 631,6 |  | 631,6 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Закупівля медичного обладнання, апаратури, медичних меблів, інвентарю для потреб операційного блоку кардіохірургічної служби на базі кардіологічного центру – 36871,7тис. грн. |  | 2021р. |  |  | 36871,7 |  | 0 |  | 36871,7 |  | 0 |  |
|  |  | Автомобіль швидкої медичної допомоги класу «С» (1 од.) – 2000,0 тис. грн. |  | 2022р. |  |  | 2000,0 |  | 0 |  | 0 |  | 2000,0 |  |
|  |  | Рентгенодіагностичний комплекс для КДЦ (вул. Павлова, 2) – 4899,173 тис. грн. |  | 2021р. |  |  | 4899,2 |  | 0 |  | 4899,2 |  | 0 |  |
|  |  | Кондиціонери у палати кардіологічного центру – 200,0 тис. грн. |  | 2020р. |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Автоклави ВК-75, ГК-100 для потреб ЦСВ – 290,0 тис. грн. |  | 2022р. |  |  | 290,0 |  | 0 |  | 0 |  | 290,0 |  |
|  |  | Коагулятор лазерний універсальний для потреб операційного блоку – 199,0 тис. грн. |  | 2022р. |  |  | 199,0 |  | 0 |  | 0 |  | 199,0 |  |
|  |  | Ангіографічне обладнання – 45000,0 тис. грн. |  | 2020р. |  |  | 45000,0 |  | 45000,0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Придбання обладнання для оснащення приймального відділення інтенсивного лікування – 51770,0 тис. грн. |  | 2020р.-2021р. |  |  | 51770,0 |  | 22740,0 |  | 29030,0 |  | 0 |  |
|  |  | Рециркулятори бактерицидні (40 од.) – 200,0 тис. грн. |  | 2022р. |  |  | 200,0 |  | 0 |  | 0 |  | 200,0 |  |
|  |  | Придбання обладнання для оснащення травматологічного відділення при проведенні капітального ремонту |  | 2020р. | Бюджетні кошти |  | 10000,0 |  | 10000,0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Лабораторне обладнання для КДЛ – 97,0 тис. грн. |  | 2020р. | Власні кошти підприємства |  | 97,0 |  | 97,0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Рециркулятори бактерицидні (21 од.) – 107,0 тис. грн. |  | 2020р. |  |  | 107,0 |  | 107,0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Апарат для ендоскопічних досліджень з відео фіксацією (колоноскоп) – 520,0 тис. грн. |  | 2020р. |  |  | 520,0 |  | 520,0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Рентгенодіагностичний комплекс для КДЦ (вул. Павлова, 2) – 517,7 тис. грн. |  | 2022р. |  |  | 517,7 |  | 0 |  | 0 |  | 517,7 |  |
|  |  | Рециркулятори бактерицидні (19 од.) – 93,0 тис. грн. |  | 2022р. |  |  | 93,0 |  | 0 |  | 0 |  | 93,0 |  |
|  |  | Комп’ютерна техніка для забезпечення автоматизації 25 робочих місць лікарів – 450,0 тис. грн. |  | 2020р. |  |  | 450,0 |  | 450,0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Капітальний ремонт інших об’єктів всього, в тому числі: |  |  | Бюджетні кошти |  | 126333,5 |  | 77497,8 |  | 46785,7 |  | 2050,0 |  |
|  |  |  |  |  | Власні кошти підприємства |  | 114,2 |  | 114,2 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Реконструкція системи теплопостачання (встановлення лічильника тепла приміщення господарського корпусу вул. Павлова, 2) – 60,0 тис. грн.; |  | 2020р. |  |  | 60,0 |  | 60,0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Капітальний ремонт (заміна трубопроводів) системи холодного і гарячого водопостачання та водовідведення будівель вул. Павлова, 2 – 2800,0 тис. грн.; |  | 2020р. |  |  | 2800,0 |  | 2800,0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Капітальний ремонт (заміна 96 віконних та дверних 30 блоків) будівель вул. Павлова, 2 – 615,7 тис. грн.; |  | 2021р. |  |  | 615,7 |  | 0 |  | 615,7 |  | 0 |  |
|  |  | Капітальний ремонт травматологічного пункту (вул. Павлова, 2) 300 кв. м – 220,0 тис. грн.; |  | 2021р. |  |  | 220,0 |  | 0 |  | 220,0 |  | 0 |  |
|  |  | Капітальний ремонт рентгенологічного відділення (вул. Павлова, 2) 60 кв. м – 500,0 тис. грн. |  | 2021р. |  |  | 500,0 |  | 0 |  | 500,0 |  | 0 |  |
|  |  | Реконструкція приміщень КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька» для створення кардіохірургічної служби на базі кардіологічного центру (вул. Павлова, 2) 194,2 кв.м.– 15337,4 тис. грн. |  | 2020р. |  |  | 15377,4 |  | 15377,4 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Капітальний ремонт підлоги КДЦ (пр. Лесі Українки) 1630 кв. м – 110,0 тис. грн.; |  | 2020р.-2021р. |  |  | 2150,0 |  | 150,0 |  | 2000,0 |  | 0 |  |
|  |  | Капітальний ремонт ЦСВ КДЦ 230 кв. м (пр. Лесі Українки, 80) – 350,0 тис. грн.; |  | 2021р. |  |  | 350,0 |  | 0 |  | 350,0 |  | 0 |  |
|  |  | Капітальний ремонт з оснащенням нейрохірургічного відділення 1000 кв. м – 1300,0 тис. грн.; |  | 2021р. |  |  | 1300,0 |  | 0 |  | 1300,0 |  | 0 |  |
|  |  | Капітальний ремонт з оснащенням гнійно-септичного хірургічного відділення 1000 кв. м – 2800,0 тис. грн.; |  | 2021р. |  |  | 2800,0 |  | 0 |  | 2800,0 |  | 0 |  |
|  |  | Капітальний ремонт приміщення для створення та розміщення відділення спеціалізованої травматології (вул. Павлова, 2) 320 кв. м – 899,8 тис. грн. |  | 2020р. |  |  | 899,8 |  | 899,8 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Капітальний ремонт покрівлі приміщення гаражу 1000 кв.м. за адресою вул. Павлова, 2 |  | 2020р. |  |  | 1200,00 |  | 1200,00 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Капітальний ремонт даху 200 кв.м. приміщення КДЦ за адресою вул. Павлова, 2 |  | 2020р. |  |  | 600,0 |  | 600,0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Капітальний ремонт зовнішніх мереж теплопостачання та електропостачання відділення спеціалізованої травматології за адресою: вул. Павлова, 2, м. Кременчук, 210,6тис. грн. |  | 2020р. |  |  | 210,6 |  | 210,6 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Капітальний ремонт холу І поверху будівлі (вул. Павлова, 2) 400 кв. м, з відповідним оснащенням та освітленням – 950,0 тис. грн.; |  | 2022р. |  |  | 950,0 |  | 0 |  | 0 |  | 950,0 |  |
|  |  | Капітальний ремонт пасажирських 2 ліфтів в приміщенні КДЦ (пр. Лесі Українки) – 1200,0 тис. грн. |  | 2020р. |  |  | 1200,0 |  | 1200,0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Розробка проектно-кошторисної документації будівництва приймально-діагностичного відділення з функцією надання невідкладної інтенсивної стаціонарної допомоги |  | 2020р. |  |  | 1200,0 |  | 1200,0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Нове будівництво приймально-діагностичного відділення з функцією надання невідкладної інтенсивної стаціонарної допомоги (загальна сума 77800,0 тис. грн.) |  | 2020р.-2021р. |  |  | 77800,0 |  | 38800,0 |  | 39000,0 |  | 0 |  |
|  |  | Капітальний ремонт з оснащенням травматологічного відділення 1000 кв.м. (вул. Павлова,2) – 15000,0 тис. грн. |  | 2020р. |  |  | 15000,0 |  | 15000,0 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Капітальний ремонт з оснащенням денного стаціонару КДЦ (вул. Павлова, 2) 200 кв. м – 1100,0 тис. грн. |  | 2022р. |  |  | 1100,0 |  | 0 |  | 0 |  | 1100,0 |  |
|  |  | Реконструкція системи кондиціювання кардіологічного блоку – 31,2 тис. грн.; |  | 2020р. | Власні кошти підприємства |  | 31,2 |  | 31,2 |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Капітальний ремонт санітарного легкового автомобіля «OPEL COMBO» - 83,0 тис. грн.; |  | 2020р. |  |  | 83,0 |  | 83,0 |  | 0 |  | 0 |  |
| Всього за капітальними видатками, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  | 283418,9 |  | 160482,6 |  | 117586,6 |  | 5349,7 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджетні кошти |  | 281520 |  | 159194,4 |  | 117586,6 |  | 4739,0 |
|  |  |  |  |  |  | Власні кошти підприємства |  | 1898,9 |  | 1288,2 |  | 0 |  | 610,7 |
| Всього видатків, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  | 528243,9 |  | 234719,9 |  | 198955,6 |  | 94568,4 |
|  |  |  |  |  |  | Бюджетні кошти |  | 519218,4 |  | 231248,5 |  | 196588,5 |  | 91381,4 |
|  |  |  |  |  |  | Власні кошти підприємства |  | 9025,5 |  | 3471,4 |  | 2367,1 |  | 3187,0 |

Начальник управління охорони

здоров'я виконавчого комітету

Кременчуцької міської ради

Полтавської області 									           					М.В. СЕРЕДА