Додаток

до рішення Кременчуцької

міської ради

від ______________2019 року

ПРОГРАМА

розв’язання проблем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної  поверховості висотою понад 26,5 м у місті Кременчуці

на 2020-2023 роки

м. Кременчук

Паспорт

Програми розв’язання проблем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості висотою понад 26,5 м у місті Кременчуці

на 2020-2023 роки

Назва програми:

Програма розв’язання проблем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості висотою понад 26,5 м

у місті Кременчуці на 2020-2023 роки

| 1. | Назва програми | Програма розв’язання проблем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості висотою понад 26,5 м у місті Кременчуці на 2020-2023 роки |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ініціатор розроблення програми | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |
| 3. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Термін дії Міської програми розв’язання проблем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості висотою понад 26,5 м у місті Кременчуці на 2014-2017 роки, затвердженої рішенням міської ради 25.01.2011, закінчився. Питання, порушені в ній, залишилися невирішеними, тому необхідно розробити нову Програму на 2020-2023 роки |
| 4. | Розробник програми | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |
| 5. | Відповідальні виконавці програми | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків: ОСББ «Гарпун-1», ОСББ «Зоряна», ОСББ-83 та ОСББ «ДРУЖНІЙ БУДИНОК № 32» |
| 6. | Головний розпорядник коштів | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради |
| 7. | Учасники програми | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків: ОСББ «Гарпун-1», ОСББ «Зоряна», ОСББ-83 та ОСББ «ДРУЖНІЙ БУДИНОК № 32» |
| 8. | Термін реалізації програми | 2020-2023 роки |
| 9. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Місцевий бюджет |
| 10. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми | 7600,00 тис. грн |

1. Загальні положення.

Програма розв’язання проблем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості висотою понад 26,5 м у місті Кременчуці на 2020-2023 роки (далі - Програма) розроблена на основі комплексного підходу до розв'язання проблем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості з метою забезпечення пожежної безпеки у житлових будинках, розташованих на території міста, запобігання пожежам, травмуванню та загибелі людей.

На території міста Кременчука знаходиться чотирнадцять житлових будинків підвищеної поверховості висотою понад 26,5 м, з них:

-  8 будинків знаходиться в управлінні ТОВ «Житлорембудсервіс» та   ТОВ «Місто для людей Кременчук», яких призначено управителями на конкурсних засадах відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»;

-   6 будинків, в яких створено об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

З метою запобігання виникнення пожеж у будинках підвищеної поверховості та на виконання доручення Прем’єр-Міністра України щодо забезпечення проведення у 2019 році позапланових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням управителями багатоквартирних житлових будинків підвищеної поверховості вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки  Кременчуцьким міськрайонним управлінням ГУ ДСНС України у Полтавській області впродовж  лютого-листопада було проведено позапланові перевірки будинків підвищеної поверховості на території міста Кременчука.

За результатами перевірок встановлено, щодо системи протипожежного захисту в житлових будинках підвищеної поверховості: № 61/2 по проспекту Лесі Українки, № 76-а та  № 76 по вулиці Європейській, № 101 по провулку Героїв Бреста, № 3 квартал 101 (ОСББ «Гарпун-1»), № 66 по набережній Лейтенанта Дніпрова (ОСББ «Зоряна»), № 37 по проспекту Лесі Українки (ОСББ-83) та № 32 по вулиці Київській (ОСББ «ДРУЖНІЙ БУДИНОК № 32») знаходяться в непрацездатному стані та потребують заміни на нові.

У зв’язку з невирішеністю питання придбання автомобільного колінчастого підіймача або автодрабини висотою підйому, що дозволяє проводити рятувальні роботи на висоті нижче чотирнадцятого поверху будинку, підрозділи пожежної охорони неспроможні ефективно здійснювати гасіння пожеж у житлових будинках підвищеної поверховості та рятувати людей.

Враховуючи необхідність комплексного підходу до створення безпечних умов проживання громадян у житлових будинках підвищеної поверховості, необхідно вжити невідкладних заходів щодо затвердження та реалізації відповідної Програми, спрямованої на удосконалення системи пожежної безпеки та збереження життя і здоров’я громадян у цих будинках.

Виконання Програми дасть змогу:

1. Зробити узагальнені висновки про стан пожежної безпеки у житлових будинках підвищеної поверховості.

2. Забезпечити виконання рішень органів державного пожежного нагляду щодо дотримання правил пожежної безпеки у житлових будинках підвищеної поверховості.

3.  Підвищити рівень обізнаності населення з правил пожежної безпеки.

4.  Відновити й утримувати в належному стані системи протидимного захисту житлових будинків підвищеної поверховості шляхом здійснення їх поетапного ремонту і технічного обслуговування.

5.  Зменшити кількість пожеж та уникнути їх негативних наслідків.

2. Визначення мети програми.

Метою Програми є визначення комплексу організаційних та практичних  заходів щодо забезпечення пожежної безпеки у житлових будинках підвищеної поверховості, спрямованих на попередження виникнення пожеж, оперативне та ефективне їх гасіння, зменшення негативних наслідків, що можуть бути завдані пожежами, створення безпечних умов проживання громадян.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги фінансування, терміни та етапи виконання програми.

Розв’язання проблем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості висотою понад 26,5 м у місті Кременчуці на 2020-  2023 роки полягає в комплексному поетапному вирішенні проблемних питань   з пожежної безпеки у житлових будинках і передбачає впровадження програмного підходу до формування політики пожежної безпеки на чотирирічну перспективу. Це дає можливість залучити фінанси на виконання даної Програми. Передбачається, що фінансовим забезпеченням реалізації Програми є кошти місцевого бюджету.

4. Напрями діяльності та заходи програми.

Перелік завдань та заходів складено згідно з додатком Програми розв’язання проблем протипожежного захисту житлових будинків підвищеної поверховості висотою понад 26,5 м у місті Кременчуці на 2020-2023 роки.

4.1.Основним завданням Програми є:

-  забезпечення життєво-важливих інтересів мешканців вказаних будинків у сфері пожежної безпеки;

-  розроблення організаційних засад щодо забезпечення пожежної безпеки в будинках підвищеної поверховості;

-  досягнення належного рівня фінансового і матеріального забезпечення заходів щодо вирішення проблем протипожежного захисту в будинках підвищеної поверховості.

4.2. Програмою передбачаються наступні заходи:

4.2.1. Виділення коштів з міського бюджету для проведення капітального ремонту систем протипожежного захисту (димовидалення, пожежної сигналізації тощо) в будинках підвищеної поверховості з виведенням сигналів про спрацювання установок пожежної автоматики на пульт централізованого пожежного спостереження у місті Кременчуці.

4.2.2. Для виконання ремонтів, технічного обслуговування, цілодобового спостереження за системами автоматичного інженерного протипожежного захисту будинків підвищеної поверховості в подальшому об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків та управителям необхідно укласти угоди з підприємством, яке має відповідну ліцензію на виконання робіт протипожежного призначення.

4.2.3. Об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків підвищеної поверховості та управителям таких житлових будинків необхідно:

- призначити відповідальних осіб за збереження інженерного обладнання систем протипожежного захисту;

- очищати технічні поверхи, підвали, евакуаційні виходи від горючих матеріалів, не допускати їх захаращення. Заборонити доступ сторонніх осіб у зазначені приміщення.

5. Фінансове забезпечення програми.

Обсяги фінансування заходів Програми за кошти місцевого бюджету на кожний рік формується на підставі бюджетних запитів, наданих головним розпорядником бюджетних коштів при розробці проєктів бюджетів міста Кременчука на відповідний рік.

Прогнозовані обсяги та джерела фінансування Програми

| Джерела фінансування | Прогнозовані обсяги фінансування (тис.грн.) |  |  |  | Всього витрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| Орієнтовний обсяг фінансування всього, у т.ч.: | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 | 7600,00 |
| місцевий бюджет | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 | 1900,00 | 7600,00 |

6. Координація та контроль за ходом виконання програми.

1. Контроль за реалізацією Програми здійснюється Департаментом житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради та управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

2. Кошти з міського бюджету об’єднанням співвласників багато-квартирних будинків будуть виділятися за умови надання ними, під час формування проекту бюджету на наступний рік, письмового звернення щодо виділення коштів та протоколу загальних зборів стосовно згоди співвласників багатоквартирного будинку в наданні доступу на виконання робіт та повного освоєння коштів, розподілених відповідно до Програми.

3. Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, об’єднання співвласників багатоквартирних будинків  (виконавці   Програми) несуть відповідальність за її якісне і своєчасне виконання, раціональне використання коштів та матеріальних ресурсів, що виділяються на реалізацію Програми.

4. За відсутності фінансування заходів Програми, замовник вносить пропозиції до міської ради про зміну термінів її виконання.

Директор Департаменту ЖКГ                                                    І.В.МОСКАЛИК