ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення

Про внесення змін до рішення міської ради від 13  грудня  2018 року               «Про погодження Інвестиційної програми ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ»  на 2019 рік»

До виконавчого комітету Кременчуцької міської ради звернулось            ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ»  стосовно внесення змін до рішення міської ради від 13 грудня 2018 року «Про погодження Інвестиційної програми                             ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ»  на 2019 рік».

Департамент житлово-комунального господарства  підготував  проект рішення міської ради  «Про внесення змін до рішення міської ради                       від 13 грудня 2018 року «Про погодження Інвестиційної програми                           ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ»  на 2019 рік».

Обґрунтування необхідності внесення змін до Інвестиційної програми 
ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ»  у сфері теплопостачання на 2019 рік, на думку           заявника, полягає в наступному.

Рішенням від 13.12.2018 року Кременчуцької міської ради Полтавської області погоджена Інвестиційна програма ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» на 2019 рік на загальну суму 8 506,09 тис. грн. без ПДВ.

Виходячи із планових обсягів реалізації теплової енергії споживачам,                             ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» за 2019 рік у період з 25.04.2019 року по 31.12.2019 року, розмір витрат Інвестиційної програми ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» на 2019 рік у сфері теплопостачання у 2019 році складе 3 343,56 тис. грн. без ПДВ.

Станом на 01.12.2019 року розрахунки за реалізацію продукції за період з квітня по вересень (включно) 2019 року дорівнюють 516,3 тис. грн. без ПДВ. З зазначеного обсягу фактичні витрати на Інвестиційну програму ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» на 2019 рік у сфері теплопостачання склали 316,5 тис. грн. без ПДВ, які було направлено на придбання засувки ДУ 800 Ру-25 для встановлення в тепловій камері ТК 20/6, захід погоджено у складі Інвестиційної програми ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» на 2019 рік у сфері теплопостачання (п. 2.2.5.1). Виходячи з очікуваних обсягів реалізації теплової енергії, прогнозований розмір надходжень у 2019 році у період з 25.04.2019 року по 31.12.2019 року складе 2 186,0 тис. грн. без ПДВ.

ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» у зв’язку із необхідністю забезпечення своєчасних розрахунків з комунальними підприємствами міста Кременчук не може виконати план Інвестиційної програми на 2019 рік у сфері теплопостачання у повному обсязі, оскільки відбулось збільшення деяких складових послуги, про що було вказано у листі  ТОВ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ТЕЦ» № 21/3680 від 18.11.2019 року.

Директор Департаменту

житлово-комунального

господарства                                                                         І.В.МОСКАЛИК

Бутенко 3-11-98