Додаток до рішення Кременчуцької міської ради

Полтавської області від                         ____________ 2020 року

Напрями діяльності та заходи Програми підвищення безпеки дорожнього руху в місті Кременчуці на 2015-2020 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) |  |  | Виконавці | Строк виконання джерела фінансу-вання | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всього | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 |  |
| 1. Матеріально-технічне забезпечення заходів щодо підвищення безпеки дорожнього руху |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Забезпечити переоснащення вулично-шляхової мережі м. Кременчука сучасними засобами регулювання дорожнього руху, в тому числі: покажчиками напрямків руху згідно з вимогами європейських стандартів, знаками зупинки міського пасажирського транспорту. |  |  | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Департамент патрульної поліції Управління патрульної поліції в Полтавській області КП КПС ШРБУ | Постійно Міський бюджет | 360,0 | 80,0 | 80,0 | 50,0 | 50,0 |  | 50,0 | 150,0 |  |
| 1.2 | Забезпечити заміну та встановити нових дорожні знаки з використанням сучасних світлоповертаючих матеріалів, в тому числі і світлодіодних. |  |  | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Департамент патрульної поліції Управління патрульної поліції в Полтавській області КП КПС ШРБУ КП «Міськсвітло». | Постійно Міський бюджет | 4230,00 | 810,0 | 420,0 | 750,0 | 1200,0 |  | 1500,0 | 1500,0 |  |
| 2. Розвиток профілактичної діяльності, спрямованої на формування безпечної поведінки на дорогах міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Організувати постійне висвітлення в засобах масової інформації актуальних питань щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, іміджевих матеріалів стосовно діяльності управління патрульної поліції у м. Кременчуці. Висвітлювати питання безпеки дорожнього руху в телерадіопрограмах. Забезпечити підготовку тематичних відео сюжетів для показу на телебаченні з питань забезпечення безпеки дорожнього руху в м. Кременчуці. |  |  | Департамент патрульної поліції Управління патрульної поліції в Полтавській області Засоби масової інформації. | Постійно Міський бюджет | 25,0 | 5,00 |  | 5,00 | 5,00 |  | 5,00 | 5,00 |  |
| 2.2 | Організовувати і проводити міські конкурси серед загонів Юних інспекторів руху (далі – ЮІР), міські конкурси серед команд КВК – ЮІР з метою залучення школярів до роботи з попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму. Всеукраїнського конкурсу-рейду «Увага! Діти на дорозі!», цикл ігрових телевізійних передач . Забезпечити підготовку та участь команд-переможців міських конкурсів у обласних та регіональних турах і фіналі Всеукраїнського конкурсу серед загонів ЮІР. Організувати та провести конкурси на кращий дитячий малюнок та кращий дитячий твір з тематики «Безпека дорожнього руху – запорука життя». Організувати розробку і випуск методичної літератури та наочної агітації для установ освіти з тематики навчання дітей Правилам дорожнього руху (далі – ПДР) для обладнання куточків, класів безпеки руху, здійснити заходи щодо створення при установах освіти майданчиків для практичного навчання дітей ПДР |  |  | Міське управління освіти. Департамент патрульної поліції Управління патрульної поліції в Полтавській області Управління у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. | Постійно Міський бюджет | 350,00 | 70,00 |  | 70,00 | 70,00 |  | 70,00 | 70,00 |  |
| 2.3 | Розробити, виготовити та встановити на центральних вулицях міста, зупинках громадського транспорту соціальну рекламу на рекламних щитах та рекламних конструкціях з безпеки дорожнього руху. |  |  | Департамент патрульної поліції Управління патрульної поліції в Полтавській області Рекламні агенції. | Постійно Спеціальний фонд | 100,00 | 20,00 |  | 20,00 | 20,00 |  | 20,00 | 20,0 |  |
| 2.4 | Забезпечити встановлення дорожніх знаків, світлофорів та нанесення дорожньої розмітки на території дитячого автомістечка в парку Миру з метою навчання дітей ПДР та проведення різноманітних заходів щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму. |  |  | Департамент патрульної поліції Управління патрульної поліції в Полтавській області Рекламні агенції. | Постійно Міський бюджет | 125,00 | 25,00 |  | 25,00 | 25,00 |  | 25,00 | 25,00 |  |
| 3. Удосконалення організації руху транспорту та пішоходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Організувати проведення аналізу дорожньо-транспортних пригод і матеріалів комісійних обстежень вулично-шляхової мережі м. Кременчука. Забезпечити розроблення комплексу першочергових заходів щодо підвищення безпеки дорожнього руху, їх фінансування і реалізацію, насамперед у місцях концентрації ДТП і на аварійно-небезпечних ділянках, а також у місцях, де знаходяться загальноосвітні навчальні заклади, шляхом встановлення пішохідних огороджень на аварійно-небезпечних ділянках: - проспект Лесі Українки (зупиннки громадського транспорту «Аврора», «вулиця Керченська», «вулиця Героїв України», «вулиця Козацька»); - проспект Свободи (зупинка громадського транспорту «ПК КрАЗ», «Кременчукводоканал», «вулиця Вадима Пугачова», «Міський сад»); - вулиця О.Халаменюка (зупинка «Залізничний вокзал»); - вулиця Першотравнева (Міський ринок). 2018 рік: - проспект Свободи; - проспект Лесі Українки; - вулиця Першотравнева; - в районі розворотного кола між проспектами Полтавським та Лесі Українки; 2019 рік: - проспект Свободи; - проспект Лесі Українки; - вулиця Першотравнева; 2020 рік: - проспект Свободи від будинку №96 до меморіалу «Вічно Живим»; - вулиця Київська; - перехрестя вулиць Республіканської та Макаренка - перехрестя проспекту Лесі Українки та вулиці Керченської | Відділ транспорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради . Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Департамент патрульної поліції Управління патрульної поліції в Полтавській області |  | Постійно Міський бюджет | 1300,00 | 100,00 | 400,00 | 500,00 | 1000,00 | 1600,00 |  |  | 2500,00 |
| 3.2 |  | Провести реконструкцію і капітальний ремонт на існуючих світлофорних об’єктах в місті Кременчуці з підключенням їх до Автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР). 2015 рік: - Капітальний ремонт світлофорних об’єктів на перехресті вулиці Київської та вулиці Вадима Пугачова - Капітальний ремонт світлофорних об’єктів по проспекту Лесі Українки в районі зупинки «Пивзавод» - Капітальний ремонт світлофорних об’єктів на перехресті проспект Лесі Українки – ГПТУ 19. - Капітальний ремонт світлофорних об’єктів на перехресті проспект Лесі Українки – зупинки «Аврора». - Капітальний ремонт світлофорних об’єктів на перехресті проспект Лесі Українки – зупинки «Героїв України». - Капітальний ремонт світлофорних об’єктів на перехресті проспект Лесі Українки – зупинки «Керченська». - Капітальний ремонт світлофорних об’єктів на перехресті вулиці Першотравневої та вулиці Гагаріна. - Капітальний ремонт світлофорних об’єктів на перехресті вулиці Троїцької та вулиці Лікаря Богаєвського. - Капітальний ремонт світлофорних об’єктів на перехресті вулиці Троїцької та вулиці Горького - Капітальний ремонт світлофорних об’єктів на перехресті вулиці Троїцької та вулиці Шевченка. - Капітальний ремонт світлофорних об’єктів на перехресті вулиці Троїцької та вулиці Небесної Сотні. - Капітальний ремонт світлофорних об’єктів на перехресті проспекту Свободи та вул. Вадима Бойка. - Капітальний ремонт світлофорних об’єктів на перехресті вулиці Небесної Сотні та вулиці Миколаївської. - Капітальний ремонт світлофорних об’єктів на перехресті вулиці. І. Сердюка та вулиці Шевченка. - Капітальний ремонт світлофорних об’єктів на перехресті вулиці Соборної та вулиці .Шевченка. - Капітальний ремонт світлофорних об’єктів на перехресті вулиці Київської та заводу КрАЗ. 2016 рік: 1. Капітальний ремонт світлофорного об’єкту на перехресті вулиці Київської та вулиці Вадима Пугачова. 2. Капітальний ремонт світлофорного об’єкту по проспекту Полтавському в районі ЗОШ №24 у місті Кременчуці. 2017 рік: 1. Капітальний ремонт світлофорного об’єкту на перехресті вулиці Київської та вулиці Вадима Пугачова. 2.Капітальний ремонт світлофорного об’єкту на перехресті вулиць Вадима Пугачова та Залізничної у місті Кременчуці. 2018 рік: 1. Капітальний ремонт світлофорного об’єкту в районі зупинки громадського транспорту «Вадима Бойка» в м. Кременчуці. 2. Капітальний ремонт світлофорного об’єкту на перехресті вулиць Небесної Сотні та Першотравневої. 3. Капітальний ремонт світлофорного об’єкту на перехресті вулиць Перемоги та Першотравневої. 4. Капітальний ремонт світлофорного об’єкту на перехресті вулиць Небесної Сотні та Соборної (проектні роботи). 8. Капітальний ремонт світлофорного об’єкту на перехресті вулиць Небесної Сотні та Ігоря Сердюка (проектні роботи). 9. Капітальний ремонт світлофорного об’єкту на перехресті вулиць Республіканської та Генерала Манагарова (проектні роботи). 2019 рік: 1. Капітальний ремонт світлофорного об’єкту на перехресті вулиць Небесної Сотні та Соборної . 2. Капітальний ремонт світлофорного об’єкту на перехресті вулиць Небесної Сотні та Ігоря Сердюка. 3. Капітальний ремонт світлофорного об’єкту на перехресті вулиць Республіканської та Генерала Манагарова. 4. Капітальний ремонт світлофорного об’єкту на перехресті вулиць Академіка Маслова та Першотравневої. 5. Капітальний ремонт з облаштуванням світлофорним об’єктом перехрестя вулиць Академіка Маслова та Ігоря Сердюка в м. Кременчуці. 6. Капітальний ремонт світлофорного об’єкту на перехресті вулиць Перемоги та Ігоря Сердюка. 2020 рік: 1. Капітальний ремонт світлофорного об’єкту на перехресті вулиць Республіканської та Генерала Манагарова. 2. Капітальний ремонт світлофорного об’єкту на перехресті проспекту Лесі Українки та вулиці Керченської в м. Кременчуці. 3. Капітальний ремонт світлофорного об’єкту на перехресті проспекту Свободи та вулиці О.Халаменюка в м. Кременчуці. 4. Капітальний ремонт світлофорного об’єкту на перехресті вулиць Троїцької та Перемоги в м. Кременчуці. 5. Капітальний ремонт світлофорного об’єкту на перехресті вулиць Перемоги та Ігоря Сердюка в м. Кременчуці. 6. Капітальний ремонт з облаштуванням світлофорним об'єктом перехрестя вулиці Першотравневої та бульвару Пушкіна в м. Кременчуці 7. Капітальний ремонт світлофорного об'єкта на перехресті вулиць Першотравневої та Академіка Маслова в м. Кременчук | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Департамент патрульної поліції Управління патрульної поліції в Полтавській області |  | 2015-2020рр | 4275,00 | 530,00 | 1000,00 | 1125,00 | 3797,5 | 4 700,0 |  |  | 4000,00 |
| 3.3 |  | Забезпечити належне утримання засобів та об’єктів регулювання дорожнього руху, встановлених на вулично-шляховій мережі міста з метою реалізації вимог Закону України «Про дорожній рух», а саме: - вулиця Гагаріна; - вулиця Першотравнева; - проспект Полтавський; - вулиця Чкалова; - вулиця Б. Хмельницького; - набережна Лейтенанта Дніпрова. | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Департамент патрульної поліції Управління патрульної поліції в Полтавській області КП КПС ШРБУ |  | Постійно Міський бюджет | 250,00 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  | 50,0 |
| 3.4 |  | Встановити світлофорні об’єкти на вулицях м. Кременчука: 2015 рік: - на перехресті вулиць Європейської та Хорольської; - на перехресті вулиць Маршала Говорова та Ярмаркової; - на перехресті вулиць М. Кучми та Військової. 2016 рік: - по проспекту Лесі Українки в районі зупинки громадського транспорту «Андрія Ковальова» (спортивного комплексу «Спортлайф»); - на перехресті проспекту Полтавського та вулиці Вільної України. 2017 рік: - на перехресті проспекту Полтавського та вулиці Вільної України - на перехресті вулиці Європейської та вулиці Чкалова. 2017 - 2018 роки: - на перехресті вулиці Європейської та вулиці Чкалова(завершення робіт в частині організації дорожнього руху по встановленню пішохідного огородженн) - на перехресті вулиці Івана Мазепи та вулиці Шевченка; ( завершення робіт в частині організації дорожнього руху по встановленню пішохідного огородження) - Облаштування світлофорним об’єктом перехресті вулиці Героїв України та проспекту Лесі Українки (проект). 2019 рік: - Облаштування світлофорним об’єктом перехрестя вулиці Героїв України та проспекту Лесі Українки. 2020 рік: - на перехресті вулиці Івана Мазепи та вулиці Шевченка; ( завершення робіт в частині організації дорожнього руху по встановленню пішохідного огородження); | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. КП «Міськсвітло» КП КПС ШРБУ |  | 2015-2020 роки Міський бюджет | 3386,00 | 250,00 | 1036,00 | 1500,00 | 1000,00 | 1000,00 |  |  | 200,00 |
| 3.5 |  | Встановити пішохідні світлофори на світлофорних об’єктах: - на перехресті проспекту Свободи та вулиці Вадима Пугачова; - - на перехресті вулиці. І.Сердюка та вулиці Шевченка; - на перехресті вулиці І. Сердюка та вулиці Небесної Сотні; - на перехресті вулиці В.Пугачова та вулиці Миру; - на перехресті вулиці В.Пугачова та вулиці Залізничної. - на перехресті вулиці Перемоги та вулиці Першотравневої - на перехресті проспекту Лесі Українки та вулиці Керченська; - на перехресті проспекту Лесі Українки та зупинки «Пивзавод» - на перехресті вулиці Вадима Пугачова та вулиці Залізничної; - на перехресті вулиці Перемоги та вулиці Першотравневої - по вулиці Республіканській в районі Крюківського вагонного заводу. | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. КП «Міськсвітло» КП КПС ШРБУ |  | 2015–2020 роки Міський бюджет | 625,00 | 205,00 | 200,00 | 100,00 | 900,00 | 40,00 |  |  | 600,00 |
| 3.6 |  | Впровадити Програму паркування транспортних засобів у м. Кременчуці з метою підвищення безпеки дорожнього руху та дисципліни водіїв, впорядкувати вже існуючі мережі стоянок у м. Кременчуці. | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Департамент патрульної поліції Управління патрульної поліції в Полтавській області |  | 2015-2020 роки Міський бюджет | 125,00 | 25,00 |  | 25,00 | 25,00 | 25,00 |  |  | 25,0 |
| 3.7 |  | Забезпечити впровадження засобів примусового зниження швидкості та шумових смуг у місцях розміщення дитячих і навчальних закладів міста Кременчука, забезпечити будівництво острівців безпеки відповідно до аналізу аварійності. | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Департамент патрульної поліції Управління патрульної поліції в Полтавській області КП КПС ШРБУ |  | 2015-2020 роки Міський бюджет | 430,00 | 75,00 | 75,00 | 70,00 | 70,00 | 70,0 |  |  | 250,0 |
| 3.8 |  | Здійснювати проведення контролю на підприємствах усіх форм власності щодо наявності тимчасових знаків та іншого спеціального обладнання які використовуються під час проведення дорожніх робіт з метою виконання Закону України «Про дорожній рух». | Департамент патрульної поліції Управління патрульної поліції в Полтавській області КП КПС ШРБУ. |  | Постійно Міський бюджет | 25,0 | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  | 5,0 |
| 3.9 |  | Забезпечити обладнання вулиць дорожнім знаком 6.1 «Пункт першої медичної допомоги», дорожнім знаком 6.2 «Лікарня» та дорожніми знаками з адресами органів внутрішніх справ з метою інформування водіїв автотранспорту про наявність поблизу лікарських установ та органів внутрішніх справ. | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Департамент патрульної поліції Управління патрульної поліції в Полтавській області КП КПС ШРБУ |  | 2015-2020 роки Міський бюджет | 120,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  | 20,0 |
| 3.10 |  | Забезпечити проведення перевірки внутрішньокввартальних проїздів на предмет самовільного встановлення мешканцями будинків перешкод на дорогах дорожніх знаків, клумб, що перешкоджають руху транспорту. | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. КП КПС ШРБУ |  | 2015-2020 роки Міський бюджет | 150,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,0 |  |  | 25,0 |
| 3.11 |  | Розроблення цифрової схеми організації дорожнього руху по місту Кременчуку в комплексі з вулично-дорожньою мережею міста | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Департамент патрульної поліції Управління патрульної поліції в Полтавській області КП КПС ШРБУ |  | Постійно Міський бюджет | 1115 | 115 |  | 250 | 250 | 250 |  |  | 250 |
| 3.12 |  | Виконання зобов’язань, які виникли у 2018 році та не були профінансовані на капітальний ремонт дорожніх знаків, на будівництво та капітальний ремонт світлофорних об’єктів та огорож |  |  |  |  |  |  |  |  | 528,771 |  |  |  |
|  |  | Всього: |  |  |  | 38442,27 | 2410,00 | 3256,00 | 4590,00 | 8512,5 | 9978,77 |  |  | 9695,00 |

Директор Департаменту ЖКГ                                                                                                                І.В. МОСКАЛИК

Черницька 39115