Пояснювальна записка

до рішення «Про затвердження Програми діяльності та розвитку

комунального підприємства  Благоустрій Кременчука»

на 2021 рік

Комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» -  спеціалізоване підприємство, діяльність якого спрямована на виконання робіт з благоустрою територій міста Кременчука та територій Потоківського старостинського округу. Підприємство працює над розвитком зелених зон, належним утриманням зелених насаджень, своєчасним знесенням аварійних, сухостійних та фаутних дерев, здійснення інших видів робіт з благоустрою.

Для якісного і оперативного виконання функцій, пов’язаних з поточним ремонтом зелених насаджень, їх утриманням, збереженням існуючої зеленої зони, створенням нових зелених насаджень, утриманням обладнання фонтанів та систем автоматичного поливу,  утриманням підпорядкованих територій, утримання зупинок громадського транспорту, закріплених за підприємством, утримання станцій перекачок зливових вод, виконання робіт з демонтажу і евакуації безхазяйного майна і майна, що розміщене на територіях з порушенням правил благоустрою, комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» надає потребу в коштах міського бюджету на 2021 рік.

Загальна сума коштів необхідних для функціонування підприємства складає  -  136 004,986 тис. грн.

А саме:

- Утримання та поточний ремонт фонтанів та систем автоматичного поливу, орієнтовна сума складає – 2438,456 тис. грн.

Утримання фонтанів та систем автоматичного поливу включає орієнтовні витрати на:

- заробітну плату з нарахуванням (7 осіб) – 983,736 тис. грн.

- матеріали -  372,400 тис. грн.

- електроенергія, опалення, водовідведення, водопостачання  - 555,100 тис. грн.

- послуги з ремонту та обслуговування допоміжних механізмів та автотранспорту – 527,220 тис. грн.

- Утримання в належному санітарному стані закріплених територій міста, розподільчих смуг, площ,  скверів, парків, бульварів, прибирання та їх поточний ремонт. Демонтаж та евакуація безхазяйного майна, орієнтовна сума складає  - 32110,370 тис. грн.

Орієнтовна вартість витрат включає:

- заробітну плату з нарахуванням (130 осіб) – 20509,770 тис. грн.

- витрат на ПММ (паливо, оливи), миючий засіб типу RM69, RM22 та RM25 для миття тротуарної плитки, матеріали, запчастини, шини, інші матеріали – 5779,2 тис. грн.

- електроенергія, опалення, водовідведення, водопостачання  - 745,800 тис. грн.

- ремонт та технічне обслуговування техніки та механізмів, які задіяні для виконання робіт; послуги підрядних організацій – 5075,600 тис. грн.

- Поточний ремонт та утримання в належному санітарному стані зупинок громадського транспорту, орієнтовна сума складає  - 7414,312 тис. грн

На виконання рішень виконавчого комітету Кременчуцької міської ради для благоустрою, поточного ремонту та обслуговування зупинок громадського транспорту в кількості 274 одиниці, закріплених за КП «Благоустрій Кременчука», необхідні кошти:

- на  заробітну плату з нарахуванням (30 осіб)-  4916,112 тис. грн.

- на придбання урн, поточний ремонт зупинок (придбання необхідних матеріалів, ПММ, заміна скляних частин, шифер, цвяхи шиферні, фарба, бруски для лавок, дошки та брус для решетування навісу зупинки, гайки з болтом (для лавок), цвяхи будівельні) – 1955,000 тис. грн.

- електроенергія, опалення, водовідведення, водопостачання  - 144,000 тис. грн.

- ремонт та технічне обслуговування техніки, яка задіяна для виконання робіт, послуги підрядних організацій – 399,200 тис. грн.

- Утримання станцій перекачок зливових вод, орієнтовно сума складає – 4562,500  тис. грн.

Утримання дев’яти станцій перекачок зливових вод на рік включає:

- витрати на заробітну плату мотористів  та лінійного персоналу (14 осіб),  орієнтовно  – 2519,300 тис. грн.

- витрат на електроенергію, водовідведення, опалення – 264,000 тис. грн.

- матеріали для поточного ремонту обладнання та придбання запчастин, орієнтовно  - 732,600 тис. грн.

- послуги з ремонту та обслуговування допоміжних механізмів та автотранспорту – 55,000 тис. грн.

- технічне обслуговування насосного обладнання СП «Центральна» - 991,600 тис. грн.

- Поточний ремонт зелених насаджень, орієнтовна сума складає –      21303,282 тис. грн.

До поточного ремонту на об’єктах зеленого господарства належать: садіння посадкового матеріалу з усіма попередніми супровідними роботами, санітарна та формувальна обрізка  дерев, кущів, догляд за квітниками, газонами, видалення окремих засохлих чи фаутних дерев та кущів, видалення пеньків та інші види робіт.

Орієнтовна вартість поточного ремонту складається:

- з заробітної плати працівників з нарахуванням (114 осіб) – 15347,082 тис. грн.

- витрат на придбання паливно-мастильних матеріалів (паливо, оливи), матеріалів (господарчі та с/г матеріали, запчастини, шини, інші матеріали – 3229,200 тис. грн.

- витрат  на придбання електроенергії, опалення, водовідведення, водопостачання – 327,000 тис. грн.

- витрат на ремонт та технічне обслуговування техніки і механізмів – 2400,000 тис. грн.

- Утримання об’єктів благоустрою: ремонт, утримання в належному санітарному стані, заходи запобігання вандальним діям стосовно  пам’ятників, пам’ятних  знаків, меморіальних дошок,  малих архітектурних форм, металевих конструкцій,  побутових приміщень та пункту обігріву, орієнтовна сума складає – 2969,800 тис. грн.

До поточного ремонту та утримання  відноситься дрібний ремонт та фарбування, санітарне миття пам’ятників та пам’ятних знаків, малих архітектурних форм, металевих конструкцій, побутових приміщень та пункту обігріву. Орієнтовні витрати включають:

- заробітну плату з нарахуванням  (15 осіб) – 2476,600 тис. грн.

- матеріали для ремонту, господарчі товари, ПММ, запчастини – 330,200 тис. грн.

- витрати  на придбання електроенергії, опалення, водовідведення, водопостачання – 43,000 тис. грн.

- витрати на ремонт та технічне обслуговування техніки і механізмів – 120,000 тис. грн.

- Видалення аварійних дерев протягом доби (обов’язки МНС), орієнтовна сума складає – 3380,568 тис. грн.

Кошти на зазначені види робіт вказані орієнтовно. Видалення аварійних дерев здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області від 06.05.2011 р. №352 «Про покладання обов’язків з видалення аварійно-небезпечних дерев на комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» відповідно звернень громадян до Відділу оперативного контролю за станом в місті. На рік заплановано 1000 виїздів. Розрахункова вартість виїзду однієї бригади (1,5 год.) становить 3381,00 грн. Орієнтовні витрати включають:

- заробітна плата з нарахуванням (14 осіб)– 2506,368 тис. грн.

- паливно-мастильні матеріали та інші матеріали, електроенергія, опалення, водовідведення, водопостачання  – 644,200 тис. грн.

- витрати на ремонт та технічне обслуговування техніки і механізмів – 230,000 тис. грн.

- Благоустрій територій та оформлення міста під час проведення святкових заходів, орієнтовна сума складає – 670,000 тис. грн.:

- Роботи з укладання тротуарної плитки на територіях, закріплених за підприємством, встановлення урн, лавок, влаштування велосипедних доріжок (нові зелені зони загального користування) -  520,000 тис. грн.

- Роботи з оздоблення центральних зон відпочинку нашого міста та  придбання святкових тематичних прикрас та конструкцій під час підготовки до проведення загальноукраїнських та православних святкових днів – 150,000 тис. грн.

- Утримання скверу ім. Бабаєва – 710,000 тис. грн.

- Придбання лаків, фарби, брусу для заміни на лавках, комплектуючих та запасних частин світлової ілюмінації – 240,000 тис. грн.

- Витрати на ремонт плитки – 120,000 тис. грн.

- Послуги з охорони – 350,000 тис. грн. (вартість послуги виставляється по факту почасово, орієнтовна сума на місяць – 35,000 тис. грн.)

- Суспільно корисні оплачувані роботи, орієнтовна сума складає  -        305,573 тис. грн.

Для оплати праці, направлених на підприємство районними відділами ФДУ «Центр пробації»  правопорушників, на яких накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно корисних робіт.

Орієнтовна вартість витрат включає:

- заробітну плату з нарахуванням  (3 особи)– 305,573 тис. грн.

- Утримання територій Потоківського старостинського округу, орієнтовна сума складає   - 9 972,667 тис. грн.

Орієнтовна вартість витрат включає:

- заробітну плату з нарахуванням (27 осіб) – 4 194, 530 тис. грн.

- витрати на придбання ПММ, ТМЦ, витратних матеріалів – 4892,137 тис. грн.

- електроенергія, опалення, водовідведення, водопостачання  - 66,000 тис. грн.

- ремонт та технічне обслуговування техніки та механізмів, які задіяні для виконання робіт; послуги підрядних організацій – 820,000 тис. грн.

- Для можливості придбання посадкового матеріалу – 6000,000 тис. грн.

Придбання посадкового матеріалу в кількості: однорічні квіти для оформлення клумб міста – 109 100 шт., багаторічних квітів – 5325 шт., кущів – 1743 шт., дерев – 774 шт.

- Прибирання снігу на територіях міста, орієнтовна сума складає   -              520 тис. грн.

Щорічно для проведення робіт по розчистці від снігу вулиць, тротуарів, переходів та зупинок громадського транспорту, інших об’єктів благоустрою в м. Кременчуці підприємство закупає додатковий обсяг ПММ.

Потреба у паливно-мастильних матеріалах на виконання цих заходів (10 днів безперебійної роботи) становить – дизельне пальне в кількості 18 000 л, бензин А-92 в кількості 1000 л, газ пропан-бутан – 1300 л, газ метан – 800 куб. м.

- Для придбання необхідних механізмів та обладнання – 995,878 тис. грн.

А саме:

- Кущоріз в кількості 13 штук на суму 249,080 тис. грн. (орієнтовна ціна однієї – 19,160 тис. грн.);

- Бензопила в кількості 14 штук на суму 223,010 тис. грн. (вартість однієї, потужністю 3,4/4,6 – 17,530 тис. грн., потужністю 2,6/3,5 – 15,040 тис. грн);

- Культиватор з насадкою фреза в кількості 1 штука (вартість 45,645 тис. грн.);

- Висоторіз в кількості 1 штука (вартість 25,100 тис. грн.);

- Повітродув ранцевий кількості 3 штуки на суму 60,810 тис. грн. (вартість одного – 20,270 тис. грн.);

- Гайковерт електричний в кількості 1 штука на суму 53,440 тис. грн;

- Аератор бензиновий в кількості 1 штука на суму 22,820 тис. грн;

- Газонокосарка з травозбірником в кількості 4 штуки на суму – 72,720 тис. грн. (вартість однієї– 18,180 тис. грн.);

- Пускозарядний пристрій в кількості 2 штуки на суму 42,680 тис. грн. (вартість одного – 21,340 тис. грн.);

- Кутова шліфмашина в кількості 1 штука на суму 3,610 тис. грн;

- Кутова шліфмашина в кількості 1 штука на суму 1,695 тис. грн;

- Стрічкова шліфмашина в кількості 1 штука на суму 3,599 тис. грн;

- Генератор 7 кВт/220В/50 Гц в кількості 1 штука на суму 26,500 тис. грн;

- Пневматичний степлер в кількості 1 штука на суму 2,799 тис. грн;

- Відбійний мотолок 1510 Вт/1900 уд. в кількості 1 штука на суму 21,990 тис. грн;

- Компресор 350 л/мін./50 л в кількості 1 штука на суму 8,800 тис. грн;

- Аспірація 3380 куб.м/год в кількості 1 штука на суму 14,960 тис. грн;

- Верстат для заточування стругальних ножів кількості 1 штука на суму 21,760 тис. грн;

- Обладнання для укомплектування пересувної мийки на автомобілі на суму 59,300 тис. грн. (генератор в кількості 1 шт. на суму 26,500 тис .грн., апарат високого тиску в кількості 1 шт. на суму 32,800 тис .грн.);

- Причіп в кількості 2 штуки на суму  35,560 тис. грн. (вартість одного – 17,780 тис. грн.).

- Для придбання транспортних засобів на загальну суму –

20840,000 тис. грн.

- Спеціальний автомобіль-маніпулятор – 8 200,000 тис. грн. (орієнтовна ціна);

- Автобус максимально пристосований для експлуатації у важких умовах міста, для перевезення великих бригад працівників разом з інвентарем. Розрахункова вартість на надійний автобус, з низькими експлуатаційними витратами, становить 2 500,000 тис. грн. (орієнтовна ціна);

- Вантажний автомобіль самоскид вантажопідйомністю 5 т. в кількості 2 одиниці на загальну суму 3 060,000 тис. грн. (орієнтовна вартість одиниці 1 530,000 тис. грн.);

- Автогідропідіймач телескопічний з висотою підйому 20 м вартістю  2 980,000 тис. грн;

- Автомобіль вантажно-пасажирський 2 одиниць (для перевезення обладнання та працівників) – 2 940,000 тис. грн. (орієнтовна вартість одиниці становить 1470,000 тис. грн.);

- Навісне обладнання для навантажувача (ротор сніговий) 1 одиниця - орієнтовна вартість становить  320,000 тис. грн;

- Навісне обладнання для навантажувача (щітка снігова) – орієнтовна вартість становить  280,000 тис. грн;

- Навісне обладнання для навантажувача для розкидання піску/солі (піскорозкидач) в кількості 2 одиниці на загальну суму 560,000 тис. грн (орієнтовна вартість одиниці становить  280,0 тис. грн.).

- Для встановлення та обслуговування головної Новорічної ялинки міста, орієнтовна сума складає  - 500,000 тис. грн.

Встановлення та утримання новорічної ялинки, придбання ялинкових прикрас. Для оновлення ялинки необхідно 1400 гілок штучної хвої на суму 300,000 тис. грн., та 800 куль на суму 200,000 тис. грн.

- Для інвентаризації зелених насаджень, орієнтовна сума складає  -        195,000 тис. грн.

Інвентаризація зелених насаджень, яка потрібна для одержання достовірних даних щодо кількісних і якісних характеристик та для посилення відповідальності за збереженням зелених насаджень в місті, не проводилась   більше 10 років. Тільки в 2016 році розпочаті роботи з інвентаризації зелених насаджень. Виконано інвентаризацію скверу імені Бабаєва та пам'ятки  природи місцевого значення «Міський сад». Для можливості подальшої інвентаризації зелених насаджень парків та скверів, необхідно  в 2021 році передбачити кошти в сумі – 195,000 тис. грн. Планується провести інвентаризацію зелених насаджень на бульварі О.С. Пушкіна, в сквері по вул. Київській,   в парку Студентському. Дана сума є орієнтовною, фактична сума буде відома після безпосереднього проведення інвентаризації.

- Будівництво ангару для зберігання автотранспорту, орієнтовна сума складає  - 1480,000 тис. грн.

Закінчення будівництва ангару для зберігання автотранспорту підприємства, орієнтовна сума складає  - 1480,000 тис. грн.

- Будівництво гаражу для спецтранспорту, орієнтовна сума складає  - 1000,000 тис. грн.

В 2019 році згідно Рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 15.11.2017 року №1254 від КП «Міськсвітло» були одержані будівельні матеріали для будівництва гаражу для спецтранспорту. Згідно попередніх розрахунків для зведення гаражу необхідно провести наступні роботи: улаштування основи та фундаментів, збірка залізобетонних конструкцій, улаштування покрівлі.

- Оцінка майна, орієнтовна сума складає  - 199,000 тис. грн.

За підприємством закріплено 274 зупинки громадського транспорту. Для правильного ведення бухгалтерського обліку комунального майна потрібно провести роботи з оцінки закріплених за КП «Благоустрій Кременчука» зупинок громадського транспорту. Мінімальна вартість оцінки однієї одиниці коштує 800,00 грн.

- Капітальний ремонт об’єктів благоустрою зеленого господарства, орієнтовна сума складає  2000,000 тис. грн.

Для упорядкування зелених зон загального користування, новостворених скверів в м. Кременчуці, забезпечення належної організації робіт з садіння нових дерев та кущів; омолоджування старих дерев; видалення чагарників та фаутних дерев; відновлення газонів; заміни та відновлення квітників; улаштування нового поливального водопроводу; улаштування дорожнього покриття алей, майданчиків, пішохідних та велосипедних доріжок; ремонту, відновлення та будівництва фонтанів; встановлення опор та світильників; ремонт застарілих конструкцій опор світильників, освітлювальної арматури, дротів, кабелів; заміна, встановлення або ремонт малих архітектурних форм; інші роботи з капітального ремонту скверів.

Планується:

- закінчення робіт в сквері «Нафтохімік» 872,000 тис. грн. (372 тис. грн за проектом 2020 року та додаткові роботи з влаштування освітлення та автоматичного поливу 500 тис. грн.).

- закінчення робіт в сквері «Жертвам Голокосту» - 890,000 тис. грн. Виконання робіт розпочато в 2020 році, але в зв’язку з виникненням додаткових робіт – закінчення робіт буде перенесене на 2021 рік.

- Зелена зона пр. Лесі Українки 115 -  будівництво системи автоматичного поливу. Розрахункова вартість 238,000 тис. грн.

- Благоустрій  зелених зон та зон відпочинку, орієнтовна сума складає 1000,000 тис. грн.

Проведення озеленення зон відпочинку, загальний благоустрій зелених зон передбачає передусім прокладання додаткових доріжок, влаштування площадок, формування насаджень з урахуванням прийнятних маршрутів та їх закріплення. Розрахункова вартість проведення в 2021 році комплексу робіт з благоустрою зелених зон, парків, скверів з повною або частковою заміною об’єктів благоустрою, що  передбачає зміну планувальної структури сформованих зелених зон, ландшафтне удосконалення зелених насаджень, рельєфу або інших елементів становить 1 000 000,00 гривень. Планується благоустрій наступних об’єктів:

- Зелена зона по вул. Манагарова 1 – 220,000 тис. грн.

- Зелена зона Річковий вокзал схил – 280,000 тис. грн.

- Парку «МЮДА» - 500,000 тис. грн.

- Благоустрій території самовільного скупчення розміщених конструкцій (гаражів) в районі буд. 79-А по пров. Героїв Бресту в м. Кременчуці, орієнтовна сума складає 850,000 тис. грн.

За попередніх розрахунків для належного виконання «Положення про порядок використання розміщених металевих конструкцій (гаражів) для зберігання транспортних засобів на території міста Кременчука»  та для впорядкування території  по пров. Героїв Бреста, в районі будинку №79-А необхідно:

Для надання послуг споживачам:

• встановити 300 м огорожі території.

• встановити в’їзні ворота.

• розробити проект та встановити 10 опор освітлення.

• встановити тимчасову конструкцію  КПП охорони.

• встановити сантехнічні конструкції (вбиральня та інші санітарні пристосування).

- Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту, орієнтовна сума складає  - 4591,900 тис. грн.

40 зупинок громадського транспорту по:

вул. Київській – 5 зупинок;

проспекту Свободи – 6 зупинок;

вул. О. Древаля – 2 зупинки;

вул. Велика набережна – 4 зупинки;

вул. Чкалова – 3 зупинки;

вул. Толстого – 2 зупинки;

вул. Богаєвського – 4 зупинки;

вул. Макаренка – 6 зупинок;

вул. Республіканська – 4 зупинки;

вул. Приходька – 4 зупинки.

Розробка проектної документації, виготовлення, монтаж, благоустрій прилеглої території.

- Капітальний ремонт насосної станції, орієнтовна сума складає  -       1000,000 тис. грн.

Розробка проектної документації, технічний нагляд, авторський нагляд, експертиза – 126,159 тис. грн.,  капітальний ремонт приміщення насосної станції по вул. Олександрійській – 873,841 тис. грн.

- Придбання новорічних вуличних прикрас, елементів освітлення, допоміжного обладнання, орієнтовна сума складає  - 1500,000тис. грн.

З урахуванням середньої ціни на вуличні елементи 25 тис. грн  та 3D конструкції від 150 до 300 тис. грн ми матимемо можливість придбати нові світлові конструкції для оздоблення міста в період новорічних свят. Придбання нових вуличних прикрас надасть можливість створить казкові святкові куточки в різних частинах нашого міста.

- Будівництво меморіальної форми для увічнення пам’яті учасників, загиблих (померлих) учасників АТО з назвою «ДНК пам’яті» у м. Кременчуці» та розробка проектно-кошторисної документації –

сума складає 3 804,000 тис. грн.

На виконання рішення сесії Кременчуцької міської ради від 09.08.2018 року «Про спорудження (створення) монументів в м. Кременчуці, а також рішення Кременчуцької міської ради №1382 від 29.10.2018 року для розробки проектно-кошторисної документації, проектно-вишукувальні роботи, будівництво  меморіальної форми з назвою «ДНК пам’яті»,  переможця відкритого архітектурного конкурсу в м. Кременчуці.

- Придбання обладнання для дезінфекційної обробки об’єктів благоустрою м. Кременчука – орієнтовна сума складає 186,680 тис. грн.

Для охоплення більшого обсягу об’єктів благоустрою м. Кременчука заходами дезінфекції підприємству необхідно придбати 4 аерозольні генератори. Таке обладнання дозволяє заповнювати парою (дезінфікуючий засіб) наданий обсяг, проникаючи в вентиляційні люки, тріщини, дрібні шпарини, тощо.  Вартість однієї одиниці становить 45170,00 грн. А також 6 обприскувачів акумуляторних. Це сучасний апарат, що дозволяє поводити обробку на великих площах протягом 4-6 годин без перезарядження акумулятору. Вартість однієї одиниці 1000,00 грн.

- Дезінфекційна обробка об’єктів благоустрою (зон масового скупчення людей, житлових будинків) м. Кременчука –

орієнтовна сума складає 505,000 тис. грн.

Для охоплення всього обсягу об’єктів благоустрою м. Кременчука заходами дезінфекції підприємству необхідно придбати дезінфікуючі засоби та додатковий спецодяг.

- БІОХЛОР на загальну суму 50, 000 тис. грн. Препарат можна використовувати для дезінфекції поверхонь,  для проведення профілактичної, поточної і завершальної дезінфекції в приміщеннях, залізничному і суспільному транспорті, в підприємствах торгівлі і громадського харчування, на зупинках громадського транспорту, прохідних зонах житлових будинків та інших в місцях масового скупчення людей.

- дезінфікуючий засіб для гігієнічної обробки рук (для захисту працівників комунального підприємства) на загальну суму 10,000 тис. грн.

- 400 комплектів засобів індивідуального захисту шкірних покривів працівників підприємства під час проведення робіт з дезінфекції (коли виникає загроза впливу хімічних розчинів, пилоподібних токсичних часток і інших небезпечних для життя людини речовин). Загальна вартість становить 120,000 тис. грн.

- 1000 багаторазових респіраторів з вугільним фільтром та клапаном видиху, що використовуються під час проведення робіт з дезінфекції. Загальна вартість становить 325,000 тис. грн.

30. Будівництво скверу за адресою 101 квартал,10 - орієнтовна сума складає 3000,000 тис. грн

Відсутність будь-якої інфраструктури - це не може радувати око перехожим і жителям міста. Тому забезпечити затишність території за адресою 101 квартал,10, навпроти торгівельного об'єкту ТОВ "АТБ-інвест", побудувавши новий сквер для дорослих та дітей, облаштувати сучасну зелену зону відпочинку, улаштувати зручне покриття доріжок, комфортне обладнання скверу, що суттєво покращить екологічну ситуацію в місті, збільшить кількість місць відпочинку.

Розробка проектної документації, закупівля обладнання, ремонт покриття, благоустрій прилеглої території, оновлення освітлення – розрахункова вартість таких робіт становить 3 000 тис. грн.

Генеральний директор

КП «Благоустрій Кременчука»                                                  В. ВАСИЛЕНКО