# Додаток

до рішення

# Кременчуцької міської ради

# Кременчуцького району

# Полтавської області

23 листопада 2021 року

# ПРОГРАМА

забезпечення діяльності

та утримання в належному стані матеріально-технічної бази                            КП «КОМФОРТНИЙ ДІМ»

на 2022 – 2024 роки

м. Кременчук

ПАСПОРТ

Програми забезпечення діяльності та утримання в належному стані матеріально-технічної бази КП «КОМФОРТНИЙ ДІМ» на 2022 – 2024 роки

| 1. | Назва програми | Програми забезпечення діяльності та утримання в належному стані матеріально - технічної бази КП «КОМФОРТНИЙ ДІМ» на 2022 – 2024 роки |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ініціатор розроблення програми | Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |
| 3. | Розробник програми Співрозробник програми | КП «КОМФОРТНИЙ ДІМ», Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |
| 4. | Відповідальні виконавці програми | Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КП «КОМФОРТНИЙ ДІМ» |
| 5. | Термін реалізації програми | 2022 – 2024 роки |
| 6. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади |
| 7. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |
| 8. | Одержувач бюджетних коштів | КП «КОМФОРТНИЙ ДІМ» |
| 9. | Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн | 13 052,924 у тому числі: |
|  |  | 2022 рік - 4 065,924 |
|  |  | 2023 рік - 4 579,800 |
|  |  | 2024 рік - 4 407,200 |

# І. Загальна інформація

КП «КОМФОРТНИЙ ДІМ»  відповідно до своєї статутної діяльності надає послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення споживачам села Потоки, здійснює ефективні і комплексні заходи з утримання територій населених пунктів та об’єктів благоустрою Потоківського старостинського округу в належному санітарному стані.

На балансі підприємства обліковуються дві артезіанські свердловини, водонасосна станція ІІ підйому, резервуар для води, дві каналізаційні насосні станції та дві нежитлові будівлі. Також, згідно з Актом приймання-передачі від 31.12.2020 з власності Потоківської сільської ради до комунальної власності Кременчуцької міської територіальної громади в особі Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області отримано на баланс об’єкт благоустрою – місце видалення відходів в с. Потоки по вулиці Сосновій.

# II. Мета Програми

Майно, яке знаходиться на балансі підприємства, має значний відсоток зношеності (72-91%). Будівлі та мережі підприємства експлуатуються з                1975 року. По деяких об’єктах амортизаційний термін експлуатації повністю вичерпано. Проте, проведення ремонту цих об’єктів дасть змогу продовжити термін їх корисного використання.

У роботі  КП «КОМФОРТНИЙ ДІМ» відбулися суттєві зміни. Одночасно із наданням послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення підприємство активно проводить роботи з утримання у належному санітарному стані територій та об’єктів благоустрою Потоківського старостинського округу, до складу якого увійшли села: Потоки, Придніпрянське, Мала Кохнівка та Соснівка. Санітарне очищення територій полягає у зовнішньому впорядкуванні  територій загального користування:   центральних вулиць, парків, скверів, пам’ятників культури, дитячих і спортивних майданчиків, зупинок громадського транспорту, прибережної зони річки Псел, а також проведенні робіт з утримання об’єктів благоустрою шляхом здійснення своєчасного видалення трави з обочин та тротуарів, сухостійних дерев та порослі; косіння трави та бур’янів; упорядкуванні місця видалення відходів (підгортання, планування, обкошування тощо); ліквідації стихійних звалищ; прибиранні опалого листя; очищенні тротуарів та узбіч від снігових заметів, посипанні протиожеледною  сумішшю тощо.

Виконання заходів розробленої Програми забезпечення діяльності та утримання в належному стані матеріально-технічної бази КП «КОМФОРТНИЙ ДІМ» на 2022 - 2024 роки (далі-Програма) дасть можливість забезпечити безперебійну роботу комунального підприємства відповідно до його  функціонального призначення та зміцнити матеріально-технічну базу, поліпшити надання якісних послуг споживачам та санітарне благополуччя з утримання територій населених пунктів та об’єктів благоустрою Потоківського старостинського округу.  Перелік об’єктів благоустрою по населених пунктах Потоківського старостинського округу наведений у додатку 3 (додається).

# Ш. Заходи з забезпечення виконання Програми

Орієнтовний обсяг фінансування на виконання цих робіт наведено в додатку 1 і додатку 2 та включає:

1.  Утримання в належному санітарному стані територій населених пунктів та об’єктів благоустрою Потоківського старостинського округу, зокрема, зовнішнє впорядкування  територій загального користування: узбіч та тротуарів центральних вулиць, парків, скверів, пам’ятників культури, дитячих і спортивних майданчиків, зупинок громадського транспорту, прибережної зони річки Псел, а також проведення робіт з утримання об’єктів благоустрою шляхом здійснення своєчасного видалення трави з обочин та тротуарів; прибирання сухостійних дерев та порослі; косіння трави та бур’янів; упорядкування місця видалення відходів (підгортання, планування, обкошування тощо); ліквідації стихійних звалищ; прибирання опалого листя; очищення тротуарів та узбіч від снігових заметів, посипання протиожеледною  сумішшю тощо.

2. Придбання насосу каналізаційного фекального (помпи) для обслуговування системи централізованого водовідведення.

3. Капітальний ремонт  приміщення за адресою: вул.  Гагаріна, буд.1А, село Потоки Кременчуцького району.

4. Капітальний ремонт у приміщенні водонасосної станції ІІ підйому за адресою: вул. Миру, буд. 16, село Потоки Кременчуцького району.

5.  Капітальний ремонт каналізаційної насосної станції за адресою:                вул.  Калинова, буд. 5А, село Потоки Кременчуцького району.

6. Капітальний ремонт приміщення за адресою: вул.  Калинова, буд.5А, село Потоки Кременчуцького району.

7.  Капітальний ремонт централізованого водопостачання в містах забору води – артезіанських свердловинах.

8. Реконструкція каналізаційної насосної станції по вул. Центральній в                     с. Потоки Кременчуцького району.

9. Реконструкція водонасосної станції  ІІ підйому за адресою:                 вул. Миру, буд. 16, село Потоки Кременчуцького району.

10. Реконструкція каналізаційної насосної станції за адресою:                           вул. Калинова, буд. 5А, село Потоки Кременчуцького району.

11. У зв’язку зі зношеністю транспортних засобів та обладнання, що використовується нині в господарській діяльності, планується придбання нового трактора та навісного обладнання до нього (відвал-лопата, косарка роторна, щітка підмітальна, розкидач піщано-сольової суміші) та самоскидного тракторного причепа 2ПТС-4 в кількості 2 одиниці; дренажно-фекального насосу; апарату високого тиску HD 6/15М для промивки резервуару зберігання питної води. Крім того, у зв’язку із значною розгалуженістю об’єктів благоустрою та з метою їх утримання  в належному стані, є потреба у придбанні механічного кущоріза (мотокоси) в кількості 3 одиниці та електроскутера (велосипеда).

# ІV. Фінансове забезпечення

Фінансування Програми в необхідних обсягах передбачається здійснювати за рахунок коштів Кременчуцької міської територіальної громади та інших джерел, не заборонених законодавством.

Програма може коригуватися протягом терміну дії з урахуванням уточнених бюджетних показників та зміни вартості складових матеріальних витрат і фінансових витрат, включених до капітальних інвестицій.

# V. Очікувані результати

Виконання Програми забезпечення діяльності та утримання в належному стані матеріально-технічної бази КП «КОМФОРТНИЙ ДІМ» на                           2022 – 2024 роки дасть можливість:

- забезпечити покращення санітарного стану, підвищення рівня благоустрою та  поліпшення естетичного вигляду населених пунктів Потоківського старостинського округу;

- покращити загальний екологічний стан територій, зменшити негативний вплив на оточуюче середовище та довкілля;

- підвищити ефективність функціонування підприємства при вирішенні питань з благоустрою;

- створити належні умови для проживання мешканців, забезпечити санітарне та епідеміологічне благополуччя;

- зберегти та зміцнити матеріально-технічну базу КП «КОМФОРТНИЙ ДІМ».

# Директор

КП «КОМФОРТНИЙ ДІМ»                                             Володимир КУРГАЄВ

# Додаток 1

до Програми забезпечення діяльності

та утримання в належному стані

матеріально-технічної бази

КП «КОМФОРТНИЙ ДІМ»

на 2022 – 2024 роки

# Заходи з забезпечення діяльності та утримання в належному стані

матеріально-технічної бази КП «КОМФОРТНИЙ ДІМ» на 2022 - 2024 роки

| № з/п | Найменування заходів | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн, всього | у тому числі, за роками |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Утримання в належному санітарному стані територій населених пунктів та об’єктів благоустрою Потоківського старостинського округу, зокрема, зовнішнє впорядкування територій загального користування: узбіч та тротуарів центральних вулиць, парків, скверів, пам’ятників культури, дитячих і спортивних майданчиків, зупинок громадського транспорту, прибережної зони | 6 034,580 | 1 901,580 | 1 971,800 | 2 161,200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | річки Псел, а також проведення робіт з утримання об’єктів благоустрою шляхом здійснення своєчасного видалення трави з обочин та тротуарів; прибирання сухостійних дерев та порослі; косіння трави та бур’янів; упорядкування місця видалення відходів (підгортання, планування, обкошування тощо); ліквідація стихійних звалищ; прибирання опалого листя; очищення тротуарів та узбіч від снігових заметів, посипання протиожеледною сумішшю тощо в 2022- 2024 роках |  |  |  |  |
| 2 | Придбання насосу каналізаційного фекального (помпи) для обслуговування системи централізованого водовідведення. | 12,000 | 12,000 | - | - |
| 3 | Перелік робіт з капітального ремонту приміщення за адресою: вул. Гагаріна, буд.1А, село Потоки Кременчуцького району в 2022-2024 роках, у тому числі: 2022 рік - Капітальний ремонт системи гарячого водопостачання (придбання та установлення нового бойлера для подачі гарячої води всередині приміщення) - 7,800 тис.грн; | 88,520 | 58,520 | 30,000 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - Капітальний ремонт системи обліку електричної енергії (заміна приладів обліку - електролічильника та влаштування захисту електроустановки всередині приміщення) - 5,720 тис.грн; - Капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення (заміна водопровідних і каналізаційних труб на ділянках трубопроводів водопостачання та водовідведення, устаткування регульованих кранів та засувок всередині приміщення) - 5,000 тис.грн; - Капітальний ремонт (заміна) віконних блоків - 40,000 тис.грн 2023 рік - Капітальний ремонт (встановлення відеоспостереження для забезпечення зберігання комунального майна) – 30,000 тис.грн |  |  |  |  |
| 4 | Перелік робіт з капітального ремонту у приміщенні водонасосної станції ІІ підйому за адресою: вул. Миру, буд. 16, село Потоки Кременчуцького району, у тому числі: | 126,200 | 126,200 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - Капітальний ремонт системи обліку централізованого водопостачання (придбання та устаткування лічильників обліку подачі холодної води та обладнання інженерних систем для забезпечення такого обліку всередині приміщення) - 64,100 тис.грн; - Капітальний ремонт водостічної системи (улаштування настінних жолобів, відливів та спусків навколо приміщення водонасосної станції) - 16,700 тис.грн; - Капітальний ремонт мереж електроосвітлення (суцільна заміна освітлювальної електропроводки, із зміною електричних пристроїв – вимикачів, патронів, рубильників, розеток всередині приміщення водонасосної станції) - 45,400 тис.грн |  |  |  |  |
| 5 | Перелік робіт з капітального ремонту каналізаційної насосної станції за адресою: вул. Калинова, буд. 5А, село Потоки Кременчуцького району, у тому числі: - Капітальний ремонт водостічної системи (улаштування водостічних лотків, настінних жолобів, відливів та спусків навколо приміщення каналізаційної насосної станції) - 14,200 тис.грн; | 23,500 | 23,500 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - Капітальний ремонт системи централізованого водовідведення (заміна дренажно-фекального насоса всередині приміщення) - 9,300 тис.грн |  |  |  |  |
| 6 | Перелік робіт з капітального ремонту централізованого водопостачання в містах забору води – артезіанських свердловинах на 2022-2024 роки, у тому числі: 2022 рік - Капітальний ремонт централізованого водопостачання (заміна глибинних насосів на артезіанських свердловинах для забезпечення підняття води) - 57,400 тис.грн; - Капітальний ремонт об’єктів централізованого водопостачання (виготовлення та встановлення захисних конструкцій з метою обмеження доступу до артезіанських свердловин) - 65,000 тис.грн 2023 рік - Капітальний ремонт централізованого водопостачання (заміна глибинного насоса на артезіанській свердловині для забезпечення підняття води) – 35,000 тис.грн; - Капітальний ремонт (очистка) методом свабування артезіанської свердловини - 65,000 тис.грн | 328,400 | 122,400 | 100,000 | 106,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 2024 рік - Капітальний ремонт централізованого водопостачання (заміна глибинного насоса на артезіанській свердловині для забезпечення підняття води) - 41,000 тис.грн; - Капітальний ремонт (очистка) методом свабування артезіанської свердловини - 65,000 тис.грн |  |  |  |  |
| 7 | Перелік робіт з капітального ремонту приміщення за адресою: вул. Калинова, буд.5А, село Потоки Кременчуцького району, у тому числі: - Капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення (заміна водопровідних і каналізаційних труб на ділянках трубопроводів водопостачання та водовідведення, устаткування регульованих кранів та засувок всередині приміщення) - 8,000 тис.грн; - Капітальний ремонт системи опалення (улаштування нової індивідуальної системи опалення з устаткуванням твердопаливного котла всередині приміщення) – 80,000 тис.грн; - Капітальний ремонт (заміна покрівлі даху) – 130,000 тис.грн; | 288,000 | - | 288,000 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | - Капітальний ремонт стін, підлоги, стелі всередині приміщення без зміни геометричних розмірів – 70,000 тис.грн |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкція каналізаційної насосної станції по вул. Центральній в с. Потоки Кременчуцького району. | 1067,244 | 1 067,224 | - | - |
| 9 | Реконструкція водонасосної станції ІІ підйому за адресою: вул. Миру, буд. 16, село Потоки Кременчуцького району. | 2 000,000 | - | 2 000,000 | - |
| 10 | Реконструкція каналізаційної насосної станції за адресою: вул. Калинова, буд. 5А, село Потоки Кременчуцького району. | 2000,000 | - | - | 2 000,000 |
|  | ВСЬОГО 2022-2024 роки | 11 968,444 | 3 311,424 | 4 389,800 | 4 267,200 |

# Директор

КП «КОМФОРТНИЙ ДІМ»                                                                                                                     Володимир КУРГАЄВ

Додаток 2

до Програми забезпечення діяльності та утримання в належному стані матеріально-технічної бази КП «КОМФОРТНИЙ ДІМ» на 2022 -2024 роки

# Капітальні інвестиції (придбання основних засобів)

| № з/п | Найменування заходів | Кількість одиниць | Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2022 рік |  |  |  |
| 1 | Придбання трактора та навісного обладнання до нього (відвал-лопата, косарка роторна, щітка підмітальна, розкидач піщано-сольової суміші) | 1 | 656,500 |
| 2 | Придбання механічного кущоріза (мотокоси) | 2 | 40,000 |
| 3 | Придбання електроскутера (велосипеда) | 1 | 26,000 |
| 4 | Придбання дренажно-фекального насосу | 1 | 32,000 |
|  | Всього |  | 754,500 |
| 2023 рік |  |  |  |
| 1 | Придбання самоскидного тракторного причепа 2ПТС- 4 | 1 | 117,000 |
| 2 | Придбання механічного кущоріза (мотокоси) | 1 | 24,000 |
| 3 | Придбання апарата високого тиску HD 6/15М для промивки резервуару зберігання питної води | 1 | 49,000 |
|  | Всього |  | 190,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 2024 рік |  |  |
|  | Придбання універсального засобу – самоскидного тракторного причіпа 2ПТС-4 | 1 | 140,000 |
|  | Всього |  | 140,000 |
|  | Всього 2022-2024 роки |  | 1 084,500 |

# Директор

КП «КОМФОРТНИЙ ДІМ»                                             Володимир КУРГАЄВ

# Додаток 3

до Програми забезпечення діяльності та утримання в належному стані матеріально-технічної бази КП «КОМФОРТНИЙ ДІМ» на 2022 - 2024 роки

# Перелік об’єктів благоустрою по населеним пунктам

Потоківського старостинського округу

с. Потоки Кременчуцького району

| № з/п | Назва об’єкту благоустрою | Орієнтовна площа, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паркова зона «Центральна» | 0,4 |
| 2 | Паркова зона «Молодіжна» | 2,70 |
| 3 | Узбіччя біля Потоківської гімназії № 33 | 0,35 |
| 4 | Пам’ятник загиблим воїнам | 0,15 |
| 5 | В’їзд у с. Потоки | 0,45 |
| 6 | Узбіччя по вул. Лесі Українки | 0,36 |
| 7 | Узбіччя по вул. Центральній | 0,8 |
| 8 | Узбіччя по вул. Ювілейній | 0,45 |
| 9 | Узбіччя по вул. Яблуневій | 0,42 |
| 10 | Дитячий майданчик по вул. Калиновій | 0,55 |
| 11 | Зупинки громадського транспорту (6 од.) | 0,096 |
| Загальна площа |  | 6,726 |

с. Соснівка Кременчуцького району

| № з/п | Назва об’єкту благоустрою | Орієнтовна площа, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Узбіччя по вул. Піщаній | 1,15 |
| 2 | Зупинки громадського транспорту (2 од.) | 0,032 |
| 3 | Братська могила | 0,01 |
| Загальна площа |  | 1,192 |

с. Мала Кохнівка Кременчуцького району

| № з/п | Назва об’єкту благоустрою | Орієнтовна площа, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Узбіччя по вул. Шкільній | 1,9 |
| 2 | Узбіччя від вул. Шкільної до виправної колонії № 69 | 0,36 |
| 3 | Спортивний майданчик біля ФАПу | 0,28 |
| 4 | Зупинки громадського транспорту (8 од.) | 0,128 |
| 5 | Узбіччя по вул. Зеленій до кладовища та прилегла територія | 0,6 |
| 6 | Братська могила | 0,01 |
| Загальна площа |  | 3,278 |

с. Придніпрянське Кременчуцького району

| № з/п | Назва об’єкту благоустрою | Орієнтовна площа, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Узбіччя вул. Центральної | 0,89 |
| 2 | Узбіччя вул. Зоріна | 0,57 |
| 3 | Узбіччя вул. Калинової | 0,37 |
| 4 | Братська могила | 0,02 |
| 5 | Зупинки громадського транспорту (6 од.) | 0,096 |
| Загальна площа |  | 1,946 |

с. Потоки Кременчуцького району, прилегла територія місць провадження господарської діяльності КП «КОМФОРТНИЙ ДІМ»

| № з/п | Назва об’єкту благоустрою | Орієнтовна площа, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нежитлова будівля за адресою: вул. Гагаріна, буд. 1А | 0,6 |
| 2 | Нежитлова будівля за адресою: вул. Калинова, буд. 4А | 0,26 |
| 3 | Каналізаційна насосна станція за адресою: вул. Калинова, буд. 5А | 0,23 |
| 4 | Насосна станція ІІ підйому за адресою: вул. Миру, буд. 16 | 0,20 |
| 5 | Артезіанські свердловини №№ 7,8 | 0,3 |
| 6 | Каналізаційна насосна станція за адресою: вул. Центральна, буд.17А | 0,17 |
| Загальна площа |  | 1,76 |

# Загальна площа всіх об’єктів благоустрою становить 14,902 га

# Директор

КП «КОМФОРТНИЙ ДІМ»                                             Володимир КУРГАЄВ