Додаток 2
до Програми санітарного очищення 

Кременчуцької міської територіальної    

громади та забезпечення діяльності  КП «Кременчуцьке КАТП 1628» 

на 2022-2024 роки
Заходи з санітарного очищення міста Кременчука на 2023 рік
	№     з/п
	Заходи з санітарного очищення міста Кременчука
	Орієнтовний обсяг робіт
	Орієнтовні витрати, грн

	
	
	м³ (т)
	години
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Прибирання прибордюрної частини доріг від залишків технологічних матеріалів, що застосовувались для зимового утримання доріг, від наносів ґрунту після зливових дощів спеціальними механізмами та навантаженням в автомобілі, вивезення листя та вуличного змету з вулиць міста вантажними автомобілями
	32 285
	39 843
	15 570 055,14

	2
	Водовідведення дощових та талих вод асенізаційними автомобілями
	-
	27
	20 673,21

	3
	Поливання покриття водою під час спеки влітку поливально-миючими автомобілями (при t повітря +28º)
	-
	218
	111 407,48

	4
	Миття дорожнього покриття в районі прибордюрної зони після прибирання
	-
	110
	75 267,23

	5
	Прибирання проїжджої частини вулиць підмітально-прибиральним автомобілем, автомобілем-пилососом та плужно-щітковими механізмами (для вулиць та доріг з підвищеною інтенсивністю руху громадського транспорту з періодичністю прибирання не рідше 2 рази на тиждень)
	-
	8 848
	6 077 180,30

	6
	Очищення проїжджої частини доріг від снігу спеціальними автомобілями та механізмами, чергування спеціальних автомобілів та механізмів, механізоване навантаження снігу в автомобілі та його вивезення за необхідністю (всі вулиці в межах міста, кількість циклів та періодичність очищення залежить від тривалості обсягів снігопаду).
	-
	20 946
	5 860 520,79

	7
	Посипання проїжджої частини вулиць сіллю та піщано-соляною сумішшю спеціальними автомобілями в період ожеледиці. Заготівля і складування протиожеледних матеріалів, хімічних реагентів, приготування піщано-соляної суміші спеціальними механізмами, навантаження їх в автомобілі
	2 100
	1 711
	5 958 117,00

	8
	Виставлення контейнерів для сміття та біотуалетів під час свят та інших громадських заходів, чергування обслуговуючого персоналу 
	-
	906
	227 026,69

	9
	Ліквідація стихійних звалищ та очищення територій
	1 222
	265
	225 533,26

	10
	Виконання зобов’язань, які виникли у 2020 році  
	-
	-
	200 000,00

	
	ВСЬОГО за розділом
	35 607
	72 874
	34 325 781,10

	
	
	
	
	

	
	РАЗОМ
	
	
	34 325 781,10

	
	з них:
	
	
	

	
	Кошти бюджету Кременчуцької міської територіальної громади та інших джерел, не заборонених законодавством
	
	
	34 325 781,10


Директор КП «Кременчуцьке КАТП 1628»                                 Сергій ШИЯН
