Додаток

до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області

30 червня  2023 року

Програма розвитку та забезпечення діяльності комунального підприємства «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана» на 2023-2027 роки

Паспорт Програми

| 1. Ініціатор розроблення програми | Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, комунальне підприємство «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми | Бюджетний кодекс України, закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про міський електричний транспорт», «Про автомобільний транспорт», постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2004 р. № 1735 «Про затвердження Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом» |  |  |  |  |
| 3. Розробник програми | Комунальне підприємство «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 4. Співрозробники програми | Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 5. Відповідальний виконавець програми | Комунальне підприємство «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 6. Учасники програми | Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, комунальне підприємство «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |  |  |  |  |
| 7. Строк виконання | 2023 – 2027 роки |  |  |  |  |
| 8. Прогнозні обсяги та джерела фінансування: | 2023 тис. грн. | 2024 тис. грн. | 2025 тис. грн. | 2026 тис. грн. | 2027 тис. грн. |
| Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, у тому числі: | 661 219,36 | 526 765,84 | 315 949,82 | 352 699,97 | 395 403,48 |
| кошти бюджету Кременчуцької міської територіальної громади | 305 048,92 | 248 394,36 | 282 566,44 | 314 275,97 | 351 139,82 |
| власні кошти підприємства | 25 570,44 | 33 979,04 | 33 383,38 | 38 424,00 | 44 263,66 |
| інвестиційні кошти | 330 600,00 | 244 392,44 |  |  |  |

I. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Комунальне підприємство «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана» засноване у жовтні 1966 року. Ремонтно-експлуатаційна база розрахована на 100 машиномісць, в експлуатації знаходиться 67 одиниць пасажирських тролейбусів, 10 одиниць пасажирських автобусів, 2 одиниці тролейбусів спеціального призначення, 7 тягових перетворюючих підстанцій загальною потужністю 18658 кВт, 64,7 км контактної мережі.

Характеристика пасажирських перевезень міським комунальним транспортом (тролейбус, автобус)

|  |  | тролейбус | автобус |
| --- | --- | --- | --- |
| Загальна кількість маршрутів | одиниць | 14 | 2 |
| Загальна протяжність маршрутів | км | 338,74 | 65,6 |
| Загальна густота маршрутів | км/кв.км | 3,54 | 0,68 |
| Загальна кількість машин | одиниць | 67 | 10 |
| Загальна пасажиромісткість машин на маршрутах | одиниць | 7508 | 1 040 |
| в т.ч. для сидіння | одиниць | 2223 | 240 |
| Середня пасажиромісткість машин на маршрутах | місць/машин | 5600 | 832 |
| Середній вік машин, що здійснюють перевезення | років | 5,7 | 2,9 |
| Кількість зупинок всього | одиниць | 174 | 118 |
| в т.ч. облаштованих спорудами | одиниць | 127 | 101 |
| Вартість проїзду | грн. | 10,0 | 12,0 |

Наразі інвентарна кількість пасажирського рухомого складу cкладає 67 одиниць тролейбусів та 10 одиниць автобусів, з них за часом експлуатації:

| Строк експлуатації | Тролейбус, одиниць | Автобус, одиниць |
| --- | --- | --- |
| до 5 років | 48 | 10 |
| від 5 до 10 | 14 | - |
| від 10 до 15 | 5 | - |
| від 15 і більше | - | - |

Строки експлуатації пасажирських тролейбусів та автобусів на комунальному підприємстві «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана»

| № п/п | Рік випуску | Кількість тролейбус/автобус | Відпрацьовано років |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2008 | 3 | 14 |
| 2 | 2009 | 2 | 13 |
| 3 | 2012 | 13 | 10 |
| 4 | 2016 | 1 | 6 |
| 5 | 2018 | 40 | 4 |
| 6 | 2020 | 8/10 | 2/2,9 |

Строк експлуатації тролейбуса згідно з нормативними документами становить 10 років, після цього тролейбус має пройти обов’язковий капітальний ремонт і отримати продовження строку експлуатації на 5 років або бути списаним відповідно до рішення технічної комісії.  Таким чином 18 одиниць електротранспорту  сьогодні потребує капітального ремонту.

Для покращення становища з рухомим складом на підприємстві, Програмою передбачено обслуговування та ремонт рухомого складу тролейбусів, проведення середнього ремонту.

Міська тролейбусна маршрутна мережа налічує 14 тролейбусних маршрутів загальною протяжністю 338,74 км, підприємство обслуговує два автобусних маршрути загальною протяжністю 65,6 км.

Протягом 2020-2022 років було відкрито 7 нових тролейбусних маршрутів. У 2020 році відкрито 4 тролейбусних маршрутів: № 11А+ «Річковий вокзал - Квартал 297», № 26А+ «вул. Молодіжна - вул. Академіка Герасимовича», № 28А+ «вул. Молодіжна - вул. Мічуріна». У 2021 році відкрито 3 тролейбусних маршрутів: №25А+ «ПАТ «Укртатнафта» -  вул. Правобережна», № 7 «Річковий вокзал - вул. Калинова (с. Потоки)» , № 15Б+ «вул. Молодіжна - Річковий вокзал». Відкриття нових тролейбусних маршрутів стало можливим завдяки придбанню 8 одиниць тролейбусів з автономним рухом до 20 км, а також дообладнанням тролейбусів  більш потужними акумуляторами. За період 2020-2022 роки підприємством за власні кошти було дообладнано 13 одиниць електротранспорту.

Дообладнання тролейбусів акумуляторами більшої потужності

| № п/п | Рік дообладнання | Кількість | Потужність акумулятора, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020 | 2 | 10,0км |
| 2 | 2021 | 2 | 10,0км |
|  |  | 2 | 20,0км |
| 3 | 2022 | 7 | 20,0км |

В подальшому планується продовжити роботу в цьому напрямку. В перспективі розглядається можливість відкриття нових тролейбусних маршрутів у віддалені мікрорайони, а також збільшення одиниць транспорту на вже діючих маршрутах. Для цього передбачається залучення інвестиційних коштів для оновлення рухомого складу у кількості 20 одиниць тролейбусів з автономним рухом до 20 км та будівництво тролейбусної лінії на правобережній частині міста.

Для забезпечення надійної роботи електротранспорту, уникнення  аварійних нештатних ситуацій, а також при виникненні надзвичайних ситуацій в енергосистемі держави (відключень, збоїв, перенапруг в контактній мережі, збільшення втрат в мережі тощо), необхідно провести технічне переоснащення ТПС. Протягом останніх п’яти років підприємством  проведено часткові роботи з модернізації ТПС та проводилися налогоджувальні роботи.

Тривалість експлуатації тягових підстанцій

на комунальному підприємстві «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана»

| № п/п | Тягові підстанції | Потужність /кBа./ | Рік введення в експлуатацію | Рік проведення модернізації |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 1 | 2284 | 1966 | 2019 – 2020 |
| 2 | № 2 | 4205 | 1966 | 2017 – 2019 2021 – 2022 |
| 3 | № 3 | 2755 | 1967 | 2022 |
| 4 | № 4 | 2118 | 1969 | - |
| 5 | № 5 | 2795 | 1982 | - |
| 6 | № 6 | 692 | 1987 | 2022 |
| 7 | № 9 | 2076 | 1992 | 2022 |

Програмою передбачено модернізація та впровадження телемеханіки, конденсаторних установок, реконструкція швидкодіючих автоматів на ТПС №1, 2, 3, 6, 9, проведення налагоджувальних робіт електрообладання на ТПС.

У разі виникнення надзвичайних систуацій в енергосистемі держави чи міста з відключенням електроенергії, для уникнення зупинки електротранспорту планується подальше переведення електротранспорту на автономний рух. Для цього Програмою передбачено дообладнання тролейбусів  більш потужними акумуляторами з автономним рухом до 20 км у кількості двох одиниць щорічно.

Крім того передбачено заміна 30,5 км контактної мережі, 225 залізобетонних опор, оновлення зношених спецмашин для ремонту контактної мережі, технічної допомоги на лініях, проведення середнього ремонту тролейбусів, ремонт рухомого складу тощо.

Фінансові можливості комунального підприємства «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана» не дозволяють здійснювати розвиток та беззбиткову діяльність підприємства. Без належної фінансової підтримки неможливе ефективне функціонування комунального пасажирського транспорту .

Враховуючи вищезазначене, підтримка розвитку комунального пасажирського транспорту Кременчуцької міської територіальної громади є економічно та соціально обґрунтованою. Саме на вирішення цих проблем спрямована Програма.

II. Мета Програми

Метою Програми розвитку та забезпечення діяльності комунального підприємства «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана» на 2023-2027 роки є розвиток та підвищення ефективності і надійності функціонування комунального пасажирського транспорту у Кременчуцькій міській територіальній громаді, а саме:

- створення належних умов для надання населенню доступних, якісних та безпечних послуг з перевезення комунальним пасажирським транспортом;

- забезпечення стабільного функціонування і подальшого розвитку комунального пасажирського транспорту шляхом місцевої фінансової підтримки, стабілізування економічного стану підприємства, а також залучення інвестиційних коштів для вирішення питань оновлення рухомого складу;

- підвищення рівня технічного оснащення підприємства та ефективності його роботи;

- збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури та маршрутної мережі;

- здійснення соціально значущих перевезень – пільгових категорій громадян;

- забезпечення комфортних та безпечних умов пересування пасажирів, зокрема, осіб з інвалідністю та людей похилого віку;

III. Шляхи і способи розв’язання проблеми

Проблему забезпечення належного рівня перевезень пасажирів комунальним пасажирським транспортом передбачається розв’язати шляхом:

1. Технічного переоснащення міського електротранспорту, яке передбачає:

- оновлення рухомого складу тролейбусного парку;

- дообладнання рухомого складу тролейбусів більш потужними акумуляторами автономного руху до 20 км;

- проведення середнього та капітального ремонту рухомого складу тролейбусного парку;

- створенням нових тролейбусних маршрутів;

- будівництво нових тролейбусних ліній та реконструкцію існуючих тролейбусних ліній з використанням сучасних конструкцій і спеціальних частин для контактних мереж.

2. Створення умов для розвитку міського комунального пасажирського транспорту, які передбачають:

- здійснення заходів, спрямованих на удосконалення інфраструктури міського комунального пасажирського транспорту;

- здійснення належної експлуатації та утримання комунального пасажирського автобусного парку.

3. Забезпечення беззбиткового функціонування підприємства, яке передбачає:

- коригування тарифів на проїзд у міському комунальному транспорті до рівня, який покриває витрати з перевезення пасажирів;

- підвищення ефективності роботи із збору плати за проїзд;

- збільшення надходжень від розміщення реклами на комунальному транспорті, оренди приміщень, надання інших додаткових послуг.

4. Удосконалення управління міським комунальним пасажирським  транспортом та ефективне використання його майнового комплексу, яке передбачає:

- здійснення функцій замовника послуг з перевезення пасажирів органом місцевого самоврядування відповідно до вимог законів України «Про міський електричний транспорт»; «Про автомобільний транспорт»;

- підготовки водіїв тролейбусів навчальним центром, який створено на базі КП «Кременчуцьке тролейбусне управління імені Л.Я.Левітана».

IV. Завдання і заходи

Результативні показники, за якими буде проводитися оцінювання Програми

| № п/п | Зміст заходів | Кількісна оцінка | Обсяг фінансування тис. грн. |  |  |  |  | Джерела фінансування тис. грн. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 р. | 2024 р. | 2025 р. | 2026 р. | 2027р. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 1. | Придбання тролейбусів з низькою підлогою з автономним рухом до 20 км | 20 одиниць х 16 530 000,00 грн.= 330 600 000,00 грн | 330 600,00 | - | - | - | - | Інвестиційні кошти |  |  |
| 2. | Будівництво тролейбусної лінії на правобережній частині в м.Кременчуці | 12,96 км | - | 244 392,44 | - | - | - | Інвестиційні кошти |  |  |
| 3. | Дообладнання рухомого складу тролейбусів автономним рухом до 20 км | Щорічно дообладнання 2 од. 1 од. – 3 000 000,00 грн | 6 000,00 | 6 900,00 | 7 935,00 | 9 125,25 | 10 494,04 | Власні кошти |  |  |
| 4. | Заміна зношених спецмашин для ремонту контактної мережі, техдопомога на лінії | Техдопомога по ремонту к/ мережі АТ- 70 1 од. х 3 500 00,00 грн | - | 3 500,0 | 4 025,0 | - | - | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади |  |  |
| 5. | Проведення середнього ремонту тролейбусів | Щорічно 5 од. × 225 000,00 грн = 1 125 000,00 грн | 1 125,0 | 1 293,75 | 1 487,81 | 1 710,98 | 1 967,63 | Власні кошти |  |  |
| 6. | Обслуговування та ремонт рухомого складу тролейбусів | ТО-1 3 359 од.× 1 438,52 грн = 4 831 988,68 грн | 4 831,99 | 5 556,79 | 6 390,31 | 7 348,86 | 8 451,19 | Власні кошти |  |  |
|  |  | ТО-2 108 од.× 42 633,65 грн = 4 604 434,20 грн | 4 604,43 | 5 295,09 | 6 089,35 | 7 002,75 | 8 053,16 | Власні кошти |  |  |
| 7. | Обслуговування та ремонт автобусів | ТО-1 270 од. х 2 202,00 грн = 594 540,00 грн | 594,54 | 683,72 | 786,28 | 904,22 | 1 039,85 | Власні кошти |  |  |
|  |  | ТО-2 34 од. х 14 384,00 грн = 489 056,00 грн | 489,06 | 562,42 | 646,78 | 743,80 | 855,37 | Власні кошти |  |  |
| 8. | Техобслуговування двигунів автобусів | 27 од. х 17 335,00 грн = 468 045,00 грн | 468,05 | 538,26 | 619,00 | 711,85 | 818,63 | Власні кошти |  |  |
| 9. | Заміна автогуми на тролейбусах | Богдан Bridgestone 275/70R22,5 2200 км/110 км х 6 шт. х 13 500,00 грн = 1 620 000,00 грн ЛАЗ Aeolus 275/70R22,5 500 км /80 км х 6шт. х 8 500,00 грн = 318750,00 грн Разом: 1 938 750,00 грн | 1 938,75 | 2 229,56 | 2 563,99 | 2 948,59 | 3 390,88 | Власні кошти |  |  |
| 10. | Заміна автогуми для автобусів | Богдан Bridgestone 275/70R22,5 600,00/110,00 х 6 шт. х 13 500,00 грн = 445 500,00 грн | 445,50 | 512,33 | 589,18 | 677,56 | 779,19 | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади |  |  |
| 11. | Заміна зношеного контактного дроту | Вартість 434 872,72 грн./км 2023 – 5,5 км 2024 – 6,0 км 2025 – 6,2 км 2026 – 6,3 км 2027 – 6,5 км | 1 195,90 | 1 500,31 | 1 782,90 | 2 083,37 | 2 471,93 | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади |  |  |
|  |  |  | 1 195,90 | 1 500,31 | 1 782,84 | 2 083,37 | 2 471,94 | Власні кошти |  |  |
| 12. | Заміна зношених залізобетонних опор | Щорічно 45 шт. × 20 390,00 грн = 917 550,00 грн. | 458,77 | 527,59 | 606,73 | 697,74 | 802,40 | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади |  |  |
|  |  |  | 458,77 | 527,59 | 606,73 | 697,74 | 802,40 | Власні кошти |  |  |
| 13. | Заміна спецчастин контактної мережі | Перетин 2 шт. × 34 330 грн = 68 660 грн Натяжні ізолятори 300 шт. × 360 грн =108 000,00 грн Вузол стрілочний 2 шт.×53 515,00 грн = 107 030,00 грн Затискач струновий 400 шт.×160,00 грн = 64 000,00 грн Разом: 347 690,00 грн | 347,69 | 399,84 | 459,82 | 528,79 | 608,11 | Власні кошти |  |  |
| 14. | Технічне переоснащення (модернізація) тягових підстанцій | Вартість на одну ТПС: Телемеханіки– 480 000,00 грн Конденсаторна установка – 240 000,00 грн Реконструкція швидкодіючих автоматів – 5 000 000,00 грн | ТПС №1 720,00 (телемеханіка, конденсаторна установка) | ТПС №6 5 276,00 (реконструкція швидкодіячих автоматів,конденсаторна установка) | ТПС № 2 317,40 (конденсаторна установка) | ТПС № 3 365,01 (конденсаторна установка ) | ТПС № 9 419,76 (конденсаторна установка) | Власні кошти |  |  |
| 15. | Налагоджувальні роботи електрообладнання тягових підстанцій | Одна ТПС – 1 038 000,00 грн | ТПС № 2,5,9 3 114,00 | ТПС № 1 1 193,70 | ТПС № 3,6, ТП 187 4 118,27 | ТПС № 2,5,9 4 736,00 | ТПС № 1 1 815,47 | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади |  |  |
| 16. | Технічний контроль транспортних засобів | Двічі на рік 13 650,00 грн ×2= 27 300,00 грн | 27,30 | 31,40 | 36,11 | 41,53 | 47,76 | Власні кошти |  |  |
| 17. | Послуги охорони території підприємства (ДЕПО) | 53 022,00 грн/місяць 53 022,00 грн ×12 міс.= 636 264,00 грн | 636,26 | 731,70 | 841,46 | 967,68 | 1 112,83 | Власні кошти |  |  |
| 18. | Пальне для автобусів | Річний пробіг 850 000 км (36,84 л / 100 км × 425 000 км + 40,52 л / 100 км × 425 000 км ) ×56,00 грн = 18 411 680, 00 грн | 18 411,68 | 21 173,43 | 24 349,44 | 28 001,86 | 32 202,14 | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади |  |  |
| 19. | Мастило для автобусів | 2,2 л / 100 км х 340 000 км х 108,65 грн = 812 702 грн | 812, 70 | 934,61 | 1 074,80 | 1 236,02 | 1 421,42 | Власні кошти |  |  |
| 20. | Електроенергія | 5 150 000 кВт.год. ×8,2699 грн = 42 589 985,00 грн | 42 589,99 | 48 978,49 | 56 325,26 | 64 774,05 | 74 490,16 | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади |  |  |
| 21. | Заробітна плата | Норм. числ. 543 чол. СЗП 12 445,00 грн 543 чол. х 12 445,00 грн х 12 міс. = 81 091 620,00 грн | 81 091,62 | 93 255,36 | 107 243,66 | 123 330,21 | 141 829,74 | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади |  |  |
| 22. | Єдиний соціальний внесок | 22% | 17 840,16 | 20 516,18 | 23 593,61 | 27 132,65 | 31 202,54 | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади |  |  |
| 23. | Виплата пільгових пенсій | Згідно рахунків ПФУ щомісяця ≈ 110 000 грн 110 000,00 грн х 12 міс. = 1 320 000,00 грн | 1 320,00 | 1 518,00 | 1 745,70 | 2 007,56 | 2 308,69 | Власні кошти |  |  |
| 24. | Здійснення видатків на оплату зобов’язань з обслуговування кредиту міжнародної фінансової організації Європейський банк реконструкції та розвитку | Відсоткова ставка | 424,545 EUR 18 467,71 | 367,161 EUR 17 568,65 | 309,577 EUR 16 296,13 | 256,460 EUR 14 849,03 | 200,298 EUR 12 756,98 | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади |  |  |
|  |  | Послуги з конвертації безготівкової іноземної валюти та курсові різниці | 54,48 | 57,18 | 59,87 | 62,78 | 65,48 | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади |  |  |
| 25. | Внески в статутний капітал |  | 827,819 EUR 36 010,13 | 827,819 EUR 39 611,14 | 827,819 EUR 43 576,39 | 827,819 EUR 47 930,72 | 827,819 EUR 52 723,79 | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади |  |  |
| 26. | Погашення відстрочки по кредиту ЄБРР за 2022 рік | Сплата відстотків | 29 231,44 | - | - | - | - | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади |  |  |
|  |  | Внески в статутний капітал (погашення тіла кредита) | 56 137,54 | - | - | - | - |  |  |  |
|  | УСЬОГО: |  | 661 219,36 | 526 765,84 | 315 949,82 | 352 699,97 | 395 403,48 |  |  |  |
|  | у т. ч. |  | 305 048,92 | 248 394,36 | 282 566,44 | 314 275,97 | 351 139,82 | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади |  |  |
|  |  |  | 25 570,44 | 33 979,04 | 33 383,38 | 38 424,00 | 44 263,66 | Власні кошти |  |  |
|  |  |  | 330 600,00 | 244 392,44 |  |  |  | Інвестиційні кошти |  |  |

ПРИМІТКА: Розміри відсоткової ставки та погашення кредиту розраховані по курсу євро: 2023 р. – 43,50 грн; 2024 р.- 47,85 грн; 2025р. – 52,64 грн; 2026 р. – 57,90 грн; 2027 р. – 63,69 грн.

Щорічно передбачено зріст витрат на 15%.

V. Очікувані результати, ефективність  Програми

У результаті виконання заходів Програми очікується:

1. У соціальній  сфері:

- забезпечення доступності транспортних послуг для всіх верств населення;

- підвищення рівня задоволення потреби населення  з дотриманням витрат часу на проїзд,  інтервалів руху, норм наповнення та використання обґрунтованої кількості рухомого складу;

- врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час перевезення;

- зменшення техногенного навантаження у місті.

2. В економічній сфері:

- стабілізування фінансового стану  підприємства;

- збільшення доходів від перевезень;

- упорядкування конкуренції на ринку міських пасажирських перевезень, розроблення оптимально-виважених графіків руху транспортними засобами.

3. У технологічній сфері:

- оновлення рухомого складу шляхом придбання нових тролейбусів вітчизняного виробництва;

- забезпечення зростань загальної кількості рухомого складу, протяжності тролейбусних ліній та обсягів пасажирських перевезень;

- запровадження сучасних технологій технічного обслуговування і ремонту нових типів тролейбусів;

- покращення показників комфортності та безпеки пасажирських перевезень;

VI. Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, інвестиційних коштів, власних коштів підприємства, а також інших джерел, які не заборонені законодавством.

Обсяги фінансування Програми уточнюються щороку під час підготовки проєкту бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на відповідний рік.

| № з/п | Кошти, які планується залучити на виконання Програми, тис. грн. | 2023 р. | 2024 р. | 2025 р. | 2026 р. | 2027 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обсяг ресурсів, усього, в тому числі: | 661 219,36 | 526 765,84 | 315 949,82 | 352 699,97 | 395 403,48 |
| 2. | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади, всього, в тому числі: | 305 048,92 | 248 394,36 | 282 566,44 | 314 275,97 | 351 139,82 |
|  | - фінансова підтримка | 159 933,45 | 183 923,46 | 211 511,97 | 243 238,77 | 279 724,58 |
|  | - бюджет розвитку | 145 115,47 | 64 470,90 | 71 054,47 | 71 037,20 | 71 415,24 |
| 3. | Власні доходи підприємства | 25 570,44 | 33 979,04 | 33 383,38 | 38 424,00 | 44 263,66 |
| 4. | Залучення інвестиційних коштів | 330 600,00 | 244 392,44 | - | - | - |

VII. Організація та контроль за виконанням Програми

Координація по забезпеченню виконання Програми покладена на управління транспорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області. Програма буде реалізована відповідно до основних заходів  та обсягів коштів, які виділені на її виконання.

За результатами аналізу виконання програмних заходів з урахуванням змін зовнішніх умов, що можуть мати місце в ході реалізації Програми, допускається коригування заходів програми. Впродовж терміну виконання Програми можуть вноситися зміни і доповнення.

Основними функціями управління транспорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області в частині виконання заходів програми та контролю є:

- координація виконання заходів Програми;

- організація моніторингу реалізації заходів Програми;

- інформування міської ради щодо виконання заходів Програми.

Директор комунального підприємства

«Кременчуцьке тролейбусне управління

імені Л.Я.Левітана»                                                              Олександр ВЕРТЮХ