Додаток 2

до рішення Кременчуцької

міської  ради Кременчуцького

району Полтавської області

18 січня 2024 року

Додаток 3

до Програми санітарного очищення

Кременчуцької міської територіальної

громади та забезпечення діяльності  КП «Кременчуцьке КАТП 1628»

на 2022-2024 роки

Заходи з санітарного очищення міста Кременчука на 2024 рік

| № з/п | Заходи з санітарного очищення міста Кременчука | Орієнтовний обсяг робіт |  | Орієнтовні витрати, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м³ (т) | години |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Прибирання прибордюрної частини доріг від залишків технологічних матеріалів, що застосовувалися для зимового утримання доріг, від наносів ґрунту після зливових дощів спеціальними механізмами та навантаженням в автомобілі, вивезення листя та вуличного змету з вулиць міста вантажними автомобілями | 34 886 | 46 238 | 19 784 965,21 |
| 2 | Водовідведення дощових та талих вод асенізаційними автомобілями | - | 9 | 5 897,57 |
| 3 | Поливання покриття водою під час спеки влітку поливально-миючими автомобілями (при t повітря +28º) | - | 121 | 126 889,80 |
| 4 | Миття дорожнього покриття в районі прибордюрної зони після прибирання | - | 9 | 7 780,11 |
| 5 | Прибирання проїжджої частини вулиць підмітально-прибиральним автомобілем, автомобілем-пилососом та плужно-щітковими механізмами (для вулиць та доріг з підвищеною інтенсивністю руху громадського транспорту з періодичністю прибирання не рідше 2 рази на тиждень) | - | 6 825 | 6 426 324,86 |
| 6 | Очищення проїжджої частини доріг від снігу спеціальними автомобілями та механізмами, чергування спеціальних автомобілів та механізмів, механізоване навантаження снігу в автомобілі та його вивезення за необхідністю (всі вулиці, в межах міста. Кількість циклів та періодичність очищення залежить від тривалості обсягів снігопаду) | - | 21 060 | 5 723 280,31 |
| 7 | Посипання проїжджої частини вулиць сіллю та піщано-соляною сумішшю спеціальними автомобілями в період ожеледиці. Заготівля і складування протиожеледних матеріалів, хімічних реагентів, приготування піщано-соляної суміші спеціальними механізмами, навантаження їх в автомобілі | 680 | 1 422 | 5 692 729,79 |
| 8 | Виставлення контейнерів для сміття та біотуалетів під час свят та інших громадських заходів, чергування обслуговуючого персоналу | - | 1 130 | 467 330,67 |
| 9 | Ліквідація стихійних звалищ та очищення територій | 220 | 128 | 57 636,38 |
| 10 | Виконання заходів з благоустрою територій (завезення піску на спортивні, дитячі майданчики, пляжі, тощо) | 110 | 205 | 80 479,12 |
| 11 | Виконання зобов’язань, які виникли у 2023 році | - | - | 7 474 044,04 |
|  | ВСЬОГО за розділом | 35 896 | 77 147 | 45 847 357,86 |
|  | РАЗОМ |  |  | 45 847 357,86 |
|  | з них: |  |  |  |
|  | Кошти бюджету Кременчуцької міської територіальної громади та інших джерел, не заборонених законодавством |  |  | 45 847 357,86 |

Директор КП «Кременчуцьке КАТП 1628»	                             Сергій ШИЯН