Додаток

до рішення

Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району

Полтавської області

18 січня 2024 року

МІСЬКА ПРОГРАМА ІІО ВИДАЛЕННЮ АВАРІЙНИХ, СУХОСТІЙНИХ ТА ФАУТНИХ ДЕРЕВ, А ТАКОЖ КРОНУВАННЯ ДЕРЕВ,

ЩО ДОСЯГЛИ ВІКОВОЇ МЕЖІ, НА 2021-2025 РОКИ НА ТЕРИТОРІЇ

КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

Зміст

Паспорт Програми…………………………………………………………………...3

1.	Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма……………5

2.	Визначення мети Програми………………………………………………………7

3.	Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми……………………………..7

4.	Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники……………...7

5. Напрями діяльності Програми…………………………………………………...8

6. Фінансове забезпечення Програми………………………………………………8

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми……………………...9

Додаток: Напрями діяльності, заходи  та обсяги фінансування міської

Програми по видаленню аварійних, сухостійних та фаутних дерев, а також кронування дерев, що досягли вікової межі, на 2021-2025 роки на території Кременчуцької міської територіальної громади…………………………............10

Програма по видаленню аварійних сухостійних та фаутних дерев, а також кронування дерев, що досягли вікової межі, на 2021-2025 роки

на території Кременчуцької міської

територіальної громади

Паспорт Програми

| 1. | Ініціатор розроблення Програми | Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області. |
| --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми | Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про благоустрій населених пунктів». |
| 3. | Розробник Програми | Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області. |
| 4. | Співрозробник Програми | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, управління культури і туризму Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, департамент фінансів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, департамент молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, комунальне підприємство «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області. |
| 6. | Відповідальні виконавці Програми | Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (головний розпорядник), департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (головний розпорядник), управління культури і туризму Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (головний розпорядник), департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (головний розпорядник), комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (одержувач), комунальне підприємство «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (одержувач), комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (одержувач), департамент молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (головний розпорядник), департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (головний розпорядник). |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2021 – 2025 роки |
| 8. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми Всього | 37 597 889,71 грн |

ПРОГРАМА ПО ВИДАЛЕННЮ АВАРІЙНИХ, СУХОСТІЙНИХ,

ФАУТНИХ ДЕРЕВ ТА КРОНУВАННЯ ДЕРЕВ,

ЩО ДОСЯГЛИ ВІКОВОЇ МЕЖІ

- Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Зелені насадження займають ключове місце в вирішенні проблем охорони та поліпшення стану навколишнього природного середовища, виконують комплекс оздоровчих, рекреаційних, захисних функцій, виступають стабілізатором екологічної рівноваги, суттєво впливають на містобудівні, естетичні характеристики території нашого міста.

Велика кількість дерев на територіях зелених зон загального користування, парків, скверів та на прилеглих до будинків територіях потребує капітального ремонту. На погіршення стану дерев, головним чином, впливають такі природні фактори, як досягнення деревами своєї вікової межі, ураження хворобами і шкідниками, а також – існуюча багато років тому практика озеленення з використанням малоцінних місцевих порід, в основному − тополі, клену, верби та ін. (насадження цих об’єктів озеленення, як правило, безструктурні – рядова посадка, переобтяжені або проріджені). Як наслідок негативного впливу зазначених факторів на стан об’єктів озеленення у місті − існування аварійних, сухостійних та фаутних дерев. Статистика минулих років свідчить, що під час несприятливих погодних умов повалені аварійні дерева завдають багато шкоди мешканцям прилеглих будинків, пошкоджують дроти мереж зовнішнього освітлення, газопостачання та електропостачання і взагалі несуть небезпеку пішоходам та громадському транспорту. Аварійні, сухостійні та фаутні дерева потребують видалення з метою уникнення загрози, яку вони несуть конструктивним елементам будівель, мешканцям та їх майну.

Після спилювання аварійного, сухостійного або фаутного дерева на території ділянки залишається пень з кореневою системою. Коріння дерева йдуть на велику глибину, що не дозволяє їх видалити простими способами. При цьому пень помітно зменшує корисну посадкову площу, стає джерелом шкідників, що мешкають в гниючої деревині, і псує зовнішній естетичний вигляд ділянки. Згідно з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства від 10.04.2006 № 105, до складу статті з видалення дерева включаються: «зняття дерева, розкряжування стовбура, корчування пеньків та вивезення деревини і гілок».

Під час обстежень зелених насаджень міською комісією з обстеження стану зелених насаджень часто визначаються аварійними дерева, які досягли вікової межі або мають значну суховершинність. Такі дерева, що не мають явних ознак аварійності, доцільно кронувати, таким чином, омолодивши їх і, разом з тим, усунувши аварійність дерева. На території міста Кременчука наразі налічується приблизно понад 4000 тополь, які саме зараз потребують заходів з кронування.

Історично склалося так, що переважна більшість дерев у нашому місті − це дуже корисні дерева, справжні «легені міста» тополі. Місто Кременчук розташоване в зоні агресивного впливу індустріальних підприємств, в той час, як тополі найбільш, ніж інші дерева, забезпечують необхідний екологічний бар’єр між середою накопичення вихлопних газів, канцерогенних речовин та житловою забудовою. Тополі більш ефективно, ніж інші породи дерев, знешкоджують шкідливі для здоров’я людини речовини, що існують в атмосферному повітрі. Крона кожного дерева затримує десятки кілограмів пилу та саджі. Тополі вбирають в себе близько 70% вуличної пилу, грязі і диму (одна тополя впродовж сезону очищає повітря від сорока кілограмів сажі та пилу), освіжають і збагачують повітря фітонцидами, вбиваючи хвороботворні мікроби. Тополі виділяють в кілька разів більше кисню ніж хвойні дерева. Лише одна тополя виробляє стільки ж кисню, скільки тринадцять ялин.

Враховуючи корисні властивості тополь, видалення цих дерев як єдиний захід не вирішує проблем оновлення зелених насаджень, які за віковим станом її потребують. Тому кронування дерев, що досягли вікової межі, за більшістю – тополь, є раціональним вирішенням наявних проблем утримання дерев. Саме для збереження тополь як фундаменту зеленого фонду нашого міста до складових Програми, окрім видалення зелених насаджень, додано статтю видатків з капітального ремонту − кронування дерев, що досягли вікової межі.

Кронування здійснюється до початку вегетаційного періоду та після його завершення. За міжвегетаційний період одного року силами КП «Благоустрій Кременчука» можливо виконати кронування близько 250-300 дерев.

Кронування відрізняється від санітарної обрізки. Санітарна обрізка дерев належить до складу робіт з поточного ремонту, а саме: робіт, що спрямовані на запобігання дрібним деформаціям i пошкодженням об’єктiв благоустрою (позбавлення гілок, що створюють загрозу конструктивним елементам житлових будинків, сухих та хворих гілок). Санітарна обрізка не входить до складу робіт, що передбачено та фінансується цією Програмою.

Зеленими насадженнями на територіях навчальних та дошкільних закладів (та прилеглих до закладів територій) опікується Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, лікарняно-профілактичних закладів (та прилеглих до закладів територій) – Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, закладів культури (та прилеглих до закладів територій) − управління культури і туризму Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (згідно з діючим законодавством, відповідальним за утримання зелених насаджень на прилеглій території профільних установ та організацій є балансоутримувач). На територіях зелених зон вздовж проїжджої частини вулиць міста, зон загального користування у приватному секторі, парків та скверів об’єктів озеленення здійснює заходи Програми комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (далі – КП «Благоустрій Кременчука»), на міських кладовищах – комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (далі – КП «СКРП»), на прилеглих/прибудинкових територіях житлових будинків, які перебувають на обслуговуванні об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі – ОСББ) – ОСББ. Заходи з утримання зелених насаджень на території парку Миру, парку Воїнів-Інтернаціоналістів у складі регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький», парку культури та відпочинку «Придніпровський», парку «Крюківський», парку «Міський сад» здійснюють балансоутримувачі. Згідно з пунктом 5.5 Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства від 10.04.2006 № 105, відповідальними за утримання зелених насаджень на територіях установ, підприємств, організацій та на прилеглих територіях – установи, організації, підприємства. Відповідальними за утримання зелених насаджень на території приватних садиб і прилеглих територіях – їх власники або користувачі.

- Визначення мети Програми

Головна мета Програми:

- збереження дерев, що мають підвищені санітарно-очисні властивості для довкілля (тополі);

− 	захист мешканців міста від аварійних дерев, які можуть становити загрозу для життя і здоров’я пішоходів, транспортних засобів, пошкодження інженерних мереж електропостачання, мереж газопостачання, будинків житлового фонду, будівель та споруд нежитлового призначення;

- збереження кількості дерев наявного зеленого фонду з перспективою їх омолодження та продовження їх вікового циклу.

- Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

Для видалення аварійних, сухостійних, фаутних дерев з кореневою частиною включно, а також кронування дерев, що досягли вікової межі та утримання зелених насаджень в належному стані, недопущення виникнення аварійних ситуацій через незадовільний стан зелених насаджень, необхідно передбачити в місцевому бюджеті кошти на термін Програми з 2021                      по 2025 роки.

- Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники

Основні завдання

Видалення сухостійних, аварійних, фаутних дерев з кореневою частиною включно та кронування дерев, які досягли вікової межі:

- на вулицях;

- на прилеглих територіях житлових будинків;

- на територіях освітніх та дитячих навчальних закладів та прилеглих до освітніх та дитячих навчальних закладів територіях;

- на територіях лікарняно-профілактичних закладів та прилеглих до лікарняно-профілактичних закладів територіях;

- на територіях закладів культури та прилеглих до закладів культури територіях;

- на міських кладовищах та меморіальних комплексах;

- які загрожують зовнішнім інженерним мережам тепло-, водо-, газо-, та електропостачання міста.

Прогнозовані результативні показники Програми:

забезпечення умов щодо захисту життя та здоров’я мешканців міста, відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, зменшення впливу природного фактору на життєдіяльність міста та визначення відповідних прогнозованих показників фінансування на період до 2025 року.

- Напрями діяльності

Програмою під час реалізації передбачено:

− виконання заходів, що включають підготовку та проведення робіт по видаленню аварійних, сухостійних, фаутних дерев з кореневою частиною включно та формуючого кронування дерев, які досягли вікової межі.

відповідальні: Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, управління культури і туризму Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, департамент молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, департамент фінансів Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Перелік завдань та заходів складений згідно з додатком «Напрями діяльності, заходи та обсяги фінансування міської Програми по видаленню аварійних, сухостійних та фаутних дерев, а також кронування дерев, що досягли вікової межі, на території Кременчуцької міської територіальної громади».

- Фінансове забезпечення Програми

Міській раді щорічно передбачати у місцевому бюджеті видатки головним розпорядникам бюджетних коштів на виконання заходів в межах затвердженого місцевого бюджету:

- Департаменту житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

- департаменту освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

- департаменту охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

- управлінню культури і туризму Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

- департаменту молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

- департаменту соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Ресурсне забезпечення Програми по видаленню аварійних, сухостійних, фаутних дерев та кронування

дерев, що досягли вікової межі

| Обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання Програми | Роки виконання Програми, грн |  |  |  |  | Усього витрат на виконання Програми, грн |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |  |  |
| Обсяг ресурсів, усього, у тому числі | 4 396 250,00 | 6 405 830,00 | 8 585 939,32 | 9 033 660,39 | 9 176 210,00 |  | 37 597 889,71 |
| Місцевий бюджет | 4 396 250,00 | 6 405 830,00 | 8 585 939,32 | 9 033 660,39 | 9 176 210,00 |  | 37 597 889,71 |
| У тому числі, виконання зобов’язань, які виникли у 2019 році та у 2021 році |  |  | 1 219 720,39 | 869 720,39 |  |  |  |
| У тому числі, погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 року |  |  | - 048,93 |  |  |  |  |

- Координація та контроль за ходом виконання Програми

Безпосередній контроль за виконання завдань Програми, а також за цільовим та ефективним використанням коштів, здійснюють відповідальні виконавці – головні розпорядники бюджетних коштів, а саме:

- Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

- департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

- департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

- управління культури і туризму Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

- департамент молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області;

- департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Програма реалізується відповідно до основних заходів та обсягу коштів, які виділені на її виконання. Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, інші виконавці програми, департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, управління культури і туризму Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, департамент молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області уточнюють заходи, проміжні строки їх здійснення та обсяги фінансування з урахуванням коштів, що виділяються на виконання Програми. Після виконання робіт головним розпорядникам коштів надавати звіт про використання коштів відповідно до вимог законодавства.

Додаток до міської Програми по видаленню аварійних, сухостійних та фаутних дерев, а також кронування дерев, що досягли вікової межі, на 2021-2025 роки

Напрями діяльності, заходи та обсяги фінансування міської Програми по видаленню аварійних,

сухостійних, фаутних дерев, а також кронування дерев, що досягли вікової межі, на 2021-2025 роки

на території Кременчуцької міської територіальної громади

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Заходи Програми | Виконавець | Джерело фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Зелені насадження на дорогах та у парках, скверах, зонах загального користування м. Кременчука | Видалення аварійних, сухостійних, фаутних дерев (з корчуванням пеньків) та кронування дерев, які досягли вікової межі | Департамент ЖКГ, КП «Благоустрій Кременчука» | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | 2750000 | 3135000 | 3630000 | 4180000 | 4730000 |
| 2. | Зелені насадження зон загального користування приватного сектору м. Кременчука |  | Департамент ЖКГ, КП «Благоустрій Кременчука» | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади |  |  |  |  |  |
| 3. | Зелені насадження прилеглої/прибудинкової території м. Кременчука |  | Департамент ЖКГ, КП «Благоустрій Кременчука» | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади |  |  |  |  |  |
| 4. | Зелені насадження на території зон загального користування Потоківського старостинського округу, що складається з сіл Потоки, Соснівка, Придніпрянське і Мала Кохнівка |  | Департамент ЖКГ, КП «Благоустрій Кременчука» | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | 375000 | 427500 | 495000 | 570000 | 645000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5. | Зелені насадження на територіях навчальних та дошкільних закладів та на прилеглих до навчальних закладів територіях | Видалення аварійних, сухостійних, фаутних дерев (з корчуванням пеньків) та кронування дерев, які досягли вікової межі | Департамент освіти Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | 250000 | 1500000 | 1500000 | 1800000 | 2000000 |
| 6. | Зелені насадження на територіях закладів культури та на прилеглих до закладів культури територіях |  | Управління культури і туризму Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | 40000 | 23530 | 27070 | 19990 | 14160 |
| 7. | Зелені насадження на територіях лікувальних закладів та на прилеглих до лікувальних закладів територіях |  | Департамент охорони здоров’я Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | 375000 | 728200 | 801000 | 881100 | 969200 |
| 8. | Зелені насадження на територіях позашкільних закладів | Видалення аварійних, сухостійних, фаутних дерев (з корчуванням пеньків) та кронування дерев, які досягли вікової межі | Департамент молоді та спорту Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | 30000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 |
| 9. | Зелені насадження на кладовищах м. Кременчука |  | Департамент ЖКГ, КП «СКРП» | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | 445500 | 429000 | 440000 | 522500 | 610500 |
| 10. | Зелені насадження на кладовищах Потоків- ського старостинського округу, що складається з сіл Потоки, Соснівка, Придніпрянське і Мала Кохнівка |  | Департамент ЖКГ, КП «СКРП» | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | 607500 | 58500 | 60000 | 71250 | 83250 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11. | Зелені насадження на території скверу «Сосновий» |  | КП «Кременчук- водоканал» | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | 15000 | 20000 | 20000 | 25000 | 25000 |
| 12. | Зелені насадження, які ростуть на територіях підпорядкованих бюджетних установ |  | Департамент соціального захисту населення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади | 55000 | 54100 | 54100 | 54100 | 54100 |
| 13. | Виконання зобов’язань, які виникли у 2019 році та у 2021 році |  |  |  |  |  | 1219720,39 | 869720,39 |  |
| 14. | Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 року |  |  |  |  |  | 304048,93 |  |  |
| Всього по роках |  |  |  |  | 4396250 | 6405830 | 8585939,32 | 9033660,39 | 9176210 |
| Всього на виконання Програми |  |  |  |  | 37 597 889,71 |  |  |  |  |

Заступник міського голови –

Директор Департаменту житлово-

комунального господарства

Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району

Полтавської області										   Іван МОСКАЛИК