I

Додаток

до рішення Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району Полтавської області

15 листопада 2024 року

ПРОГРАМА

по створенню геоінформаційної системи містобудівного кадастру

(ГІС МК) Кременчуцької міської територіальної громади

на 2025-2026 роки

Паспорт Програми

| № з/п | Назва: | Програма по створенню геоінформаційної системи містобудівного кадастру (ГІС МК) Кременчуцької міської територіальної громади на 2025-2026 роки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Підстава для розробки | Звіт про науково-дослідну розробку «Розроблення методології створення та ведення містобудівного кадастру м. Кременчук Полтавської області, виконаного на підставі рішення Кременчуцької міської ради від 28.04.2015 «Про затвердження Програми розробки та підготовки бази для створення містобудівного кадастру у м. Кременчуці на 2015 рік» |
| 2 | Нормативно-правова база Програми: | Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності»; «Про архітектурну діяльність», Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр» із змінами, Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 01.09.2011 № 170 «Про затвердження Порядку проведення містобудівного моніторингу» із змінами; рішення Кременчуцької міської ради Полтавської області від 30 липня 2020 року «Про надання згоди на добровільне приєднання Потоківської сільської територіальної громади Кременчуцького району Полтавської області до Кременчуцької міської територіальної громади Полтавської області» |
| 3 | Розробник Програми: | Управління містобудування та архітектури Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |
| 4 | Учасники Програми: | Кременчуцька міська рада Кременчуцького району Полтавської області, виконавчий комітет Кременчуцького міської ради Кременчуцького району Полтавської області, управління містобудування та архітектури Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |
| 5 | Відповідальний виконавець | Волощенко О.Г. - начальник управління містобудування та архітектури Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |
| 6 | Мета Програми: | 1. Підготовка бази для створення електронної інформаційної уніфікованої системи зберігання та використання геопросторових даних про Кременчуцьку міську територіальну громаду для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій, будівництві та виконанні завдань з проведенням містобудівного моніторингу (містобудівного кадастру). 2. Створення служби містобудівного кадастру. |
| 7 | Терміни реалізації Програми: | 2025 -2026 роки |
| 8 | Етапи реалізації Програми: | І етап, ІІ етап – 2025 рік ІІІ етап – 2026 рік |
| 9 | Орієнтовні обсяги фінансування | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади в сумі 3 807 622 грн |
| 10 | Очікувані результати Програми | І етап: 1. Створення оновленої цифрової картографічної основи масштабу 1:2000 с. Потоки, с. Придніпрянське, с. Соснівка, с. Мала Кохнівка в системі координат УСК 2000(53) для розроблення містобудівної документації з 01.04.2025 по 01.11.2025. 2. Створення оновленої цифрової картографічної основи масштабу 1:10000 в системі координат УСК 2000(53) території Потоківського старостинського округу для розроблення комплексного плану просторового розвитку території Кременчуцької міської територіальної громади – 01.11.2025. ІІ етап: 1. Програмне забезпечення ArcGIS для створення геоінформаційної системи для розгортання містобудівного кадастру Кременчуцької міської територіальної громади - 01.11.2025. ІІІ етап: 1. Створення оновленої цифрової картографічної основи масштабу 1:2000 в системі координат УСК 2000(53) на територію м. Кременчука для розроблення містобудівної документації - 2026 рік. |
| 11 | Контроль, корекція та оцінювання Програми | Систематичний моніторинг реалізації програми та її фінансування |

1. Загальні положення

Програма розроблена на підставі звіту про науково-дослідну розробку «Розроблення методології створення та ведення містобудівного кадастру м. Кременчук Полтавської області», розробленої ДП Український науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя, виконаного на підставі рішення Кременчуцької міської ради від 28 квітня 2015 року «Про затвердження Програми розробки та підготовки бази для створення містобудівного кадастру у м.  Кременчуці на 2015 рік».

Програма розроблена відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», постанов Кабінету Міністрів України від 25.04.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр» із змінами, наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01.09.2011 № 170 «Про затвердження Порядку проведення містобудівного моніторингу» із змінами та іншими нормативними актами.

Програма передбачає основні заходи, спрямовані на створення та функціювання на території Кременчуцької міської територіальної громади служби містобудівного кадастру у складі уповноваженого органу - управління містобудування та архітектури Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

У Програмі вживаються терміни в такому значенні:

містобудівний кадастр (МБК) — державна або комунальна система зберігання і використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, будівельну діяльність, інформаційних ресурсів будівельних норм і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів. Складовою частиною містобудівного кадастру є Єдина державна електронна система у сфері будівництва;

геопросторові дані – набір даних про геопросторовий об'єкт (використовується в значенні, наведеному в Законі України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»);

географічна інформаційна система (ГІС) — апаратно-програмний комплекс, що забезпечує інтеграцію технологій з базами даних, процедур математичного аналізу і картографічного представлена геопросторових даних.

інформаційні ресурси (ІР) системи містобудівного кадастру - затверджена містобудівна, проектна та планувальна документація, склад і зміст якої визначено законодавством України у сфері містобудівної діяльності та будівельними нормами, метадані про цю документацію та електронні копії містобудівної, проектної та планувальної документації, що вводяться і зберігаються в базах даних інформаційної системи містобудівного кадастру, бази геопросторових даних єдиної цифрової топографічної основи території, реєстри адрес, вулиць та інших поіменованих об'єктів, профільні набори геопросторових даних із земельного та інших видових (галузевих) кадастрів, містобудівні норми і регламенти, інші документи та масиви документів, що підлягають реєстрації та обліку в системі містобудівного кадастру відповідно до законодавства;

інформаційна автоматизована система - організаційно-технічна система, у якій реалізується технологія оброблення інформації з використанням технічних і програмних засобів (використовується в значенні, наведеному в Законі України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах»);

метадані містобудівного кадастру - довідкова інформація про інформаційні ресурси та сервіси інформаційних систем містобудівного кадастру.

Протягом реалізації Програми до неї будуть вноситись зміни щодо фінансування, так як після реалізації кожного етапу розраховується сума коштів для подальшого фінансування наступного етапу.

2. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання

Статтею 22 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» встановлено, що містобудівний кадастр – державна або комунальна система зберігання і використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, будівельну діяльність, інформаційних ресурсів будівельних норм і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів. Складовою частиною містобудівного кадастру є Єдина державна електронна система у сфері будівництва.

Містобудівний кадастр ведеться з урахуванням даних державного земельного кадастру на державному, обласному та районному рівнях, рівні обласних центрів та міст обласного значення.

Містобудівний кадастр ведеться уповноваженими органами містобудування та архітектури, які можуть утворювати для цього служби містобудівного кадастру.

Формування містобудівного кадастру здійснюється з використанням джерел:

- державних геоінформаційних ресурсів;

- цифрових масивів профільних геопросторових даних, що містяться в затвердженій містобудівній та проектній документації, матеріалах завершеного будівництва;

- бази даних юридичних і фізичних осіб.

Дані містобудівного кадастру, необхідні для провадження містобудівної діяльності, проведення землевпорядних робіт, забезпечення роботи геоінформаційних систем, використовуються для задоволення інформаційних потреб державних органів, органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Інформація, що міститься в містобудівному кадастрі, є відкритою та загальнодоступною, крім відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом. Захист цієї інформації здійснюється відповідними суб'єктами інформаційних відносин відповідно до чинного законодавства.

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 559 «Про містобудівний кадастр» із змінами, встановлено порядок ведення та структуру містобудівного кадастру, порядок надання інформації з містобудівного кадастру органам державного управління, місцевого самоврядування та іншим суб'єктам містобудівної діяльності.

Тому створення та ведення містобудівного кадастру на території Кременчуцької міської територіальної громади, формування бази геопросторових даних про забудову територій міста на основі оброблення та узагальнення кадастрової інформації потребує відповідної матеріальної та програмно-технічної бази для виконання кадастрових робіт, що обумовлює необхідність прийняття цієї Програми.

3. Мета Програми

Метою Програми є розробка проекту та створення бази для реалізації організаційно-технічних заходів, спрямованих на створення та функціювання в Кременчуцькій міській територіальній громаді системи геопросторових даних містобудівного кадастру, розроблення та впровадження інформаційної автоматизованої системи містобудівного кадастру та організація планового введення до бази даних кадастрової інформації та створення Служби містобудівного кадастру у складі управління містобудування та архітектури Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

Сучасні зміни в економічних стосунках створюють відповідний територіальний світогляд на адекватну їм містобудівну політику в проектній справі, що реалізується шляхом прийняття проектних рішень щодо покращення містобудівної ситуації та розвитку і управління всіма видами територій. Вихідні та базові матеріали, що необхідні для розроблення та реалізації проектної документації, є значним інформаційним ресурсом. Актуальність та достовірність таких матеріалів суттєво впливає на якість і ефективність проектних рішень. Тому виникає необхідність організації ефективної системи збору, обробки, зберігання інформації містобудівного кадастру на місцевому (базовому) рівні, своєчасного надання її суб’єктам містобудування, іншим користувачам та органам управління.

Реалізація розробки проекту Програми щодо створення автоматизованої системи геопросторових даних у складі містобудівного кадастру, як спеціалізованої системи найбільш повних даних про належність територій до відповідних функціональних зон, їх сучасне та перспективне призначення, екологічну, інженерно-геологічну ситуацію, стан забудови та інженерного забезпечення, характеристики будинків і споруд на землях усіх форм власності, має базуватись на наявних даних про планування і забудову території міста, а також на інформації, отриманої з інших джерел: земельного та інших видів кадастрів, матеріалів технічної інвентаризації будівель і споруд, картографічних та топографо-геодезичних матеріалів, що отримуються у встановленому чинним законодавством порядку.

Об’єднання в одній автоматизованій системі даних містобудівного та земельного кадастрів створить передумови для переходу на новий рівень управління розвитком населених пунктів та територій на підставі затвердженої містобудівної документації.

Передбачені Програмою заходи спрямовані на створення належних умов для діяльності служби містобудівного кадастру при управлінні містобудування та архітектури виконавчого комітету Кременчуцької міської ради по плановому створенню програмно-інформаційного забезпечення (ГІС). Заходи з введення

до інформаційної бази даних кадастрової інформації, обслуговува-нню автоматизованої інформаційної системи містобудівного кадастру та забезпеченню кадастровою інформацією суб'єктів містобудівної діяльності можливо після виконання першочергових завдань по створенню необхідного геоінформаційного забезпечення управління.

5. Строки виконання Програми

Програма розрахована на період  2025-2026 років.

5.1. Першим етапом на 2025 рік є:

- створення оновленої цифрової картографічної основи масштабу 1:2000 с. Потоки, с. Придніпрянське, с. Соснівка, с Мала Кохнівка в системі координат УСК 2000(53) для розроблення містобудівної документації з 01.04.2025 по 01.11.2025;

- створення оновленої цифрової картографічної основи масштабу 1:10000 в системі координат УСК 2000(53) території Потоківського старостинського округу для розроблення комплексного плану просторового розвитку території Кременчуцької міської територіальної громади – 01.11.2025.

5.2. Другим етапом на 2025 рік є:

- програмне забезпечення ArcGIS для створення геоінформаційної системи для розгортання містобудівного кадастру Кременчуцької міської територіальної громади – 01.11.2025.

5.3. Третім етапом на 2026 рік є - створення оновленої цифрової картографічної основи масштабу 1:2000 в системі координат УСК 2000(53) на територію м. Кременчука для розроблення містобудівної документації.

6. Перелік завдань і заходів Програми

Підготовка електронної бази даних для створення умов ведення містобудівного кадастру та служби містобудівного кадастру у складі управління містобудування та архітектури Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

7. Ресурсне забезпечення Програми

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Обсяги фінансування (грн) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет Кремен-чуцької міської територіальної громади |
| 1 | І етап: 1.Створення оновленої цифрової картографічної основи масштабу 1:2000 в системі координат УСК 2000(53) для розробки містобудівної документації: - с. Потоки; - с. Придніпрянське - с. Соснівка -с. Мала Кохнівка 2. Створення оновленої цифрової картографічної основи масштабу 1:10000 в системі координат УСК 2000(53) території Потоківського старостинського округу. | 2025 рік 01.04.2025-01.11.2025 01.11.2025 | 581 822 |
| 2 | ІІ етап: 3. Програмне забезпечення ArcGIS для створення геоінформаційної системи для розгортання містобудівного кадастру Кременчуцької міської територіальної громади - листопад 2024 року. | 01.11.2025 | 350 000 |
| 3 | ІІІ етап: 1. Створення оновленої цифрової картографічної основи масштабу 1:2000 в системі координат УСК 2000(53) на територію м. Кременчука для розроблення містобудівної документації. | 2026 рік | 2 875 800 |
|  | Разом | 2025 | 931 822 |
|  |  | 2026 | 2 875 800 |
|  |  |  | 3 807 622 |

Обсяг фінансування заходів Програми може бути змінений у разі внесення змін до порядку ведення містобудівного кадастру, установленого Державними будівельними нормами та іншими нормативно-правовими актами, що регламентують цю діяльність.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр» фінансування заходів щодо створення містобудівного кадастру на місцевому рівні здійснюється за рахунок місцевого бюджету в розмірі, затвердженому рішенням Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області про місцевий бюджет на відповідний рік, або інших джерел, не заборонених законом.

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Систематичний моніторинг реалізації програми.

9. Очікувані кінцеві результати виконання Програми

В результаті створення геоінформаційної системи містобудівного кадастру (ГІС МК) в межах Кременчуцької міської ради територіального громади на 2025 рік будуть вирішені питання щодо створення оновленої цифрової картографічної основи масштабу 1:2000 для розроблення містобудівної документації: сіл Потоки, Придніпрянське, Соснівка, Мала Кохнівка;

- створення оновленої цифрової картографічної основи масштабу 1:10000 території Потоківського старостинського округу для розроблення комплексного плану просторового розвитку території Кременчуцької міської територіальної громади;

- програмне забезпечення ArcGIS для створення геоінформаційної системи для розгортання містобудівного кадастру Кременчуцької міської територіальної громади.

На 2026 рік - створення оновленої цифрової картографічної основи масштабу 1:2000 на територію м. Кременчука для розроблення містобудівної документації.

Начальник управління

містобудування та архітектури

Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району

Полтавської області	Олександра ВОЛОЩЕНКО