Додаток

до рішення Кременчуцької

міської ради Кременчуцького

району Полтавської області

29 листопада 2024 року

ПРОГРАМА

утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць та засобів регулювання дорожнього руху (світлофорних об’єктів)

в межах Кременчуцької міської територіальної громади

на 2025-2027 роки

м. Кременчук

ПАСПОРТ

(загальна характеристика Програми)

Програми утримання та ремонту

мереж зовнішнього освітлення вулиць та засобів регулювання дорожнього руху (світлофорних об’єктів)

в межах Кременчуцької міської територіальної громади

на 2025-2027 роки

| 1. | Назва Програми | Програма утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць та засобів регулювання дорожнього руху (світлофорних об’єктів) в межах Кременчуцької міської територіальної громади на 2025-2027 роки |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ініціатор розроблення Програми | КП «Міськсвітло» |
| 3. | Розробник Програми | КП «Міськсвітло» |
| 4. | Відповідальні виконавці Програми | КП «Міськсвітло», Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |
| 5. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |
| 6. | Учасники Програми | Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, Комунальне підприємство «Міськсвітло» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області - одержувач бюджетних коштів |
| 7. | Термін реалізації Програми | 2025 – 2027 роки |
| 8. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади та інші джерела фінансування, не заборонені діючим законодавством України |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього | 268 746 800,00 грн |
| 9.1. | Кошти бюджету Кременчуцької міської територіальної громади та інших джерел фінансування, не заборонені діючим законодавством України | 268 746 800,00 грн |

ПРОГРАМА

утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць

та засобів регулювання дорожнього руху (світлофорних об’єктів)

в межах Кременчуцької  міської територіальної громади

на 2025-2027 роки

1.Загальні положення

Основні положення Програми утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць та засобів регулювання дорожнього руху в межах Кременчуцької міської територіальної громади  на 2025-2027 роки (надалі – Програма), направлені на підвищення ефективності та надійності  вуличного освітлення та світлофорних об’єктів  для створення комфортного та безпечного пересування людей у темну пору доби, належного рівня освітлення для водіїв та пішоходів, безпечних умов для учасників дорожнього руху, попередження скоєння  правопорушень  у  нічний  час  доби, а також покращення естетичного вигляду території громади.

Комунальне підприємство «Міськсвітло» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (КП «Міськсвітло»), засновником якого Кременчуцька міська територіальна громада в особі Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, є визначеною організацією, основний вид діяльності якої – забезпечення безперебійної роботи зовнішнього освітлення в темний час доби та безперебійної роботи засобів регулювання дорожнього руху в межах Кременчуцької міської територіальної громади. Забезпечення безперебійної роботи полягає в належному утриманні  мереж зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктів.

В основу реалізації Програми покладено принцип об’єднання зусиль органу місцевого самоврядування та КП «Міськсвітло» для вирішення питань щодо надання населенню якісних послуг із вуличного освітлення та з регулювання дорожнього руху в межах Кременчуцької міської територіальної громади.

Основними завданнями Програми є створення безпечних і комфортних умов для учасників дорожнього руху, підвищення ефективності та надійності функціонування мереж зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктів в межах Кременчуцької міської територіальної громади.

Програма утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць та засобів регулювання дорожнього руху (світлофорних об’єктів) в межах Кременчуцької міської територіальної громади  на 2025-2027 роки розроблена відповідно до законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України.

- Мета та напрямки реалізації Програми

Мета Програми – забезпечення якісного утримання, підвищення ефективності та надійності функціонування об’єктів зовнішнього освітлення вулиць та світлофорних об’єктів, що призводить до зменшення аварійних ситуацій на дорогах.

Об’єкти реалізації Програми це – мережі зовнішнього освітлення та світлофорні об’єкти, які є власністю Кременчуцької міської територіальної громади.

Система зовнішнього освітлення включає в себе автоматизовану систему дистанційного керування зовнішнім освітленням, а також окремі елементи:

- світильники різних модифікацій – 10 580 шт.;

- опори зовнішнього освітлення – 5 094 шт.;

- шафи керування зовнішнім освітленням, обладнані приборами обліку електроенергії – 121 шт.;

- повітряна- та підземно-кабельна мережа – 543,74 км.

КП «Міськсвітло» утримує, обслуговує та проводить ремонти на світлофорних об’єктах в кількості – 62 од.

Система управління засобами дорожнього руху включає в себе автоматизовану систему дистанційного керування дорожнім рухом, а також окремі елементи:

- дорожні контролери, які керують проїздом перехрестя;

- світлофори транспортні та пішохідні;

- кабельні лінії;

- опори та стійки світлофорні.

Реалізація Програми буде відбуватися за напрямками, передбаченими кошторисом та планом використання коштів в межах доведених бюджетних асигнувань.

Виконання заходів, направлених на реалізацію Програми, а саме: ремонт і утримання в належному технічному стані електромереж зовнішнього освітлення та засобів регулювання дорожнього руху, дасть змогу забезпечити сприятливе для життєдіяльності людей середовище та забезпечення громадського порядку.

- Строки виконання Програми

Виконання заходів Програми планується здійснити протягом 2025-2027 років.

- Перелік заходів і завдань Програми

Основним завданням Програми є належний ремонт та утримання мереж зовнішнього освітлення і світлофорних об’єктів за рахунок коштів бюджету Кременчуцької міської територіальної громади.

Програма ставить перед собою за ціль обґрунтування витрат підприємства на утримання мереж вуличного освітлення та світлофорних об’єктів, на оплату електроенергії для даних об’єктів в межах Кременчуцької міської територіальної громади протягом 2025-2027 років.

Керування роботою мереж зовнішнього освітлення та засобів регулювання дорожнього руху здійснюється за допомогою систем автоматичного управління, які розташовані на диспетчерському пункті, де цілодобово знаходиться оператор пульту керування.

Завдяки системам підприємство має можливість контролювати стан роботи обʼєктів, оперативно реагувати, і, за можливості, якнайшвидше усувати пошкодження, цим запобігаючи створенню аварійної ситуації в місті, корегувати включення/виключення вуличного освітлення та світлофорів.

З метою створення умов для комфортного та безпечного проживання населення, КП «Міськсвітло» має затверджений графік включення/виключення вуличного освітлення. За цим графіком час включення/виключення вуличного освітлення протягом року змінюється кожні п’ять днів.

Затверджений графік відображено в таблиці 1.

Таблиця 1. Графік включення/виключення зовнішнього освітлення

| місяць | П’ЯТИДЕНКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Тривалість роботи зовнішнього освітлення, год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-5 |  | 6-10 |  | 11-15 |  | 16-20 |  | 21-25 |  | 26-31 |  |  |
|  | викл. | вкл. | викл. | вкл. | викл. | вкл. | викл. | вкл. | викл. | вкл. | викл. | вкл. |  |
|  | г. хв. | г. хв. | г. хв. | г. хв. | г. хв. | г. хв. | г. хв. | г. хв. | г. хв. | г. хв. | г. хв. | г. хв. |  |
| ### січень | 7:08 | 16:19 | 7:07 | 16:26 | 7:06 | 16:31 | 7:03 | 16:37 | 6:59 | 16:45 | 6:55 | 16:53 | 448.0 |
| лютий | 6:48 | 17:02 | 6:41 | 17:09 | 6:33 | 17:16 | 6:25 | 17:25 | 6:17 | 17:32 | 6:07 | 17:40 | 369.1 |
| березень | 6:02 | 17:44 | 5:50 | 17:53 | 5:42 | 17:59 | 5:31 | 18:09 | 5:20 | 18:16 | 5:10 | 18:24 | 356.5 |
| ### квітень | 5:57 | 19:32 | 5:46 | 19:41 | 5:35 | 19:48 | 5:26 | 19:56 | 5:15 | 20:04 | 5:05 | 20:13 | 289.2 |
| травень | 4:56 | 20:21 | 4:46 | 20:29 | 4:37 | 20:36 | 4:26 | 20:45 | 4:22 | 20:53 | 4:16 | 21:00 | 243.9 |
| червень | 4:11 | 21:07 | 4:06 | 21:12 | 4:04 | 21:17 | 4:02 | 21:20 | 4:03 | 21:22 | 4:05 | 21:23 | 204.2 |
| ### липень | 4:08 | 21:22 | 4:12 | 21:19 | 4:17 | 21:15 | 4:23 | 21:11 | 4:29 | 21:05 | 4:36 | 20:57 | 222.4 |
| серпень | 4:46 | 20:48 | 4:54 | 20:39 | 5:01 | 20:31 | 5:09 | 20:20 | 5:17 | 20:12 | 5:25 | 20:01 | 269.6 |
| вересень | 5:33 | 19:48 | 5:41 | 19:37 | 5:50 | 19:26 | 5:58 | 19:15 | 6:04 | 19:05 | 6:10 | 18:53 | 316.0 |
| жовтень | 6:18 | 18:43 | 6:24 | 18:35 | 6:33 | 18:22 | 6:40 | 18:12 | 6:48 | 18:03 | 6:55 | 17:55 | 388.4 |
| листопад | 6:04 | 16:45 | 6:12 | 16:38 | 6:19 | 16:31 | 6:26 | 16:26 | 6:33 | 16:20 | 6:41 | 16:16 | 416.6 |
| грудень | 6:47 | 16:13 | 6:53 | 16:11 | 6:58 | 16:11 | 7:02 | 16:12 | 7:04 | 16:13 | 7:06 | 16:16 | 457.7 |

Зазвичай у центральній частині міста увімкнення вуличного освітлення відбувається раніше, ніж в інших районах міста. Різниця в часі, коли центральні вулиці вже освітлені, а  решта частини міста – ні, становить до 5 хвилин.

В залежності від погодних умов, вуличне освітлення, може вмикатися раніше та вимикатися пізніше встановленого часу  з різницею до 15 хвилин.

Облік електроенергії та розрахунок з підприємством – постачальником за спожиту електроенергію проводиться згідно з показниками лічильників обліку   активної енергії.

Планові витрати на оплату електроенергії для потреб вуличного освітлення, світлофорних об’єктів та загальновиробничих витрат розраховані з урахуванням фактичної потужності цих об’єктів та прогнозною ціною за кВт/год на 2025-2027 роки.

Розрахунки планових витрат на електроенергію відображені в таблицях 2 та 3.

Таблиця 2. Розрахунок планових витрат на електроенергію

для зовнішнього освітлення на 2025-2027 роки (вартість орієнтовна)

| № з/п | Місяць | кВт | 2025 р., вартість кВт – 10,00 грн | 2026 р., вартість кВт – 11,00 грн | 2027 р., вартість кВт – 12,00 грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | січень | 446 208 | 4 462 080,00 | 4 908 288,00 | 5 354 496,00 |
| 2 | лютий | 367 624 | 3 676 240,00 | 4 043 864,00 | 4 411 488,00 |
| 3 | березень | 355 074 | 3 550 740,00 | 3 905 814,00 | 4 260 888,00 |
|  | Всього І квартал |  | 11 689 060,00 | 12 857 966,00 | 14 026 872,00 |
| 4 | квітень | 288 043 | 2 880 430,00 | 3 168 473,00 | 3 456 516,00 |
| 5 | травень | 242 924 | 2 429 240,00 | 2 672 164,00 | 2 915 088,00 |
| 6 | червень | 203 383 | 2 033 830,30 | 2 237 213,00 | 2 440 596,00 |
|  | Всього ІІ квартал |  | 7 343 500,00 | 8 077 850,00 | 8 812 200,00 |
| 7 | липень | 221 511 | 2 215 110,00 | 2 436 621,00 | 2 658 132,00 |
| 8 | серпень | 268 522 | 2 685 220,00 | 2 953 742,00 | 3 222 264,00 |
| 9 | вересень | 314 736 | 3 147 360,00 | 3 462 096,00 | 3 776 832,00 |
|  | Всього ІІІ квартал |  | 8 047 690,00 | 8 852 459,00 | 9 657 228,00 |
| 10 | жовтень | 386 847 | 3 868 470,00 | 4 255 317,00 | 4 642 164,00 |
| 11 | листопад | 414 934 | 4 149 340,00 | 4 564 274,00 | 4 979 208,00 |
| 12 | грудень | 455 869 | 4 558 690,00 | 5 014 559,00 | 5 470 428,00 |
|  | Всього ІУ квартал |  | 12 576 500,00 | 13 834 150,00 | 15 091 800,00 |
|  | Разом на рік |  | 39 656 750,00 | 43 622 425,00 | 47 588 100,00 |

Таблиця 3. Розрахунок планових витрат на активну електроенергію

для світлофорних об’єктів на 2025-2027 роки (вартість орієнтовна)

| № з/п | Місяць | кВт | 2025 р., вартість кВт – 10,00 грн | 2026 р., вартість кВт – 11,00 грн | 2027 р., вартість кВт – 12,00 грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | січень | 5 000 | 50 000,00 | 55 000,00 | 60 000,00 |
| 2 | лютий | 5 000 | 50 000,00 | 55 000,00 | 60 000,00 |
| 3 | березень | 5 000 | 50 000,00 | 55 000,00 | 60 000,00 |
|  | Всього І квартал |  | 150 000,00 | 165 000,00 | 180 000,00 |
| 4 | квітень | 5 000 | 50 000,00 | 55 000,00 | 60 000,00 |
| 5 | травень | 5 000 | 50 000,00 | 55 000,00 | 60 000,00 |
| 6 | червень | 5 000 | 50 000,00 | 55 000,00 | 60 000,00 |
|  | Всього ІІ квартал |  | 150 000,00 | 165 000,00 | 180 000,00 |
| 7 | липень | 5 000 | 50 000,00 | 55 000,00 | 60 000,00 |
| 8 | серпень | 5 000 | 50 000,00 | 55 000,00 | 60 000,00 |
| 9 | вересень | 5 000 | 50 000,00 | 55 000,00 | 60 000,00 |
|  | Всього ІІІ квартал |  | 150 000,00 | 165 000,00 | 180 000,00 |
| 10 | жовтень | 5 000 | 50 000,00 | 55 000,00 | 60 000,00 |
| 11 | листопад | 5 000 | 50 000,00 | 55 000,00 | 60 000,00 |
| 12 | грудень | 5 000 | 50 000,00 | 55 000,00 | 60 000,00 |
|  | Всього ІУ квартал |  | 150 000,00 | 165 000,00 | 180 000,00 |
|  | Разом на рік |  | 600 000,00 | 660 000,00 | 720 000,00 |

Виконання робіт та послуг з утримання (технічного обслуговування) існуючих мереж вуличного освітлення носить плановий характер і забезпечує:

- оптимізацію витрат бюджетних коштів на оплату електроенергії на потреби зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктів;

- якісне і високоефективне освітлення міста;

- регламентований режим роботи мереж зовнішнього освітлення, контроль їх технічного стану, своєчасне включення і виключення освітлення;

- утримання пультів керування зовнішнім освітленням та світлофорами;

- функціональний контроль пристроїв управління;

- періодичні та позачергові огляди мереж вуличного освітлення, виявлення непрацюючих світильників, пошкоджень в мережах і пристроях управління;

- організацію системи своєчасного усунення пошкоджень та проведення планово-попереджувальних робіт в мережах зовнішнього освітлення;

- організацію системи своєчасного усунення пошкоджень і проведення планово-попереджувальних робіт на світлофорних об’єктах;

- заміну ламп у світильниках та світлофорах, їх утилізація;

- заміну елементів, що вийшли з ладу;

- вимір рівнів освітленості у пристроях вуличного освітлення;

- профілактичні випробування електричного обладнання;

- перевірку рівнів напруги;

- підвищення рівня безпеки населення і дорожнього руху;

- підвищення ділової активності жителів міста у вечірні години;

- істотне зниження ймовірності створення кримінальної обстановки.

Виконання робіт та послуг з ремонту передбачає:

- комплексну заміну частково зношених або пошкоджених світильників, світлофорів, опор;

- заміну кабелю, дротів і розтяжок у межах прогону;

- ліквідацію та перетяжку провислих дротів;

- ревізію та ремонт знятих світильників і світлофорів в майстернях, перевірку дії всіх елементів, остаточне налагодження і випробування;

- ремонт опор і кронштейнів освітлювальних приладів.

До витрат з утримання та ремонту мереж вуличного освітлення і світлофорних об’єктів відносяться:

- витрати на оплату за спожиту активну електричну енергію на потреби вуличного освітлення та світлофорних об’єктів;

- витрати на оплату праці працівників КП «Міськсвітло» (штатна чисельність підприємства складає 53 одиниці);

- витрати на основні (світильники, лампи, дроселя, контактори, кабель та провід, світлофори, електролічильники, ІЗП, опори, кронштейни, паливно-мастильні матеріали, запасні частини на устаткування та автотранспорт, інші) та супутні матеріали;

- витрати на експлуатацію машин і механізмів;

- загальновиробничі та адміністративні витрати (в т.ч. покриття комунальних витрат, утримання приміщень та виробничої території).

Зовнішнє освітлення та безпека руху – є одними із найважливіших критеріїв, за якими можна оцінити економічний розвиток міста та соціальний рівень життя його мешканців.

Показники виконання Програми утримання та ремонту мереж зовнішнього освітлення та засобів регулювання дорожнього руху (світлофорних обʼєктів) відображені в таблиці 4.

Таблиця 4. Показники виконання Програми утримання

та ремонту мереж зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктів в межах Кременчуцької міської територіальної громади

на 2025-2027 роки

| № з/п | Найменування показників | 2025 р., грн | 2026 р., грн | 2027 р., грн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утримання (технічне обслуговування) та ремонт мереж зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктів, що знаходяться в межах Кременчуцької міської територіальної громади: ремонти, утримання, технічне обслуговування, ліквідація пошкоджень, аварійних ситуацій та інші непередбачені заходи для забезпечення безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктів (в т. ч. придбання електро- та інших матеріалів, пально-мастильних матеріалів, запасних частин, оплата комунальних послуг, оплата не комунальних послуг (в т. ч. послуг з утримання та ремонту автомобільного транспорту, пультів керування зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктів, електролічильників, виробничого та офісного обладнання, адвокатських послуг та інше), утримання основних засобів в належному робочому стані, оплата праці працівникам підприємства, тощо). | 37 822 030,00 | 39 699 875,00 | 41 377 620,00 |
| 2. | Утримання (технічне обслуговування) зовнішнього освітлення у межах Кременчуцької міської територіальної громади (постачання електричної енергії для забезпечення роботи вуличного освітлення міста у вечірній та нічний час) | 39 656 750,00 | 43 622 425,00 | 47 588 100,00 |
| 3. | Утримання (технічне обслуговування) світлофорних об’єктів у межах Кременчуцької міської територіальної громади (постачання електричної енергії для забезпечення роботи світлофорів міста) | 600 000,00 | 660 000,00 | 720 000,00 |
|  | Всього | 78 078 780,00 | 83 982 300,00 | 89 685 720,00 |

Ефективно й економічно управляти складним господарством зовнішнього освітлення вулиць міста та засобів регулювання дорожнім рухом  неможливо без використання сучасних автоматизованих систем.

В 2007 році на центральному диспетчерському пункті була введена в експлуатацію система моніторингу виконавчих пунктів вуличного освітлення «СПРУТ», завдяки якій підприємство має можливість отримувати інформацію про аварійні ситуації, що виникають на об’єктах, оперативно реагувати, і, за можливості, якнайшвидше усувати пошкодження, цим запобігаючи створенню аварійної ситуації в межах Кременчуцької міської територіальної громади.

Для безперебійного функціонування системи необхідно провести заміну запасних частин, які на сьогоднішній день зняті з виробництва. Найближчим часом технічне обслуговування та ремонт системи стане неможливим.

Наслідком цього буде втрата контролю за зовнішнім освітленням.

Аналогічна ситуація склалася і з системою керування роботою засобів дорожнього руху. Це може призвести до втрати контролю в забезпеченні повного обзору інформації про стан роботи світлофорів і миттєвого реагування

у випадку виведення їх із ладу. Наслідком може стати аварійна ситуація, що поставить під загрозу життя жителів громади.

Зважаючи на вищевикладене, КП «Міськсвітло» виступає з ініціативою проведення переоснащення пульту керування вуличним освітленням та придбанням нового пульту керування світлофорними об’єктами. В іншому випадку неминуче виникнення аварійних ситуацій, що поставлять під загрозу роботу мереж зовнішнього освітлення та засобів регулювання дорожнього руху, цим самим призведуть до збільшення випадків дорожньо-транспортного  травматизму у вечірній та нічний час.

Автомобільний парк підприємства має доволі зношений стан, і тому, на теперішній час, виникає необхідність у придбанні двох одиниць автогідропідіймачів для аварійних бригад на заміну зношеним, та придбанні одного спеціального вантажопасажирського автомобіля, для забезпечення безперебійної роботи світлофорних об’єктів.

На території підприємства від довготривалої експлуатації майже повністю зруйноване асфальто-бетонне покриття. Проведення ямкового ремонту на протязі багатьох років, на жаль, не покращує ситуацію, і тому вкрай потрібно провести роботи з капітального ремонту асфальто-бетонного покриття. Власні кошти на проведення ремонтних робіт у підприємства відсутні, і тому виникає необхідність у проведенні цих робіт за кошти бюджету Кременчуцької міської територіальної громади.

5. Ресурсне забезпечення Програми та порядок використання коштів

Головним розпорядником коштів бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на реалізацію Програми протягом 2025-2027 років є Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Одержувачем бюджетних коштів виступає комунальне підприємство «Міськсвітло» Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області.

Фінансування Програми здійснюється в межах коштів, передбачених у бюджеті Кременчуцької міської територіальної громади на 2025-2027 роки, а також з інших джерел, не заборонених законодавством.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми відображений у таблиці 5.

Таблиця 5. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних

для реалізації заходів Програми утримання та ремонту

мереж зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктів в межах Кременчуцької міської територіальної громади у 2025-2027 роках

| № | Найменування заходів | Сума (грн) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 рік | 2026 рік | 2027 рік |
| 1 | Утримання та ремонт мереж зовнішнього освітлення та засобів регулювання дорожнього руху (світлофорних об’єктів) | 78 078 780,00 | 83 982 300,00 | 89 685 720,00 |
| 2 | Переоснащення пульта управління зовнішнім освітленням | 3 000 000,00 |  |  |
| 3 | Придбання пульта управління світлофорними об’єктами |  | 1 500 000,00 |  |
| 4 | Придбання автогідропідіймача | 2 400 000,00 | 3 000 000,00 |  |
| 5 | Придбання вантажопасажирського автомобіля |  | 1 600 000,00 |  |
| 6 | Капітальний ремонт а/б покриття території підприємства |  | 1 500 000,00 |  |
|  | Обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми протягом 2025 – 2027 років | 87 478 780,00 | 91 582 300,00 | 89 685 720,00 |
|  | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, в т.ч.: | 268 746 800,00 |  |  |
|  | кошти бюджету Кременчуцької міської територіальної громади | 268 746 800,00 |  |  |

В ході реалізації заходів Програми можливі корегування, пов’язані з фактичним надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням обсягів робіт  і виходячи з реальних можливостей бюджету.

Враховуючи специфіку підприємства, кошти бюджету Кременчуцької міської територіальної громади є основним джерелом фінансування підприємства, і тому неминуче щорічне зростання видатків на реалізацію Програми.

6. Очікувані кінцеві результати виконання Програми

Програма передбачає утримання (технічне обслуговування) і ремонт існуючих мереж вуличного освітлення та світлофорних об’єктів, її реалізація забезпечує:

- збереження існуючої мережі зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктів  комунальної власності від руйнування;

- безперебійну та якісну роботу мереж зовнішнього освітлення;

- безперебійну та якісну роботу засобів регулювання дорожнім рухом;

- створення умов для безпечного руху транспорту і пішоходів, підвищення безпеки роботи експлуатаційного персоналу та життєдіяльності населення;

- зниження кількості аварійних ситуацій на об’єктах зовнішнього освітлення та світлофорних об’єктах;

- створення ефективної системи обліку та регулювання споживання електричної енергії, раціональне її використання для освітлення в межах Кременчуцької міської територіальної громади у вечірній та нічний час;

- підвищення безпеки руху автотранспорту та пішоходів на дорогах і вулицях в темний час доби;

- створення передумов для попередження правопорушень, скоєних в темний час доби;

-  ефективне використання наявних коштів та підвищення якості робіт та послуг, що виконуються;

-  поліпшення якості житлово – комунального обслуговування населення;

-  покращення естетичного вигляду та збільшення привабливості міста.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Загальний контроль за виконанням Програми та цільовим використанням бюджетних коштів здійснює Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, виконавець – КП «Міськсвітло».

Директор  КП «Міськсвітло»                                                  Олексій АНТІПОВ