Додаток

до Програми забезпечення пожежної безпеки об’єктів житлово-комунального господарства та житлового фонду Кременчуцької міської територіальної громади на 2025-2027 роки

Ресурсне забезпечення заходів

Програми забезпечення пожежної безпеки об’єктів житлово-комунального господарства та житлового фонду

Кременчуцької міської територіальної громади на 2025-2027 роки

| № п/п | Найменування завдання | Кількість (об’єктів/ будинків/шт.) | Значення показника, (грн) |  |  |  | Найменування заходу | Відповідальний за виконання | Джерело фінансування |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Прогнозований обсяг фінансування заходу | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1. | Оснащення потенційно-небезпечних виробництв житлово-комунального господарства сучасними автоматичними система-ми протипожежного захисту, адміністратив-них будівель з постійним перебуванням людей системами автоматичної сигналізації, заміна застарілих електричних мереж, підвищення рівня пожежної захищеності будівель | 1 об’єкт | 588000,00 | 588000,00 | - | - | Проєктування та обладнання системи автоматичної пожежної сигналізації (САПС) в адміністративній будівлі КП «Кременчукводоканал» за адресою: м. Кременчук, вул. Героїв Маріуполя, буд. 35-А | КП «Кременчукводоканал», Департамент ЖКГ | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади та інші джерела не заборонені законодавством |  |
|  |  | 1 об’єкт | 900000,00 | 900000,00 | - | - | Проєктування автоматизованої системи раннього виявлення надзвичайної ситуації та оповіщення населення у разі її виникнення на дільниці очисних споруд водопроводу КП «Кременчукводоканал» | КП «Кременчукводоканал», Департамент ЖКГ | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади та інші джерела не заборонені законодавством |  |
|  |  | 6 об’єктів | 360000,00 | 120000,00 | 120000,00 | 120000,00 | Оснащення виробництв КП «Теплоенерго» сучасними системами протипожежного захисту | КП «Теплоенерго», Департамент ЖКГ | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади та інші джерела не заборонені законодавством |  |
|  |  | 1 об’єкт | 915000,00 | 92000,00 | 573000,00 | 250000,00 | Оснащення виробництв сучасними автоматичними системами протипожежного захисту, заміна застарілих електричних мереж на асфальтобетонному заводі КП КПС ШРБУ | КП КПС ШРБУ, Департамент ЖКГ | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади та інші джерела не заборонені законодавством |  |
|  |  | 5 об’єктів | 1000000,00 | 500000,00 | 500000,00 | - | Оснащення виробництв та будівель сучасними автоматизованими системами протипожежного захисту КП «Кременчуцьке КАТП 1628» (адмінкорпус з їдальнею та найпростішим укриттям, приміщення зберігання автомобільної техніки, дільниця технічного обслуговування техніки, котельня твердопаливна, допоміжні приміщення) | КП «Кременчуцьке КАТП 1628», Департамент ЖКГ | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади та інші джерела не заборонені законодавством |  |
| 2 | Постійне оновлення і утримання в робочому стані обладнання протипожежного водопостачання міста | 150 шт. | 2816856,00 | 853593,00 | 938952,00 | 1024311,00 | Придбання, заміна та відновлення пожежних гідрантів на комунальних мережах централізованого водопостачання | КП «Кременчукводоканал», Департамент ЖКГ | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади та інші джерела не заборонені законодавством |  |
|  |  | 1333 шт. | 792828,00 | 240300,00 | 264276,00 | 288252,00 | Придбання та встановлення покажчиків розташування пожежних гідрантів на комунальних мережах централізованого водопостачання | КП «Кременчукводо-канал», Департамент ЖКГ | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади та інші джерела не заборонені законодавством |  |
| 3. | Підвищення рівня пожежної захищеності житлового фонду, у тому числі будинків підвищеної поверховості | 8 будинків | 1920000,00 | 720000,00 | 720000,00 | 480000,00 | Приведення в робочий стан засобів пожежогасіння та пожежного водопостачання будинків підвищеної поверховості, які раніше перебували в комунальній власності та обліковуються на балансі КГЖЕП «Автозаводське». | КГЖЕП «Автозаводське», Департамент ЖКГ | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади та інші джерела не заборонені законодавством |  |
|  |  | 7 будинків | 2305700,00 | 990000,00 | 655700,00 | 660000,00 | Всі види робіт з приведення в робочий стан інженерного обладнання системи протипожежного захисту (димовидалення, пожежна сигналізація тощо) будинків підвищеної поверховості з виведенням сигналів на пульт централізованого пожежного спостереження у м. Кременчуці | КГЖЕП «Автозаводське», Департамент ЖКГ | Бюджет Кременчуцької міської територіальної громади та інші джерела не заборонені законодавством |  |
|  |  | 390 будинків | 26368811,00 | 8789600,00 | 8789600,00 | 8789611,00 | Вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій житлових будинків (390 будинків) | КГЖЕП «Автозаводське», Департамент ЖКГ | Бюджет Кременчуцької міської територіальної грома-ди та інші джерела не заборонені законодавством |  |
|  | Всього: |  | 37967195,00 | 13793493,00 | 12561528,00 | 11612174,00 |  |  |  |  |

Заступник міського голови -

Директор Департаменту житлово-

комунального господарства

Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району

Полтавської області                                                                                                                                             Іван МОСКАЛИК