Додаток 1

до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району

Полтавської області

13 грудня 2024 року

**ПАСПОРТ**

**Програми утримання та поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів Кременчуцької міської територіальної громади та розвитку матеріально-технічної бази**

**КП КПС ШРБУ на 2025 – 2027 роки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Назва програми | Програма утримання та поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів Кременчуцької міської територіальної громади та розвитку матеріально-технічної бази КП КПС ШРБУ на 2025 – 2027 роки |
| 2. | Ініціатор розроблення програми | КП КПС ШРБУ |
| 3. | Розробник програми | КП КПС ШРБУ |
| 4. | Відповідальні виконавці програми | Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, КП КПС ШРБУ |
| 5. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області |
| 6. | Учасники програми | Департамент житлово-комунального господарства Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області,  КП КПС ШРБУ – одержувач бюджетних коштів |
| 7. | Термін реалізації програми | 2025 – 2027 роки |
| 8. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Державний та обласний бюджети, бюджет Кременчуцької міської територіальної громади |
| 9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього: | 589 021 474,52 грн |
| 9.1. | Кошти державного та обласного бюджетів та бюджет Кременчуцької міської територіальної громади, власні (кредитні) кошти | 589 021 474,52 грн |

**Директор КП КПС ШРБУ Валерій КІРЄЄВ**

Додаток 2

до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району

Полтавської області

13 грудня 2024 року

Додаток 1

до Програми утримання та поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів Кременчуцької міської територіальної громади та розвитку матеріально-технічної бази КП КПС ШРБУ на 2025 – 2027 роки

**Орієнтовний обсяг та вартість робіт по утриманню та поточному ремонту вулично-дорожньої мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів Кременчуцької міської територіальної громади на 2025 рік**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування робіт | Орієнтовна кількість | Орієнтовна вартість робіт,  грн |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою: |  |  |
| - фрези Wirtgen-100F | 40 000 м2 | 1 594 800,00 |
| - фрези Wirtgen-200W | 45 000 м2 | 2 488 633,00 |
| - навісної фрези на базі трактора | 8 000 м2 | 1 453 040,00 |
| 2. | Знімання напливів та нерівностей асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою фрези Wirtgen-100F | 5 000 м2 | 115 849,00 |
| 3. | Улаштування покриття асфальтоукладальником із гарячих асфальтобетонних сумішей товщиною 5 см з вирівнюючим шаром | 71 000 м2 | 72 815 470,00 |
| 4. | Улаштування покриття із гарячих асфальтобетонних сумішей товщиною 5 см вручну | 22 000 м2 | 14 647 380,00 |
| 5. | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття товщиною 5 см | 2 000 м2 | 2 114 864,00 |
| 6. | Ліквідація вибоїн за допомогою машини УЯР | 3 000 м2 | 893 196,00 |
| 7. | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття за допомогою машини «Рециклер» | 1 500 м2 | 1 732 850,00 |
| 8. | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття холодними асфальтобетонними сумішами | 1 530 м2 | 2 818 153,00 |
| 9. | Заміна бортового каменю | 4 000 м/п | 5 893 320,00 |
| 10. | Ремонт тротуару в межах червоної лінії товщиною 4 см | 4 500 м2 | 6 267 960,00 |
| 11. | Улаштування підвищених пішохідних переходів та засобів примусового зниження швидкості | 16 шт. | 906 220,00 |
| 12. | Профілювання ґрунтових доріг з додаванням: |  |  |
| - відходів холодного фрезерування; | 100 000 м2 | 7 860 172,00 |
| - піщано-щебеневої суміші | 100 000 м2 | 8 022 630,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13. | Профілювання ґрунтових доріг без додаванням нового матеріалу | 30 000 м2 | 641 863,00 |
| 14. | Улаштування оглядових колодязів (земляні роботи, залізобетонні вироби, люк) | 10 шт. | 243 155,00 |
| 15. | Ремонт оглядових колодязів (підняття горловин колодязів) | 50 шт. | 289 025,00 |
| 16. | Улаштування зливоприймальних колодязів (земляні роботи, залізобетонні вироби, люк) | 10 шт. | 227 352,00 |
| 17. | Ремонт зливоприймальних колодязів (підняття горловин колодязів) | 70 шт. | 383 226,00 |
| 18. | Заміна люків | 10 шт. | 68 389,00 |
| 19. | Заміна решіток | 60 шт. | 164 602,00 |
| 20. | Прочищення колодязів зливової каналізації вручну | 2 195 шт. | 2 205 853,00 |
| 21. | Прочищення мереж зливової каналізації гідродинамічною машиною | 10 000 м/п | 2 617 800,00 |
| 22. | Термінова ліквідація вибої, засипка ям відходами холодного фрезерування | 4 000 м2 | 949 520,00 |
| 23. | Ремонт мережі зливової каналізації | 100 м/п | 544 728,00 |
| 24. | Встановлення напівсфер | 50 шт. | 46 212,00 |
| 25. | Поточний ремонт внутрішньоквартальних проходів та проїздів: |  | 26 036 600,00 |
| - знімання асфальтобетонних покриттів за допомогою фрези Wirtgen-100F | 20 000 м2 |
| - знімання асфальтобетонних покриттів за допомогою навісної фрези на базі трактора | 2 000 м2 |
| - розбирання асфальтобетонного покриття екскаватором | 4 000 м2 |
| - улаштування асфальтобетонного покриття товщиною 4 – 5 см | 26 000 м2 |
| - ямковий ремонт асфальтобетонного покриття товщиною 5 см площею 5 – 25 м2 | 1 300 м2 |
| 26. | Заміна та установка дорожніх знаків, вирівнювання стійок дорожніх знаків | 86 шт. | 165 038,00 |
| 27. | Фарбування стійок дорожніх знаків | 1 250 шт. | 124 891,00 |
| 28. | Фарбування елементів пішохідного огородження та колесовідбійників | 4 385 м/п | 928 692,00 |
| 29. | Нанесення дорожньої розмітки | 195,68 км | 4 626 095,00 |
| 30. | Періодичний нагляд за станом доріг | 392,087 км | 25 860,00 |
| 31. | Утримання доріг, покіс трави на узбіччях шляхопроводів | 20 000 м2 | 71 340,00 |
| 32. | Укладання тротуарної плитки | 2 000 м2 | 3 423 340,00 |
|  | **Всього** |  | **173 408 118,00** |

Для виконання Програми утримання та поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів Кременчуцької міської територіальної громади, за необхідністю, на конкурсних засадах залучати інші підприємства, організації

**Директор КП КПС ШРБУ Валерій КІРЄЄВ**

Додаток 3

до рішення Кременчуцької міської ради Кременчуцького району

Полтавської області

13 грудня 2024 року

Додаток 7

до Програми утримання та поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів Кременчуцької міської територіальної громади та розвитку матеріально-технічної бази КП КПС ШРБУ на 2025 – 2027 роки

**ЗАХОДИ**

**Програми утримання та поточного ремонту вулично-дорожньої мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів Кременчуцької міської територіальної громади та розвитку матеріально-технічної бази**

**КП КПС ШРБУ на 2025 – 2027 роки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Найменування | Планова вартість, грн | | |
| на 2025 рік | на 2026 рік | на 2027 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Утримання та поточний ремонт вулично-дорожньої мережі та внутрішньоквартальних проходів та проїздів Кременчуцької міської територіальної громади | 173 408 118,00 | 160 848 499,00 | 166 115 004,00 |
| 2. | Проведення технічного обліку та паспортизації вулиць (доріг) Кременчуцької міської територіальної громади | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 |
| 3. | Придбання автомобілів та шляхової техніки | 12 793 400,00 | 32 617 900,00 | 23 507 330,00 |
| 4. | Погашення кредиту та сплата відсотків за користування кредитом ТОВ «ФК «ПФБ КРЕДИТ» | 5 680 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Погашення податкової вимоги Головного управління ДПС у Полтавській області № 0007927-1306-1631 | 4 981 270,52 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Виконання заходів з охорони навколишнього природного середовища | 216 200,00 | 861 900,00 | 512 500,00 |
| 7. | Виконання заходів з охорони праці | 203 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. | Придбання пально-мастильних матеріалів для виконання заходів, пов’язаних з прибирання снігу на об’єктах благоустрою в межах Кременчуцької територіальної громади | 838 309,00 | 922 140,00 | 1 014 354,00 |
|  | Всього по роках | 199 121 847,52 | 196 750 439,00 | 193 149 188,00 |
|  | **Всього на виконання Програми** | **589 021 474,52** | | |

**Директор КП КПС ШРБУ Валерій КІРЄЄВ**