Додаток

до рішення Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району

Полтавської області

23 травня 2025 року

Додаток

до комплексної програми розвитку

комунального некомерційного медичного

підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 1» м. Кременчука

на 2023-2025 роки

План заходів

комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства

«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» м. Кременчука на 2023-2025 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми |  |  | Строк виконання заходу | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всього | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |
|  | ДОХОДИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Надходження бюд-жетних коштів | Кошти місцевого бюджету на забезпечення функціонування закладу охорони здоров’я (оплата праці, оплата енергоносіїв і комунальних послуг, видатки розвитку, інше) |  |  | 2023-2025 роки | Місцевий бюджет | 60 999,8 | 16 705,6 | 19 370,2 | 24 924,0 |
|  | Всього доходів: |  |  |  |  |  | 60 999,8 | 16 705,6 | 19 370,2 | 24 924,0 |
|  | ВИДАТКИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поточні видатки у тому числі: | Придбання експрес-тестів на виконання заходів програми проти-дії розповсюдження коронавірусної інфекції |  |  | 2023-2024 | Місцевий бюджет | 525,0 | 250,0 | 275,0 | 0 |
|  |  | Оплата послуг (крім комунальних), інші поточні видатки |  |  | 2023-2025 | Місцевий бюджет | 132,4 | 40,0 | 44,0 | 48,4 |
|  |  | Поточний ремонт з утепленням цоколю будівлі фасадна частина (завершення) амбулаторії ЗПСМ № 5 по вулиці Академіка Маслова, 13/9 |  |  | 2023 рік | Місцевий бюджет | 44,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Оплата енергоносіїв і комунальних послуг |  |  | 2023-2025 роки | Місцевий бюджет | 7 579,9 | 2 290,0 | 2 519,0 | 2 770,9 |
|  |  | Відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно та на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства |  |  | 2023-2025 роки | Місцевий бюджет | 13 908,6 | 4 202,0 | 4 622,2 | 5 084,4 |
|  |  | Забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання згідно Постанови КМУ від 31 березня 2015 року № 160 |  |  | 2023-2025 роки | Місцевий бюджет | 2 072,1 | 626,0 | 688,6 | 757,5 |
|  |  | Виконання рішення Господарського суду Полтавської області від 07.04.2023 по справі 917/193/23, яким задоволено позов щодо стягнення з КНМП «ЦПМСД № 1» м. Кременчука на користь ТОВ «Інженерно-будівельна фірма «Престижсервіс» за капітальний ремонт санвузлів по вул. Академіка Маслова,13/9 |  |  | 2023 рік | Місцевий бюджет | 438,6 | 438,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Оплата послуги з фізичної охорони об’єкту укриття по вул. Івана Мазепи, 26 |  |  | 2023-2025 роки | Місцевий бюджет | 712,3 | 129,0 | 351,0 | 232,3 |
|  |  | Поточний ремонт з вимощення запасних виходів з будівлі КНМП «ЦПМСД № 1» м. Кременчука для покращення умов доступу та перебування дорослого і дитячого населення в найпростішому укритті по вул. Івана Мазепи,26 |  |  | 2023 рік | Місцевий бюджет | 190,0 | 190,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Оплата заборгованості перед КП «Муніципальна варта» за послуги з фізичної охорони об’єкту укриття по вул. Івана Мазепи, 26, що утворилася через недофінансування з місцевого бюджету у 2023 році |  |  | 2024 рік | Місцевий бюджет | 20,4 | 0,0 | 20,4 | 0,0 |
|  |  | Оплата послуг з технічного обслуговування електричних мереж, дизельних генераторів |  |  | 2025 рік | Місцевий бюджет | 96,0 | 0,0 | 0,0 | 96,0 |
|  |  | Оплата праці з нарахуваннями |  |  | 2025 рік | Місцевий бюджет | 1 583,7 | 0,0 | 0,0 | 1 583,7 |
|  |  | Виплата муніципальної доплати працівникам закладу з нарахуваннями |  |  | 2025 рік | Місцевий бюджет | 340,8 | 0 | 0 | 340,8 |
|  |  | Всього поточні видатки |  |  |  |  | 27 643,8 | 8 209,6 | 8 520,2 | 10 914,0 |
|  |  | у тому числі: |  |  | Кошти місцевого бюджету |  | 27 643,8 | 8 209,6 | 8 520,2 | 10 914,0 |
| 2. | Капітальні видатки, у тому числі: | Капітальний ремонт санвузлів та каналізації підвального при-міщення (сховища), розташованого у будівлі КНМП «ЦПМСД № 1» м.Кременчука за адресою:вул. Івана Мазепи,26 (5,0 кв. м) |  |  | 2023 рік | Місцевий бюджет | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ №1, розташованої на другому поверсі будівлі КНМП «ЦПМСД № 1» м. Кременчука за адресою: вул. Івана Мазепи, 26 (439,6 кв.м) |  |  | 2023 рік | Місцевий бюджет | 1 950,0 | 1 950,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Капітальний ремонт кабінетів сімейних лікарів амбулаторії ЗПСМ № 3 КНМП «ЦПМСД № 1» м. Кременчука, за адресою: вул. Івана Мазепи, 26 (212 кв.м) |  |  | 2023 рік | Місцевий бюджет | 1 180,0 | 1 180,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Капітальний ремонт з проведенням заміни труб та утепленням зовнішніх стін будівліКНМП «ЦПМСД № 1» м. Кременчука, розташованої за адресою: вул. Івана Мазепи, 26 (площа, яка підлягає ремонту 1400,0 кв.м) |  |  | 2023 рік | Місцевий бюджет | 3 540,0 | 3 540,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Капітальний ремонт санвузлів дитячої амбулаторії ЗПСМ № 5, розташованої за адресою вул. Академіка Маслова, 13/9 |  |  | 2023 рік | Місцевий бюджет | 326,0 | 326,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Капітальний ремонт покрівлі з утеплювальними роботами будівлі КНМП «ЦПМСД № 1» м. Кременчука, розташованої за адресою: вул. Івана Мазепи, 26 (1400,0 кв.м) |  |  | 2024 рік | Місцевий бюджет | 2 230,0 | 0,0 | 2 230,0 | 0,0 |
|  |  | Капітальний ремонт із заміною покриття покрівлі, утепленням стін, модернізацією системи опалення та кондиціонування, об-лаштування безбар'єрності МГН будівлі ФАП Придніпрянський, розташованої за адр с.Придніпрянське,вул.Леонова,12(87,6 кв.м) |  |  | 2024 рік | Місцевий бюджет | 2 100,0 | 0,0 | 2 100,0 | 0,0 |
|  |  | Капітальний ремонт з реконструкцією будівлі, облаштування безбар'єрності МГН будівлі ФАП Малокохнівський, розташо-ваної за адресою с. Мала Кохнівка, вул.Шкільна, 34-А (67,8 кв.м) |  |  | 2024 рік | Місцевий бюджет | 3 670,0 | 0,0 | 3 670,0 | 0,0 |
|  |  | Капітальний ремонт на третьому поверсі будівлі КНМП «ЦПМСД № 1» м. Кременчука за адресою: вул. Івана Мазепи, 26 (474,8 кв.м) |  |  | 2025 рік | Місцевий бюджет | 1 950,0 | 0,0 | 0,0 | 1 950,0 |
|  |  | Капітальний ремонт кабінетів лікарів-педіатрів амбулаторії ЗПСМ № 5 КНМП «ЦПМСД № 1» м. Кременчука, розташованої за адресою: вул. Академіка Маслова, 13/9 (270,7 кв.м) |  |  | 2025 рік | Місцевий бюджет | 1 580,0 | 0,0 | 0,0 | 1 580,0 |
|  |  | Капітальний ремонт із заміною покриття покрівлі, утепленням стін, модернізацією системи опалення та кондиціонування амбулаторії № 7, розташованої за адресою с. Потоки, вул. Центральна, 12 (377,4 кв.м) |  |  | 2025 рік | Місцевий бюджет | 10 480,0 | 0,0 | 0,0 | 10 480,0 |
|  |  | Капітальний ремонт ґанку окремого входу до ізолятора та приміщення ізолятора, розташованого за адресою вул. Івана Мазепи, 26 (29,8 кв.м) |  |  | 2024 рік | Місцевий бюджет | 2 500,0 | 0,0 | 2 500,0 | 0,0 |
|  |  | Виготовлення проєктно-кошторисної документації та оплата робіт по об'єкту «Реконструкція електричних мереж в частині встановлення резервного джерела живлення (дизельного генера-тора) КНМП «ЦПМСД № 1» м. Кременчука за адресою: вул. Івана Мазепи, 26 м. Кременчук Полтавської обл.» |  |  | 2024 рік | Місцевий бюджет | 350,0 | 0,0 | 350,0 | 0,0 |
|  |  | Всього капітальні видатки |  |  |  |  | 33 356,0 | 8 496,0 | 10 850,0 | 14 010,0 |
|  |  |  | у тому числі: | Кошти місцевого бюджету |  |  | 33 356,0 | 8 496,0 | 10 850,0 | 14 010,0 |
|  |  | Всього видатки по КНМП «ЦПМСД № 1» м. Кременчука |  |  |  |  | 60 999,8 | 16 705,6 | 19 370,2 | 24 924,0 |
|  |  |  | у тому числі: | Кошти місцевого бюджету |  |  | 60 999,8 | 16 705,6 | 19 370,2 | 24 924,0 |

Заступник Директора – начальник Управління

лікувально-профілактичної допомоги населенню

Департаменту охорони здоров’я Кременчуцької міської ради                                                    Людмила ПОНОМАРЕНКО