Додаток

до рішення Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району

Полтавської області

28 листопада 2025 року

Додаток

до комплексної програми розвитку

комунального некомерційного

медичного підприємства

«Кременчуцький перинатальний

центр II рівня» на 2024-2026 роки

План заходів

комплексної програми підтримки та розвитку комунального некомерційного медичного підприємства

«Кременчуцький перинатальний центр II рівня» на 2024 - 2026 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) |  | Перелік заходів програми |  | Строк виконання заходу | Джерела фінансування |  | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всього |  | 2024 рік |  |  | 2025 рік |  | 2026 рік |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  |
| ДОХОДИ ПІДПРИЄМСТВА , у тому числі : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Надходження бюджетних коштів | Кошти місцевого бюджету на забезпечення функціювання закладу охорони здоров’я (оплата енергоносіїв і комунальних послуг, видатки розвитку, інше) |  |  | 2024 – 2026 р.р. | Місцевий бюджет |  | 251 722,7 |  | 66 624,5 |  |  | 108 266,2 |  | 76 832,0 |  |
| 2. | Медичні послуги населенню відповідно до договорів з Національною Службою Здоров’я України | надання послуг згідно нормативно-правових документів |  |  | 2024 – 2026 р.р. | Державний бюджет |  | 228 930 |  | 72 390 |  |  | 76 090 |  | 80 450 |  |
| 3. | Медичні послуги за договорами з юридичними особами та страховими компаніями | надання послуг відповідно діючих договорів, укладення договорів з іншими юридичними особами, розширення видів надання послуг |  |  | 2024 – 2026 р.р. | Кошти фізичних і юридичних осіб |  | 2 380 |  | 730 |  |  | 800 |  | 850 |  |
| 4. | Надання орендних послуг | здача приміщень та обладнання в оренду |  |  | 2024 – 2026 р.р. | Кошти фізичних і юридичних осіб |  | 90 |  | 20 |  |  | 30 |  | 40 |  |
| Всього доходів: |  |  |  |  |  |  |  | 483 122,7 |  | 139 764,5 |  |  | 185 186,2 |  | 158 172,0 |  |
| у тому числі : |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  | 251 722,7 |  | 66 624,5 |  |  | 108 266,2 |  | 76 832,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  | 228 930,0 |  | 72 390,0 |  |  | 76 090,0 |  | 80 450,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Кошти фізичних і юридичних осіб |  | 2 470,0 |  | 750,0 |  |  | 830,0 |  | 890,0 |  |
|  | ВИДАТКИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ПОТОЧНІ ВИДАТКИ, у тому числі : |  | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | 2024 – 2026 р.р. |  | Місцевий бюджет |  |  | 300 |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  | 2700 |  | 800 |  |  | 900 |  | 1000 |
|  |  |  | Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів | 2024 – 2026 р.р. |  | Місцевий бюджет |  |  | 2100 |  | 700 |  |  | 700 |  | 700 |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч. реактиви для обстеження ліквідаторів аварії на ЧАЕС на гормони щитоподібної залози |  |  | 150 |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч. реактиви для баклабораторії |  |  | 1000 |  |  |  |  | 500 |  | 500 |
|  |  |  |  |  |  | у т.ч. медичне обладнання для акушерської операційної |  |  | 48,3 |  | 10 |  |  | 38,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч. реактиви для відділу імунологічних досліджень лабо-раторного центру |  |  | 400 |  | 400 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | В т.ч.лікарські засоби для парентерального харчування новонароджених дітей |  |  | 112,3 |  | 100 |  |  | 12,3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  | 21000 |  | 6000 |  |  | 7000 |  | 8000 |
|  |  |  | Оплата послуг з харчування пацієнтів | 2024 – 2026 р.р. |  | Місцевий бюджет |  |  | 2813,4 |  | 1406,7 |  |  | 1406,7 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | З них: погашення зобовʼязань 2024 р. |  |  | 1406,7 |  | 0 |  |  | 1406,7 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  | 8400 |  | 2600 |  |  | 2800 |  | 3000 |
|  |  |  | Оплата послуг (крім комунальних) | 2024 – 2026 р.р. |  | Місцевий бюджет |  |  | 2829,8 |  | 829,8 |  |  | 1000 |  | 1000 |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. демонтаж, перенесення та встановлення вентиляційної системи в укриття будівлі акушерського корпусу |  |  | 199 |  | 199 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | в т.ч. на демонтаж, монтаж та технічні роботи по перенесенню кондиціонера з операційної пологового корпусу в операційну гінекологічного корпусу |  |  | 140,8 |  | 140,8 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Поточний ремонт частини покрівлі реанімаційного відділення пологового корпусу ( зобовʼяз 20024 р.) |  |  | 952,9 |  | 490,0 |  |  | 462,9 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Послуги з виготов-лення облікової документації по споруді І. Сердюка 10/25(зобовʼязання 2024р.) |  |  | 50,0 |  | 0 |  |  | 50,0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Послуги з діагностики онкозахворювань (зобов. 2024р.) |  |  | 3,0 |  | 0 |  |  | 3,0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  | Оплата послуг з технічного обслуго-вування електричних мереж, дизельних генераторів |  |  | 278, |  | 0 |  |  | 192,0 |  | 86,0 |
|  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  | 8 240 |  | 2470 |  |  | 2860 |  | 2910 |
|  |  |  |  |  |  | Кошти фізичних і юридичних осіб |  |  | 850 |  | 250 |  |  | 310 |  | 290 |
|  |  |  | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2024 – 2026 р.р. |  | Місцевий бюджет |  |  | 36000 |  | 10000 |  |  | 16000 |  | 20000 |
|  |  |  |  |  |  | З них: зобовʼязання 2024 року |  |  | 288,2 |  |  |  |  | 288,2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Кошти фізичних і юридичних осіб |  |  | 1400 |  | 400 |  |  | 450 |  | 550 |
|  |  |  | Оплата праці з нарахуваннями | 2024 – 2026 р.р. |  | Місцевий бюджет |  |  | 54500 |  | 9500 |  |  | 20000 |  | 25000 |
|  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  | 187000 |  | 60000 |  |  | 62000 |  | 65000 |
|  |  |  | Видатки на відрядження | 2024 – 2026 р.р. |  | Державний бюджет |  |  | 90 |  | 20 |  |  | 30 |  | 40 |
|  |  |  | Інші поточні видатки (оплата податків, зборів, обов’язкових платежів, штрафів, пені, тощо) | 2024 – 2026 р.р. |  | Кошти фізичних і юридичних осіб |  |  | 220 |  | 100 |  |  | 70 |  | 50 |
|  |  |  | Виплата муніципальної доплати працівникам закладу з нарахуваннями | 2025 рік |  | Місцевий бюджет |  |  | 3 987,0 |  | 0 |  |  | 1 522,0 |  | 2 465,0 |
|  | Всього поточні видатки: |  |  |  |  |  |  |  | 344 930,2 |  | 95 176,5 |  |  | 117148,7 |  | 132 605 |
|  | у тому числі : |  |  |  |  | Місцевий бюджет |  |  | 115 030,2 |  | 22 536,5 |  |  | 40 728,7 |  | 51 765,0 |
|  |  |  |  |  |  | Державний бюджет |  |  | 227 430,0 |  | 71 890 |  |  | 75 590 |  | 79 950,0 |
|  |  |  |  |  |  | Кошти фізичних і юридичних осіб |  |  | 2 470,0 |  | 750,0 |  |  | 830,0 |  | 890,0 |
|  | КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ, у тому числі : |  | Ремонтні роботи по заміні 2-х ліфтів (демонтаж, монтаж нового ліфту, пусконалагоджувальні роботи) за адресою: вул. Майора Борищака 20/3 | 2024р. |  | Місцевий бюджет Місцевий бюджет |  |  | 4000 |  | 4000 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Комплект ендоскопічний, а саме: гістерорезектоскоп, комплект інструментарію для ендоскопічних операцій , контролер камери , комплект , голівка камери, об’єктив, оптоволоконний кабель та інше | 2024-2025р. |  |  |  |  | 8 000 |  | 2000 |  |  | 6000 |  | 0 |
|  |  |  | Будівництво підйомника та навісу для зберігання інклюзії вхідної групи будівлі лікувального корпусу за адресою: вул. Майора Борищака 20/3 | 2024-2025 р. |  |  |  |  | 1200 |  | 600 |  |  | 600 |  | 0 |
|  |  |  | Капітальний ремонт операційного блоку та кімнат міського відділення інтенсивної терапії новонароджених з оснащенням в будівлі пологового корпусу | 2024-2026 р. |  |  |  |  | 5 660,8 |  | 1205,3 |  |  | 1688,5 |  | 2767,0 |
|  |  |  | Капітальний ремонт операційного блоку та кімнат міського відділення інтенсивної терапії новонароджених з оснащенням в будівлі пологового корпусу. Коригування | 2024 р. |  |  |  |  | 2500 |  | 2500 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Мийки медична підготовча | 2024 р. |  |  |  |  | 146,0 |  | 146,0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Обладнання та медичне обладнання для пологового операційного блоку | 2024 р. |  |  |  |  | 174,9 |  | 174,9 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Капітальний ремонт з оснащенням для створення на базі закладу міської бактеріологічної лабораторії | 2024 р |  |  |  |  | 6961,8 |  | 6961,8 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Капітальний ремонт відділення анестезіології з оснащенням по вул. Майора Борищака, 20/3 | 2025р. |  |  |  |  | 12000 |  | 0 |  |  | 12000 |  | 0 |
|  |  |  | Капітальний ремонт центру жіночого здоров’я, які знаходяться на ІІ поверсі, з оснащенням медичним та іншим обладнанням по вул. Майора Борищака, 20/3 | 2025 р |  |  |  |  | 6000 |  | 0 |  |  | 6000 |  | 0 |
|  |  |  | Капітальний ремонт сходових маршів лікувального та пологового корпусів | 2026р. |  |  |  |  | 800 |  | 0 |  |  | 0 |  | 800 |
|  |  |  | Придбання маммографа | 2025р. |  |  |  |  | 5000 |  | 0 |  |  | 5000 |  |  |
|  |  |  | Капітальний ремонт та переоснащення центральної стерилізаційної (235,2м2) | 2026р. |  |  |  |  | 4000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 4000 |
|  |  |  | Капітальний ремонт та переоснащення лабораторного центру (191м2); | 2026р. |  |  |  |  | 4000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 4000 |
|  |  |  | Капітальний ремонт відділення патології вагітних в акушерському корпусі з придбанням обладнання; | 2025р. |  |  |  |  | 20000 |  | 0 |  |  | 20000 |  | 0 |
|  |  |  | Капітальний ремонт пологового відділення 5 поверху пологового корпусу | 2024р. |  |  |  |  | 23000 |  | 23000 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | капітальний ремонт підвального приміщення (2063,5м2) ; | 2026р. |  |  |  |  | 5000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 5000 |
|  |  |  | Придбання стаціонарного УЗД апарату експертного класу з датчиками | 2024р. |  |  |  |  | 3500 |  | 3500 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Капітальний ремонт асфальтного покриття (3734м2); | 2026р. |  |  |  |  | 2000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 2000 |
|  |  |  | Система рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення цифрова | 2025р. |  |  |  |  | 4000 |  | 0 |  |  | 4000 |  | 0 |
|  |  |  | Капітальний ремонт м’якої покрівлі пологового корпусу | 2025р. |  | Місцевий бюджет |  |  | 6000 |  | 0 |  |  | 6000 |  | 0 |
|  |  |  | Придбання машини швидкої допомоги класу «С» | 2025р. |  | Місцевий бюджет |  |  | 2500 |  | 0 |  |  | 2500 |  | 0 |
|  |  |  | Низькотемпературний паровий стерилізатор | 2026р. |  | Місцевий бюджет |  |  | 3000 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3000 |
|  |  |  | Пожежна сигналізація та керування евакуюванням людей | 2025 |  | Місцевий бюджет |  |  | 1113 |  | 0 |  |  | 1113 |  | 0 |
|  |  |  | Капітальний ремонт з метою заміни облицювання стін пластиковими панелями на трьох сходових клітинах (шляхах евакуації) | 2025 |  | Місцевий бюджет |  |  | 1500 |  | 0 |  |  | 1500 |  | 0 |
|  |  |  | Придбання медичного обладнання: насоси, ліжка багатофункціональні, операційний стіл, обладнання для лабораторного центру, центрифуга, фетальні монітори, крісла гінекологічні, медичні меблі | 2024-2026 |  | Державний бюджет |  |  | 1500 |  | 500 |  |  | 500 |  | 500 |
|  |  |  | Оплата послуг з коригування проєктно-кошторисної документації та проходження її експертизи по об’єкту «Капітальний ремонт приміщень операційного блоку та кімнат міського відділення інтенсивної терапії новонароджених пологового корпусу КНМП «Кременчуцький перинатальний центр ІІ рівня» по вул. Майора Борищака, 20/3 в м. Кременчуці Полтавської області (коригування)» | 2025р |  | Місцевий бюджет |  |  | 25,0 |  | 0 |  |  | 25,0 |  | 0 |
|  |  |  | Придбання двох датчиків для апарату ультразвукової діагностики | 2025 |  | Місцевий бюджет |  |  | 1 111,0 |  |  |  |  | 1 111,0 |  | 0 |
|  |  |  | Реконструкція вхідної групи основного входу до будівлі лікувального корпусу КНМП "Кременчуцький перинатальний центр ІІ рівня" по вул. Майора Борищака, 20/3 в м.Кременчуці Полтавської області | 2026 |  | Місцевий бюджет |  |  | 3 500,0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 3 500,0 |
| Всього капітальні видатки |  |  |  |  |  |  |  | 138 192,5 |  |  | 44 588,0 |  |  | 68 037,5 |  | 25 567,0 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 136 692,5 |  |  | 44 088,0 |  |  | 67 537,5 |  | 25067 |
|  |  |  |  |  |  |  | Державний бюджет | 1 500,0 |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  | 500,0 |
| ВСЬОГО ПО ВИДАТКАМ КНМП «Кременчуцький перинатальний центр ІІ рівня»: |  |  |  |  |  |  |  | 483 122,7 |  |  | 139 764,5 |  |  | 185 186,2 |  | 158 172,0 |
| у тому числі: |  |  |  |  |  |  | Місцевий бюджет | 251 722,7 |  |  | 66 624,5 |  |  | 108 266,2 |  | 76 832,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | Державний бюджет | 228 930,0 |  |  |  | 72 390 |  | 76 090 |  | 80 450 |
|  |  |  |  |  |  |  | Кошти фізичних і юридичних осіб | 2 470,0 |  |  |  | 750 |  | 830 |  | 890 |

Директор Департаменту охорони здоров’я

Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району Полтавської області                                                                                               Максим СЕРЕДА