Додаток 1

до рішення міської ради

від 30 березня 2018 року

##### Напрями діяльності та заходи Програми розвитку комунального госпрозрахункового житлово-експлуатаційного підприємства «Автозаводське» та  забезпечення належного утримання майна комунальної власності, що знаходиться на балансі  підприємства

##### на 2017-2018 роки

| № п/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Строк виконан-ня заходу | Джерела фінансував- ня | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всього: | 2017 рік | 2018 рік | Прим. |
| 4. | Виконання повноважень КГЖЕП «Автозаводське» | 4.6.3. Вишукувальні роботи та проектування робіт з підсилення несучих конструкцій будинку та капітального ремонту нежитлових приміщень по вул. 29 Вересня, 5 | 2017 р. | Місцевий бюджет | 80,000 | 80,000 | - |  |
|  |  | 4.6.4. Проектування та капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Небесної Сотні, 54 | 2017-2018 рр. |  | 1191,815 | 1030,000 | 161,815 |  |
|  |  | 4.9. Придбання та встановлення урн для сміття на прибудинкових територіях міста Кременчука | 2017-2018 рр. |  | 390,000 | 200,000 | 190,000 |  |
|  |  | 4.10. Виготовлення проектно – кошторисної документації для виконання робіт з реконструкції нежитлових приміщень під житлові квартири (вул. Східна, 20; вул. Космічна, 3; вул. І. Приходька, 35; пр-кт. Л. Українки, 29; квт. 287, б. 19; вул. В. Набережна, 29 ; вул. Молодіжна, 5; вул. Молодіжна, 7 | 2018 р. |  | 470,000 | - | 470,000 |  |
|  |  | 4.11. Виконання робіт з реконструкції нежитлового приміщення під житлову квартиру за адресою: квартал 287, буд. 19 у м. Кременчуці | 2018 р. | Власні кошти | 300,000 | - | 300,000 |  |
| 7. | Вжиття заходів з енергозбереження | 7.1. Утеплення стін адміністративної будівлі за адресою: м. Кременчук, вул. 1905 року, 32 | 2018 р. | Місцевий бюджет | 322,100 | - | 322,100 |  |
| 15. | Демонтаж адміністративної будівлі з допоміжними приміщеннями за адресою: м. Кременчук, вул. Довженка, 10 та виконання робіт з благоустрою після демонтажу |  | 2018 р. | Місцевий бюджет | 100,000 | - | 100,000 |  |
| 17. | Виконання поточного ремонту по відновленню пошкоджених газопроводів з метою ліквідації аварійних ситуацій на інженерних мережах газопостачання у житлових будинках комунальної власності міста Кременчука |  | 2017-2018 рр. | Місцевий бюджет | 35,000 | 5,000 | 30,000 |  |
| 18. | Послуги по трасуванню зовнішніх мереж електропостачання, що живлять житлові будинки комунальної власності міста Кременчука |  | 2017-2018 рр. | Місцевий бюджет | 230,000 | 60,000 | 170,000 |  |
| 21. | Проектування та капітальний ремонт нежитлового приміщення за адресою: м. Кременчук, вул. Набережна лейтенанта Дніпрова, 76 |  | 2018 р. | Місцевий бюджет | 500,000 | - | 500,000 |  |
| 22. | Капітальний ремонт покрівлі нежитлового приміщення по вул. О. Древаля, 101 |  | 2018 р. | Місцевий бюджет | 176,140 | - | 176,140 |  |
| 23. | Поточний ремонт вестибюлю нежитлового приміщення по вул. О. Древаля, 101 |  | 2018 р. | Місцевий бюджет | 142,000 | - | 142,000 |  |
| 24. | Поточний ремонт кімнати та холу в нежитловому приміщенні по вул. Мічуріна, 91 |  | 2018 р. | Місцевий бюджет | 70,000 | - | 70,000 |  |
| 25. | Влаштування санвузла в нежитловому приміщенні по вул. Мічуріна, 91 |  | 2018 р. | Місцевий бюджет | 80,000 | - | 80,000 |  |
| 26. | Розроблення проектно – кошторисної документації на реконструкцію нежитлового приміщення в житловому будинку по вул. Ю. Кондратюка, 18, та виконання робіт згідно з проектом |  | 2018 р. | Місцевий бюджет | 800,000 | - | 800,000 |  |
| 27. | Поточний ремонт покрівлі контакт – центру по вул. Набережна лейтенанта Дніпрова, 76 |  | 2018 р. | Місцевий бюджет | 25,000 | - | 25,000 |  |
| Всього за всіма розділами, тис. грн. |  |  |  |  | 15712,295 | 6051,500 | 9660,795 |  |
| Місцевий бюджет, тис. грн. |  |  |  |  | 14447,095 | 5538,900 | 8908,195 |  |
| Власні кошти, тис. грн. |  |  |  |  | 1265,200 | 512,600 | 752,600 |  |

Директор КГЖЕП «Автозаводське»                                                                                                                     О.І. КІЙЛО