КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ХXIX СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ VII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

від 30 березня 2018 року

м. Кременчук

Про внесення змін до рішення міської ради від 28 жовтня 2014 року «Про затвердження Програми інформатизації міста Кременчука на 2014-2018 роки»

З метою створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації конституційних прав громадян, органів державної влади і місцевого самоврядування, організацій, підприємств, громадських об'єднань, на основі формування і використання інформаційних ресурсів і сучасних інформаційних технологій, враховуючи положення Законів України «Про національну програму інформатизації», «Про інформацію», «Про концепцію національної програми інформатизації», «Про доступ до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», керуючись ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Кременчуцька міська рада Полтавської області

вирішила:

- Внести зміни до рішення міської ради від 28 жовтня 2014 року «Про затвердження Програми інформатизації міста Кременчука на 2014-2018 роки», виклавши Програму інформатизації міста Кременчука на 2014-2018 роки в новій редакції (додається).

- При формуванні бюджетних запитів головним розпорядникам бюджетних коштів відповідно до додатку передбачати видатки на реалізацію Програми інформатизації міста Кременчука на 2014-2018 роки.

- Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства.

- Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому міської ради Шаповалова Р.В. та на постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства, управління комунальною власністю, енергозбереження, транспорту, зв’язку та IT-технологій (голова комісії – Котляр В. Ю.).

Міський голова	В.О.МАЛЕЦЬКИЙ

Додаток до проекту рішення

Кременчуцької міської ради

від 30 березня 2018 року

ПРОГРАМА

інформатизації міста Кременчука на 2014 - 2018 роки

м. Кременчук

Паспорт Програми

| 1. | Ініціатор розроблення |  |  | Виконавчий комітет Кременчуцької міської ради Полтавської області |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми |  |  | Розпорядження міського голови № 200-Р від 27.06.2014 «Про тимчасову робочу групу з розробки Програми інформа-тизації міста Кременчука на 2014 - 2018 роки |  |  |
| 3. | Розробник Програми |  |  | Робоча група з розробки Програми інформатизації міста Кременчука на 2014 – 2018 роки |  |  |
| 4. | Відповідальні виконавці Програми |  |  | Управління та відділи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області, КП «Міськоформлення» |  |  |
| 5. | Термін реалізації Програми |  |  | 2014 – 2018 роки |  |  |
| 6. | Джерела фінансування |  |  | Державний бюджет, Місцевий бюджет, інші джерела фінансування |  |  |
| 7. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми на 2014-2018 роки, всього: |  |  |  |  |  |
|  | Термін виконання заходу | Загальна вартість (тис. грн.) | Державний бюджет |  | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування |
|  | 2014 | 127 | 0 |  | 50 | 77 |
|  | 2015 | 256 | 0 |  | 136 | 120 |
|  | 2016 | 4 661 | 0 |  | 4 092 | 569 |
|  | 2017 | 11 176 | 210 |  | 10 242 | 724 |
|  | 2018 | 16 911 | 0 |  | 11 758 | 5 153 |
|  | Разом | 33 131 | 210 |  | 26 278 | 6 643 |
| 8. | Термін виконання та розрахунок вартості по напрямкам діяльності та заходам Програми інформатизації міста Кременчука на 2014 – 2018 роки наведений в Додатку 1 |  |  |  |  |  |

І. Аналіз розвитку інформатизації виконавчих органів міської ради

Програма інформатизації міста Кременчука на 2014 - 2018 роки (далі – Програма) розроблена робочою групою з розробки Програми інформатизації міста Кременчука на 2014 – 2018 роки з метою поглиблення та розвитку інформатизації виконавчих органів Кременчуцької міської ради Полтавської області відповідно до Національної програми інформатизації, Положення про інформаційні ресурси міста Кременчука, затвердженого рішенням Кременчуцької міської ради від 28.01.2014 року, ефективної взаємодії органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та громадянами, всебічного застосування новітніх інформаційних технологій, сучасних методів та засобів збирання, обробки, зберігання даних, створення умов для побудови інформаційного суспільства. Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є:

– закони України:

«Про Національну програму інформатизації»;

«Про Концепцію Національної програми інформатизації»;

«Про місцеве самоврядування в Україні»;

«Про електронні документи та електронний документообіг»;

«Про електронний цифровий підпис»;

«Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні»;

«Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

– укази Президента України:

від 10.04.2000 №582/2000 «Про заходи щодо захисту інформаційних ресурсів держави»;

від 24.09.2001 №891/2001 «Про деякі заходи щодо захисту державних інформаційних ресурсів у мережах передачі даних»;

від 14.07.2000 №887/2000 «Про вдосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення Президента України та органів державної влади»;

від 31.07.2000 №928/2000 «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні».

– постанови Кабінету Міністрів України:

від 31.08.1998 №1352 «Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації»;

від 16.11.1998 №1815 «Про затвердження Порядку локалізації програмних продуктів (програмних засобів) для виконання Національної програми інформатизації»;

від 12.04.2000 №644 «Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації»;

від 29.08.2002 №1302 «Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади»;

від 10.09.2003 №1433 «Про затвердження Порядку використання комп’ютерних програм в органах виконавчої влади».

– розпорядження Президента України:

від 05.10.1998 №514/98-рп «Про додаткові заходи щодо поліпшення інформаційної діяльності».

– рішення Кременчуцької міської ради:

від 28.01.2014 «Положення про інформаційні ресурси міста Кременчука».

Основні положення Програми спрямовані на реалізацію пріоритетних завдань державної політики та місцевих потреб у сфері інформатизації, впровадження сучасних інформаційних систем та засобів інформатизації, інтегрування в глобальну мережу Інтернет та побудови інформаційно-комунікаційної інфраструктури міста.

Для прискорення інтеграції у загальнодержавний інформаційний простір необхідно реалізувати заходи щодо переходу на повноцінний електронний документообіг, через застосування інформаційних технологій, поліпшити взаємозв’язок між органами місцевого самоврядування, державної виконавчої влади, бізнесом та громадянами.

Протягом 2010 - 2016 років виконувалась комп’ютеризація виконавчих органів Кременчуцької міської ради. Зокрема, упродовж 2010-2016 років виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради організовано виконання ряду завдань з інформаційних технологій, а саме:

На базі внутрішньої локальної мережі адміністративного будинку виконавчого комітету Кременчуцької міської ради побудована система електронного документообігу між виконавчими органами міської ради.

Впроваджено програмне забезпечення «операторські системи управління данними» (далі - ОСУД) Управлінської геоінформаційної системи (далі – УГІС) виконавчого комітету:

«Електронний виконком», «Облік та розподіл житлової площі», «Реєстраційна система УЖКГ», «Обліково-контрольна система», «Розподіл прилеглих території», «Корегування розподілу прилеглої території», «Реєстрація звернень громадян, планових та аварійних робіт», «Занесення даних по будівлям, спорудам та земельним ділянкам», «Новин міста Кременчука», «Занесення даних по земельним ділянкам», «Занесення даних по вивіскам», «Занесення даних штатного розпису апарату виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області», «Обліку та контролю сплати пайової участі», «Реєстрації вхідної інформації фонду міського майна», «Проходження, реєстрації дозвільних документів та адміністративних послуг», «Реєстрації первинної інформації», «Реєстрації звернень громадян, процесів управління та контролю за результатами їх розгляду», «Реєстрації та розміщення зовнішньої реклами», «Об’єктів енергооцінювання та показників енергоспоживання», «Реєстрації, проходження дозвільних документів та адміністративних послуг», «Електронна черга ЦНАП», «Реєстрації малих архітектурних форм» «Металоконструкцій контейнерного типу» що сприяє підвищенню якості контролю виконання документів та підготовки звітів. Ведеться аналітичний облік вхідних документів, звернень громадян, аналіз якості виконання роботи.

У зв’язку зі збільшенням користувачів УГІС, та відповідно навантаження на канали зв’язку, здійснений перехід на нові канали з пропускною спроможністю 1 Гбіт.

Підтримується політика безпеки баз даних: ведеться електронний архів обліку даних реєстрів структурних підрозділів виконавчого комітету, регулярно виконується резервне копіювання масиву даних файлового серверу.

Забезпечені робочі місця працівників виконавчих органів міської ради комп’ютерною і периферійною технікою.

Здійснюється впровадження електронного документообігу між закладами охорони здоров’я та управлінням охорони здоров’я.

Проводиться закупівля ліцензійного системного та антивірусного програмного забезпечення.

Впроваджена технічна підтримка з питань апаратно-програмного комплексу УГІС шляхом створення заяв безпосередньо у «Порталі виконавчого комітету».

Розподіл комп’ютерної техніки по категоріях, забезпеченість обчислювальною та периферійною технікою виконавчих органів наведено в таблицях 1-3.

Таблиця 1. Забезпеченість обчислювальною технікою станом на 01.01.2018

| Найменування пристрою | Всього | Поповнення (додатково поставлено на баланс після 01.01.2010) | Морально та фізично застаріла (та, яку вироблено понад 5 років тому) | Та, що не використовується (підлягає списанню) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стаціонарні комп'ютери | 328 | 117 | 170 | 41 |
| Ноутбуки | 29 | 2 | 27 | 1 |
| Сервери | 9 | 5 | 4 | 0 |
| Разом | 366 | 124 | 201 | 42 |

Таблиця 2. Забезпеченість периферійними пристроями станом на 01.01.2018

| Найменування пристрою | Виконавчі органи міської ради (сумарно), одиниць |
| --- | --- |
| Багатофункціональні пристрої | 47 |
| Сканери | 15 |
| Принтери | 126 |

Таблиця 3. Доступ до локальної обчислювальної мережі та мережі Інтернет станом на 01.01.2018

| Доступ | Виконавчі органи міської ради (сумарно), одиниць |
| --- | --- |
| Підключено до локальної обчислювальної мережі | 328 |
| Мають доступ до мережі Інтернет | 322 |

Організація виконання комп’ютеризації здійснювалось згідно з діючим законодавством та передбаченими завданнями.

Особливу увагу потрібно звернути на наявність оновлення версій ліцензійного програмного забезпечення.

ІІ. Головні проблеми розвитку інформатизації виконавчих органів міської ради

Водночас існують проблеми на місцевому рівні інформатизації, зокрема:

відсутність єдиного державного стандарту електронного документообігу та електронного цифрового підпису, що призводить до використання різнорідних систем електронного документообігу;

недостатнє впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в соціальну сферу та незадовільний рівень надання послуг населенню з використанням сучасних комп’ютерних технологій;

значна частина технічного обладнання застаріла і потребує модернізації або оновлення;

використовується застаріле ліцензійне програмне забезпечення: операційні системи Microsoft Windows Server 2003/XP/Vista та офісний продукт Microsoft Office 2003, технічна підтримка яких більше не надається виробником, включно з оновленнями для ефективного захисту системи. На вище зазначені програмні продукти сплив термін дії експертних висновків, виданих Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України, що повністю унеможливлює створення та впровадження комплексної системи захисту інформації.

недостатньо розвинута сучасна єдина інформаційно-комунікаційна система та єдиний інформаційний ресурс міста;

недостатній рівень пропускної спроможності окремих каналів зв'язку;

у зв’язку із постійним збільшенням обсягів передачі даних необхідно придбати серверне обладнання для створення центру обробки та зберігання даних, що надасть можливість максимально використовувати переваги консолідації ресурсів, а система зберігання даних забезпечує збереження і швидкий доступ до великого масиву даних, мінімізує ризик втрати інформації.

ІІІ. Мета та пріоритетні напрямки інформатизації виконавчого комітету міської ради

Мета Програми - сприяння у забезпеченні інформаційних потреб суспільства, органів місцевого самоврядування та виконавчих органів державної влади, поглиблення та розвиток інформатизації міста в інтеграційному зв’язку з Національною програмою інформатизації і, як наслідок, удосконалення взаємодії органів місцевого самоврядування з громадою міста, застосування новітніх інформаційних технологій, сучасних методів та засобів збору, обробки, зберігання інформації, створення умов для соціально-економічного розвитку міста.

3.1. Пріоритетними напрямами інформатизації виконавчих органів є:

удосконалення взаємодії органів виконавчої влади з населенням шляхом використання сучасних інформаційних технологій;

використання правових, науково-технічних та методичних важелів для розширення сфери послуг населенню, що надаються за допомогою інформаційних технологій;

сприяння участі громадськості у доступі до загальнодоступних інформаційних ресурсів.

3.2. Інформатизація органів місцевого самоврядування включає:

розроблення і запровадження, у межах компетенції, програмного забезпечення та баз даних для місцевого рівня;

створення, наповнення, актуалізацію місцевих інформаційних ресурсів;

поєднання розподілених інформаційних ресурсів виконавчого комітету міської ради за допомогою інформаційно-комунікаційних каналів зв’язку;

модернізацію систем одержання та оброблення інформації міських органів виконавчої влади;

заходи із захисту інформації в інформаційно-комунікаційних системах.

ІV. Основні завдання щодо реалізації пріоритетів розвитку інформатизації виконавчих органів міської ради з обґрунтуванням шляхів і способів розв’язання проблем розвитку інформатизації, обсягів та джерел фінансування

Основними завданнями Програми є:

- Вдосконалення, розвиток та адміністрування офіційного веб-сайту виконавчого комітету за новою структурою, відповідно до Положення про інформаційні ресурси міста Кременчука, затвердженого рішенням Кременчуцької міської ради від 28.01.2014 року;

- забезпечення усіх без винятку робочих місць користувачів антивірусним програмним забезпеченням, налаштуванням механізмів безпеки операційної системи;

- забезпечення сучасним комп’ютерним обладнанням органів місцевого самоврядування;

- впровадження електронного документообігу та корпоративної IP-телефонії в закладах охорони здоров’я та управління охорони здоров’я;

- підключення комунальних підприємств та підприємств-надавачів послуг міста для доступу до реєстру відділу оперативного контролю за станом у місті з метою самостійної реєстрації аварійних та планових робіт;

- підтримка та розвиток систем електронного документообігу (з реалізацією системи мандатного доступу) органів місцевого самоврядування міста;

- впровадження електронно-цифрового підпису з власним центром зберігання сертифікатів ключів;

- модернізація апаратно-програмного комплексу в управлінні житлово-комунального господарства;

- побудова та впровадження нового Центру надання адміністративних послуг за адресою вул. Гагаріна, 10/49;

- модернізація апаратно-програмного комплексу в управлінні містобудування та архітектури виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;

- модернізація апаратно-програмного комплексу в департаменті освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, науково-методичному центрі та у секретарів/діловодів навчальних закладів міста;

- створення систем управління базами даних реєстрів та сховище архівних документів в електронній формі;

- створення міського електронного архіву, шляхом створення фотокопій оригіналів документів та збереження цих даних в електронній формі;

- створення комплексних систем захисту інформації;

- побудова інформаційно-комунікаційного каналу зв’язку з лінії волоконно-оптичного кабелю пропускною спроможністю 10 Гбіт для доступу та передачі та обміну даними між Автозаводською, Крюківською районними адміністраціями у місті Кременчуці та УГІС виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;

- створення мобільних версій програмного забезпечення УГІС;

- створення системи відеоконференцзв’язку в органах місцевого самоврядування;

- встановлення пристроїв системи навігації GPS в громадському транспорті та облаштування тролейбусних зупинок інформаційним таблом, де відображається точний час прибуття транспорту.

- побудова та впровадження Центру обробки та зберігання даних;

- створення шини даних – інформаційно-комунікаційного каналу зв’язку між серверами УГІС: виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, Центру обробки та зберігання даних, Центру надання адміністративних послуг та комунального підприємства «Міськоформлення» лініями волоконно-оптичного кабелю пропускною спроможністю 10 Гбіт, окремими шляхами по різним каналам комунікаційної каналізації ПАТ Укртелеком, що в свою чергу дозволить перехід на технології «хмарних обчислень»;

- побудова інформаційно-комунікаційних каналів зв’язку між закладами освіти, департаментом освіти та сервером виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, впровадження електронного документообігу;

- розвиток, модернізація засобів інформатизації, інформаційних систем;

- дотримання ДСТУ ISO 9001 «Системи управління якістю. Вимоги» та ISO/IEC 27001:2005 «Інформаційні технології - Технології безпеки - Практичні правила менеджменту інформаційної безпеки»;

Виконання Програми має здійснюватися за основними принципами:

узгодженість пріоритетів інформатизації з основними напрямами Програми економічного та соціального розвитку області і України в цілому;

створення організаційних і фінансових основ для реалізації завдань інформатизації;

всебічне запозичення передового досвіду та вдалих технічних рішень з інформатизації в інших регіонах, країнах;

використання сучасних програмно-технічних засобів та передових інформаційних технологій на місцевому рівні управління;

реальність впровадження та використання інформаційних систем, засобів інформатизації після виконання завдань Програми;

проведення презентацій та організація навчань працівників органів місцевого самоврядування щодо використання сучасного апаратного обладнання та програмного забезпечення.

Програма фінансується відповідно до чинного законодавства за рахунок коштів міського бюджету, в межах наявного фінансового ресурсу та інших джерел фінансування, які не заборонені законом. У разі виникнення потреби збільшення фінансування Програми, питання розглядається міською радою та приймається рішення відповідно до чинного законодавства.

Звіт про хід виконання Програми подається розпорядниками коштів (відповідальними виконавцями) за підсумками півріччя поточного року.

V. Очікувані результати реалізації Програми

Нові інформаційні технології, інформаційно-аналітичні системи, інформаційні ресурси міста розглядаються як ефективні засоби соціально-економічного розвитку міста, створення нових форм демократизації громадського життя, удосконалення системи управління.

Найважливішими наслідками інформатизації, що визначають успіх у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку, є побудова сучасної системи місцевого управління, розвиток комунікаційної інфраструктури, створення потужних інформаційних ресурсів, поліпшення якості надання адміністративних послуг населенню та бізнесу.

Реалізація завдань Програми сприятиме ефективному функціонуванню органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади з населенням та суб’єктами господарської діяльності.

За рахунок впровадження електронного документообігу досягається:

оптимізація інформаційних потоків та стандартів документів на місцевому рівні;

оперативність та достовірність даних, необхідних для обґрунтування та прийняття управлінських рішень;

скорочення часу підготовки документів;

застосування сучасних програмно-технічних засобів на кожному етапі обробки інформації.

Створення апаратно-програмного комплексу Центру надання адміністративних послуг підвищить рівень взаємодії органів місцевого самоврядування з громадянами, якість надання послуг.

Впровадження систем IP-телефонії в закладах охорони здоров’я та управління охорони здоров’я надає можливість економії коштів близько 500 000 гривень на рік в порівнянні з користуванням місцевими телефонними номерами.

Підключення комунальних підприємств міста та підприємств-перевізників міського транспорту до УГІС забезпечує:

автоматизацію процесу збору добової інформації у відділі оперативного контролю за станом в місті, підвищення відповідальності комунальних підприємств та підприємств-надавачів послуг;

ефективне використання функцій контролю життєдіяльності міста, а саме миттєве виявлення проблем та високий рівень виконання робіт;

взаємодію органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади з підприємствами міста.

Впровадження системи навігації GPS руху громадського транспорту та інформаційних екранів на зупинках додає зручності використання міського транспорту населенням міста:

інформація про точний час прибуття транспорту на зупинки в реальному часі;

ефективний контроль за дотриманням маршрутів та розкладу руху громадського транспорту.

З метою підвищення продуктивності систем зберігання даних, їх оптимізації та безпеки побудова Центру обробки та зберігання даних відкриває нові можливості:

зберігання, резервне копіювання та відновлення даних, гарантований постійний доступ до всіх електронних документів за рахунок новітньої технології хмарних обчислень;

захист інформації від несанкціонованого доступу, в тому числі в технічних каналах, а також від спеціальних впливів на неї з метою знищення, змінення чи блокування доступу;

розподіл навантаження на сервер виконавчого комітету Кременчуцької міської ради шляхом його синхронізації з сервером Центру обробки та зберігання даних.

Набувачем авторського права на розроблене програмне забезпечення є територіальна громада в особі виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

Керуючий справами виконкому

міської ради 	Р.В.ШАПОВАЛОВ

|  |  |  |  |  |  |  | Додаток 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | До Програми інформатизації міста Кременчука на 2014 - 2018 роки |  |  |  |
|  | Напрями діяльності та заходи програми інформатизації міста Кременчука на 2014 - 2018 року |  |  |  |  |  |  |
|  | Перелік заходів програми | Термін виконання заходу | Загальна вартість | Джерела фінансування |  |  | Розпорядник коштів / відповідальний виконавець |
|  |  |  | (тис. грн.) | Державний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела фінансування |  |
| 1 | Виконавчий комітет. Створення інформаційного онлайн ресурсу. Забезпечення апаратно-програмним комплексом | 2014 - 2018 | 10 826 |  | 10 649 | 177 |  |
| 1.1 | Розроблення офіційного веб-сайту виконавчого комітету | 2014 | 50 |  | 50 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ |
| 1.2 | Придбання антивірусного програмного забезпечення на 2015-2016 рр. -150 шт. | 2015 | 42 |  | 42 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ |
| 1.3 | Придбання АРМ (стаціонарні комп’ютери) - 6 шт. | 2015 | 71 |  | 71 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ |
| 1.4 | Придбання багатофункціональних пристроїв А4 - 5 шт. | 2015 | 23 |  | 23 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ |
| 1.5 | Придбання багатофункціональних пристроїв А4 - 10 шт. | 2016 | 72 |  | 72 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ |
| 1.6 | Придбання антивірусного програмного забезпечення на 2016-2017 рр. -150 шт. | 2016 | 50 |  | 50 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ |
| 1.7 | Придбання АРМ (стаціонарні комп’ютери) - 18 шт. | 2016 | 243 |  | 243 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ |
| 1.8 | Розробка ОСУД "Електронна рада" та ОСУД "Особистий кабінет депутата" | 2016 | 48 |  | 48 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ, КП «Міськоформлення» |
| 1.9 | Придбання та встановлення апаратно-програмного комплексу для здійснення онлайн відео-трансляцій засідань у приміщені Кременчуцької міської ради | 2016 | 1 800 |  | 1 800 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ |
| 1.10 | Придбання cервера - 1 шт. | 2016 | 80 |  | 80 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ |
| 1.11 | Придбання швидкісних сканерів - 2 шт. | 2017 | 67 |  | 67 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ |
| 1.12 | Послуги з розробки пакетів програмного забезпечення веб-порталу (сайту) | 2017 | 500 |  | 500 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ |
| 1.13 | Придбання cервера - 2 шт. | 2017 | 260 |  | 130 | 130 | Виконавчий комітет / ВІКТ, КП «Міськоформлення» |
| 1.14 | Придбання серверної операційної системи Windows Server - 3 шт. | 2017 | 140 |  | 93 | 47 | Виконавчий комітет / ВІКТ, КП «Міськоформлення» |
| 1.15 | Придбання АРМ (стаціонарні комп’ютери) - 48 шт. | 2017 | 624 |  | 624 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ |
| 1.16 | Придбання антивірусного програмного забезпечення на 2017-2018 рр. - 150 шт. | 2017 | 50 |  | 50 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ |
| 1.17 | Придбання шлюзів безпеки для керування локальною та Wi-Fi мережами - 2 шт. | 2017 | 20 |  | 20 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ |
| 1.18 | Придбання БФП - 7 шт. | 2017 | 71 |  | 71 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ |
| 1.19 | Придбання швидкісних сканерів - 4 шт. | 2016 | 102 |  | 102 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ |
| 1.20 | Придбання телекомунікаційних серверних шаф - 4 шт. | 2016 | 15 |  | 15 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ |
| 1.21 | Програмне забезпечення для відеоконференцзв'язку в ораганх місцевого самоврядування | 2018 | 112 |  | 112 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ |
| 1.22 | Придбання АРМ (стаціонарні комп’ютери) - 100 шт. | 2018 | 2 050 |  | 2 050 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ |
| 1.23 | Послуги з постачання програмного забезпечення Microsoft office - 150 шт. | 2018 | 1 950 |  | 1 950 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ |
| 1.24 | Послуги з постачання програмного забезпечення Windows 100 шт. | 2018 | 1 125 |  | 1 125 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ |
| 1.25 | Організація проведення робіт із створення комплексу захисту інформації | 2018 | 600 |  | 600 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ |
| 1.26 | Придбання антивірусного програмного забезпечення | 2018 | 100 |  | 100 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ |
| 1.27 | Придбання серверу - 1 шт. | 2018 | 160 |  | 160 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ |
| 1.28 | Придбання проектору - 1 шт. | 2018 | 25 |  | 25 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ |
| 1.29 | Придбання мережевих комутаторів - 2 шт. | 2018 | 26 |  | 26 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ |
| 1.30 | Придбання апаратно-програмного комплексу для автоматизації підготовчої сесійної роботи міської ради | 2017 | 250 |  | 250 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ |
| 1.31 | Придбання апаратно-програмного комплексу для автоматизації підготовчої сесійної роботи міської ради | 2018 | 100 |  | 100 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ |
| 2 | Розробка програмного та придбання апаратного забезпечень в управління охорони здоров’я та КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" | 2018 | 2 084 |  | 2 084 |  |  |
| 2.1 | Розробка програмного забезпечення для функціонування електронного документообігу: ОСУД для ведення бухгалтерської, економічної, статистичної звітності. ОСУД «Електронна канцелярія УОЗ» | 2017 | 84 |  | 84 |  | УОЗ |
| 2.2 | Придбання обладнання IP-телефонії для закладів УОЗ | 2017 | 1 300 |  | 1 300 |  | УОЗ |
| 2.3 | Впровадження медичної інформаційної системи в КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" на 30 робочих місць зі створенням електронної реєстратури | 2018 | 500 |  | 500 |  | КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" |
| 2.4 | Придбання обладнення для медичної інформаційної системи в КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" на 30 робочих місць | 2018 | 200 |  | 200 |  | КНМП "Лікарня інтенсивного лікування "Кременчуцька" |
| 3 | Модернізація апаратно-програмного комплексу відділу оперативного контролю за станом у місті | 2016 | 376 |  | 296 | 80 |  |
| 3.1 | Підключення підприємств міста до УГІС за допомогою програмного VPN-шлюзу (апаратно-програмний комплекс) | 2016 | 80 |  |  | 80 | КП «Міськоформлення» |
| 3.2 | Розробка програмного забезпечення для внесення даних в реєстр відділу оперативного контролю за станом у місті підприємствами міста | 2016 | 96 |  | 96 |  | Виконавчий комітет / КП «Міськоформлення» |
| 3.3 | Впровадження модулів керування дзвінками, прослуховування записів, прямої переадресації, розміщення інформації на мапі, автовідповідача, оповіщення населення, онлайн зверненя. | 2016 | 200 |  | 200 |  | Виконавчий комітет / КП «Міськоформлення» |
| 4 | Апаратно-програмний комплекс зберігання сертифікатів ключів електронних цифрових підписів | 2014 - 2017 | 501 |  | 480 | 21 |  |
| 4.1 | Розробка програмного забезпечення для зберігання сертифікатів | 2014 | 21 |  |  | 21 | КП «Міськоформлення» |
| 4.2 | Отримання електронно-цифрових підписів | 2016 |  |  |  |  | Безкоштовно |
| 4.3 | Серверне обладнання для функціонування комплексу | 2017 | 193 |  | 193 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ |
| 4.4 | Програмні бібліотеки для роботи з цифровими підписами та сертифікатами | 2017 | 287 |  | 287 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ |
| 5 | Модернізація апаратно-програмного комплексу управління житлово-комунального господарства | 2016 - 2018 | 2 740 |  | 2 740 |  |  |
| 5.1 | Придбання антивірусного програмного забезпечення на 2016 р. – 15 шт | 2016 | 14 |  | 14 |  | УЖКГ |
| 5.2 | Придбання АРМ (стаціонарні комп’ютери) 15 шт | 2017 | 195 |  | 195 |  | УЖКГ |
| 5.3 | Придбання ліцензійної операційної системи Windows – 15 шт. | 2017 | 116 |  | 116 |  | УЖКГ |
| 5.4 | Придбання ліцензійного пакунку програм Microsoft office – 15 шт. | 2017 | 105 |  | 105 |  | УЖКГ |
| 5.5 | Отримання електронно-цифрових підписів | 2017 |  |  |  |  | УЖКГ |
| 5.6 | Придбання сервера - 1 шт. | 2017 | 164 |  | 164 |  | УЖКГ |
| 5.7 | Джерело безперебійного живлення | 2017 | 30 |  | 30 |  | УЖКГ |
| 5.8 | Комутатори мережеві | 2017 | 16 |  | 16 |  | УЖКГ |
| 5.9 | Придбання операційної системи Windows Server – 1 шт. | 2017 | 58 |  | 58 |  | УЖКГ |
| 5.10 | Придбання принтерів - 5 шт. | 2017 | 33 |  | 33 |  | УЖКГ |
| 5.11 | Придбання планшетних пристроїв - 4 шт. | 2017 | 36 |  | 36 |  | УЖКГ |
| 5.12 | Спеціалізоване програмне забезпечення для - 4 шт. планшетних пристроїв | 2017 | 32 |  | 32 |  | УЖКГ |
| 5.13 | Налаштування програмного забезпечення для - 4 шт. планшетних пристроїв | 2017 | 1 |  | 1 |  | УЖКГ |
| 5.14 | Придбання багатофункційних пристроїв А4 - 5 шт. | 2017 | 50 |  | 50 |  | УЖКГ |
| 5.15 | Придбання швидкісних сканерів - 1 шт. | 2017 | 32 |  | 32 |  | УЖКГ |
| 5.16 | Придбання антивірусного програмного забезпечення на 2017р. – 30 шт | 2017 | 14 |  | 14 |  | УЖКГ |
| 5.17 | Придбання принтерів - 10 шт. | 2017 | 65 |  | 65 |  | УЖКГ |
| 5.18 | Придбання АРМ (стаціонарні комп’ютери) - 15 шт | 2017 | 195 |  | 195 |  | УЖКГ |
| 5.19 | Придбання ліцензійної операційної системи Windows – 15 шт. | 2017 | 116 |  | 116 |  | УЖКГ |
| 5.20 | Придбання ліцензійного пакунку програм Microsoft office – 15 шт. | 2017 | 105 |  | 105 |  | УЖКГ |
| 5.21 | Придбання антивірусного програмного забезпечення на 2018 р. – 25 шт. | 2018 | 19 |  | 19 |  | УЖКГ |
| 5.22 | Придбання АРМ з ПЗ (стаціонарні комп'ютери) - 24 шт. | 2018 | 492 |  | 492 |  | УЖКГ |
| 5.23 | Придбання сервера - 1 шт. | 2018 | 236 |  | 236 |  | УЖКГ |
| 5.24 | Джерело безперебійного живлення | 2018 | 40 |  | 40 |  | УЖКГ |
| 5.25 | Комутатори мережеві | 2018 | 50 |  | 50 |  | УЖКГ |
| 5.26 | Придбання операційної системи Windows Sегvег - 1 шт. | 2018 | 124 |  | 124 |  | УЖКГ |
| 5.27 | Придбання принтерів - 23 шт. | 2018 | 166 |  | 166 |  | УЖКГ |
| 5.28 | Придбання планшетних пристроїв - 4 шт. | 2018 | 56 |  | 56 |  | УЖКГ |
| 5.29 | Спеціалізоване програмне забезпечення для планшетних пристроїв - 4 шт. | 2018 | 42 |  | 42 |  | УЖКГ |
| 5.30 | Налаштування програмного забезпечення для планшетних пристроїв - 4 шт. | 2018 | 4 |  | 4 |  | УЖКГ |
| 5.31 | Придбання багатофункційних пристроїв А4 - 7 шт. | 2018 | 102 |  | 102 |  | УЖКГ |
| 5.32 | Придбання швидкісних сканерів - 2 шт. | 2018 | 32 |  | 32 |  | УЖКГ |
| 6 | Створення апаратно-програмного комплексу в Центрі надання адміністративних послуг (за адресою: м. Кременчук, вул. Гагаріна, 10/49) | 2015 - 2017 | 4 897 |  | 4 842 | 55 |  |
| 6.1 | Створення веб-сторінки інтернет-приймальні | 2015 | 15 |  |  | 15 | ЦНАП |
| 6.2 | Створення програмного забезпечення інтернет-приймальні | 2015 | 40 |  |  | 40 | ЦНАП |
| 6.3 | Серверне обладнання Центру адміністративних послуг | 2017 | 800 |  | 800 |  | ЦНАП |
| 6.4 | Налаштування серверного обладнання Центру адміністративних послуг | 2017 | 80 |  | 80 |  | ЦНАП |
| 6.5 | Підключення до УГІС Центру адміністративних послуг | 2017 | 150 |  | 150 |  | ЦНАП |
| 6.6 | Організація каналу передачі даних для доступу до ЄДДР – 1 шт.(157 тис.грн.): | 2016 | 0 |  |  |  | ЦНАП |
| 6.7 | Канал передачі даних для доступу до ЄДДР | 2016 | 79,5 |  | 79,5 |  | ЦНАП |
| 6.8 | Джерело безперебійного живлення – 2 шт. | 2016 | 12 |  | 12 |  | ЦНАП |
| 6.9 | РАП - 2К (малогабаритний сервер) – 1 шт. | 2016 | 49 |  | 49 |  | ЦНАП |
| 6.10 | Шафа телекомунікаційна | 2016 | 6,5 |  | 6,5 |  | ЦНАП |
| 6.11 | Придбання керованого L2 комутатору | 2016 | 10 |  | 10 |  | ЦНАП |
| 6.12 | Організація каналу передачі даних для доступу до ЄДДР – 3 шт. | 2017 | 472 |  | 472 |  | ЦНАП |
| 6.13 | Робоча станція для оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм або паспорта громадянина України у формі картки – 1 шт. | 2016 | 175 |  | 175 |  | ЦНАП |
| 6.14 | Робоча станція для оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм або паспорта громадянина України у формі картки – 3 шт. | 2017 | 525 |  | 525 |  | ЦНАП |
| 6.15 | Цифрова фотокамера (з блоком живлення) та комплектом фото аксесуарів (парасолька, спалах, тримач для спалаху, штатив, ектан) | 2016 | 20 |  | 20 |  | ЦНАП |
| 6.16 | Сканер відбитків пальців | 2016 | 10 |  | 10 |  | ЦНАП |
| 6.17 | Сканер підпису | 2016 | 5 |  | 5 |  | ЦНАП |
| 6.18 | Сканер документів | 2016 | 15 |  | 15 |  | ЦНАП |
| 6.19 | Робоча станція для реєстрації/зняття з реєстрації – 1 шт. | 2016 | 110 |  | 110 |  | ЦНАП |
| 6.20 | Робоча станція для внесення інформації в ЄДДР | 2016 | 39 |  | 39 |  | ЦНАП |
| 6.21 | Придбання антивірусного програмного забезпечення на– 27 шт. | 2017 | 33 |  | 33 |  | ЦНАП |
| 6.22 | Придбання АРМ (стаціонарні комп’ютери) – 12 шт. | 2016 | 111 |  | 111 |  | ЦНАП |
| 6.23 | Придбання сканерів – 4 шт. | 2016 | 23 |  | 23 |  | ЦНАП |
| 6.24 | Придбання лазерного принтеру | 2016 | 3 |  | 3 |  | ЦНАП |
| 6.25 | Придбання БФП- 5 шт. | 2016 | 45 |  | 45 |  | ЦНАП |
| 6.26 | Придбання комутатору мережевого – 3 шт. | 2016 | 1 |  | 1 |  | ЦНАП |
| 6.27 | Придбання АРМ (стаціонарні комп’ютери) – 4 шт. | 2017 | 52 |  | 52 |  | ЦНАП |
| 6.28 | Інформаційний кіоск – 2 шт. | 2016 | 62 |  | 62 |  | ЦНАП |
| 6.29 | Придбання ліцензійної операційної системи Windows – 18 шт. | 2017 | 35 |  | 35 |  | ЦНАП |
| 6.30 | Придбання принтерів – 2 шт. | 2017 | 8 |  | 8 |  | ЦНАП |
| 6.31 | Придбання багатофункціональних пристроїв – 5 шт. | 2017 | 65 |  | 65 |  | ЦНАП |
| 6.32 | Електронна черга – 1 шт. | 2016 | 36 |  | 36 |  | ЦНАП |
| 6.33 | Послуги із встановлення та налаштування обладнання | 2018 | 500 |  | 500 |  | ЦНАП |
| 6.34 | Придбання робочої станції для оформлення та видачі паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм, 2 шт. | 2018 | 430 |  | 430 |  | ЦНАП |
| 6.35 | Придбання телевізору – 1 шт. | 2018 | 11 |  | 11 |  | ЦНАП |
| 6.36 | Шафа телекомунікаційна КСЗІ – 1 шт. | 2018 | 80 |  | 80 |  | ЦНАП |
| 6.37 | Придбання принтерів – 3 шт. | 2018 | 22,5 |  | 22,5 |  | ЦНАП |
| 6.38 | Придбання гарнітури для кол-центру – 3 шт. | 2018 | 6 |  | 6 |  | ЦНАП |
| 6.39 | Організація каналу зв’язку – 1 шт. | 2018 | 80 |  | 80 |  | ЦНАП |
| 6.40 | Перенесення каналу зв’язку – 1 шт. | 2018 | 80 |  | 80 |  | ЦНАП |
| 6.41 | Створення комплексної системи захисту інформації – 1 шт. | 2018 | 600 |  | 600 |  | ЦНАП |
| 7 | Обладнання бездротового доступу до мережі Інтернет (Wi-Fi) у будівлі виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області та точок вільного доступу по місту | 2014 | 56 |  |  | 56 |  |
| 7.1 | Придбання мережевого обладнання Wi-Fi для будівлі виконавчого комітету Кременчуцької міської ради | 2014 | 23 |  |  | 23 | КП «Міськоформлення» |
| 7.2 | Розробка програмного забезпечення для функціонування Wi-Fi в будівлі виконавчого комітету Кременчуцької міської ради | 2014 | 15 |  |  | 15 | КП «Міськоформлення» |
| 7.3 | Підключення та налаштування Wi-Fi у будівлі виконавчого комітету Кременчуцької міської ради | 2014 | 18 |  |  | 18 | КП «Міськоформлення» |
| 8 | Модернізація апаратно-програмного комплексу управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Кременчуцької міської ради | 2017 - 2018 | 1 416 |  | 1 416 |  |  |
| 8.1 | Ремонт приміщення серверної | 2017 | 19 |  | 19 |  | Виконавчий комітет |
| 8.2 | Оновлення існуючого серверного обладнання (придбання відеокарти) | 2017 | 2 |  | 2 |  | УМА |
| 8.3 | Придбання серверного обладнання | 2017 | 28 |  | 28 |  | УМА |
| 8.4 | Придбання АРМ - 6 шт. | 2017 | 146 |  | 146 |  | УМА |
| 8.5 | Придбання ліцензійної операційної системи Windows - 6 шт. | 2017 | 37 |  | 37 |  | УМА |
| 8.6 | Придбання ліцензійного програмного забезпечення Autodesk AutoCAD 2015 Commercial New SLM – 9 шт. | 2017 | 890 |  | 890 |  | УМА |
| 8.7 | Придбання принтера А4 - 2 шт. | 2017 | 9 |  | 9 |  | УМА |
| 8.8 | Придбання принтера А3 - 1 шт. | 2017 | 11 |  | 11 |  | УМА |
| 8.9 | Придбання АРМ - 6 шт. | 2017 | 146 |  | 146 |  | УМА |
| 8.10 | Придбання ліцензійної операційної системи Windows - 6 шт. | 2017 | 64 |  | 64 |  | УМА |
| 8.11 | Придбання принтера А4 - 2 шт. | 2017 | 9 |  | 9 |  | УМА |
| 8.12 | Придбання сервера | 2018 | 32 |  | 32 |  | УМА |
| 8.13 | Придбання серверної операційної системи Windows Server | 2018 | 19 |  | 19 |  | УМА |
| 8.14 | Налаштування сервера | 2018 | 4 |  | 4 |  | УМА |
| 9 | Модернізація апаратно-програмного комплексу департаменту освіти, науково-методичному центрі та у секретарів/діловодів навчальних закладів міста | 2016 - 2018 | 1 300 |  | 1 300 |  |  |
| 9.1 | Придбання АРМ з ліцензійним програмним забезпеченням 53 шт. | 2016 | 530 |  | 530 |  | Департамент освіти |
| 9.2 | Придбання АРМ з ліцензійним програмним забезпеченням 44 шт. | 2017 | 435 |  | 435 |  | Департамент освіти |
| 9.3 | Придбання АРМ з ліцензійним програмним забезпеченням 34 шт. | 2018 | 335 |  | 335 |  | Департамент освіти |
| 10 | Організація апаратно-програмного комплексу архівного відділу виконавчого комітету Кременчуцької міської ради | 2017 | 370 |  | 248 | 122 |  |
| 10.1 | Розробка програмного забезпечення для зберігання та пошуку фотокопій документів | 2017 | 75 |  |  | 75 | КП «Міськоформлення» |
| 10.2 | Створення СУБД реєстрів та сховище архівних документів | 2017 | 47 |  |  | 47 | КП «Міськоформлення» |
| 10.3 | Придбання ліцензійної операційної системи Windows - 7 шт. | 2018 | 35 |  | 35 |  | Архівний відділ |
| 10.4 | Придбання багатофункціонального пристрою А3 - 1 шт. | 2018 | 42 |  | 27 |  | Архівний відділ |
| 10.5 | Придбання антивірусного програмного забезпечення на 2018 р. – 7 шт. | 2018 | 7 |  | 7 |  | Архівний відділ |
| 10.6 | Придбання АРМ - 7 шт. | 2018 | 144 |  | 144 |  | Архівний відділ |
| 10.7 | Придбання принтерів А4 - 5 шт. | 2018 | 35 |  | 35 |  | Архівний відділ |
| 11 | Організація комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) | 2016 - 2017 | 501 | 210 | 291 |  |  |
| 11.1 | Комплекс з предпроектних робіт по впровадженню КСЗІ | 2016 | 30 |  | 30 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ |
| 11.2 | Апаратний IP-шифратор КСЗІ | 2017 | 210 | 210 |  |  | Виконавчий комітет / ВІКТ |
| 11.3 | Формування бібліотек КСЗІ | 2017 | 136 |  | 136 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ |
| 11.4 | Державна експертиза КСЗІ | 2017 | 125 |  | 125 |  | Виконавчий комітет / ВІКТ |
| 12 | Підключення районних адміністрацій до УГІС каналом зв’язку з лінії волоконно-оптичного кабелю | 2017 | 410 |  | 410 |  |  |
| 12.1 | Автозаводська адміністрація (4,8 км) | 2017 | 210 |  | 210 |  | Виконавчий комітет, АРВК |
| 12.2 | Крюківська районна рада (4,7 км) | 2017 | 200 |  | 200 |  | Виконавчий комітет, КРВК |
| 13 | Модернізація Управлінської геоінформаційної системи (УГІС) | 2017 - 2018 | 392 |  | 392 |  |  |
| 13.1 | Розроблення мобільних версій програмного забезпечення УГІС | 2017 | 280 |  | 280 |  | Виконавчий комітет, ВІКТ |
| 13.2 | Програмне забезпечення для відеокоференцзв’язку в органах місцевого самоврядування | 2018 | 112 |  | 112 |  | Виконавчий комітет, ВІКТ |
| 14 | Створення апаратно-програмного комплексу диспетчерського пункту в Кременчуцькому тролейбусному управлінні. Облаштування системою навігації GPS руху громадського транспорту | 2014 - 2018 | 1 381 |  | 383 | 998 |  |
| 14.1 | Придбання пристроїв системи навігації GPS для громадського транспорту (автобуси) – 42 шт. | 2015 | 60 |  |  | 60 | Автоперевізники |
| 14.2 | Налаштування обладнання системи навігації GPS | 2015 | 5 |  |  | 5 | Автоперевізники |
| 14.3 | Придбання пристроїв системи навігації GPS для громадського транспорту (автобуси) – 105 шт. | 2016 | 450 |  |  | 450 | Автоперевізники |
| 14.4 | Налаштування обладнання системи навігації GPS | 2016 | 39 |  |  | 39 | Автоперевізники |
| 14.5 | Розробка програмного забезпечення для передачі даних з пристроїв GPS до УГІС | 2017 | 28 |  |  | 28 | Виконавчий комітет, КП «Міськоформлення» |
| 14.6 | Придбання АРМ - 2 шт. | 2017 | 26 |  | 26 |  | Виконавчий комітет, КТУ |
| 14.7 | Придбання обладнання джерела безперебійного живлення для АРМ – 2 шт. | 2017 | 3 |  | 3 |  | Виконавчий комітет, КТУ |
| 14.8 | Придбання широкоформатних екранів – 2 шт. | 2017 | 56 |  | 56 |  | Виконавчий комітет, КТУ |
| 14.9 | Придбання мережевого обладнання (роутер) - 1 шт. | 2017 | 5 |  | 5 |  | Виконавчий комітет, КТУ |
| 14.10 | Придбання антивірусного програмного забезпечення - 2 шт. | 2017 | 2 |  | 2 |  | Виконавчий комітет, КТУ |
| 14.11 | Придбання ліцензійної операційної системи Windows - 2 шт. | 2017 | 11 |  | 11 |  | Виконавчий комітет, КТУ |
| 14.12 | Придбання пристроїв системи навігації GPS для громадського транспорту (тролейбуси) – 30 шт. | 2017 | 129 |  | 129 |  | Виконавчий комітет, КТУ |
| 14.13 | Налаштування обладнання системи навігації GPS (тролейбуси) – 30 шт. | 2017 | 11 |  | 11 |  | Виконавчий комітет, КТУ |
| 14.14 | Придбання пристроїв системи навігації GPS для громадського транспорту (тролейбуси) – 30 шт. | 2018 | 129 |  | 129 |  | Виконавчий комітет, КТУ |
| 14.15 | Налаштування обладнання системи навігації GPS (тролейбуси) – 30 шт. | 2018 | 11 |  | 11 |  | Виконавчий комітет, КТУ |
| 14.16 | Придбання пристроїв системи навігації GPS для громадського транспорту (автобуси) – 85 шт. | 2017 | 365 |  |  | 365 | Автоперевізники |
| 14.17 | Налаштування обладнання системи навігації GPS – 85 шт. | 2017 | 32 |  |  | 32 | Автоперевізники |
| 14.18 | Придбання пристроїв системи навігації GPS для громадського транспорту (автобуси) – 4 шт. | 2018 | 17 |  |  | 17 | Автоперевізники |
| 14.19 | Налаштування обладнання системи навігації GPS – 4 шт. | 2018 | 2 |  |  | 2 | Автоперевізники |
| 15 | Створення Центру обробки та зберігання даних | 2018 | 5 881 |  | 747 | 5 134 |  |
| 15.1 | Придбання серверного обладнання | 2018 | 4 667 |  |  | 4 667 | Виконавчий комітет |
| 15.2 | Налаштування серверного обладнання | 2018 | 467 |  |  | 467 | Виконавчий комітет |
| 15.3 | Розробка програмного забезпечення для функціонування Центру | 2018 | 560 |  | 560 |  | Виконавчий комітет |
| 15.4 | Підключення до УГІС | 2018 | 187 |  | 187 |  | Виконавчий комітет |
|  | Разом |  | 33 131 | 210 | 26 278 | 6 643 |  |

|  | Керуючий справами виконкому міської ради |  |  |  |  | Р.В.ШАПОВАЛОВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |