Додаток 2

Напрями діяльності та заходи Програми підвищення безпеки дорожнього руху в місті Кременчуці на 2015-2020 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) |  | Виконавці | Строк виконання, джерела фінансу-вання | Орієнтовані обсяги фінансування (вартість), тис. грн. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всього | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. Матеріально-технічне забезпечення заходів щодо підвищення безпеки дорожнього руху |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Забезпечити переоснащення вулично-шляхової мережі м. Кременчука сучасними засобами регулювання дорожнього руху, в тому числі: покажчиками напрямків руху згідно з вимогами європейських стандартів, знаками зупинки міського пасажирського транспорту. |  | Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Управління патрульної поліції у м. Кременчуці КП КПС ШРБУ | Постійно Міський бюджет | 360,0 | 80,0 | 80,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 1.2 | Забезпечити заміну та встановити нові дорожні знаки з використанням сучасних світлоповертаючих матеріалів. |  | Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Управління патрульної поліції у м. Кременчуці КП «Міськсвітло». КП КПС ШРБУ | Постійно Міський бюджет | 4230,00 | 810,0 | 420,0 | 750,0 | 1200,0 | 750,0 | 750,0 |
| 2. Розвиток профілактичної діяльності, спрямованої на формування безпечної поведінки на дорогах міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Організувати постійне висвітлення в засобах масової інформації актуальних питань щодо забезпечення безпеки дорожнього руху, іміджевих матеріалів стосовно діяльності управління патрульної поліцій у м. Кременчуці. Висвітлювати питання безпеки дорожнього руху в телерадіопрограмах. Забезпечити підготовку тематичних відео сюжетів для показу на телебаченні з питань забезпечення безпеки дорожнього руху в м. Кременчуці. |  | Управління патрульної поліції у м. Кременчуці Засоби масової інформації. | Постійно Міський бюджет | 25,0 | 5,00 |  | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 2.2 | Організовувати і проводити міські конкурси серед загонів Юних інспекторів руху (далі – ЮІР), міські конкурси серед команд КВК – ЮІР з метою залучення школярів до роботи з попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму. Всеукраїнського конкурсу-рейду “Увага! Діти на дорозі!” , цикл ігрових телевізійних передач . Забезпечити підготовку та участь команд-переможців міських конкурсів у обласних та регіональних турах і фіналі Всеукраїнського конкурсу серед загонів ЮІР. Організувати та провести конкурси на кращий дитячий малюнок та кращий дитячий твір з тематики “Безпека дорожнього руху – запорука життя ”. Організувати розробку і випуск методичної літератури та наочної агітації для установ освіти з тематики навчання дітей Правилам дорожнього руху (далі – ПДР) для обладнання куточків, класів безпеки руху, здійснити заходи щодо створення при установах освіти майданчиків для практичного навчання дітей ПДР |  | Міське управління освіти. Управління патрульної поліції у м. Кременчуці Управління у справах сім’ї та молоді виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. | Постійно Міський бюджет | 350,00 | 70,00 |  | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| 2.3 | Розробити, виготовити та встановити на центральних вулицях міста, зупинках громадського транспорту соціальну рекламу на рекламних щитах та рекламних конструкціях з безпеки дорожнього руху. |  | Патрульна поліція м. Кременчука Рекламні агенції. | Постійно Спеціальний фонд | 100,00 | 20,00 |  | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,0 |
| 2.4 | Забезпечити встановлення дорожніх знаків, світлофорів та нанесення дорожньої розмітки на території дитячого автомістечка в марку Миру з метою навчання дітей ПДР та проведення різноманітних заходів щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму. |  | Управління патрульної поліції у м. Кременчуці. Рекламні агенції. | Постійно Міський бюджет | 125,00 | 25,00 |  | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 3. Удосконалення організації руху транспорту та пішоходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Організувати проведення аналізу дорожньо-транспортних пригод і матеріалів комісійних обстежень вулично-шляхової мережі м. Кременчука. Забезпечити розроблення комплексу першочергових заходів щодо підвищення безпеки дорожнього руху, їх фінансування і реалізацію, насамперед у місцях концентрації ДТП і на аварійно-небезпечних ділянках, а також у місцях, де знаходяться загальноосвітні навчальні заклади, шляхом встановлення пішохідних огороджень на аварійно-небезпечних ділянках: - просп. Лесі Українки (зуп. Аврора, Керченська, Героїв України, Козацька); - проспект Свободи (зуп. ПК КрАЗ, Міськводоканал, В. Пугачова, «Міський сад»); - вул. Халаменюка (зуп. Залізничний вокзал); - вул. Першотравнева (Міський ринок). 2018 рік: - проспект Свободи; - проспект Лесі Українки; - вулиця Першотравнева; - в районі розворотного кола між проспектами Полтавським та Лесі Українки; | Відділ транспорту виконавчого комітету Кременчуцької міської ради . Управління патрульної поліції у м. Кременчуці ГУМВС України в Полтавській області. Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради | Постійно Міський бюджет | 1300,00 | 100,00 | 400,00 | 500,00 | 1000,00 | 100,00 | 100,00 |
| 3.2 |  | Провести реконструкцію і капітальний ремонт на існуючих світлофорних об’єктах в місті Кременчуці з підключенням їх до Автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР). 2015 рік: - Капітальний ремонт світлофорних об’єктів на перехресті вул.Київської – вул. В. Пугачова - Капітальний ремонт світлофорних об’єктів на перехресті вул.Троїцька – вул. Перемоги. - Капітальний ремонт світлофорних об’єктів на перехресті вул.Першотравневої – вул.Академіка Маслова - Капітальний ремонт світлофорних об’єктів на перехресті проспект Лесі Українки – зупинки «Пивзавод» - Капітальний ремонт світлофорних об’єктів на перехресті проспект Лесі Українки – ГПТУ 19. - Капітальний ремонт світлофорних об’єктів на перехресті проспект Лесі Українки – зупинки «Аврора». - Капітальний ремонт світлофорних об’єктів на перехресті проспект Лесі Українки – зупинки «Героїв України». - Капітальний ремонт світлофорних об’єктів на перехресті проспект Лесі Українки – зупинки «Керченська». - Капітальний ремонт світлофорних об’єктів на перехресті вул Першотравневої - вул.Гагаріна. - Капітальний ремонт світлофорних об’єктів на перехресті вул. Троїцької - вул. Лікаря Богаєвського. - Капітальний ремонт світлофорних об’єктів на перехресті вул. Троїцької - вул. Горького - Капітальний ремонт світлофорних об’єктів на перехресті вул. Троїцької - вул.Шевченка. - Капітальний ремонт світлофорних об’єктів на перехресті вул. Троїцької - вул. Небесної Сотні. - Капітальний ремонт світлофорних об’єктів на перехресті проспекту Свободи- вул. В.Бойка. - Капітальний ремонт світлофорних об’єктів на перехресті вулиці Небесної Сотні - вул.Артема. - Капітальний ремонт світлофорних об’єктів на перехресті вул.І. Сердюка- вул.Шевченка. - Капітальний ремонт світлофорних об’єктів на перехресті вул.Соборна - вул.Шевченка. - Капітальний ремонт світлофорних об’єктів на перехресті вул.Київської- КрАЗ вул.Шевченка. 2016 рік: 1. Капітальний ремонт світлофорного об’єкту на перехресті вул. Київської –вул. В. Пугачова 2. Капітальний ремонт світлофорного об’єкту по проспекту Полтавському в районі ЗОШ №24 у місті Кременчуці; 2017 рік: 1. Капітальний ремонт світлофорного об’єкту на перехресті вулиці Київської та Вадима Пугачова - Капітальний ремонт світлофорного об’єкту на перехресті вулиць Вадима Пугачова та Залізничної у місті Кременчуці" 2018 рік: 1. Капітальний ремонт світлофорного об’єкту на перехресті проспекту Свободи та вулиці Вадима Бойка; 2. Капітальний ремонт світлофорного об’єкту на перехресті вулиць Небесної Сотні та Першотравневої; 3. Капітальний ремонт світлофорного об’єкту на перехресті вулиць Перемоги та Першотравневої; 4. Капітальний ремонт світлофорного об’єкту на перехресті вулиць Перемоги та Ігоря Сердюка; 5. Капітальний ремонт світлофорного об’єкту на перехресті вулиць Перемоги та Троїцької; 6. Капітальний ремонт світлофорного об’єкту на перехресті вулиць Троїцької та Небесної Сотні. | Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Управління патрульної поліції у м. Кременчуці | 2015-2020рр | 4275,00 | 530,00 | 1000,00 | 1125,00 | 1500,00 | 540,00 | 540,00 |
| 3.3 |  | Забезпечити належне утримання засобів та об’єктів регулювання дорожнього руху, встановлених на вулично-шляховій мережі міста з метою реалізації вимог Закону України “Про дорожній рух”, а саме: - вул.Гагаріна; - вул. Першотравнева; - просп. Полтавський; - вул. Чкалова; - вул. Б. Хмельницького; - набережна Лейтенанта Дніпрова. | Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Управління патрульної поліції у м. Кременчуці. КП КПС ШРБУ | Постійно Міський бюджет | 250,00 | 50,0 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 3.4 |  | Встановити світлофорні об’єкти на вулицях м. Кременчука: 2015 рік: - на перехресті вулиці Європейської – вул.Хорольської; - на перехресті вул. Чкалова та Європейської; - на перехресті вул. Маршала Говорова та вул. Ярмаркова; - на перехресті вул. М. Кучми та вул. Військової. 2016 рік: - по проспекту Лесі Українки в районі зупинки громадського транспорту «Андрія Ковальова» (спортивного комплексу «Спортлайф»); - на перехресті проспекту Полтавського та вулиці Вільної України. 2017 рік: - на перехресті проспекту Полтавського та вулиці Вільної України - на перехресті вулиці Європейської та вулиці Чкалова. 2017 - 2018 роки: - на перехресті вулиці Європейської та вулиці Чкалова; - на перехресті вулиці Івана Мазепи та вулиці Шевченка; ( завершення робіт в частині організації дорожнього руху по встановленню пішохідного огородження) | Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Управління патрульної поліції у м. Кременчуці КП «Міськсвітло» | 2015-2020 роки Міський бюджет | 3386,00 | 250,00 | 1036,00 | 1500,00 | 1000,00 | 200,00 | 200,00 |
| 3.5 |  | Встановити пішохідні світлофори на світлофорних об’єктах: 2015 рік: - на перехресті просп. Свободи та вул. В.Пугачова; - на перехресті просп. Свободи та зупинка В.Бойка; - на перехресті вул. І.Сердюка та вул.Шевченка; - на перехресті вул. І. Сердюка та вул. Небесної Сотні; - на перехресті вул. В.Пугачова та вул. Миру; - на перехресті вул. В.Пугачова та вул. Залізничної. - на перехресті вул. Перемоги - вул. Першотравневої - на перехресті проспекту Лесі Українки – вул. Керченська; - на перехресті проспекту Лесі Українки – зупинка Пивзавод 2016 рік: - на перехресті вул. Вадима Пугачова та вул.Залізничної; 2017 -2018 рік: - на перехресті вул. Перемоги та вул. Першотравневої - по вул. Республіканській в районі Крюківського вагонного заводу. | Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Управління патрульної поліції у м. Кременчуці КП «Міськсвітло» | 2015–2020 роки Міський бюджет | 625,00 | 205,00 | 200,00 | 100,00 | 900,00 | 40,00 | 40,00 |
| 3.6 |  | Впровадити Програму паркування транспортних засобів у м. Кременчуці з метою підвищення безпеки дорожнього руху та дисципліни водіїв, впорядкувати вже існуючі мережі стоянок у м. Кременчуці. | Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Управління патрульної поліції у м. Кременчуці | 2015-2020 роки Міський бюджет | 125,00 | 25,00 |  | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,0 |
| 3.7 |  | Забезпечити впровадження засобів примусового зниження швидкості та шумових смуг у місцях розміщення дитячих і навчальних закладів міста Кременчука, забезпечити будівництво острівців безпеки відповідно до аналізу аварійності. | Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Управління патрульної поліції у м. Кременчуці КП «Міськсвітло» КП КПС ШРБУ | 2015-2020 роки Міський бюджет | 430,00 | 75,00 | 75,00 | 70,00 | 70,00 | 70,0 | 70,0 |
| 3.8 |  | Здійснювати проведення контролю на підприємствах усіх форм власності щодо наявності тимчасових знаків та іншого спеціального обладнання які використовуються під час проведення дорожніх робіт з метою виконання Закону України «Про дорожній рух». | Управління патрульної поліції у м. Кременчуці. КП КПС ШРБУ. | Постійно Міський бюджет | 25,0 | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 3.9 |  | Забезпечити обладнання вулиць дорожнім знаком 6.1 “Пункт першої медичної допомоги”, дорожнім знаком 6.2 “Лікарня” та дорожніми знаками з адресами органів внутрішніх справ з метою інформування водіїв автотранспорту про наявність поблизу лікарських установ та органів внутрішніх справ. | Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Управління патрульної поліції у м. Кременчуці КП КПС ШРБУ | 2015-2020 роки Міський бюджет | 120,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 3.10 |  | Забезпечити проведення перевірки внутрішньокввартальних проїздів на предмет самовільного встановлення мешканцями будинків перешкод на дорогах дорожніх знаків, клумб, що перешкоджають руху транспорту. | Управління патрульної поліції у м. Кременчуці | 2015-2020 роки Міський бюджет | 150,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,0 | 25,0 |
| 3.11 |  | Розроблення цифрової схеми організації дорожнього руху по місту Кременчуку в комплексі з вулично-дорожньою мережею міста | Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Управління патрульної поліції у м. Кременчуці КП КПС ШРБУ | Постійно Міський бюджет | 1115 | 115 |  | 250 | 250 | 250 | 250 |
|  |  | Всього: |  |  | 20961,00 | 2410,00 | 3256,00 | 4590,00 | 6215,00 | 2245,00 | 2245,0 |

Начальник  управління                                                                                                                                          І.В. МОСКАЛИК

Черницька 39115