Додаток

до рішення Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району

Полтавської області

12 червня 2026 року

Додаток

до комплексної програми розвитку

комунального некомерційного медичного

підприємства «Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 1» м. Кременчука

на 2026-2028 роки

План заходів

комплексної програми розвитку комунального некомерційного медичного підприємства

«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» м. Кременчука на 2026-2028 роки

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми |  |  | Строк виконання заходу | Джерела фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, у тому числі: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всього | 2026 рік | 2027 рік | 2028 рік |
|  | ДОХОДИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Надходження бюджетних коштів | Кошти місцевого бюджету на забезпечення функціонування закладу охорони здоров’я (оплата праці, оплата енергоносіїв і комунальних послуг, видатки розвитку, інше) |  |  | 2026-2028 роки | Місцевий бюджет | 49 590,1 | 15 974,9 | 16 291,0 | 17 324,2 |
|  | Всього доходів: |  |  |  |  |  | 49 590,1 | 15 974,9 | 16 291,0 | 17 324,2 |
|  | ВИДАТКИ ПІДПРИЄМСТВА, у тому числі: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поточні видатки у тому числі: | Виплата муніципальної доплати працівникам закладу з нарахуваннями |  |  | 2026-2028 роки | Місцевий бюджет | 2 540,8 | 767,6 | 844,4 | 928,8 |
|  |  | Першочергові видатки, необхідні для функціонування установи, з них: |  |  | 2026-2028 роки | Місцевий бюджет | 2 042,2 | 636,0 | 678,6 | 727,6 |
|  |  | - оплата послуг з фізичної охорони об'єкта укриття по вул. Івана Мазепи, 26 |  |  | 2026-2028 роки | Місцевий бюджет | 993,0 | 300,0 | 330,0 | 363,0 |
|  |  | - оплата послуг з технічного обслуговування електричних мереж, дизельних генераторів |  |  | 2026-2028 роки | Місцевий бюджет | 198,6 | 60,0 | 66,0 | 72,6 |
|  |  | Оплата енергоносіїв і комунальних послуг |  |  | 2026-2028 роки | Місцевий бюджет | 8 572,9 | 2 590,0 | 2 849,0 | 3 133,9 |
|  |  | Відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів безоплатно та на пільгових умовах громадянам, які мають на це право відповідно до законодавства |  |  | 2026-2028 роки | Місцевий бюджет | 18 502,9 | 5 590,0 | 6 149,0 | 6 763,9 |
|  |  | Погашення заборгованості перед ПОКВПТГ "Полтаватеплоенерго" за постачання теплової енергії на виконання рішення Господарського суду Полтавської області від 29.04.2026 по справі 917/2174/25 |  |  | 2026 рік | Місцевий бюджет | 191,4 | 191,4 | 0 | 0 |
|  |  | Всього поточні видатки |  |  |  |  | 31 850,2 | 9 775,0 | 10 521,0 | 11 554,2 |
|  |  |  |  |  | місцевий бюджет |  | 31 850,2 | 9 775,0 | 10 521,0 | 11 554,2 |
| 2. | Капітальні видатки, у тому числі: | Придбання та встановлення модульного будинку загальною площею 65 кв.м за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, село Потоки, вулиця Центральна для розміщення амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №7 |  |  | 2026 рік | Місцевий бюджет | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Автомобіль легковий повнопривідний з колісною формулою 4х4 (підсилювач керма та гальм) |  |  | 2026 рік | Місцевий бюджет | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Капітальний ремонт амбулаторії ЗПСМ №5 КНМП «ЦПМСД №1» м. Кременчука, розташованої за адресою: вул. Академіка Маслова, 13/9 (518,3 кв.м) |  |  | 2026 рік | Місцевий бюджет | 2 100,0 | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Капітальний ремонт з проведенням заміни труб та утепленням зовнішніх стін будівлі КНМП «ЦПМСД № 1» м. Кременчука, розташованої за адресою: вул. Івана Мазепи, 26 (площа, яка підлягає ремонту 1400,0 кв.м) |  |  | 2027 рік | Місцевий бюджет | 3 540,0 | 0,0 | 3 540,0 | 0,0 |
|  |  | Капітальний ремонт покрівлі з утеплювальними роботами будівлі КНМП «ЦПМСД № 1» м. Кременчука, розташованої за адресою: вул. Івана Мазепи, 26 (1400,0 кв.м) |  |  | 2027 рік | Місцевий бюджет | 2 230,0 | 0,0 | 2 230,0 | 0,0 |
|  |  | Капітальний ремонт із заміною покриття покрівлі, утепленням стін, модернізацією системи опалення та кондиціонування, облаштування безбар'єрності МГН будівлі ФАП Придніпрянський розташованої за адресою с. Придніпрянське, вул. Леонова, 12 (87,6 кв.м) |  |  | 2028 рік | Місцевий бюджет | 2 100,0 | 0,0 | 0,0 | 2 100,0 |
|  |  | Капітальний ремонт з реконструкцією будівлі, облаштування безбар'єрності МГН будівлі ФАП Малокохнівський розташованої за адресою с. Мала Кохнівка, вул. Шкільна, 34-А (67,8 кв.м) |  |  | 2028 рік | Місцевий бюджет | 3 670,0 | 0,0 | 0,0 | 3 670,0 |
|  |  | Придбання зарядної станції для амбулаторії загальної практики сімейної медицини № 6 вул. Кооперативна,19 |  |  | 2026 рік | Місцевий бюджет | 99,9 | 99,9 | 0 | 0 |
|  |  | Всього капітальні видатки |  |  |  |  | 17 739,9 | 6 199,9 | 5 770,0 | 5 770,0 |
|  |  |  | у тому числі: | місцевий бюджет |  |  | 17 739,9 | 6 199,9 | 5 770,0 | 5 770,0 |
|  |  | Всього видатки по КНМП «ЦПМСД № 1» м. Кременчука |  |  |  |  | 49 590,1 | 15 974,9 | 16 291,0 | 17 324,2 |
|  |  |  | у тому числі: | місцевий бюджет |  |  | 49 590,1 | 15 974,9 | 16 291,0 | 17 324,2 |

Заступник Директора Департаменту охорони

здоров’я Кременчуцької міської ради

Кременчуцького району

Полтавської області                                                                                                                          Людмила ПОНОМАРЕНКО