**Додаток**

**до рішення міської ради**

**від 09 серпня 2018 року**

**МІСЬКА ПРОГРАММА ПО ВИДАЛЕННЮ АВАРІЙНИХ, СУХОСТІЙНИХ, ФАУТНИХ ДЕРЕВ ТА ФОРМУЮЧОГО КРОНУВАННЯ ДЕРЕВ, ЩО ДОСЯГЛИ ВІКОВОЇ МЕЖІ, В МІСТІ КРЕМЕНЧУЦІ**

**2017 – 2020 роки**

Кременчук 2018

**Зміст**

**2**

Паспорт Програми 3

**1.** Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 4

**2.** Визначення мети Програми 5

**3.** Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,

обсягів та джерел фінансування;строки та етапи

виконання Програми 6

**4**. Перелік завдань, заходів Програми

та результативні показники 6

**5.**Напрями діяльності Програми 7

**6.**Фінансове забезпечення Програми 7

**7.**Координація та контроль за ходом виконання Програми 7

Додаток: Напрями діяльності, заходи та обсяги

Фінансування Програми по видаленню аварійних,сухостійних,

фаутних дерев та формуючого кронування дерев, що досягли

вікової межі, в місті Кременчуці на 2017-2020 роки 9

**Паспорт**

**3**

міської Програми, призначеної для виконання заходів по видаленню аварійних, сухостійних, фаутних дерев та формуючого кронування дерев, що досягли вікової межі, в м. Кременчуці

Назва Програми

«Міська Програма по видаленню аварійних, сухостійних, фаутних дерев та формуючого кронування дерев, що досягли вікової межі».

* 1. Ініціатор розроблення Програми: Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

1.2. Дата, номер і назва розпорядчого документа органу місцевого само­врядування про розроблення Програми: У зв’язку з тим, що міська Програма по видаленню аварійних, сухостійних та фаутних дерев, а також кронування дерев, що досягли вікової межі, в місті Кременчуці на 2014-2016 роки закінчує свою дію у 2016 році, але питання, порушені у Програмі, залишаються актуальними, Програма потребує пролонгації на 2017-2020 роки.

1.3. Розробник Програми: департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

1.4. Співрозробники Програми: департамент освіти, управління охорони здоров’я, управління культури і туризму, управління у справах сімей та дітей ,департамент фінансів, КП «Благоустрій Кременчука», КП «Кременчукводоканал», КП СКРП.

1.5. **Відповідальний виконавець Програми:** департамент житлово-комуналь­ного господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, департамент освіти, управління культури і туризму, управління охорони здоров’я, управління у справах сімей та дітей, КП «Благоустрій Кременчука», КП «Кременчукводоканал», КП СКРП.

1.6. Учасники П**рограми:** департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, КП «Благоустрій Кременчука», КП СКРП, КП «Кременчукводоканал», структурні підрозділи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради – департамент освіти, управління культури і туризму, управління охорони здоров’я, управління у справах сімей та дітей, департамент фінансів виконавчого комітету.

1.7. Термін реалізації Програми: 2017-2020роки;

* + 1. Етапи виконання програми: щорічно, з розподілом по роках;
  1. Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми: міський бюджет міста Кременчука;
  2. Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми 11,535 млн. грн.;
     1. Коштів місцевого бюджету: міський бюджет м. Кременчука.

**4**

ПРОГРАМА ПО ВИДАЛЕННЮ АВАРІЙНИХ, СУХОСТІЙНИХ,

ФАУТНИХ ДЕРЕВ ТА ФОРМУЮЧОГО КРОНУВАННЯ ДЕРЕВ,

ЩО ДОСЯГЛИ ВІКОВОЇ МЕЖІ

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Зелені насадження займають ключове місце у вирішенні проблем охорони та поліпшення стану навколишнього природного середовища, виконують комп­лекс оздоровчих, рекреаційних, захисних функцій, виступають стабілізатором екологічної рівноваги, суттєво впливають на містобудівні, естетичні характеристики території нашого міста.

Велика кількість дерев на міських територіях зелених зон загального користування, парків, скверів та на прибудинкових територіях потребує капітального ремонту. На погіршення стану дерев головним чином впливають такі природні фактори, як досягнення деревами своєї вікової межі, ураження хворобами і шкідниками, а також – існуюча багато років тому практика озеленення з використанням малоцінних місцевих порід, в основному − тополі, клену, верби та ін. (насадження цих об’єктів озеленення, як правило, безструктурні – рядова посадка, переобтяжені або проріджені). Як наслідок негативного впливу зазначених факторів на стан об’єктів озеленення у місті –існування аварійних, сухостійних та фаутних дерев. Статистика минулих років свідчить, що під час несприятливих погодних умов повалені аварійні дерева завдають багато шкоди мешканцям прилеглих будинків, пошкоджують дроти мереж зовнішнього освітлення, газопостачання та електропостачання і, взагалі, несуть небезпеку пішоходам та громадському транспорту. Аварійні, сухостійні та фаутні дерева потребують видалення з метою уникнення загрози, яку вони несуть конструктивним елементам будівель, мешканцям та їх майну.

Після спилювання аварійного, сухостійного або фаутного дерева на території ділянки залишається пень з кореневою системою. Коріння дерева йдуть на велику глибину, що не дозволяє їх видалити простими способами. При цьому пень продовжує займати значну площу, помітно зменшуючи корисну посадкову площа, стає джерелом шкідників, що мешкають в гниючій деревині, і псує зовнішній естетичний вигляд ділянки. Згідно з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, до складу статті з видалення дерева включаються: «зняття дерева, розкряжування стовбура, корчування пеньків та вивезення деревини і гілок».

Під час обстежень зелених насаджень міською комісією часто визначаються аварійними дерева, що досягли вікової межі або мають значну суховершинність. Такі дерева, що не мають явних ознак аварійності, доцільно кронувати, таким чином, омолодивши їх і, разом з тим, усунувши аварійність дерева. На території міста Кременчука наразі налічується приблизно понад 4000 тополь, які саме зараз потребують заходів з формуючого кронування.

Історично склалося так, що переважна більшість дерев у нашому місті − це дуже корисні дерева, справжні «легені міста» тополі. Місто Кременчук розташоване в зоні агресивного впливу індустріальних підприємств, в той час, як тополі найбільш, ніж інші дерева, забезпечують необхідний екологічний бар’єр між середовищем накопичення вихлопних газів, канцерогенних речовин та житловою забудовою. Тополі більш ефективно, ніж інші породи дерев, знешкоджують шкідливі для здоров’я людини речовини, що існують в атмосферному повітрі. Крона кожного дерева затримує десятки кілограмів пилу та сажі. Тополі вбирають в себе близько 70% вуличного пилу, грязі і диму (одна тополя впродовж сезону очищає повітря від сорока кілограмів сажі та пилу), освіжають і збагачують повітря фітонцидами, вбиваючи хвороботворні мікроби.

**5**

Враховуючи корисні властивості тополь,видалення цих дерев як єдиний захід не вирішує проблем реконструкції зелених насаджень, що за віковим станом ії потребують. Тому формуюче кронування дерев, що досягли вікової межі, за більшістю тополі, є раціональним вирішенням наявних проблем утримання дерев. Саме для збереження тополь як фундаменту зеленого фонду нашого міста до складових Програми, окрім видалення зелених насаджень, додано статтю видатків з капітального ремонту – формуючого кронування дерев, що досягли вікової межі.

Кронування здійснюється до початку вегетаційного періоду та після його завершення. За міжвегетаційний період одного року силами КП «Благоустрій Кременчука» можливо виконати формуюче кронування близько 250-300 дерев.

Формуюче кронування відрізняється від санітарної обрізки. Санітарна обрізка дерев належить до складу робіт з поточного ремонту, а саме: робіт, що спрямовані на запобігання дрібним деформаціям i пошкодженням об’єктів благоустрою (позбавлення гілок, що створюють загрозу конструктивним елементам житлових будинків, сухих та хворих гілок). Санітарна обрізка не входить до складу робіт, що передбачено та фінансується цією Програмою.

Зеленими насадженнями на територіях навчальних та дошкільних зак­ла­дів (та прилеглих до закладів територій) опікується департамент освіти, лікарняно-профілактичних закладів (та прилеглих до закладів територій) − управління охорони здоров’я, закладів культури(та прилеглих до закладів територій) − управління культури та туризму, позашкільних закладів (та прилеглих до закладів територій) – управління у справах сімей та дітей (згідно з діючим законодавством,відповідальним за утримання зелених насаджень на прилеглій території профільних установ та організацій є балансоутримувач).На територіях зелених зон вздовж проїжджої частини вулиць міста,зон загального користування у приватному секторі, парків та скве­рів об’єкти озеленення утри­мує КП «Благоустрій Кременчука», на міських кладовищах − КП «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг», на прибудинкових терито­ріях житлових будинків, що перебувають на балансі КГЖЕП «Автозаводське» − КГЖЕП«Автозаводське». Заходи з утримання зелених насаджень на території парку Миру, парку Воїнів-Інтернаціоналістів,регіонального ландшафтного парку «Кагамлицький», парку культури та відпочинку «Придніпровський», парку «Крюківський», парку «Міський сад» здійснюють балансоутримувачі.

1. Визначення мети Програми

**Головна мета Програми:**

* збереження дерев, що мають підвищені санітарно-очисні властивості для довкілля (тополі);

− захист мешканців міста від аварійних дерев, що можуть становити загрозу для життя і здоров’я пішоходів, транспортних засобів, пошкодження ліній електропередач, мереж газопостачання, будинків житлового фонду, будівель та споруд нежитлового призначення;

* збереження кількості дерев наявного зеленого фонду міста з перспективою їх омолодження та продовження їх вікового циклу.

1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми

**6**

Для видалення аварійних, сухостійних, фаутних дерев з кореневою частиною включно, а також кронування дерев, що досягли вікової межі та утримання зелених насаджень в належному стані, недопущення виникнення аварійних ситуацій у місті через незадовільний стан зелених насаджень необхідно передбачити в міському бюджеті кошти в сумі 11535 тис. грн. на термін виконання Програми з 2017 по 2020 роки.

1. Перелік завдань, заходів Програми та результативні показники

Основні завдання

Видалення сухостійних, аварійних, фаутних дерев з кореневою частиною включно та формуюче кронування дерев, що досягли вікової межі:

* на магістральних вулицях міста;
* на прибудинкових територіях;
* на прилеглих територіях до освітніх та дитячих навчальних закладів;
* на прилеглих територіях лікарняно-профілактичних закладів;
* на прилеглих територіях до закладів культури;
* на прилеглих територіях позашкільних закладів;
* на міських кладовищах та меморіальних комплексах;
* загрожують зовнішнім інженерним мережам тепло-, водо-, газо-, та електропостачання міста.

Прогнозовані результативні показники Програми

Забезпечення умов щодо захисту життя та здоров’я мешканців міста, відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, змен­шення впливу природного фактору на життєдіяльність міста та визначення відповідних прогнозованих показників фінансування на період до 2020 року.

**Ресурсне забезпечення міської Програми по видаленню аварійних, сухостійних, фаутних дерев та формуючого кронування дерев, що досягли вікової межі**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Обсяги коштів, які пропонується залучити на вико­нання Програми** | **Роки виконання Програми,**  **тис. грн.** | | | | **Усього витрат на виконання Програми, тис. грн.** |
| **2017 рік** | **2018 рік** | **2019 рік** | **2020**  **рік** |
| **Обсяг ресурсів, усього, у тому числі** | 2400 | 4525 | 2290 | 2320 | **11535** |
| **Місцевий бюджет** | 2400 | 4525 | 2290 | 2320 | **11535** |
| **Кошти не бюджетних джерел** | **-** | **-** |  | **-** | **-** |

1. Напрями діяльності

**7**

Програмою під час реалізації передбачено:

− виконання заходів, що включають підготовку та проведення робіт по видаленню аварійних, сухостійних, фаутних дерев з кореневою частиною включно та формуючого кронування дерев, що досягли вікової межі.

відповідальні: департамент житлово-комунального господарства виконав­чого комітету Кременчуцької міської ради, структурні підрозділи виконавчого комітету Кременчуцької міської ради − департамент освіти, управління охорони здоров’я, управління культури і туризму, управління у справах сімей та дітей, департамент фінансів виконавчого комітету.

Перелік завдань та заходів складений згідно з додатком «Напрями діяльності, заходи та обсяги фінансування міської Програми по видаленню аварійних, сухостійних, фаутних дерев з кореневою частиною включено та формуючого кронування дерев, що досягли вікової межі, в м. Кременчуці».

1. Фінансове забезпечення Програми

Орієнтовані показники фінансування Програми на 2017-2020 роки прогно­зу­ються в сумі 11535 тис. грн. за рахунок міського бюджету , в т.ч. по роках:

**2017 р.− 2400 тис. грн.**

**2018 р.− 4525тис. грн.**

**2019 р.− 2290 тис. грн.**

**2020 р. – 2320 тис. грн.**

Міській раді щорічно передбачати у міському бюджеті видатки головним розпорядникам бюджетних коштів на виконання заходів в межах затвердженого міського бюджету:

* департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради (підпорядковані комунальні підприємства);
* департаменту освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;
* управлінню охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;
* управлінню культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;
* управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

1. **Координація та контроль за ходом виконання Програми**

Безпосередній контроль за виконання завдань Програми, а також за цільо­вим та ефективним використанням коштів, здійснюють відповідальні вико­навці – головні розпорядники бюджетних коштів, а саме:

* департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;
* департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;
* управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;
* управління культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради;
* управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

Програма реалізується відповідно до основних заходів та обсягу коштів, які виділені на ії виконання. Департамент ЖКГ, підпорядковані комунальні підприємства, департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, управління охорони здоров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, управління культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської уточнюють заходи, проміжні строки їх здійснення та обсяги фінансування з урахуванням коштів, що виділяються на виконання Програми.

**8**

Після виконання робіт головним розпорядникам коштів надавати звіт про використання коштів згідно з нормативними актами бухгалтерського обліку та звітності в департамент фінансів виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області.

**Додаток до міської Програми по видаленню аварійних, сухостійних, фаутних дерев та формуючого кронування дерев, що досягли вікової межі, на 2017-2020 роки**

**9**

Напрями діяльності, заходи та обсяги фінансування міської Програми по видаленню

аварійних, сухостійних, фаутних дерев та формуючого кронування

дерев, що досягли вікової межі, в місті Кременчуці

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів Програми | Виконавець | Джерело фінансування | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн. | | | |
| 2017 рік | 2018 рік | 2019 рік | 2020 рік |
| 1. | Зелені насадження на дорогах та у парках, скверах, зонах загального користування | Видалення аварійних, сухостійних, фаутних дерев та формуюче кронування дерев, що досягли вікової межі | Департамент ЖКГ, КП «Благоустрій Кременчука» | Міський бюджет | 2000 | 3500 | 1500 | 1500 |
| 2. | Зелені насадження зон загального користування приватного сектору | Департамент ЖКГ,  КП «Благоустрій Кременчука» | Міський бюджет |
| 3. | Зелені насадження прибудинкових територій | Департамент ЖКГ,  КП «Благоустрій Кременчука» | Міський бюджет |
| 4. | Зелені насадження на територіях навчальних та дошкільних закладів | Видалення аварійних, сухостійних, фаутних дерев та формуюче кронування дерев, що  досягли вікової межі | Департамент освіти вико­навчого комітету Кре­менчуцької міської ради | Міський бюджет | 70 | 430 | 450 | 480 |
| 5. | Зелені насадження на територіях закладів культури | Управління культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької міської ради | Міський бюджет | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6. | Зелені насадження на територіях лікувальних закладів | Видалення аварійних, сухостійних, фаутних дерев та формуюче кронування дерев, що досягли вікової межі | Управління охорони здо­ров’я виконавчого комітету Кременчуцької міської ради | Міський бюджет | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Зелені насадження на територіях позашкільних закладів | Управління у справах сімей та дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради | Міський бюджет | - | 15 | 15 | 15 |
| 8. | Зелені насадження на міських кладовищах | Департамент ЖКГ,  КП «Спеціалізований комбінат ритуальних послуг» | Міський бюджет | 100 | 350 | 100 | 100 |
| 9. | Зелені насадження, що загрожують пошкодженням мережам водопостачання | Департамент ЖКГ,  КП «Кременчукводоканал» | Міський бюджет | 80 | 80 | 75 | 75 |
| **Всього по роках:** | | | | | 2400 | 4525 | 2290 | 2320 |
| **Всього за період:** | | | | | 11535 | | | |

**10**

**Директор Департаменту житлово-комунального**

**господарства виконавчого комітету**

**Кременчуцької міської ради І.В.МОСКАЛИК**

