Додаток

до рішення Кременчуцької міської ради

від 13 грудня 2018 року

Програма

капітального, поточного ремонту, реконструкції та технічного

переоснащення житлового фонду міста Кременчука на 2019 рік

(далі – Програма)

м. Кременчук

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1. | Назва програми | Програма капітального, поточного ремонту, реконструкції та технічного переоснащення житлового фонду міста Кременчука на 2019 рік |
| --- | --- | --- |
| 2. | Розробники програми | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. |
| 3. | Головний розпорядник бюджетних коштів | Департамент житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. |
| 4. | Термін реалізації програми | 2019 рік |
| 5. | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні програми | Міський бюджет та інші джерела не заборонені законодавством |
| 6. | Орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн. | 32 000,000 |

І. Загальні положення

Програма капітального, поточного ремонту, реконструкції та технічного переоснащення житлового фонду міста Кременчука на 2019 рік розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про приватизацію державного житлового фонду».

З набранням чинності в 1992 році Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» почалася масова приватизація житла в місті Кременчуці. Як визначає сам Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду», метою приватизації є створення умов для здійснення права громадян на вільний вибір способу задоволення потреб у житлі, залучення громадян до участі в утриманні і збереженні існуючого житла та формування ринкових відносин. Отже, з початку реформування житлово-комунальної сфери законодавець покладав на громадян – нових співвласників житла – обов’язок брати фінансову участь в управлінні своїм будинком. Власність зобов’язує (ст.13 Конституції України). Кожний власник має нести обов’язки по утриманню свого майна.

При цьому чинне законодавство вимагає від колишніх власників державного житлового фонду (їх правонаступників), які володіли багатоквартирними будинками до моменту приватизації, брати участь у фінансуванні ремонту цих багатоквартирних будинків та сприяти організації його проведення.

Однак, власники приватизованих квартир отримали будинки без передбаченого законодавством співфінансування їх ремонту і здебільшого в назадовільному стані.

Це значно сповільнило житлово-комунальну реформу, адже більшість мешканців не готові взяти на себе весь тягар утримання житла, що є атрибутом будь-якої власності, і очікують фінансової допомоги з боку держави чи міської влади на його утримання, у т.ч. проведення капітального ремонту.

Відповідно  до ст. 26  Закону України  «Про місцеве самоврядування  в

Україні» на місцеві органи влади покладаються обов’язки здійснювати від імені громади та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України.

Однією з найбільш гострих соціально-економічних проблем на сьогоднішній день в Україні є житлова. Не фінансування Загальнодержавної

програми реформування житлово-комунального господарства з Державного бюджету України, постійне недофінансування запланованих заходів щодо капітального ремонту житлового фонду, який перебував в комунальній власності територіальної громади міста, призвело до неналежного його стану. 	Технічний стан житлового фонду з кожним роком погіршується, інженерне обладнання потребує оновлення.

ІІ. Стан житлового фонду

Житловий фонд, що знаходиться на балансі комунального госпрозрахункового житлово-експлуатаційного підприємства «Автозаводське» нараховує 1118 житлових будинків загальною площею 3404,732 тис. кв. м.

Середній фізичний знос житлового фонду становить 40-60%. «Ветхими»  визнано 28 будинків загальною площею 6,236 тис. кв. м, аварійні будинки відсутні, 360 будинків експлуатуються більш ніж 50 років, 758 будинків - до 50 років.

На сьогодні понад 900 будинків потребує комплексного капітального ремонту та реконструкції, оскільки експлуатуються  понад 30 років.

ІІІ. Мета програми

Програмою передбачено забезпечити виконання комплексу робіт та низку першочергових заходів на 2019 рік, спрямованих на відновлення з можливим поліпшенням експлуатаційних показників житлових будинків.

IV. Перелік завдань і заходів Програми

У відповідності до Примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 10.08.2004 № 150 (із змінами) передбачається здійснення заходів Програми за такими напрямками:

1. Капітальний ремонт за видами робіт:

Капітальний ремонт козирків над входами в під’їзди житлових будинків;

Капітальний ремонт балконів житлових будинків;

Капітальний ремонт (заміна) вузлів та деталей ліфтів, що розташовані в  під’їздах житлових будинках;

Капітальний ремонт м’яких (руберойдових) покрівель житлових будинків;

Капітальний ремонт шиферних покрівель житлових будинків;

Капітальний ремонт (відновлення) фасадів житлових будинків;

Капітальний ремонт (улаштування) теплоізоляції на фасадах (торцях) житлових будинків;

Капітальний ремонт (улаштування) теплоізоляції на фасадах житлових будинків;

Експертна оцінка технічного стану ліфтів після закінчення встановленого терміну експлуатації в житлових будинках;

Капітальний ремонт (заміна) існуючих віконних блоків, що розташовані на сходових клітках житлових будинків тощо.

2. Реконструкція та технічне переоснащення житлового фонду за видами робіт:

Технічне переоснащення внутрішніх систем гарячого водопостачання (водонагрівачів) в житлових будинках;

Технічне переоснащення внутрішніх систем центрального опалення в житлових будинках;

Технічне переоснащення внутрішніх систем газопостачання (газового обладанння) в житлових будинках (гуртожитках тощо);

Реконструкція систем центрального опалення в житлових будинках;

Реконструкція шиферних покрівель житлових будинків;

Реконструкція (влаштування) теплоізоляції на фасадах (торцях) житлових будинків;

Реконструкція (влаштування) теплоізоляції на фасадах  житлових будинків;

Технічне переоснащення (комплексне) внутрішніх систем гарячого водопостачання, що розташовані в підвальних приміщеннях житлових будинків;

Технічне переоснащення (комплексне) внутрішніх систем холодного водопостачання, що розташовані в підвальних приміщеннях житлових будинків;

Технічне переоснащення внутрішніх систем холодного водопостачання (підкачувально-насосних станцій або насосних агрегатів) в житлових будинках;

Технічне переоснащення внутрішніх силових систем електрооснащення (електрощитових), що розташовані в житлових будинках;

Технічне переоснащення внутрішніх силових систем електрооснащення в житлових будинках з поквартирним обладнанням приладами відокремленого обліку тощо.

3.Поточний ремонт житлового фонду за видами робіт:

Поточний ремонт каналів відводів продуктів згорання газу від колонок, що розташовані в житлових будинках;

Поточний ремонт балконів житлових будинків;

Поточний ремонт (заміна) поштових скриньок в житлових будинків;

Поточний ремонт (заміна) вузлів та деталей ліфтів, що розташовані в під'їздах житлових будинків;

Експертне обстеження конструктивів житлових  будинків;

Проведення геодезичного спостереження за деформаціями основ та фундаментів житлових будинків;

Енергоаудит тощо.

V. Завданням Програми є:

- проведення своєчасного капітального, поточного ремонту, реконструкції та технічного переоснащення житлових будинків, покращення технічного стану житлового фонду;

– енергозбереження та підвищення комфортності проживання мешканців міста з метою раціонального використання існуючого ресурсного потенціалу;

– покращення експлуатаційних показників житлових будинків.

В основу Програми закладені пропозиції управителів житлового фонду, Департаменту житлово-комунального господарства виконавчого комітету Кременчуцької міської ради, виходячи із загальної оцінки ситуації, що склалася на території міста, наявних матеріально-технічних ресурсів, фінансових можливостей.

VI. Фінансове забезпечення виконання завдань Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел не заборонених законодавством.

VIІ. Ресурсне забезпечення Програми

Для реалізації Програми необхідно орієнтовно 32 000,000 тис. грн.

| № п/п | Найменування робіт | Обсяги фінансування Програми, тис.грн. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Капітальний ремонт житлового фонду | 15 000,000 |
| 2. | Реконструкція та технічне переоснащення житлового фонду | 14 000,000 |
| 3. | Поточний ремонт житлового фонду | 3000,000 |

В результаті впровадження Програми підвищиться якісний рівень утримання об’єктів житлового фонду міста, а це, в свою чергу, створить умови для економії енергоносіїв,  покращення   рівня  комфорту  проживання

мешканців міста.

VIІІ. Очікувані результати

Для громади міста:

- покращення технічного стану житлових будинків та забезпечення умов безпечного проживання;

Для міської ради:

- забезпечення участі міської ради, як колишнього власника, в організації та   фінансуванні ремонту приватизованих житлових будинків;

- поліпшення стану житлового фонду в цілому;

- реалізація принципів сталого розвитку суспільства.

Директор Департаменту ЖКГ                                           І.В.МОСКАЛИК